DODATEK č.2

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 2016 - X - 2

uzavřené dle § 2586 a násl. ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění

- Smluvní strany

- Objednatel:	Marianum, příspěvková organizace

Rooseveltova 47, 746 01 Opava zastoupení Ing. Antonínem Janýškou - ředitelem

IČ:	71197061

DIČ:	71197061

osoby oprávněné k jednání za zhotovitele:

ve věcech smluvních: Ing. Antonín Janýška, ředitel, tel. 553 621 284 ve věcech technických: Vlastislav Martínek, tel. 733 691 347

(dále jen "objednatel")

- Zhotovitel:	WINRO, s.r.o.

Opavská 429, 747 31 Velké Hoštice

zastoupení panem Robertem Winklerem - jednatelem společnosti

IČ:	62300911

DIČ:	CZ62300911

osoby oprávněné k jednání za zhotovitele:

ve věcech smluvních :	p. Robert Winkler, jednatel společnosti

ve věcech technických:	p. Roman Winkler

(dále jen "zhotovitel")

uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2016-X-2 ze dne 10.10.2016, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „Chráněné bydlení ul. Dostojevského 1594/15, Opava - zateplení severovýchodní strany budovy".

- Změna rozsahu prací a ceny díla

- Na kontrolním dnu konaném dne 22.10.2016 byla dohodnuta změna rozsahu díla a to rozšíření o tyto práce a dodávky:

- dešťová kanalizace pro napojení střešního svodu stříšky do stávající betonové šachtice

- injektáž zdivá

- Přesný rozsah změn je podrobně specifikován dílčím změnovým položkovým rozpočtem, jenž tvoří přílohu tohoto dodatku.

- V návaznosti na změnu rozsahu prací dochází ke změně sjednané cena díla, která se tímto navyšuje o částku 57.600,00 Kč bez DPH (tj. 66.240,00 Kč včetně DPH). Celková cena díla po změnách činí 395.771,00 Kč bez DPH (tj. 455.136,80 Kč včetně DPH).

- Změna termínu dokončení díla

1. V návaznosti na rozšíření rozsahu prací na díle se mění termín dokončení a předání díla a to do 30.12.2016.

- Závěrečná ujednání

- Ostatní ustanovení smlouvy a dodatku č.l nedotčená tímto dodatkem č.2 zůstávají v platnosti v nezměněném znění.

- Tento dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží shodně po dvou vyhotoveních.

- Tento dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.

Ve Velkých Hošticích dne 01.11.2016

Přílohy:

- rozpočet víceprací

Ing. Antonín Janýška					Robert Winkler, jednatel

Marianum, příspěvková organizace			WINRO, s.r.o.

VÍCEPRÁCE č.2

| Stavba: Chráněné bydlení ul. Dostojevského 1594/15 v Opavě Objekt: Vícepráce č.2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| JKSO: Místo: Opava, Dostojevského 1594/15 | CC-CZ: Datum: | 01.11.2016 |
| Objednavatel: Marianum, příspěvková organizace | IČ: DIČ: |  |
| Zhotovitel: WINRO, s.r.o. | IČ: DIČ: | 62300911 CZ62300911 |
| Projektant: | IČ: DIČ: |  |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |
| Rozsah víceprací: - dešťová kanalizace - injektáž zdivá |  |  |

| Náklady z rozpočtu |  |  |  | 57 599,98 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostatní náklady |  |  |  | 0,00 |
| Cena bez DPH |  |  |  | 57 600,00 |
| DPH základní | 21,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| snížená | 15,00% | ze | 57 600,00 | 8 640,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK |  | 66 240,00 |

| Projektant |  | Zpracovatel |
| --- | --- | --- |
| Datum a podpis: Razítko |  | Datum a podpis: Razítko |

| Zhotovitel |  |
| --- | --- |
| Datum a podpis: | Razítko |

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Chráněné bydlení ul. Dostojevského 1594/15 v Opavě

Vícepráce č.2

Opava, Dostojevského 1594/15

Marianum, příspěvková organizace WINRO, s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

01.11.2016

| 1) Náklady z rozpočtu | 57 599,98 |
| --- | --- |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 46 700,57 |
| 1 - Zemní práce | 179,97 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 18 711,00 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 123,28 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 5 367,16 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 15 735,55 |
| 997 - Přesun sutě | 3 945,96 |
| 998 - Přesun hmot | 2 637,65 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 10 149,41 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 3 164,98 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 6 984,43 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 750,00 |
| 2) Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 57 600,00 |

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]