SMLOUVA O DÍLO

Objednatel:

Jméno a příjmení (označení právnické osoby):	Základní škola a Odborná škola, Horšovský Týn

Adresa:						Nádražní 89, 346 01 Horšovský Týn

IČ:						70842779

DIČ:						neplátce DPH

Telefonické spojení:				379 422 310

Zastoupen:					Mgr. Jana Tomášková, ředitelka

Číslo účtu:					78-1805010227/0100

Zhotovitel:

Firma:                                  			JAMA PROFI s.r.o.

Se sídlem:                            			Pod Kostelem 118, 337 01  Rokycany

IČ: 						27994953

DIČ:						CZ27994953

zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 20589,

Zastoupen:					jednatelem společnosti Janem Sutrem

Telefonické spojení:	       			608 972 443

Číslo účtu:		       			43-0531420207/0100

I.

Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje provést dílo spočívající v realizaci podlahy tělocvičny na adrese Nádražní 89, Horšovský Týn, a to v rozsahu a kvalitě dle kalkulace zhotovitele 259/16 ze dne 14. 12. 2016.

II.

Doba realizace a termín dokončení díla

Zhotovitel provede dílo v době od 16.1.2017 do 31.1.2017.

Zhotovitel je oprávněn prodloužit termín dokončení díla v případě nevyhovujících vlhkostních nebo teplotních parametrů stavby, nepřipravenosti místa plnění nebo při neposkytnutí součinnosti objednatele zhotoviteli, která je nezbytná k řádnému provedení a dokončení díla, a to o dobu, po kterou zhotovitel nemohl započít s prováděním díla či nemohl v jeho provádění řádně pokračovat.

III.

Cena díla a platební podmínky

Celková cena díla je určena dle cenové kalkulace 259/16 ze dne 14. 12. 2016, a to 174.699,-Kč bez DPH (jednostosedmdesátčtyřitisícešestsetdevadesátdevětkorunčeských). K ceně bude připočtena DPH v platné výši.

Výsledná cena díla bude účtována v jednotkových cenách dle cenové kalkulace zhotovitele a podle počtu měrných jednotek zjištěných v místě plnění při předání díla.

Objednatel se zavazuje cenu díla uhradit na základě jediné faktury zhotovitele se splatností 10 dnů. Objednatel se zavazuje uhradit tuto částku ve lhůtě splatnosti. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

IV.

Předání a převzetí díla

Zhotovitel předá objednateli dílo po jeho řádném dokončení, o čemž bude sepsán předávací protokol, případně potvrzení převzetí díla na faktuře. Objednatel je povinen řádně dokončené dílo převzít i před sjednaným termínem dokončení a toto převzetí je povinen zhotoviteli písemně potvrdit.

V.

Záruční doba

Záruční doba je 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla.

Zhotovitel je povinen provést opravu vady, které se vyskytnou v záruční době nejpozději do 30-ti dnů od písemného oznámení této vady ze strany objednatele.

Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo při převzetí objednatelem, jakož i za vady, které se vyskytnou v záruční době. Tato záruka se nevztahuje na vady, které jsou způsobeny nesprávným užíváním, neodborným zásahem ze strany třetích osob či nesprávným postupem při údržbě a ochraně díla. Záruka se rovněž nevztahuje na objemové změny v materiálech způsobené vniknutím vlhkosti, které nemůže zhotovitel ovlivnit. Práva z odpovědnosti za vady musí objednatel uplatnit u zhotovitele v záruční době, jinak tato práva zanikají.

VI.

Ostatní ujednání

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem, vlastními prostředky a na vlastní odpovědnost.

Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu před podpisem přečetly, a že byla uzavřena na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Toto stvrzují svým podpisem.

Zhotovitel souhlasí, aby objednatel zveřejnil tuto smlouvu v Registru smluv v plném znění.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Příloha:

Přílohou této smlouvy je cenová kalkulace zhotovitele 259/16 ze dne 14. 12. 2016.

V Rokycanech dne 12.ledna 2017

_________________________________			____________________________

Objednatel		                                                            Zhotovitel

ZŠ a OŠ, Horšovský Týn					              JAMA PROFI, s.r.o.

Zastoupena Mgr. Janou Tomáškovou				Zast. jednatelem spol. Janem Sutrem