S M L O U V A  O  D Í L O

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanských zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: 00032/SRV

Číslo smlouvy zhotovitele:

MERO ČR, a. s.

Sídlo:			Kralupy nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01

za niž jedná:		Ing. Stanislav Bruna – předseda představenstva

Ing. Vít Tůma – člen představenstva 
IČO: 			60193468

DIČ: 			CZ-60193468

Bankovní spojení:	KB Mělník

č. účtu:			x

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2334

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci smlouvy:

| ve věcech: |  | telefon: | email: |
| --- | --- | --- | --- |
| smluvních | Ing. Michal Janál | x | x |
| plnění smlouvy | Petr Pšenička | x | x |

(dále jen „objednatel“)

a

Patok a.s.

Sídlo:			  	U Porcelánky 2903, 440 01 Louny

za niž jedná/zastoupená: 	Josef Paclt – statutární ředitel

IČO:				27356248

DIČ:				CZ27356248

Bankovní spojení:		UniCredit Bank

č. účtu:				x

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci smlouvy:

| ve věcech: | jméno a příjmení | telefon: | email: |
| --- | --- | --- | --- |
| smluvních | Ing. Jaroslava Hrušovská | x | x |
| plnění smlouvy | Jindřich Rais | x | x |

(dále jen „zhotovitel")

(společně dále jen „smluvní strany“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

# Předmět smlouvy

  - Zhotovitel se zavazuje provádět na své náklady a nebezpečí, v souladu se zadávací dokumentací do veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla (dále jen „veřejná zakázka“), s nabídkou zhotovitele do veřejné zakázky (dále jen „nabídka zhotovitele“) a za podmínek stanovených touto smlouvou a dokumenty, na které odkazuje, provádět činnosti specifikované v příloze č. 1 spočívající v provedení těsnostních zkoušek kanalizací OVZ a slopu v areálech objednatele rozdělených do jednotlivých etap (úseků) uvedených v článku 2.1 smlouvy (dále jen „dílo“).

  - Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a při dodržení podmínek a ujednání smlouvy zaplatit zhotoviteli cenu dohodnutou v této smlouvě.

  - Pro účely této smlouvy se každá jednotlivá činnost specifikovaná v příloze č. 1 smlouvy provedená v rámci údržby těsnostních zkoušek kanalizací OVZ a slopu považuje za samostatné dílo a bude Objednatelem zadávána vždy formou písemné výzvy Zhotoviteli.

Termín a místo plnění

  - Místem plnění jsou níže uvedené areály objednatele:

- Centrální tankoviště ropy (CTR) v Nelahozeves, GPS: 50.2881022N, 14.3022197E

- Koncové zařízení Kralupy (KZ Kralupy), GPS: 50.2646708N, 14.3244517E

- Konkrétní jednotlivé etapy v rámci těsnostních zkoušek budou realizovány vzhledem k závislosti na provozních a klimatických podmínkách v období na základě písemné výzvy k provedení díla. V písemné výzvě bude uvedeno, kterou etapu z přílohy č.1 má zhotovitel provést včetně uvedení konkrétního termínu zahájení a dokončení každé etapy (díla) v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy. Písemnou výzvu odešle oprávněná osoba objednatele ve věcech plnění smlouvy emailem oprávněné osobě zhotovitele ve věcech plnění smlouvy nejméně 14 dní před termínem zahájení realizace díla uvedeném ve výzvě.

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu uvedeném ve výzvě.

Práva a povinnosti smluvních stran

  - Zhotovitel se zavazuje:

- před zahájením realizace díla se seznámit s místem plnění a požadavky objednatele, a mít tak všechny potřebné informace související s předmětem a provedením díla;

- zajistit, aby veškeré práce provedli k tomu vhodní odborní pracovníci;

- provést veškeré práce, dodávky a výkony, kterých je potřeba trvale nebo dočasně k řádnému zahájení, provedení, dokončení, a předání díla bez ohledu na to, zda tyto práce, dodávky a výkony nutné pro provedení, byly obsaženy výslovně v této smlouvě, jejích přílohách a/nebo ve výzvě přičemž náklady na veškeré dodávky, výkony a práce potřebné k úplnému a kompletnímu dokončení celého díla jsou zahrnuty v ceně díla;

- realizovat dílo takovým způsobem, aby jeho prováděním nedošlo ke vzniku škod na okolních nemovitostech a movitých věcech, ať již ve vlastnictví objednatele či třetích osob, a aby byl minimalizován vliv realizace díla na životní prostředí, okolní objekty a okolí místa plnění;

- při realizaci díla vždy postupovat s maximální odbornou péčí, maximálně profesionálním způsobem a co možná nejvhodnější technikou;

- realizovat dílo podle pokynů objednatele, které nesmí být v rozporu s ustanoveními smlouvy. Zhotovitel neodpovídá za důsledky vzniklé plněním nevhodných pokynů objednatele, a to za předpokladu, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto pokynů nemohl zjistit nebo na ně objednatele písemně upozornil a objednatel na jejich plnění dle jeho písemného sdělení trval. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při provádění díla dle smlouvy, a které mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. Od pokynů objednatele se může zhotovitel odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu objednatele a zhotovitel nemůže včas obdržet jeho souhlas;

- na základě předchozího (i ústního) dotazu objednatele sdělit objednateli bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 2 dnů po přijetí dotazu) veškeré objednatelem požadované informace související s plněním smlouvy;

- zajistit u objednatele včasné proškolení pracovníků, kteří se budou podílet na realizaci díla o bezpečnostních předpisech a požární ochraně v souladu a v rozsahu vnitřní směrnice objednatele SB-GŘ-02 Povolení na práci.

  - Subdodavatelé

Při provádění díla nebo jeho části subdodavateli je zhotovitel odpovědný objednateli stejným způsobem, jako kdyby dílo nebo jeho část prováděl sám. Zhotovitel se zavazuje, že bude o všech dodávkách a výkonech, které budou provádět jménem zhotovitele subdodavatelé, objednatele min. 5 dnů předem písemně informovat. Zhotovitel je současně povinen poskytnout objednateli detailní informace (zejména identifikační údaje) o všech subdodavatelích.

  - Pracovníci zhotovitele

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré práce provedli k tomu vhodní, odborně kvalifikovaní pracovníci. Zhotovitel odpovídá za chování osob provádějících dílo a za to, že bude mít pro své pracovníky veškerá potřebná úřední povolení a platná potřebná kvalifikační oprávnění.

- Zhotovitel se zavazuje, že každá osoba, která jím bude použita při realizaci díla, bude vyměněna bez zbytečných odkladů na jeho náklady, pokud to bude objednatel důvodně požadovat, zejména osobu, která porušila právní anebo vnitřní předpisy objednatele platné v areálech objednatele.

- Zhotovitel a/nebo jeho subdodavatel zaměstnávající zahraniční zaměstnance je povinen pro tyto zaměstnance vyřídit a mít v pořádku veškeré legislativní náležitosti dle právních předpisů českého právního řádu pro pobyt a práci na území ČR a doložit na vyžádání veškeré doklady objednateli. Zhotovitel je rovněž povinen na vyžádání objednatele prokázat, že tito zaměstnanci zcela porozuměli vnitřním předpisům objednatele platným ohledně vstupu, pohybu a provádění prací v areálu provozu objednatele, kde bude dílo prováděno.

- Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, že zahraniční zaměstnanci zhotovitele a/nebo jeho subdodavatele absolvují proškolení v jejich jazyce o bezpečnostních předpisech a požární ochraně v souladu a rozsahu dle vnitřní směrnice objednatele SB-GŘ-02 Povolení na práci. Zhotovitel zajistí, aby v každé skupině pracovníků s cizí státní příslušností byl minimálně jeden pracovník schopný tlumočit, a to i v průběhu realizace samotných prací.

  - Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit dodržování:

- předpisy požární ochrany (dále jen „PO“),

- veškeré právní a ostatní obecně závazné právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“),

- veškerých obecně závazných předpisů na ochranu životního prostředí, zejména zákonem č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění;

- veškerých právních předpisů v oblasti nakládání s odpady, zejména:

- zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,

- Vyhlášku Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů,

- Vyhlášku Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů;

- vnitřních předpisů objednatele:

- SB-GŘ-50-1001 Základní bezpečnostní předpis pro zaměstnance externích firem v prostorách MERO ČR, a. s., který je zveřejněn na webových stránkách objednatele na adrese http://www.mero.cz/dokumenty-ke-stazeni/,

- SB-GŘ-50-0001 Ekologický předpis pro personál externích firem v objektech MERO ČR, a. s., a na trasách ropovodů, který je zveřejněn na webových stránkách objednatele na adrese http://www.mero.cz/dokumenty-ke-stazeni/,

- podmínek stanovených touto smlouvou a jejími přílohami.

  - Odpad vzniklý vlastní činností nechá zhotovitel zneškodnit oprávněnou osobou a bude o něm vést příslušnou evidenci, kterou na vyžádání předloží ke kontrole objednateli.

  - Objednatel zajistí pro realizaci díla následující činnosti:

  - proškolení pracovníků zhotovitele v českém jazyce o bezpečnostních předpisech a požární ochraně v souladu a rozsahu vnitřní směrnice objednatele SB-GŘ-02 Povolení na práci;

  - vydání povolení na práci v souladu s vnitřní směrnicí objednatele SB-GŘ-02 Povolení na práci. Objednatel vydá zhotoviteli povolení na práci v souladu s vnitřní směrnicí objednatele SB-GŘ-02 Povolení na práci až poté, co všichni pracovníci zhotovitele provádějící dílo budou objednatelem proškoleni z bezpečnostních předpisů a požární ochrany, přičemž bez povolení na práci nebude pracovníkům zhotovitele povolen vstup do příslušného areálu provozu objednatele.

  - Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla kontrolovat plnění smluvních povinností zhotovitele (zejména postup při realizaci díla).

Změny rozsahu smlouvy

- Objednatel je oprávněn, není-li to v rozporu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů (zejména zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění /dále jen „zákon o veřejných zakázkách“/), nebo vnitřními předpisy objednatele, navrhnout zhotoviteli změnu rozsahu předmětu smlouvy (zejména omezení nebo rozšíření rozsahu o další práce provedené zhotovitelem, které se mohou během plnění smlouvy vyskytnout a které nejsou zahrnuty do předmětu smlouvy ani nebyly zahrnuty do předmětu veřejné zakázky). Zhotovitel je oprávněn začít provádět změny teprve po písemném odsouhlasení rozsahu změny předmětu smlouvy a ceny takové změny oběma smluvními stranami. Smluvní strany uzavřou do 10 dnů ohledně ceny změny rozsahu předmětu smlouvy písemný dodatek ke smlouvě, na základě kterého se rozsah předmětu smlouvy a cena odpovídajícím způsobem upraví, jinak není objednatel povinen uhradit cenu takovýchto prací a dodávek, ledaže se jedná pouze o omezení/zúžení rozsahu předmětu smlouvy, které je pro zhotovitele závazné ke dni písemně určenému objednatelem. Pokud smluvní strany této smlouvy neuzavřou dodatek ve lhůtě uvedené v předchozí větě tohoto článku smlouvy, zavazuje se zhotovitel provést práce písemně odsouhlasené objednatelem a objednatel se mu za tyto provedené práce zavazuje uhradit cenu písemně odsouhlasenou.

- Odmítne-li zhotovitel provedení změny rozsahu smlouvy navrhované objednatelem, je povinen umožnit objednateli jejich provedení prostřednictvím jiné osoby.

Pracoviště, předání a převzetí díla

- Zhotovitel je povinen udržovat během realizace díla čistotu a pořádek na pracovišti a v jeho okolí a po skončení díla pracoviště uklidit a odstranit vzniklý odpad v souladu s právními předpisy v oblasti nakládání s odpady. V opačném případě tak učiní objednatel sám na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré náklady dle předchozí věty, které mu budou objednatelem vyúčtovány.

- Po dokončení díla, kterým je provedení kompletního rozsahu všech objednatelem požadovaných prací a výkonů zhotovitelem, se v termínu dohodnutém písemně dle článku 2.2 smlouvy uskuteční předání a převzetí díla. O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol, který musí být podepsán oprávněnými osobami obou smluvních stran.

- Objednatel si vyhrazuje právo převzít pouze dílo bez vad a nedodělků.

- V případě zjištění vad a nedodělků při přejímce díla budou tyto vady a nedodělky zaznamenány písemně do protokolu z přejímacího řízení, který musí být podepsán oprávněnými osobami obou smluvních stran s tím, že v něm bude sjednána lhůta, ve které zhotovitel bude povinen odstranit vady a nedodělky zjištěné objednatelem při přejímce díla. Není-li v protokolu z přejímacího řízení dohodnuto jinak, zhotovitel se zavazuje vady a nedodělky díla odstranit nejpozději do 7 dnů od původního termínu předání a převzetí díla. Po odstranění vad a nedodělků vyzve zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně objednatele k převzetí díla, a to nejméně 2 pracovní dny před stanoveným dnem převzetí díla.

- Dílo jako celek bylo zhotovitelem řádně provedeno dnem podepsání (jak ze strany zhotovitele, tak i ze strany objednatele) protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků.

Cena díla a platební podmínky

- Cena za splnění celého předmětu smlouvy, tj. za provedení všech etap těsnostních zkoušek             v letech 2016 - 2019

1.631.190 Kč bez DPH

Dílčí ceny za jednotlivé etapy v uvedených letech

| Etapa / rok | Cena za etapu Kč bez DPH |
| --- | --- |
| Etapa č. VII / 2016 | x Kč |
| Etapa č. VIII / 2016 | x Kč |
| Etapa č. XIII / 2016 | x Kč |
| Etapa č. IX / 2017 | x Kč |
| Etapa č. XIV / 2017 | x Kč |
| Etapa č. I / 2018 | x Kč |
| Etapa č. II / 2019 | x Kč |
| Etapa č. III / 2019 | x Kč |
| Etapa č. IV / 2019 | x Kč |

- Cena za řádné provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran, jako smluvní cena za skutečně provedené práce stanovená na základě cen uvedených v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „cena díla“). Cena díla je stanovena bez daně z přidané hodnoty.

- Cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná a je platná až do doby ukončení nebo zániku smlouvy a zahrnuje všechny náklady k řádnému provedení a dokončení plnění dle této smlouvy a zisk zhotovitele.

- Cena díla zahrnuje všechny náklady zhotovitele na zhotovení díla, včetně jeho režijních nákladů. Cena díla v sobě zahrnuje rovněž veškeré náklady na dopravu, náhrady za vynaložený čas strávený na cestách, náklady na ubytování, přesčasy s výhradou přesčasu speciálně písemně objednaného objednatelem, riziko špatného počasí, zatížení zimou, pojištění, atd.

- Zhotovitel je oprávněn vyfakturovat dílčí ceny za jednotlivé etapy až po řádném dokončení příslušné etapy díla a protokolárním předání bezvadné etapy díla objednateli, tj. až po podepsání předávacího protokolu o převzetí příslušné etapy díla bez vad a nedodělků oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel odešle fakturu nejpozději do 15 dnů po zdanitelném plnění.

- K ceně díla stanovené podle článku 6.1 této smlouvy bude připočtena při fakturaci DPH v zákonné výši v souladu s předpisy upravujícími uplatnění DPH v České republice. Pokud bude česká DPH ze strany zhotovitele aplikovatelná, vyúčtuje zhotovitel tuto DPH při fakturaci příslušného díla, ke kterému se tato DPH váže, a zahrne ji do faktury za příslušné dílo. DPH vyúčtovaná v souladu s tímto ustanovením této smlouvy se stane součástí ceny příslušného díla. Pokud česká DPH nebude v souladu s předpisy upravujícími uplatnění DPH v České republice ze strany zhotovitele aplikovatelná, k ceně příslušného díla stanovené podle článku 6.1 této smlouvy nebude připočtena žádná DPH.

- Faktura-daňový doklad musí splňovat náležitosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů a náležitosti dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, popř. obecně závazného právního předpisu nahrazujícího zákon č. 235/2004 Sb. (dále jen „zákon o DPH“), a bude obsahovat i přílohy

- Faktura – daňový doklad musí splňovat veškeré náležitosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů a náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, popř. obecně závazného právního předpisu nahrazujícího zákon o DPH, a dále musí obsahovat:

- odkaz na číslo této smlouvy,

- veškeré podklady, na základě kterých byla faktura vystavena a na základě kterých bude i zúčtována, zejména podrobný rozpis provedených dodávek a prací v rámci díla. U každé účtované položky musí být uvedena jednotka, cena za jednotku, spotřebované množství jednotek a celková cena,

- informaci, zda zhotovitel je či není k datu uskutečnění fakturovaného plnění plátcem DPH v České republice, a správný kód CZ-CPA pro poskytnuté služby odpovídající číselnému kódu klasifikace CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, včetně slovní informace, zda se jedná či nejedná o stavební práce nebo montážní práce.

Přílohou faktury-daňového dokladu bude předávací protokol podepsaný oprávněnými osobami obou smluvních stran.

- Fakturu-daňový doklad včetně všech příloh doručí zhotovitel na adresu sídla objednatele. Splatnost faktury-daňového dokladu činí 21 kalendářních dnů od dne prokazatelného doručení objednateli.

- V případě, že zhotovitel nebude oprávněn vystavit objednateli fakturu-daňový doklad nebo faktura-daňový doklad nebude obsahovat touto smlouvou předepsané náležitosti a údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli do 10 kalendářních dnů po jejím obdržení, jako doklad vystavený neoprávněně nebo jako doklad nesplňující předepsané náležitosti k doplnění či opravě. V případě vrácení faktury-daňového dokladu objednatelem zhotoviteli k opravě nebo doplnění počíná běžet nová lhůta splatnosti v délce 21 dní ode dne doručení takto opravené nebo doplněné faktury-daňového dokladu zpět objednateli. V takovém případě nemá zhotovitel nárok na zaplacení fakturované částky, úrok z prodlení ani jakoukoliv jinou sankci.

- Nebude-li dohodnuto jinak, veškeré ceny budou sjednány a veškeré platby budou realizovány v korunách českých. Veškeré platby budou prováděny bezhotovostně na účet zhotovitele uvedený na faktuře – daňovém dokladu.

- Připadne-li termín splatnosti faktury – daňového dokladu na den pracovního volna nebo pracovního klidu, posouvá se termín splatnosti faktury – daňového dokladu na nejbližší následující pracovní den po dni pracovního volna nebo pracovního klidu.

- Pro účely smlouvy platí, že peněžité závazky objednatele, které mu vyplývají ze smlouvy, jsou splněny odepsáním příslušné částky z bankovního účtu objednatele.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započíst veškeré své pohledávky ze smlouvy proti pohledávce zhotovitele plynoucí ze smlouvy, a to i v případě, že pohledávka zhotovitele plynoucí ze smlouvy není ještě splatná.

- Zhotovitel je odpovědný za správné vyúčtování DPH u plnění poskytnutých podle této smlouvy, a za správné vystavení faktur-daňových dokladů za tato poskytnutá plnění, a to v souladu s právními předpisy českého právního řádu. V případě nesprávného vyúčtování výše uvedených plnění nebo nesprávného vystavení faktur-daňových dokladů k těmto plněním se zhotovitel zavazuje bezodkladně vrátit objednateli nesprávně vyúčtovanou DPH a bezodkladně uhradit objednateli veškerou škodu, která z důvodu nesprávného uplatnění DPH nebo nesprávného vystavení faktury-daňového dokladu objednateli vznikne, včetně částky DPH, která nebude uznatelná jako odpočet DPH.

- Objednatel není povinen hradit jakékoliv finanční částky podle této smlouvy na jiný bankovní účet, než ten, který je zřízen bankou ve prospěch zhotovitele, a současně, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, a současně, který není veden poskytovatelem platebních služeb mimo Českou republiku.

- V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH, není objednatel povinen hradit zhotoviteli jakékoliv finanční částky podle této smlouvy, a to do dne včetně toho dne, kdy zhotovitel bude oficiálně správcem daně označen, že není nespolehlivým plátcem.

Záruka

- Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno řádně, včas a bez závad. Zhotovitel v souladu s ustanovením § 2619 odst. 1 občanského zákoníku s odkazem na ustanovení § 2113 a násl. občanského zákoníku, přejímá záruku za to, že dílo jako celek podle smlouvy (včetně všech jeho změn), jakož i jeho části, bude během záruční doby mít požadované vlastnosti.

- Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty

- Nebude-li dohodnuto jinak, zhotovitel poskytuje záruku, že ke dni předání díla a dále po dobu 2 měsíců bude mít dílo požadované vlastnosti. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí předmětného díla objednatelem a končí uplynutím 2 měsíců od tohoto data.

- Zhotovitel ponese také náklady za vyhledávání a stanovení nedostatků, závad a škod a jejich příčin, tak i veškeré náklady, které vzniknou při odstraňování závad poškození zařízení všeho druhu prokazatelně způsobeného zhotovitelem.

- Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele. V písemné reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu reklamovaných vad.

- Zhotovitel přijímá písemné reklamace vad na poštovní adrese: info@patok.cz

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel má zachovány vůči zhotoviteli všechny volby mezi nároky z vad díla (ustanovení § 2615 odst. 2 občanského zákoníku s odkazem na §§ 2106 a 2107 občanského zákoníku) i po uplatnění jedné z nich s tím, že uplatněný nárok může bez souhlasu zhotovitele měnit. Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení účinnosti ustanovení § 2112 občanského zákoníku, která pro jejich závazkový právní vztah založený smlouvou neplatí. Místo úpravy ustanovení § 2112 občanského zákoníku platí, že objednateli nebude přiznáno právo z vad díla pouze v případě, že objednatel neoznámí vady díla (neuplatní reklamaci) do 30 dnů od posledního dne záruční doby, pokud objednatel prokáže, že k výskytu vady díla došlo ještě v průběhu záruční doby.

- Při opakovaném výskytu stejné vady, která je odstraněna stejnou technologií nebo prostředkem, je objednatel oprávněn požadovat změnu technologie nebo prostředku použitého k odstranění vady.

- Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává, zda vadu odstraní, kdy nastoupí k odstranění vady a v jaké lhůtě vadu odstraní, tj. zda ve lhůtě dohodnuté ve smlouvě nebo ve lhůtě kratší. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

- Náklady na odstranění vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do jejich rozhodnutí postupem dle článku 9 smlouvy.

- Další nároky objednatele ze zvláštních ujednání nebo jiných zvláštních zákonných ustanovení zůstávají nedotčeny, zejména nároky vyplývající z příslušných ustanovení občanského zákoníku.

- O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá odstranění reklamované vady převzít. Protokol bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Sankce

- V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost zhotovit dílo řádně a včas je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z ceny díla, a to za každý započatý den prodlení.

- V případě prodlení objednatele s úhradou faktury-daňového dokladu je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení v dohodnuté výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení. Úrok z prodlení při prodlení objednatele vyúčtuje zhotovitel objednateli samostatnou fakturou-daňovým dokladem.

- Zhotovitel se zavazuje k úhradě smluvní pokuty za nedodržení bezpečnostních předpisů a používání veškerých ochranných pomůcek, a to 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Porušení bude zaznamenáno v příslušném povolení na práci zástupcem objednatele. Tato částka může být započtena proti celkové ceně díla.

- Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná smluvní strana povinné smluvní straně písemnou formou.

- Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

- Povinná smluvní strana je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.

- Ustanoveními tohoto článku 8 není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli náhradu škody, a to v plném rozsahu.

Řešení sporů

- Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých v souvislosti s touto smlouvou a k jejich smírnému vyřešení zejména prostřednictvím jednání pověřených zaměstnanců nebo statutárních zástupců smluvních stran.

- Jakékoli spory vzniklé z této smlouvy či v souvislosti s ní budou s konečnou platností rozhodovány příslušnými českými soudy.

Pojištění

- Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude na své náklady pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s výkonem jeho činností dle této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje, že bez zbytečného odkladu kdykoli na výzvu objednatele prokáže existenci tohoto pojištění dle článku 10.1 smlouvy

- V případě porušení povinností dle tohoto článku 10 smlouvy ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn od této smlouvy s okamžitou účinností odstoupit nebo je oprávněn uzavřít a udržovat takové pojištění po dobu trvání této smlouvy sám.

Vyšší moc

- Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků z důvodů okolnosti/události vyšší moci.

- Za vyšší moc se považuje nepředvídaná nebo neodvratitelná překážka bránící plnění povinnosti, které vznikly nezávisle na vůli povinné smluvní strany, zejména válka, terorismus, mobilizace, celostátní odborové stávky vyhlášené odborovými svazy, povstání, živelné a jiné katastrofy, která znemožňuje po určitou dobu zcela, částečné nebo úplné plnění závazku některé smluvní strany.

- Smluvní strana, na jejíž straně vznikla okolnost/událost vyšší moci, je povinna o tom neprodleně (nejpozději do 5ti kalendářních dnů) písemně informovat druhou smluvní stranu a sdělit jí předpokládanou délku trvání okolnosti/události vyšší moci. Odpadne-li okolnost/událost vyšší moci, je smluvní strana, na jejíž straně tato okolnost/událost vyšší moci vznikla, povinna informovat o tom neprodleně (nejpozději do 5ti kalendářních dnů) písemně druhou smluvní stranu. Nedodržení lhůty pro oznámení dle tohoto článku smlouvy má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti/události vyšší moci.

- Jestliže z důvodu okolnosti/události vyšší moci nebude smluvní strana schopna splnit smluvní povinnost, splní tuto povinnost bez zbytečného odkladu po odpadnutí okolnosti/události vyšší moci, která splnění povinnosti bránila a byla-li pro splnění takové povinnosti sjednána lhůta, prodlužuje se tato lhůta o délku trvání okolnosti/události vyšší moci.

- Povinnosti smluvních stran se po dobu trvání okolnosti/události vyšší moci dočasně přerušují a automaticky obnovují po jejím ukončení.

- Pokud vyšší moc a její následky zabrání plnění závazků z této smlouvy po dobu delší než 30 dnů, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.

- Ustanovení tohoto článku 11 smlouvy neplatí, pokud smluvní strana, u níž dojde k okolnosti/události vyšší moci, takovou okolnost/událost měla nebo vzhledem ke všem okolnostem mohla předvídat v době uzavření této smlouvy.

Doba trvání a ukončení smlouvy

  - Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na 48 měsíců ode dne její účinnosti.

  - Smlouva zaniká:

- výpovědí,

- dohodou smluvních stran,

- odstoupením.

  - Odstoupení zhotovitele

Zhotovitel může od smlouvy odstoupit s okamžitou účinností při podstatném porušení smlouvy objednatelem. Za podstatné porušení smlouvy objednatelem považují smluvní strany prodlení objednatele se splněním oprávněného peněžitého závazku, jež mu vyplývá ze smlouvy, o více než 30 dnů. Zhotovitel je v takovém případě povinen písemně upozornit objednatele na možnost odstoupení a poskytnout mu dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění peněžitého závazku, která nesmí být kratší než 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení zhotovitele. V případě, že objednatel nesplní svoji povinnost zaplatit zhotoviteli splatný peněžitý závazek ani v této dodatečné lhůtě, je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy.

  - Odstoupení objednatele

Objednatel může od smlouvy odstoupit s okamžitou účinností v těchto případech (které jsou zároveň považovány smluvními stranami za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele):

  - je-li to v této smlouvě dohodnuto;

- nedodrží-li zhotovitel opakovaně podmínky stanovené touto smlouvou;

- nepřestane provádět plnění dle této smlouvy nevhodným způsobem nebo v rozporu s podmínkami smlouvy, ačkoli byl na toto objednatelem upozorněn;

- porušení podmínek BOZP, PO, nakládání s odpady a vnitřních předpisů objednatele;

- nezjednání nápravy plynoucí z porušování podmínek BOZP, PO, nakládání s odpady nebo vnitřních předpisů objednatele;

- bude-li bránit okolnost/událost vyšší moci na straně zhotovitele v plnění povinností dle této smlouvy déle než 30 dnů;

- bude-li vůči zhotoviteli podán návrh na zahájení insolvenčního řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění, a to bez ohledu na to zda bude rozhodnuto o úpadku či nikoli;

- dojde-li ke vstupu zhotovitele do likvidace;

- zanikne-li zhotoviteli živnostenské oprávnění dle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů, nebo jiné oprávnění nezbytné pro řádné plnění této smlouvy;

- pravomocné odsouzení zhotovitele pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

  - Účinným doručením odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně se smlouva zrušuje od počátku. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran, s výjimkou sankčních nároků a dalších práv a případných povinností uvedených v § 2005 odst. 2 občanského zákoníku. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na úhradu částek již řádně poskytnutého plnění ze smlouvy, má-li přijaté plnění samo o sobě pro stranu oprávněnou z tohoto plnění význam.

  - V takovém případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli přiměřenou část ceny díla, která odpovídá dodávkám a pracím provedeným v souladu s touto smlouvou k datu ukončení smlouvy. Takové dodávky a práce budou oceněny na základě cen uvedených v příloze č. 1 této smlouvy. Jedná se o takovou maximální částku, jejíž vynaložení může zhotovitel s ohledem na všechny provedené práce a výkony (včetně prací a výkonů provedených subdodavateli zhotovitele) objednateli prokázat

  - Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu písemně i bez udání důvodu vypovědět. Výpovědní doba činí 3 měsíce. Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla doručena výpověď druhé smluvní straně.

  - Odstoupení, jakož i výpověď, musí být provedeno písemnou formou doporučeným dopisem adresovaným na sídlo druhé smluvní strany nebo dopisem osobně doručeným do sídla druhé smluvní strany. Výpověď nebo odstoupení vstupují v účinnost dnem doručení druhé smluvní straně.

Závěrečná ustanovení

  - Práva a povinnosti obou stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy českého právního řádu. Toto ustanovení trvá i po ukončení nebo zániku této smlouvy.

  - Zhotovitel není oprávněn postoupit ani převést svá práva a povinnosti, jež mu vyplývají z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

  - Pokud dojde k zániku subjektu smluvní strany, přecházejí všechna práva a povinnosti, které z této smlouvy vyplývají, na jejího právního nástupce.

  - Smluvní strany výslovně sjednávají, že případné obchodní zvyklosti týkající se plnění této smlouvy nemají přednost před ujednáními v této smlouvě, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

  - Smluvní strany si výslovně sjednávají, že ustanovení § 1765, § 1766, § 2609 občanského zákoníku, se na vztah založený touto smlouvou nepoužijí. Smluvní strany se dále s ohledem na povahu smlouvy dohodly, že zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620, odst. 2 občanského zákoníku.

  - Smluvní strana se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, které (a) přímo nebo nepřímo získala od druhé smluvní strany v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy a /nebo (b) jsou obsaženy v této smlouvě a/nebo (c) jí v souvislosti s touto smlouvou sdělí druhá smluvní strana a/nebo (d) se týkají druhé smluvní strany, jejich obchodních partnerů nebo informace, které tvoří obchodní tajemství nebo mohou mít povahu obchodního tajemství druhé smluvní strany nebo jakékoliv jiné důvěrné informace, které jsou jim známy (dále jen „důvěrné informace“) a důvěrné informace nezneužije. Důvěrné informace jsou pokládány za důvěrný údaj ve smyslu § 1730 občanského zákoníku a současně za obchodní tajemství ve smyslu § 504 téhož zákona. Zveřejnění informací, které (a) jsou nebo se stanou veřejně známými nebo veřejně přístupnými z jiného důvodu, než je porušení této smlouvy, nebo které (b) je příslušná smluvní strana povinna zveřejnit nebo zpřístupnit oprávněné osobě podle platných právních předpisů není považováno za porušení závazku stanoveného v tomto článku (přičemž takto zveřejněné nebo zpřístupněné informace jsou i nadále důvěrné informace a závazek smluvní strany ohledně zacházení s nimi jako s důvěrnými informacemi podle této smlouvy tím není dotčen). Zhotovitel je povinen smluvně zavázat své zaměstnance a osoby, kterým v souvislosti s plněním této smlouvy svěří jednotlivé úkoly, aby uchovávali důvěrné informace v tajnosti alespoň ve stejném rozsahu, v jakém je zhotovitel uchovává v tajnosti.  Každá smluvní strana se dále zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany nezveřejní ani nepoužije ve svůj prospěch či prospěch třetí osoby jakoukoliv důvěrnou informaci. Ustanovení tohoto odstavce platí i po ukončení nebo zániku této smlouvy, a to po dobu pěti let.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je považován za veřejného zadavatele ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s tímto zákonem je u podlimitních veřejných zakázek povinen uveřejnit na svém profilu smlouvu včetně všech jejích příloh a dodatků, skutečně uhrazenou cenu díla a seznam subdodavatelů. Zhotovitel podpisem smlouvy s uveřejněním uvedených informací souhlasí.

  - Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze dohodou smluvních stran ve formě písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran na téže listině.

  - V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinným, nevymahatelným či neplatným, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná, vymahatelná a platná. Smluvní strany se zavazují, že namísto takového neúčinného, nevymahatelného či neplatného ustanovení platí přiměřeně úprava, která se bude tomuto ustanovení z hlediska věcného obsahu, účelu a hospodářského výsledku nejvíce přibližovat tomu, co obě strany zamýšlely nebo co by byly podle smyslu a účelu zamýšlet chtěly.

  - Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této smlouvy připojují pověření zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

  - Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran

  - Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení této smlouvy.

  - Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Přehled jednotlivých etap TZ  2016-2019

Za objednatele:   					Za zhotovitele:

V Kralupech nad Vltavou dne ……………….		V Lounech dne ……………….

……………………………………….			……………………………………….

MERO ČR a.s.						PATOK a.s.

Ing. Stanislav Bruna 				       	Josef Paclt

předseda představenstva				statutární ředitel

……………………………………….

MERO ČR a.s.

Ing. Vít Tůma

člen představenstva

Příloha č.1                                                                               Přehled jednotlivých etap těsnostních zkoušek

| Etapa č. | Název etapy | Termín realizace | Celková délka etapy (m) | Počet úseků | Počet šachet | DN150 |  | DN200 |  | DN250 |  | DN300 |  | DN350 |  | DN400 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Délka (m) | Počet úseků | Délka (m) | Počet úseků | Délka (m) | Počet úseků | Délka (m) | Počet úseků | Délka (m) | Počet úseků | Délka (m) | Počet úseků |
| VII. | CTR (H22-H21) kanalizace OVZ | 8/2016 | 518,6 | 18 | 20 | 53,3 | 2 |  |  | 144,6 | 8 | 144,6 | 4 |  |  | 138,2 | 4 |
| VIII. | CTR(H24-H23) kanalizace OVZ | 10/2016 | 518,6 | 21 | 23 | 139,0 | 5 |  |  | 249,0 | 10 | 48,5 | 1 |  |  | 173,0 | 5 |
| XIII. | CTR Kanalizace SLOP | 7/2016 | 259,2 | 6 | 2 | 95,0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 164,2 | 4 |  |  |
| IX. | CTR (H12-H11) kanalizace OVZ | 4/2017 | 575,6 | 22 | 20 | 29,7 | 3 |  |  | 63,7 | 1 | 134,8 | 6 | 219,6 | 6 | 127,8 | 6 |
|  | CTR (H12-H11) kanalizace SLOP |  | 406,2 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  | 362,2 | 2 |  |  | 44,0 | 1 |
| XIV. | KZ Kralupy kanalizace SLOP | 9/2017 | 38,5 | 1 | 1 |  |  | 38,5 | 1 | Vyčištění slopové jímky * 6,7 x 4,6 x 2,7 (m) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KZ Kralupy kanalizace OVZ |  | 136,0 | 1 | 1 |  |  | 136,0 | 1 | Vyčištění jímky OVZ * 2,7 x 3,4 x 3,3 (m) |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | CTR (H01-PS602) kanalizace OVZ | 9/2018 | 718,0 | 28 | 20 | 67,0 | 5 |  |  | 303,0 | 12 | 348,0 | 11 |  |  |  |  |
| II. | CTR (H02-PS603) kanalizace OVZ | 3/ 2019 | 737,0 | 28 | 20 | 80,0 | 5 |  |  | 292,0 | 11 | 365,0 | 12 |  |  |  |  |
| III. | CTR (H07-H09) kanalizace OVZ | 5/2019 | 507,0 | 27 | 28 | 160,0 | 13 |  |  | 107,0 | 3 | 316,5 | 11 |  |  |  |  |
| IV. | CTR (H08-H10) kanalizace OVZ | 6/2019 | 507,0 | 21 | 22 | 97,3 | 6 |  |  | 110,5 | 5 | 292,2 | 10 |  |  |  |  |