# S M L O U V A   O   D Í L O

uzavřená dle § 536 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Rychnov nad Kněžnou

- Smluvní strany

1.1.	Objednatel:			Město Rychnov nad Kněžnou

Sídlo:				Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Statutární zástupce:		Ing. Janem Skořepou, starostou města

Bankovní spojení:

IČO:			 	00275336

DIČ:			 	CZ00275336

V technických záležitostech:

(dále jen objednatel)

1.2.	Zhotovitel:			Lesprojekt východní Čechy, s r.o.

Sídlo:				Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové

Statutární zástupce:		Ing. Pavel Gregor, jednatel

Bankovní spojení:

IČO:				25251431

DIČ:				CZ25251431

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10115

V technických záležitostech:

Licence Mze ČR ke zpracování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov č.j. 22031ZP/2013-	Kl ze dne 16.12.2013

(dále jen zhotovitel)

- Předmět a účel smlouvy

  - Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro zadavatele na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost dílo za podmínek stanovených smlouvou a v rozsahu dále stanoveném a závazek zadavatele zaplatit zhotoviteli za dílo dohodnutou cenu v souladu a způsobem v této smlouvě uvedeným.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro zadavatele zhotovit ve sjednané době plnění kompletní zpracování lesních hospodářských osnov (dále jen „LHO“) pro zařizovací obvod Rychnov nad Kněžnou s platností od   1. 1. 2021 do 31. 12. 2030 pro právnické a fyzické osoby vlastnící lesy o celkové výměře menší než 50 ha ve správním území ORP, města Rychnov nad Kněžnou.

LHO bude zpracována podle § 24 až 27 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, dalších předpisů souvisejících a prováděcích, v souladu s obsahem Informačního standardu lesního hospodářství pro LHP a LHO s platností od 1. 1. 2021. Digitální data budou zpracována v souladu s informačním standardem lesního hospodářství, platným pro rok zpracování a prověřena

Předběžná výměra pozemků spadajících do zpracování LHO činí 2700 ha.

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně zhotovit v souladu se smlouvou a jejími přílohami a vycházet z podkladů a podmínek v nich stanovených

.

  - Součástí díla budou následující náležitosti:

Vyhotovení č. 1 je určené pro Městský úřad a bude obsahovat:

- všeobecnou část

- podrobné údaje pro porosty, porostní skupiny či etáže dřevin

- plochovou tabulku včetně seznamu vlastníků

- porostní mapa foliovaná a skládaná do kapes – v měřítku 1:10000 případně podrobnějším podle potřeby

- vlastnické separáty

- digitální data na CD/DVD

Vyhotovení č. 2 je určené pro odborné lesní hospodáře a bude obsahovat:

- podrobné údaje pro porosty, porostní skupiny či etáže dřevin

- porostní mapa foliovaná a skládaná do kapes – v měřítku 1:10000 případně podrobnějším podle potřeby

- rámcové směrnice hospodaření (volné listy)

Veškeré mapy budou včetně legendy.

  - LHO budou zpracovány výhradně pro jednotlivé vlastníky, sdružené porosty mohou být vytvářeny pouze se souhlasem objednatele a to jen v odůvodněných případech.

- Součinnost objednatele a zhotovitele

3.1.	Podklady předané objednatelem:

- mapy KN (vektorizované ve formátech SHP, DGN) a mapy PK, KMS a KMD (ve formátu TIFF lokalizovaný)

- výpis z KN (soubor popisných informací ve výměnném formátu VFK) c) identifikace parcel

- porostní mapy

- typologické mapy

- hospodářská kniha

- OPRL

- záměry a požadavky vlastníků lesa, popř. jiných subjektů

- požadavky dotčených orgánů státní správy (ochrana přírody, vodní hospodářství,…)

- seznam vlastníků lesa se samostatným vlastním LHP

4.	Doba plnění díla

  - Činnosti zabezpečující zhotovení předmětného díla budou prováděny od podpisu této smlouvy až do předání díla. Smluvní strany se dohodly na těchto termínech plnění:

I. etapa  - přípravné práce (zajištění podkladů, tvorba mapových podkladů, návrh kategorizace lesů, vymezení hospodářských souborů, rámcové plánování) do 30.4.2020

- etapa  - terénní projektová činnost (zjišťování údajů o stavu lesa, návrh hospodářských opatření). Zadavatel požaduje, aby předání dat z terénní projektové činnosti v rozsahu 25% z předběžné plochy zařizovacího obvodu bylo uskutečněno do 31.5.2020, v rozsahu 50% do 31.7.2020,  v rozsahu 75 % do 30.9.2020 a v rozsahu 100 % z předběžné plochy zařizovacího obvodu do 30.11.2020.

III. etapa - prozatímní digitální grafická data do 31.3.2021.

IV. etapa  - předání konečných výstupů LHO v požadovaných druzích a počtech nejpozději do 31.5.2021 
(v návaznosti na provedení kontroly dat v IDC ÚHÚL programem KoPla2021 a v návaznosti na předání dat okolních vlastníků lesa zhotoviteli pro soutisky lesnických map)

  - Zhotovitel není v prodlení s plněním, neposkytne-li mu objednatel součinnost podle této smlouvy. O dobu, po kterou neposkytne objednatel součinnost nutnou k provedení díla, se doba plnění prodlužuje.

- Cena díla a platební podmínky

  - Za zpracování díla v rozsahu určeném touto smlouvou se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu určenou dohodnutým způsobem na základě sjednané ceny za měrnou jednotku, přičemž cena za měrnou jednotku je sjednána jako pevná po celou dobu realizace smlouvy a zahrnuje veškeré práce nutné ke splnění účelu této smlouvy a veškeré náklady zhotovitele spojené se zpracováním díla podle této smlouvy.

  - Sjednaná cena za 1 ha skutečné plochy zpracovaných LHO (tj. za měrnou jednotku 1 ha):

Cena bez DPH 	 	  		735,00 Kč

DPH 21 % 	 	 		154,35 Kč

CELKEM na 1 ha 	 		889,35 Kč

  - Skutečná celková cena bude stanovena jako násobek uvedené ceny za 1 ha (bez DPH) a skutečné zjištěné plochy v plochové tabulce. Zjištěná plocha zpracovávaných LHO činí ke dni podpisu Smlouvy o dílo 2700 ha.

Cena za zjištěnou plochu bez DPH 	 	1 984 500,0 Kč

DPH 21 % 	 	 	 	416 745,0 Kč

CELKEM na plochu 	 	 	2 401 245,0 Kč

  - Cenu díla bude možné měnit pouze:

při změně celkové plochy zpracovávaných LHO,

v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů.

  - Smluvní strany sjednávají, že platba ceny díla bude rozdělena do dvou splátek, a to takto:

První splátku ve výši 600 000 Kč bez DPH uhradí zadavatel po odevzdání předběžné zprávy pro základní šetření základního šetření.

Druhou splátku ve zbývající výši ceny celého díla uhradí zadavatel po úplném a řádném dokončení díla zhotovitelem, tj. po řádném dokončení veškerých činností v rámci plnění smlouvy zhotovitelem a předání díla objednateli.

  - Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. Platby probíhají zásadně bezhotovostním způsobem na účet poskytovatele služeb.

  - Platby proběhnou na základě daňových dokladů vystavených poskytovatelem služeb zadavateli. Tyto daňové doklady (faktury) budou splňovat veškeré zákonem stanovené náležitosti daňového dokladu. Přílohou každé faktury musí být zjišťovací protokol (výkaz skutečně poskytnutých služeb) dokladující oprávněnost fakturované částky, potvrzený objednatelem.

  - Splatnost faktury je stanovena na 21 dnů od doručení faktury zadavateli. Splatnost faktury (pohledávky) začíná běžet doručením faktury, která splňuje veškeré náležitosti a je řádně doložena přílohami.

  - Zálohy na provedení díla nejsou zadavatelem poskytovány.

- Provádění díla

  - Zhotovitel se zavazuje provádět dílo řádně, tj. bez vad a nedodělků, s odbornou péčí ve spolupráci s příslušnými odbornými lesními hospodáři a ve vysoké kvalitě.

  - Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat zadavatele o skutečnostech, které by mohly ovlivnit řádné nebo včasné plnění této smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje mít platně a účinně sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu po celou dobu plnění této Smlouvy proti škodám včetně škod finančních způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, způsobenou zhotovitelem s limitem pojistného plnění nejméně 1.000.000 Kč s územním rozsahem České republiky a se spoluúčastí zhotovitele maximálně 15 %.

  - Kontrola dodržování smlouvy a plnění objemu prací bude prováděna formou kontrolních dnů a to v rozsahu maximálně 1 kontrolního dne v průběhu jednoho kalendářního čtvrtletí.

  - Termín kontrolního dne a místo jeho konání dohodne objednatel se zhotovitelem nejméně 10 dnů před předpokládaným datem.

  - Na dílo poskytuje zhotovitel záruku po celou dobu platnosti, tj. do 31. 12. 2030

- Odstoupení od smlouvy, smluvní pokuty

  - Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě, že:

zhotovitel neumožní ani po písemné výzvě provádět kontrolu

zhotovitel neodstraní nedostatky zjištěné při kontrolních dnech ve stanovené lhůtě

zhotovitel bude v prodlení s předáním díla o více jak 30 dnů

  - V případě odstoupení od smlouvy z výše uvedených důvodů zhotovitel předloží zadavateli vyúčtování skutečně a účelné vynaložených nákladů ve lhůtě jednoho měsíce od data odstoupení a zároveň předá dílo v odpovídajícím stupni rozpracovanosti a veškeré podklady.

  - V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla uvedený ve smlouvě, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení.

  - V případě prodlení objednatele s placením oprávněných faktur, zavazuje se objednatel zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení

- Ostatní ujednání

  - Objednatel i zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, se kterými budou obeznámeni v souvislosti se zpracováním díla dle této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu dotčené strany.

  - Jakékoli předání podkladů a prací mezi objednatelem a zhotovitelem a naopak bude vždy doloženo písemným zápisem.

  - Podklady předané objednatelem zhotoviteli k plnění předmětu smlouvy budou při předání díla vráceny zpět objednateli.

  - Práce vyžádané objednatelem nad rámec plnění předmětu této smlouvy a týkající se činností pro dílo nutných a potřebných, budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě.

  - Měnit a doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných, pořadově číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

  - Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele bezplatně odstranit vady, které objednatel zjistí při kontrole práce nebo po předání předmětu díla.

  - Smluvní strany souhlasí s tím, že veškeré spory z této smlouvy budou řešit vzájemnou dohodou. Nebude-li to možné spory řeší příslušný soud.

- Závěrečná ustanovení

  - Na doručování písemností zhotoviteli se přiměřeně použije § 47 zákon č. 99/63 Sb., Občanský soudní řád, v platném znění. Na doručování písemností objednateli se přiměřeně použije § 48 d zákona č. 99/63 Sb.

  - Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

  - Účastníci této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem a že nebyla ujednána v tísni ani za jinak        nevýhodných podmínek.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

  - Tato smlouva bude v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, uveřejněna v registru smluv. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

  - Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

  - Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města dne 2.12.2019, číslo usnesení 625/2019.

Rychnov nad Kněžnou, dne: 15.01.2020			V Hradci Králové dne: 30.12.2019

Za objednatele:						Za zhotovitele:

………………………………………….			…………………………………………………..

Ing. Jan Skořepa						       Ing. Pavel Gregor

starosta							 jednatel