## SMLOUVA O DÍLO

číslo MK/2016/008  uzavřená dle § 2586 a následující dle zákona č. 89/2012 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

Obsah smlouvy :

Článek 1		-		Základní ustanovení

Článek 2		-		Smluvní strany

Článek 3		-		Předmět díla

Článek 4		-		Termín zhotovení díla

Článek 5		-		Cena za dílo

Článek 6		-		Placení za dílo

Článek 7		-		Způsob a místo plnění díla

Článek 8		-		Smluvní pokuta

Článek 9		-		Záruka za dílo

Článek 10		-		Zvláštní ujednání

Článek 11		-		Závěrečná ustanovení

Článek 1

Základní ustanovení

Název stavby	: Oprava fasády hřebčince Tlumačov

Projektant	:

Objednavatel	: Zemský hřebčinec Tlumačov, s.p.o., Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Zhotovitel	: MONTIM Kutra s.r.o., Mysločovice 110, 763 01 Mysločovice

Článek 2

Smluvní strany

Objednatel	:	 Zemský hřebčinec Tlumačov, s.p.o.

Sídlo	:	 Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Statutární orgán	:

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních	:	 Ing. David Olejníček  - ředitel organizace

b) ve věcech technických	:	 Ing. Jiří Jehlička

IČ	:	71294571

DIČ	:	CZ71294571

Bankovní ústav	:

Číslo účtu	:

Tel. / Fax	:

E-mail	:

Zhotovitel	:	  MONTIM Kutra s.r.o.

Sídlo	:	  Mysločovice 110, 763 01 Mysločovice

Statutární orgán	:

Zapsán v obchodním rejstříku	:	vedeném u KS v Brně, oddíl  C, vložka 69787.

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních	:	 Radim Kutra - jednatel

b) ve věcech technických	:	 ing. Radim Kutra - technik

IČ	:	 292 71 622

DIČ	:	 CZ29271622

Bankovní ústav	:	 Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu	:	 xxxxxxxxxxxxxxxxx

Tel. / Fax	:	 577121268/577121269

E-mail	:	 montim@montim.cz

Článek 3

Předmět díla

Předmětem  díla  je: oprava fasády hřebčince Tlumačov .

Článek 4

Doba plnění

- zahájení prací			:       13.6.2016

- ukončení prací			:       30.6.2016

- komplexní vyzkoušení, předání	:      do 1.7.2016

Článek 5

Cena za dílo

Cena za komplexní dílo v rozsahu článku 3 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení §2 zákona č.526/1990Sb., o cenách a je doložena cenovou nabídkou (rozpočtem), která tvoří přílohu č.1 k této smlouvě.

Cena za zhotovení díla dle čl.3 činí :

Cena za komplexní dílo bez DPH 			450.114,-- Kč

Jedná se o přenesenou daňovou povinnost kde příslušnou  daň odvede zákazník.

Cena prací může být upravena oproti nabídce v případě změn vznesených objednavatelem.

Tyto budou evidovány v montážním deníku  a potvrzeny oběma stranami. Objednavatel souhlasí, že uhradí zhotoviteli případné vícenáklady a vícepráce vzniklé buď  nepředvídanými překážkami při průběhu prací ze strany objednavatele nebo na přímý pokyn objednavatele a to po vzájemném odsouhlasení  objednatele  a zhotovitele.

Časové ztráty způsobené objednatelem budou evidovány  v montážním deníku a stvrzeny pověřeným pracovníkem objednatele. Budou účtovány formou HZS ve výši 280,--Kč/hod, nad rámec dohodnuté ceny.

Článek 6

Placení za dílo

a) Konečná faktura bude uhrazena po předání a převzetí díla do 30-ti kalendářních dnů.

Článek 7

Způsob a místo plnění díla

Předmět díla uvedený v čl. 3 této Smlouvy o dílo splní zhotovitel jeho předáním

objednavateli dle článku 4 této smlouvy. Předání díla bude provedeno písemně, formou Zápisu o předání.

Článek 8

Smluvní pokuta

Za nesplnění závazku uvedeného v článku 4 této Smlouvy o dílo, zaplatí zhotovitel

objednavateli pokutu ve výši	0,5%	ze smluvní ceny za každý i započatý týden opoždění

plnění závazku.

Za nesplnění závazků uvedených v článku 6 této Smlouvy o dílo zaplatí objednavatel

0,5% ze smluvní ceny za každý i započatý týden opoždění plnění závazku. V případě, že

objednavatel ovlivní nástup a průběh realizace, posune se termín předání díla dle oboustranné

dohody, potvrzené v montážním deníku.

V případě neuhrazení faktur v době splatnosti má právo zhotovitel zastavit veškeré

práce a dodávky do doby uhrazení pohledávek. O tuto dobu bude prodloužen termín plnění této Smlouvy o dílo.

Pokud v průběhu prací a dodávek odstoupí objednavatel od této smlouvy, zaplatí

objednavatel zhotoviteli vzniklou škodu a ušlý zisk. V opačném případě uhradí zhotovitel objednavateli náklady spojené s vyhledáním jiného zhotovitele stavby.

Článek 9

Záruka za dílo

Zhotovitel poskytuje objednavateli záruku za provedený předmět plnění po dobu

36 měsíců  ode dne ukončení prací a po jejich protokolárním převzetí odběratelem, mimo dodávek technologického zařízení a agregátů, na které se vztahuje záruka daná výrobcem zařízení.

Tato záruční doba začíná běžet převzetím díla bez závad.

Článek 10

Zvláštní ujednání

1) Objednavatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště k   :  06/2016

V případě nevhodných klimatických podmínek  se nástup i následné práce  na staveništi budou řídit

ústní domluvou mezi zhotovitelem a objednavatelem.

2) Objednavatel jako protiplnění poskytne zhotoviteli	:

a) zajistí volný vstup pracovníkům zhotovitele do montážních prostorů, v časovém

období, dle požadavků vedoucího montéra zhotovitele.

c) přípojku el. proudu 220V a 380V v montážní zóně.

d) objednavatel je povinen seznámit kvalifikovaným způsobem pracovníky

zhotovitele s používáním prostředků a zařízení, s bezpečnostními a požárními předpisy,

platnými v místě prováděných prací.

e) objednatel zajistí uzavřenost stavebního objektu proti krádeži a neposkytne uzamykatelné skladovací prostory. Dodávky materiálu budou zaznamenány v montážním deníku a potvrzeny zástupcem objednatele

3) Objednavatel je povinen na žádost zhotovitele poskytnout všechny dostupné existující podklady a jemu známé údaje mající vliv na průběh , způsob a placení  ( zákon o DPH) provedení předmětu této smlouvy o dílo.

Článek 11

Závěrečná ustanovení

Tato smlouva o dílo se uzavírá ve 2 vyhotoveních, přičemž každá strana obdrží po jednom vyhotoveních.

Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat písemnými dodatky, přičemž návrhy mohou podávat obě strany.

V  Mysločovicích  dne 9.6.2016.

..............................................................                                  ......................................................

objednavatel                                                                            zhotovitel