SmlouVA o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zák.č.89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami

**Armádní Servisní, příspěvková organizace**

se sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Pr 1342

Zastoupená: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem

IČO: 60460580

DIČ: CZ60460580

ID datové schránky: dugmkm6

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

Oprávněn jednat:

* ve věcech smluvních: xxx
* ve věcech technických: xxx

xxx

(dále jen „objednatel“).

**MENHIR projekt, s.r.o.**

se sídlem: Horní 729/32, 639 00 Brno

Zapsaná/ý: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 19907

Zastoupená/ý: xxx

IČO: 63470250

DIČ: CZ63470250

ID datové schránky: rznk7tc

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

Oprávněn jednat:

* ve věcech smluvních: xxx

a ve věcech technických: xxx

(dále jen „zhotovitel“).

## I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad
a nebezpečí dílo specifikované v čl. II této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

**II. Předmět díla**

1. Předmětem díla je revize a zpracování jednostupňové projektové dokumentace (dále jen „DSP/DPS“) na akci: „Vyškov, Víta Nejedlého – Internát I-7, I-8 – zlepšení podmínek ubytování “, včetně projednání a odsouhlasení PD všemi dotčenými orgány státní / vojenské správy
v rozsahu pro provedení stavby dle podmínek a rozsahu obecného zadání.

Předmětem díla je revize a doplnění existující dokumentace provedení stavby (dále jen DPS) vzorového podlaží na Internát I-7 a zpracování nové jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení a dokumentace provádění stavby (dále jen „DSP/DPD“) na Internát I-8 oboje na akci: „Vyškov, Víta Nejedlého – Internát I-7, I-8 – zlepšení podmínek ubytování“ včetně projednání a odsouhlasení DSP/DPS všemi dotčenými orgány státní / vojenské správy v rozsahu pro provedení stavby dle podmínek a rozsahu obecného zadání (pouze Internát I-8).

Stavební povolení na realizaci akce na Internátu I-7 je platné.

DSP/DPS, soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a položkový rozpočet musí být vypracovány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „vyhláška“) a dalších souvisejících předpisů a to tak, aby splňovala požadavky zákona na zadávací dokumentaci a technické podmínky.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujícím rozsahu:

1. Zpracovat DSP/DPS stavby dle přílohy 12, 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu:
* dokumentace pro stavební povolení a dokumentace k provádění stavby („DSP/DPS“)

včetně všech návazných profesí. Do DSP/DPS zapracovat požadavky vyplývající ze stavebního řízení.

1. Projednat a odsouhlasit DSP/DPS všemi dotčenými orgány státní a vojenské správy.
2. Zajistit inženýrskou činnost (dále jen „IČ“) pro vydání pravomocného stavebního povolení
u příslušného úřadu, zajištění souhlasných stanovisek (včetně úhrady všech zákonných poplatků). K tomu zajistit a doložit:
* projednání s ministerstvem obrany (dále jen „MO“), sekce dozoru a kontroly, oddělení státního dozoru - souhlasné koordinované stanovisko Státního odborného technického dozoru MO,
1. Rozpracovanou DSP/DPS předložit k odsouhlasení a min. 2x k projednání a připomínkování (svolat technickoekonomickou radu – dále jen „TER“).
2. DSP/DPS zpracovat podle platných ČSN, požadavků výrobce, vyhlášek a zákonů platných v době zpracování DSP/DPS.
3. DSP zpracovat ve 6 pare v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na nosiči CD ve formátu \*.pdf, \*.dwg, \*.xls,\*.doc.
4. DPS zpracovat v 6 pare v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na nosiči CD ve formátu \*.pdf a \*.dwg\*, \*.xls,\*.doc.
5. Zpracovat „slepý soupis stavebních prací a dodávek či služeb“ (dále jen „soupis“) nezbytný k úplné realizaci stavby, případně dalších prací, dodávek a služeb nezbytně nutných k plnění. Soupis
s vymezením množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb (s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu – vzorec) zpracovat s výkazem výměr 1x v tištěné formě, 1x na nosiči CD ve formátu \*.xls s možností editace pouze těch položek, které se budou doplňovat (cenu za měrnou jednotku). Zajistit provázanost soupisu jednotlivých položek do rekapitulace a následně na krycí list všech stavebních objektů. Soupis nesmí obsahovat položky, které se netýkají rozsahu díla, rozpočtovou rezervu a neurčité vedlejší a ostatní náklady (dále jen „VON“). VON jako součást rozpočtu budou uvedeny v samostatné části. V dokumentaci bude uveden odkaz na použitou cenovou soustavu.
6. Zpracovat oceněný položkový rozpočet 1x v písemné formě a 1x ve formátu \*.xls na nosiči CD. Zpracování rozpočtů do cen roku 2020.
7. Posoudit dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nutnost ustanovit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) při realizaci stavby. V případě povinnosti stanovit koordinátora BOZP vykonávat koordinátora BOZP při přípravě stavby.

3. Prováděcí výkresy budou v příslušném měřítku tak, aby bylo technické a konstrukční řešení zřejmé a přehledné. Součástí prováděcích výkresů budou příslušné specifikace materiálů a výrobků.

4. PD, výkaz výměr a soupis nesmí obsahovat konkrétní obchodní názvy výrobků, popř. odkazy na dodavatele a výrobce. Výrobky a dodávky budou podrobně popsány a budou uvedeny jejich technické a fyzikální vlastnosti tak, aby uchazeč o realizaci mohl podle uvedených vlastností vybrat vhodný výrobek, resp. dodávku.

5. Rozpočty zpracovat položkově po profesích s použitím ceníků stavebních prací a sborníků cen
a materiálů ÚRS Praha a.s., vydaných v roce zpracování PD. Použití agregovaných cen se nepřipouští. Soupisy stavebních prací a dodávek pro účely přenesení daňové povinnosti DPH dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů budou zpracovány v rozlišení na stavební a montážní práce (číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43) a ostatní práce.

6. Objednatel po odsouhlasení návrhu na TER nepřipouští variantní řešení.

Součástí projektové dokumentace dále je:

Internát I-7, 1. – 5. nadzemní podlaží (schodiště, centrální chodba, chodba před výtahem)

Stavebně architektonická část:

* nová úprava povrchů stěn a stropu – štukové omítky, malby a nátěry soklu.

Elektroinstalace

* kompletní rozvody silnoproudu včetně zapuštěných svítidel a nouzových světel na centrální chodbě,
* kompletní rozvody silnoproudu včetně přisazených svítidel a nouzových světel v prostoru před výtahem.

Internát I-8, 4. - 6. nadzemní podlaží (pokoje, sociální zařízení, společná centrální chodba,, chodba před výtahem)

Stavebně architektonická část:

* vybourání skladby podlah, provedení nových podlah (původní dispozice),
* vybourání starých zárubní dveří do buňky,
* nová úprava povrchů – pokoje - štukové omítky, podlahové krytiny, malby a nátěry, dlažby, obklady,
* nová úprava povrchů stěn a stropu – štukové omítky, malby a nátěry soklu
* osazení nových podhledů - stropní panelů na centrální chodbě mimo prostoru před výtahem.

Zdravotechnické instalace

* demontáž stávajících rozvodů kanalizace a vody, demontáž zařizovacích předmětů,
* provedeních nových rozvodů vody a kanalizace (ležaté rozvody, stoupací potrubí, připojovací potrubí),
* dodávka a montáž nových zařizovacích předmětů včetně sprchových vaniček a zástěn.

Vzduchotechnika

* dodávka a montáž nových rozvodů včetně ventilátorů.

Truhlářské výrobky

* nové vestavěné skříně,
* nové interiérové dveře,
* nové dveře do buněk – protipožární.

Elektroinstalace

* kompletní rozvody silnoproudu vč. svítidel na pokojích,
* kompletní rozvody silnoproudu vč. zásuvek a vypínačů,
* jištění každé ubytovací buňky samostatně,
* kompletní rozvody silnoproudu včetně zapuštěných svítidel a nouzových světel na centrální chodbě,
* kompletní rozvody silnoproudu včetně přisazených svítidel a nouzových světel v prostoru před výtahem.

Prováděcí výkresy budou v příslušném měřítku tak, aby bylo technické a konstrukční řešení zřejmé a přehledné. Součástí prováděcích výkresů budou příslušné specifikace materiálů a výrobků.

PD, výkaz výměr a soupis nesmí obsahovat konkrétní obchodní názvy výrobků, popř. odkazy na dodavatele a výrobce. Výrobky a dodávky budou podrobně popsány a budou uvedeny jejich technické a fyzikální vlastnosti tak, aby uchazeč o realizaci mohl podle uvedených vlastností vybrat vhodný výrobek, resp. dodávku.

Základní rozsah DSP/DPS dle vzorového pokoje č. 404 / centrální chodby na 4. NP, Internát I-7.

Další práce dle požadavků objednatele a dotčených orgánů.

**III.** **Termín a místo plnění**

Termín zahájení:

Revize DPS I-7 do: 60 dnů od uveřejnění smlouvy v registru

Zpracování DSP/DPS I-8 do: 60 dnů od uveřejnění smlouvy v registru

Předání PD, včetně předložení pravomocného stavebního povolení a dalších dokladů dle čl. II této smlouvy do: 120 dnů od uveřejnění smlouvy v registru

Místem plnění je Vyškov, Víta Nejedlého – Internáty I-7, I-8, GPS: 49.3010672N, 16.9795514E

**IV.** **Cena díla**

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a činí:

1. Cena revize DPS Internát I-7: xxx Kč
2. Cena zpracování DSP/DPS Internát I-8: xxx Kč
3. Cena inženýrské činnosti: xxx Kč

Celková cena bez DPH:  **269 500 Kč**,

slovy: „dvěstěšedesátdevěttisícpětset korun českých“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

**V. Platební a fakturační podmínky**

1. Objednatel zálohy neposkytuje.
2. Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce včetně čísla smlouvy, jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k doplnění.
3. Daňový doklad (dále jen „faktura“) musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA a § 435 občanského zákoníku, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona. Faktura bude vystavena v souladu s ust. § 11 odst.1 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.
4. Lhůta splatnosti je stanovena na 30 dní od doručení faktury objednateli (vždy originál faktury + 1 kopie včetně soupisu skutečně provedených prací potvrzeného ve smlouvě uvedenými zástupci objednatele a zhotovitele a zápisu o předání a převzetí). Adresa pro zaslání faktury: Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice.
5. V případě, že zhotovitel uvede na faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30 denní lhůty splatnosti po doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovouto fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou.
6. Fakturace PD a inženýrské činnosti bude provedena jednou fakturou na základě zápisu o předání/převzetí díla. Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit 10 % z ceny díla bez DPH z faktury. Pozastavená částka bude uvolněna po ukončení výběrového řízení na akci uvedenou v čl. I. této smlouvy dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebo v časovém období v trvání maximálně 6 měsíců od data předání PD podle toho, co nastane dříve, ale vždy na základě písemné žádosti zhotovitele.

###### VI. Práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s platnými právními předpisy, ČSN, hygienickými, zdravotními, požárními, bezpečnostními a ekologickými předpisy a závaznými normami.
2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškeré objednateli dostupné podklady potřebné pro realizaci díla.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat postup prováděných prací.
4. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli po dokončení díla přístup na místo plnění díla za účelem odstranění případných vad díla.
5. Zhotovitel se zavazuje před započetím prací podrobně se seznámit se skutečným stavem objetku a zjištěné poznatky zapracovat do dokumentace.
6. Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli průběžně jednotlivá stanoviska dotčených orgánů, a to vždy do 5 dnů ode dne jejich vydání.
7. Zhotovitel se zavazuje jednotlivé stupně PD předávat objednateli ke schválení, návazný stupeň PD nebude zhotovitelem zpracován bez odsouhlasení předchozího stupně PD objednatelem. Každý jednotlivý stupeň PD bude předán zhotovitelem objednateli v tištěné podobě.
8. Zhotovitel se zavazuje zajistit součinnost při soutěži na zhotovitele stavby uvedené v čl. I. této smlouvy dle zákona a to zejména při zodpovídání dotazů ve výběrovém řízení. Dotaz uchazeče bude zodpovězen nejpozději do dvou pracovních dnů od obdržení textu dotazu od objednatele.
9. Zhotovitel se zavazuje zajistit výkon autorského dozoru (dále jen „AD“) kvalifikovanými osobami s příslušnou odbornou způsobilostí v rozsahu přílohy č. 5 Sazebníku UNIKA po celou dobu realizace stavby, na niž zpracuje PD dle čl. I. písmeno a) této smlouvy, a to až do vydání dokladu o povoleném účelu užívání stavby ve smyslu § 119 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
10. Cena za výkon AD je XXX Kč/hod. (vč. všech souvisejících nákladů). Výsledná cena za AD bude stanovena na základě skutečně odpracovaných hodin a bude předmětem samostatné příkazní smlouvy. Maximální celková výše odpracovaných hodin, AD však nesmí přesáhnout 100 hodin.

**VII. Zvláštní ujednání**

* 1. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně jejích změn a dodatků bude uveřejněna v souladu s § 219 zákona.
	2. Zhotovitel čestně prohlašuje, že před podpisem smlouvy bude mít uzavřenou jedinou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši minimálně xxx Kč. Tato smlouva bude platná po celou dobu realizace díla.
	3. Zhotovitel předáním PD poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k autorskému dílu specifikovanému v čl. I. této smlouvy.
	4. Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv cenové navýšení může být realizováno pouze v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

**VIII Předání díla**

1. O předání a převzetí díla/jednotlivých částí díla uvedených v čl. III. této smlouvy bude vždy sepsán předávací protokol oprávněnými osobami uvedenými v záhlaví této smlouvy, při závěrečném převzetí díla zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumetaci spojenou s plněním díla.

**IX. Smluvní pokuty**

* 1. V případě prodlení objednatele s  úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši xxx % z fakturované částky za každý den prodlení.
	2. V případě prodlení zhotovitele s  termínem předání díla či části díla ve smluvních termínech dle čl. III této smlouvy je objednatel oprávněn uplanit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši xxx Kč, a to za každý započatý den prodlení.
	3. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedeným v předávacím protokolu je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli objednateli smluvní pokutu ve výši xxx Kč, a to za každou vadu nebo nedodělek a započatý den prodlení.
	4. Při prodlení zhotovitele s předložením stanovisek dotčených orgánů dle čl. VI.  odst. 6 je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši xxx Kč za každý jednotlivý případ.
	5. V případě prodlení zhotovitele s termínem poskytnutí odpovědi na dodatečné informace dle čl. VI. odst. 8 je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši xxx Kč za každý započatý den prodlení .
	6. Objednatel je oprávněn výše uvedené smluvní pokuty a sankce uplatňovat zápočtem faktur, zhotovitel s tímto postupem výslovně souhlasí. . Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.
	7. Objednatel je oprávněn upustit od uložení smluvních pokut v případech, kdy zhotovitel prokáže, že k prodlení prokazatelně nedošlo jeho vinou.

**X. Odstoupení od smlouvy**

1. smluvní strany se dohodly, že odstoupit od této smlouvy lze v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

* neplnění předmětu díla podle čl. I. této smlouvy,
* zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem,
* zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí o více než 10 kalendářních dnů.
1. Objednatel je oprávněn odstoupit z výše uvedených důvodů i jen pro budoucí plnění. V takovém případě mu náleží všechna práva k již předaným částem plnění, zejména pak záruka k již zhotoveným částem díla.
2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za plnění smlouvy delším než 30 dní.
3. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.
4. Odstoupením od smlouvy není dotčen případný nárok na náhradu škody.

**XI. Odpovědnost za vady**

1. Záruční doba na zpracovanou PD je v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel
za vady, které objednatel zjistil, a které včas oznámil. Zaruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí díla, neskončí však dříve než záruční doba za dílo, které bude dle PD zhotoveno.
2. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu
po jejím zjištění písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
3. Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.

**XII. Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami  a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.
3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy

V Praze dne V Brně dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Armádní Servisní, příspěvková organizace MENHIR projekt, s.r.o.

 xxx xxx

 xxx xxx