Smlouva o dílo

Dodávka a montáž oken a dveří

podle § 2586 a násl. občanského zákoníku, uzavřená mezi

Objednatel:	Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace

Sídlem: 	Polní 553/3, 639 00 Brno

Zastoupen: 	MUDr. Josefem Drbalem, ředitelem

IČO:             	48512478

DIČ:             	CZ48512478

jako objednatelem (dále jen „objednatel“), a

Zhotovitel:	RI OKNA a.s.

Sídlem: 	Úkolky 1055, 69681 Bzenec

Zastoupen: 	Petr Ingr, předseda představenstva

IČO:             	60724862

DIČ:             	CZ60724862

jako zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

- Základní povinnosti zhotovitele a jejich zajištění

1.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo, spočívající ve výměně 40 kusů oken včetně vnitřních parapetů, výměně dvou dveří (jedny jednokřídlé a jedny dvoukřídlé) a jednoho nadsvětlíku nad jednokřídlé dveře. Součástí plnění je demontáž a likvidace starých dřevěných oken a dveří, dodávka, montáž a zapravení nových plastových oken a plastových dveří. Osazení oken a dveří bude provedeno do stávající fasády, s tím že fasáda nemůže být poškozena. Zhotovitel je povinen šetrně vybourat okna bez porušení venkovního ostění kolem oken. Stavební úpravy budou provedeny v areálu NMB na adrese Červený kopec 1, 639 00 Brno, v pavilonech A a C. Součástí závazku zhotovitele podle tohoto článku této smlouvy je vše, čeho je třeba provést, zapracovat či jinak vynaložit k dosažení výsledné podoby díla, jak vyplývá z položkového rozpočtu, který je přílohou č. 3 této smlouvy, a dále z přílohy č. 1 a přílohy č. 2 této smlouvy.

2.

Zhotovitel se zavazuje při provádění díla podle čl. I/1 této smlouvy postupovat podle pokynů objednatele.

- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a související předpisy, ve znění pozdějších předpisů) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

- ekologická likvidace demontovaných stavebních konstrukcí a suti, a průběžný a závěrečný úklid staveniště.

3.

Zhotovitel se zavazuje splnit celý svůj závazek podle čl. I/1 této smlouvy nejpozději do 23. 9. 2016. Datum zahájení demontážních prací se předpokládá dne 1. 9. 2016. V případě zájmu může zhotovitel provádět stavební práce i v sobotu.

4.

Při provádění díla se zhotovitel zavazuje postupovat tak, aby nebyl narušen provoz zdravotnického zařízení v ostatních pavilonech (mimo pavilonu A a C) objednatele, které budou v provozu.

5.

Prodlení zhotovitele se splněním jeho závazku podle čl. 1 této smlouvy ve lhůtě podle čl. I/3 této smlouvy v důsledku provádění prací, dohodnutých oběma stranami, není porušením této smlouvy.

6.

Závazek zhotovitele k provedení díla podle čl. I/1 této smlouvy se považuje za splněný po dokončení všech prací, spojených se zhotovením díla v dohodnutém rozsahu, dnem písemného předání díla, potvrzeného oběma stranami. Objednatel není povinen potvrdit zhotoviteli převzetí díla, zjistí-li se na předávaném díle vada, která brání řádnému užívání díla nebo více než tři jiné vady a nedodělky, nebo k zápisu není přiložen některý k dokladů podle čl. I/2 této smlouvy.

7.

Současně s dílem je zhotovitel povinen objednateli předat při jeho předání podle čl. I/6 této smlouvy dokumentaci o atestech a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků, certifikáty o jakosti a původu všech zapracovaných materiálů, návody k obsluze, záruční listy a jiné doklady v písemné i elektronické formě vždy v jednom vyhotovení.

8.

Pro případ prodlení se splněním svého závazku podle čl. I/1 této smlouvy ve lhůtě dle čl. I/3 této smlouvy, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý započatý den tohoto prodlení.

9.

Zaplacením smluvní pokuty podle čl. I/9 této smlouvy není nijak dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody v plné výši.

- Základní povinnosti objednatele a jejich zajištění

1.

Není-li dále ujednáno jinak, zavazuje se objednatel zaplatit zhotoviteli za provedení díla podle čl. I/1 této smlouvy cenu ve výši:

Cena bez DPH			423 134,78 Kč

DPH 21%			  88 853,30 Kč

Cena včetně DPH		511 993,08 Kč

s tím, že součástí této ceny díla jsou veškeré další náklady, spojené s plněním závazku zhotovitele podle čl. I/1 této smlouvy.

2.

V případě prací nad rámec závazku zhotovitele podle čl. I/1 této smlouvy, se objednatel zavazuje za tyto práce, které si předem písemně sjednal, zaplatit zhotoviteli cenu, stanovenou s využitím jednotkových cen dle rozpočtu podle přílohy č. 3 k této smlouvě, a není-li takových jednotkových cen, cenu obvyklou, nebude-li mezi oběma stranami v jednotlivém případě dohodnuto jinak.

3.

Změna výše ceny díla podle čl. II/1 této smlouvy bude možná pouze na základě písemné dohody obou stran o změně smlouvy dílo. Součástí ceny budou veškeré náklady, vynaložené zhotovitelem na splnění jeho závazku k plnění podle čl. I/1 této smlouvy v místě podle čl. I/3 této smlouvy.

4.

Cena díla podle čl. II/1 této smlouvy je splatná formou jedné splátky ve výši 95 % ceny plnění dle rozpočtu podle přílohy č. 3 k této smlouvě, ve lhůtě do 30 dnů od předložení jejího písemného vyúčtování (faktury). Faktura musí být doložena soupisem a oceněním příslušných prací, podepsaným oběma stranami. Zádržným se přitom rozumí částka, odpovídající 5 % z celkové ceny díla, zadržená u objednatele k zajištění jeho práv z odpovědnosti zhotovitele za vady, a splatná po uplynutí prvních 12 měsíců trvání záruky za jakost.

- Ostatní povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Objednatel nepřebírá odpovědnost za případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví a majetku třetích osob a učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování absolutního zákazu kouření a požívání alkoholických nápojů v areálu objednatele.

Pro případ porušení povinností zhotovitele podle čl. III/1 této smlouvy a pro případ porušení pokynu objednatele k zajištění BOZP, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý zjištěný případ tohoto porušení.

- Ostatní povinnosti objednatele

1.

Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli napojení na příslušné zdroje medií (tj. voda, elektřina).

- Odpovědnost zhotovitele za vady díla

Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo podle čl. 1 této smlouvy bude odpovídat tuzemským technickým, hygienickým a jiným normám, a že bude mít ty vlastnosti, které jsou předvídány plánem kvality dle ČSN EN ISO 9002 nebo jsou u děl tohoto druhu obvyklé. V tomto smyslu se zhotovitel zavazuje bezplatně odstraňovat vady, které se na díle podle čl. 1 této smlouvy vyskytnou v době do 60 měsíců ode dne splnění závazku zhotovitele podle čl. I/6 této smlouvy, není-li dále dohodnuto jinak.

Zhotovitel se zavazuje rozhodovat o písemných reklamacích objednatele v období po dokončení díla písemně ve lhůtách do 5 dnů od jejich doručení, a ve stejné lhůtě nastoupit k odstranění vad z oprávněných reklamací, nebude-li mezi oběma stranami v jednotlivém případě dohodnuto jinak.

Nepřikročí-li zhotovitel k odstranění vady ve lhůtě podle čl. V/2 této smlouvy nebo v něm z důvodů na své straně nepokračuje, a to ani po písemné výzvě ze strany objednatele, je objednatel oprávněn nechat provést toto odstranění třetí osobou na náklady zhotovitele.

Pro případ prodlení zhotovitele s vyřízením reklamace objednatele ve lhůtě podle čl. V/2 této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den tohoto prodlení.

- Procedurální ustanovení (změny a skončení smlouvy, účinnost)

1.

Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, bude-li zhotovitel v prodlení se splněním svého závazku podle čl. 1 této smlouvy o více, než 1 týden, nebo zhotovitel na tuto dobu přeruší plnění svého závazku podle této smlouvy z důvodů na jeho straně.

2.

Zhotovitel potvrzuje, že je pojištěn pro případ škod, způsobených jeho provozní činností, a to nejméně na dobu plnění závazku zhotovitele podle této smlouvy.

3.

Není-li touto smlouvou ujednáno jinak, řídí se vzájemný právní vztah mezi zhotovitelem a objednatelem § 2586 až 2630 občanského zákoníku.

4.

Není-li na jiném místě této smlouvy ujednáno jinak, lze tuto smlouvu změnit nebo zrušit pouze jinou písemnou dohodou obou smluvních stran.

5.

Tato smlouva se uzavírá na základě návrhu na její uzavření ze strany objednatele. Předpokladem uzavření této smlouvy je její písemná forma a dohoda o celém jejím obsahu jak je obsažen v jejích článcích I/1 až VI/7. Objednatel přitom předem vylučuje přijetí tohoto návrhu s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku.

6.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření.

7.

Dáno ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po jednom.

V Brně dne 12. 8. 2016    				V Bzenci dne 12. 8. 2016

Za objednatele:						Za zhotovitele

…………………………………………			………………………………

MUDr. Josef Drbal

ředitel					               	Petr Ingr

předseda představenstva

Příloha č. 1 – Popis výrobků

Příloha č. 2 – Parametry výrobků

Příloha č. 2 Parametry výrobků

Okna

Dvojsklo, plastová

koeficient prostupu tepla Ug = 1,1 W/m2K

Plastový profil min. 5 komorový včetně výztuh

Kování včetně možnosti mikroventilace

Barva – vnější strana zlatý dub

Barva – vnitřní strana bílá

Hloubka parapetů cca 45 cm

Každé okno bude vybaveno vnitřními bílými žaluziemi a

sítě proti hmyzu, které budou instalovány v horní části okna otevíraného jako ventilace a dále v křídle, které se může otevřít jako ventilace

Dveře

Plastové vchodové

Jeden kus jednokřídlé s nadsvětlíkem levé

Jeden kus dvoukřídlé levé – obě křídla otevíravé

Barva – vnější strana zlatý dub

Barva – vnitřní strana bílá

Sklo ve dveřích: koeficient prostupu tepla Ug = 1,1 W/m2K

Členění dle přílohy č. 1 smlouvy