SMLOUVA O DÍLO

uzavřená  podle § 2586 a násl. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

1. SMLUVNÍ STRANY

- Objednatel:	           Statutární město Jihlava

Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava

zastoupený: 	Ing. arch. Martinem Laštovičkou - náměstkem primátorky

IČO:                 00286010

DIČ:		CZ 00286010

Peněžní ústav: XXXXXXXXXX

Číslo účtu:   	XXXXXXXXXX

- Zhotovitel:	            VSM, spol. s r.o., Znojemská 5333/82/2a, Jihlava

zastoupený:            Pavlem Vimrem, jednatelem

IČO: 15526194

DIČ:  CZ15526194

Peněžní ústav: XXXXXXXXXXX

Číslo účtu:  XXXXXXXXXXXX

- Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

za objednatele:	 Ing. Petr Štěpán, vedoucí MO

za zhotovitele:	 Pavel Vimr, jednatel

Kontaktní osoba ve věcech technických:

za objednatele : XXXXXXXX, technik bytového oddělení MO

za zhotovitele:	 XXXXXXXX

- PŘEDMĚT DÍLA

Husova 16, Jihlava – oprava schodiště ve III. NP společných prostor

V rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 8.11.2019.

- TERMÍN PLNĚNÍ

- Práce budou zahájeny: 	po předání staveniště

- Práce budou dokončeny:	do 31.1. 2020

- CENA ZA DÍLO

- Cena díla je sjednaná na rozsah daný nabídkou ze dne 8.11.2019 a touto smlouvou jako cena  maximální, platná po celou dobu výstavby s  výjimkou případů stanovených v  této smlouvě. Je  vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými  cenami ( v rozsahu členění směrných cen ÚRS Praha ) a  jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony  ve smyslu této smlouvy. Vyčíslení ceny (rozpočet)  předložil zhotovitel spolu s nabídkou.

cena činí:                             Kč  64.529,83,- bez DPH

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace sjednaných prací dle této smlouvy o dílo se jedná o ekonomickou činnost. V případě poskytnutí plnění dle § 92e „Zákona o DPH“ se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a „Zákona o DPH“.

4.2   Případné změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které  nebyly uvedeny v poptávce, budou oceněny  položkově s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet pro předmět díla předložený v nabídce. Položky neobsažené v základním rozpočtu budou oceněny ve směrných cenách vydaných ÚRS Praha platných v době uzavření smlouvy ponížených o 10%.

4.3.  Práce, které nebudou oproti zadávací dokumentaci prováděny, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet pro předmět díla a budou odečteny z ceny dodávky.

5. FINANCOVÁNÍ

- Faktura bude vystavena po předání díla zápisem o předání a převzetí díla. Smluvní strany sjednávají pozastávku za vady a nedodělky ve výši 10% z ceny díla.

- Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

- Faktura bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu dle platných zákonů.

- PŘEVZETÍ DÍLA

- Dílo bude předáno po jeho dokončení a objednatel bude k převzetí díla písemně vyzván 3 dny  předem. O průběhu výsledků přejímky bude sepsán oběma smluvními stranami zápis o předání    a převzetí díla. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla přechází nebezpečí k předmětu smlouvy na objednatele a začíná běžet záruční doba.

- Předmět smlouvy bude dokončen uvedením staveniště a prostor, které byly dotčeny pracemi, do původního stavu a konečného úklidu včetně vyklizení staveniště.

- Případné škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním prací, zhotovitel neprodleně na vlastní náklady odstraní.

  - Zhotovitel  při předání zhotoveného díla předloží doklady prokazující způsob naložení se stavebním odpadem na dané zakázce.

  - Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu  a způsobem stanoveným touto  smlouvou a v souladu s § 2589 a násl. a § 2628 občanského zákoníku.

- ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

- Objednatel předá staveniště po podpisu smlouvy pro provedení výše uvedených prací.

  - Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Výkonem technického dozoru objednatele byl pověřen technik bytového oddělení OSR, jako smluvní správce nemovitosti, který je oprávněn:

- kontrolovat, zda jsou práce prováděny v souladu se smluvními podmínkami a příslušnými normami a obecnými právními předpisy,

- upozorňovat na zjištěné nedostatky,

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo hrozí-li jiné škody,

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce zápisem o předání a převzetí díla a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad

7.4  Vzájemnou dohodou se stanoví záruční lhůta na toto dílo v délce 36 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání díla. Reklamaci vad, vzniklých v záruční lhůtě, uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který se vyjádří po přijetí reklamace do 30 dnů ode dne doručení reklamace.

7.5     V zájmu zajištění sjednaného závazku dohodly se smluvní strany na těchto pokutách:

- při prodlení zhotovitele se splněním povinnosti předat dílo činí smluvní pokuta 1.000,-Kč za každý započatý týden prodlení,

- při prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků dle zápisu o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel smluvní pokutu 500,- Kč za každý den prodlení. Splatnost pokut je 30 dnů po doručení vyúčtování.

7.6   Pro náhradu škody platí ustanovení § 2913 a násl. občanského  zákoníku, smluvní strany se dohodly na vyloučení  možnosti uplatňovat ušlý zisk.

7.7   Zhotovitel zabezpečí provádění prací tak, aby co nejméně omezoval práva nájemců, spojená s užíváním bytů a nebytových prostor v domě a zajistí bezpečnost občanů, pohybujících se v okolí domu v době realizace díla.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1.   Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou  formou - dodatkem, který  dohodnou obě smluvní strany svými  zástupci oprávněnými k zastupování stran při podpisu  smlouvy.

8.2.  Tato smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení  občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele  a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně  dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou zákona  č. 89/2012 Sb. v platném znění.

8.3.  Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

8.4.  Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy včetně veškerých osobních údajů, které jsou v ní obsaženy.

V Jihlavě dne:  27.1.2020                                                     V Jihlavě dne: 27.1.2020

Za objednatele:							Za zhotovitele:

……………………….                                                      …………………………..

Ing. Petr Štěpán                                                                                Pavel Vimr

vedoucí majetkového odboru                                                                     jednatel