- Příloha č. 1 smlouvy o dílo

- „Zpracování studie proveditelnosti do 26. Výzvy IROP“

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

Projekt „Rozvoj Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje 2016+“

Zpracovatel (zodpovědná osoba): Michal Souček

Aktualizace dokumentu - provedené revize

| Verze | Autor | Datum | Revize |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Souček | 14. 9. 2016 | vytvoření |
| 1.1 | Procházka | 15. 9. 2016 | drobné úpravy |
| 1.2 | Mráčková | 4. 10. 2016 | revize z pohledu OFPEU |
| 1.3 | Souček | 10. 10. 2016 | kompletace pro TAS |

# Shrnutí

Ve vazbě na Strategii rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 a jejím Akčním plánu Digitální mapa veřejné zprávy, stěžejní projekt eGovernmentu v oblasti prostorových informací, které nabízí sjednocení dat z různých geografických informačních systémů v jedné aplikaci. Z tohoto důvodu připravován rozvoj stávajícího projektu obsahující 9 dílčích sub projektů Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje (DMVS PK 2016+) spočívající zejména v implementaci nových poskytovaných služeb, rozšíření a zkvalitnění datového fondu, neboť rozvoj informační technologie klade nové požadavky na úpravu a nakládání s prostorovými daty a informacemi. Cílem je usnadnění výkonu veřejné správy a zpřístupnění pro úřady i veřejnost v souladu se strategií Smart Administration a následná případná transformace projektů DMVS PK do Národní infrastruktury pro prostorové informace (NIPI) případně jiné integrační platformy eGovernmentu České republiky.

## Definice problému

Stávající projekt Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje, na který navazuje tento projektový záměr, byl financován z rozpočtu PK a z rozpočtu Evropské unie.

Podařilo se vybudovat a provozovat velmi úspěšný projekt, který má velký potenciál pro svůj rozvoj, zároveň má i své problémy, které by bylo vhodné vyřešit. Jedná se zejména o:

    - Malý počet partnerských obcí a vydaných obecně závazných vyhlášek o vedení Technické mapy obce

    - Neúplná a nekonzistentní účelová mapa povrchové situace (ÚMPS)

    - V projektu nejsou dostupná data regionálních správců technické infrastruktury

    - Pro aktualizaci dat nejsou využívána data správců dopravní infrastruktury

    - Malá dostupnost dat pro projekční a koncepční činnosti

    - Nejsou poskytovány služby pro rozvoj a vedení agend samosprávy

    - Neexistence závazné směrnice pro tvorbu územně plánovací dokumentace obce v digitální podobě

    - Nekonzistentní aktualizace dat ÚAP

Podrobnější popis jednotlivých problémů je uveden v kapitole 2.1

## Popis projektu

Obsahem projektu jsou dílčí subprojekty obsahující zejména nové služby poskytované v rámci DMVS PK a rozšíření nebo zkvalitnění jejího datového fondu. Jedná se o následující aktivity (podrobný popis subprojektů je uveden v kapitole 3)

    - Doplnění Objektové mapy povrchové situace (OMPS) do DTM (Digitální technické mapy)

    - Zavedení nového výměnného formátu XML do služeb DTM

    - Metodické sjednocení správy a údržby dat technické infrastruktury DMVS

    - Rozvoj služeb technické infrastruktury DTM

    - Rozšíření datového fondu Digitální technické mapy

    - Ortofotomapa Plzeňského kraje vysokého rozlišení

    - Služby inventarizace adresa a staveb RÚIAN

    - Rozvoj služeb výdeje dat DTM

    - Závazná směrnice pro pořizování ÚPD v jednotné digitální podobě

## Posouzení projektu

Hlavním přínosem projektu bude rozšíření portfolia nabízených služeb stávajícího projektu DMVS PK zejména směrem k obcím, správcům technické infrastruktury a v neposlední řadě i směrem k široké veřejnosti.

Doplněním a rozšířením datového fondu účelové mapy povrchové situace – respektive objektové mapy povrchové situace bude k dispozici ojedinělý referenční podklad pro agendy veřejné správy, např. pro tvorbu pasportních úloh (pasport majetku, dopravy, atd.). Zároveň budou k dispozici datové sady pro informační systémy obcí a v neposlední řadě i kvalitní a věrohodná data pro tvorbu územně plánovacích dokumentací.

Implementací navrhovaných směrnic a provozních dokumentů dojde mimo jiné ke standardizaci v dané oblasti a tím k jejímu zpřehlednění a zjednodušení dané části agendy. V neposlední řadě také k úspoře finančních zdrojů, protože odpadnou některé dnešní překážky a rutině se opakující činnosti.

# Definice problému

## Popis problému

### Malý počet partnerských obcí a vydaných vyhlášek o vedení TM obce

Plzeňský kraj se zavázal aktivním partnerům z řad správců technické infrastruktury, že uzavře minimální počet partnerských smluv dle typu obce, v celkovém počtu pak 123 zapojených obcí.

K 1. 9. 2016 je uzavřeno 53 partnerských smluv a vydáno 39 obecně závazných vyhlášek. 
I při tomto malém počtu aktivních smluv je, ale pokryto 55% obyvatelstva kraje a 21% území kraje. Tj. jsou aktivně zapojena zejména velká města včetně města Plzně.

Hlavní barierou pro masivnější zapojení dalších obcí je zejména neúplná datová základna a obavy z nových povinností při vedení TM obce.

### Neúplná a nekonzistentní účelová mapa povrchové situace (ÚMPS)

Obsah ÚMPS vznikal zejména konsolidací dat splňujících požadavky na přesnost a aktuálnost. Na části území kraje bylo pak provedeno plošné mapování. Tato data však pokrývají jen velmi malou část území a to i pokud by se jednalo jen o rozsah v zastavěném území obcí. Neúplnost těchto dat neumožňuje na velké části území plnohodnotné využití dat pro potřebné agendy a činnosti.

### V projektu nejsou dostupná data regionálních správců technické infrastruktury

Doposud se nepodařilo uzavřít žádnou partnerskou smlouvu s regionálním správcem inženýrských sítí (např. vodovodů, kanalizací, veřejného osvětlení apod.). V řadě případů nejsou u vlastníků technické infrastruktury tato data k dispozici v požadované kvalitě. Dále pak nejsou vyjasněny vlastnické vztahy k datům mezi vlastníkem a provozovatelem technické infrastruktury.

Není k dispozici model spolupráce, umožňují vedení těchto dat prostředky DTM DMVS PK.

### Pro aktualizaci dat nejsou využívána data správců dopravní infrastruktury

Doposud se nepodařilo uzavřít žádnou partnerskou smlouvu se správcem dopravní infrastruktury. Do projektu nejsou zapojeni například subjekty, jako Správa železniční a dopravní cesty, Ředitelství silnic a dálnic, které disponují kvalitními daty a jejich investiční akce jsou významné.

### Malá dostupnost dat pro projekční a koncepční činnosti

V současném organizačním legislativním nastavení projektu je jen velmi komplikovaný výdej dat ÚMPS a není možný výdej dat inženýrských sítí pro projekční a koncepční činnosti. Z těchto důvodů nejsou uspokojovány rostoucí potřeby projektantů a koncepčních pracovníků, kteří by jinak pomohli s propagací celého projektu a zajistili by tak jeho větší efektivitu a účelnost projektu.

### Nejsou poskytovány služby pro rozvoj a vedení agend samosprávy

Nejsou nadefinovány podmínky, za jakých budou nabízeny a poskytovány služby zejména pro obce, které z principu mohou být nabízeny a mohou pomoci s rozšířením projektu. Jedná se zejména o služby:

  - Služby pro inventarizaci stavebních objektů (budov) RÚIAN nad DTM

  - Služby pro evidenci pasportů obcí a měst v DTM (veřejného osvětlení, mobiliáře, zeleně apod.)

### Neexistence závazné směrnice pro tvorbu územně plánovací dokumentace obce v digitální podobě

Tím, že není v Plzeňském kraji oproti jiným krajům závazná žádná směrnice pro tvorbu ÚPD v digitální podobě, je na pořizovateli nebo zpracovateli jakou formu zpracování zvolí a tím dochází k velké roztříštěnosti datových modelů územně plánovací dokumentace. V některých případech nejsou dokumentace zpracovány ani v systému CAD či GIS, ale v obecném kreslícím SW, čímž je zcela znemožněno další využití těchto dat.

V řadě případů není ze strany pořizovatele (zadavatele - obce) ve smlouvě o dílo na tvorbu ÚPD ani ošetřeno předání dat v digitální podobě nebo více specifikovány požadavky na digitální zpracování ÚPD a formu předání hotového díla. Tím se například zadavatel nebo pořizovatel dostává do problémů, kdy chce zadat změnu ÚPD jinému zpracovateli a nemá k dispozici původní dílo v přesně popsaném a zpracovaném datovém modelu ve vektorové podobě.

Pokud je již ÚPD zpracován v digitální podobě a je i předán obci a úřadu územního plánování pro zapracování do ÚAP, dochází díky nejednotnosti použitých datových modelů a formy zpracování ke značné pracnosti na straně úřadů územního plánování při snaze tato data co nejlépe zapracovat do ÚAP. Díky nejednoznačnosti popisů dat může v některých případech dojít i k chybnému nebo jen částečnému zapracování. V řadě případů dochází i k ručnímu překreslování evidentně digitálně zpracovaných ÚPD z papírového vyhotovení.

### Nekonzistentní aktualizace dat ÚAP

Data ÚAP nejsou aktualizována všemi obcemi s rozšířenou působností ve stejném rozsahu a kvalitě. Jsou velké rozdíly mezi obcemi, co se týče kvality a rozsahu aktualizace potřebných dat. Nejsou zapracovávány potřebné prvky a dochází tak k různorodosti a nekonzistenci dat napříč krajem. Tato skutečnost může mít pak vliv při zpracování územně plánovacích dokumentacích obcí.

## SWOT analýza

| Silné stránky | Slabé stránky |
| --- | --- |
| - Potenciál projektu DMVS PK - Dobré jméno projektu DMVS PK - Stávající zkušenosti s realizací a provozem takto velkého projektu | - Nejednoznačnost řídících dokumentů možného zdroje externího spolufinancování - Proces zadávání veřejných zakázek |
| Příležitosti | Hrozby |
| - Podpora partnerů projektu pro jeho rozvoj - Podpora aktivit na celostátní úrovni - Možnost získání externích finančních zdrojů | - Nekompaktnost nového řešení s tím stávajícím - Neschválení spolufinancování projektu - Chybějící lidské zdroje v přípravné a realizační fázi projektu - Chybějící lidské zdroje v době udržitelnosti projektu |

# Popis PROJEKTU

Obsahem projektu jsou dílčí subprojekty obsahující zejména nové služby poskytované v rámci DMVS PK a rozšíření nebo zkvalitnění jejího datového fondu.

### Doplnění Objektové mapy povrchové situace do DTM

Předmět

Jedná se o referenční geodata nejvyšší úrovně podrobnosti a definované kvality vybraných objektů reálného světa reprezentovaných formou polygonů (ploch). Vzniká odvozením z Účelové mapy povrchové situace s jednoznačnou identifikací a charakteristikou prostorové přesnosti objektů. Je všeobecně využitelná pro rozhodovací procesy veřejné správy, partnery DTM DMVS PK a další uživatele.

Popis a charakteristika

Využít potenciálu účelové mapy povrchové situace vedenou v rámci DTM DMVS PK pro založení a vedení plošné mapy nejvyšší úrovně podrobnosti, tzv. OMPS. Zavést nové služby pro poskytování OMPS, které budou využívány registrovanými uživateli, a to zejména obcemi, městy, Plzeňským krajem, zřizovanými organizacemi Plzeňským krajem a veřejností. Souvisejícím cílem je zhodnocení vynaložených investic Plzeňského kraje do projektu DMVS PK, tj. vytěžení přesných geodetických dat z ÚMPS pro zavedení odvozené mapy OMPS, která bude poskytována formou služeb pro rozhodovací, analytické a další činnosti.

Cíle

- Topologicky vyčistit a doplnit data ÚMPS ve vybraných lokalitách tak, aby zajišťovaly kvalitu pro automatizaci tvorby OMPS

- Implementovat datový sklad OMPS v datovém skladu DTM DMVS PK a provést inicializaci (první vytvoření) OMPS ve vybraných lokalitách

- Implementovat nástroje pro automatizaci tvorby OMPS a zajistit jejich integraci do systému DTM DMVS PK

- Implementovat mapové služby OMPS v systému DTM DMVS PK a zajistit jejich aktualizaci na základě automatizace tvorby OMPS

- Implementovat nástroje pro výdej dat OMPS oprávněným uživatelům

- Specifikovat změny ve workflow správy a vedení ÚMPS v lokalitách s OMPS (nové kontroly, postupy apod.) včetně jejich dokumentace

- Implementovat nástroje do systému DTM DMVS PK, které bude využívat správce datového skladu DTM pro verifikaci dat ÚMPS v lokalitách, kde bude vedena OMPS

- Aktualizovat provozní dokumentaci, návody a pokyny DTM DMVS PK v souvislosti se zavedením OMPS

### Zavedení nového výměnného formátu XML do služeb DTM

Popis a charakteristika

Nový výměnný formát XML (dále jen NVF XML) byl vytvořen ve spolupráci s kraji provozujícími DTM a Hlavním městem Praha. Zavedení NVF XML do služeb DTM DMVS PK umožní zejména geodetům zpracovávat geodetické zakázky v otevřeném formátu, který není závislý na konkrétním software (v současné době je umožněno zpracování zakázek DTM pouze ve formátu DGN). Dále bude možné NVF XML využívat ve službách pro výdej dat projektantům, partnerům nebo dalším oprávněným žadatelům o data. Ze strany poskytovatelů dat bude NVF XML využíván jako jeden z dalších formátů pro předávání dat do DTM DMVS PK, který bude preferovaný a bude představovat standard pro předávání dat.

Cíle

- Zavést NVF XML jako nový formát zakázky DTM pro geodety a projektanty

- Zavést NVF XML jako nový formát pro výdej dat partnerům

- Zavést NVF XML jako nový formát pro příjem dat od poskytovatelů

- Provést upgrade datového skladu DTM (ÚMPS a inženýrských sítí) na základě datového modelu NVF XML

Předmět

Předmětem subprojektu je zavedení NVF XML do služeb informačního systému DTM DMVS PK. Formát bude zaveden do služeb pro výdej a příjem dat DTM, mezi které patří služby evidence zakázek, služby pro výdej dat partnerům a služby pro příjem dat od poskytovatelů. Součástí subprojektu bude implementace nástrojů pro práci s NVF XML, které budou sloužit pro zpracovávání, kontroly a převody dat. Dále budou aktualizovány nebo zpracovány nové metodiky, dokumenty a podklady související se zavedením NVF XML. Významnou část realizace bude tvořit integrace na webové služby ontologického popisu. V rámci subprojektu budou realizovány činnosti nebo nástroje uvedené v následujících bodech.

- Upgrade datového skladu DTM

  - Aktualizace fyzického datového modelu podle ontologického popisu NVF XML

  - Aktualizace dokumentace datového modelu

- Zpracování souborů datového balíčku pro výdej/příjem dat ÚMPS v NVF XML formou zakázky DTM (popis struktury dat …)

- Rozšířit výdej/příjem dat ÚMPS v evidenci zakázek DTM Modulu ZAKÁZKA o NVF XML

- Nástroj pro export dat ÚMPS do zakázky DTM ve formátu NVF XML

- Nástroj pro zpracování dat ÚMPS zakázky DTM z formátu NVF XML

- Nástroj pro kontrolu dat ÚMPS zakázky DTM ve formátu NVF XML

- Rozšíření stávající webové služby pro kontrolu zakázek DTM o NVF XML dat ÚMPS

- Doplnění NVF XML do Provozní dokumentace DTM DMVS PK

- Nástroj pro výdej dat partnerům projektu do NVF XML dle Směrnice DTM DMVS PK

- Nástroj pro importy dat inženýrských sítí předávaných poskytovateli ve formátu NVF XML

### Metodické sjednocení správy a údržby dat technické infrastruktury DMVS

Popis a charakteristika

Ve stávajícím řešení DMVS jsou data technické infrastruktury vedena v rámci ÚAP, kde jsou data vedena a spravována v datovém skladu a modelu ÚAP. S ohledem na rozvoj služeb DTM je potřeba zajistit jednotný způsob evidence dat technické infrastruktury, který bude plně využitelný jak pro agendu ÚAP, tak pro agendu DTM. Jednotný způsob evidence dat technické infrastruktury povede ke sdílení identických dat mezi agendami DTM a ÚAP a k odstranění duplicitního vedení dat.

Cíle

- Sjednotit správu a údržbu dat technické infrastruktury DTM a ÚAP

- Zavést sdílený způsob využívání dat technické infrastruktury v DTM a ÚAP

- Spustit aktualizaci dat technické infrastruktury nástroji (službami) DTM (vazba na projekt “Rozvoj služeb TI DTM”)

Předmět

Předmětem subprojektu je metodické sjednocení správy, údržby a využívání dat technické infrastruktury DMVS. Součástí metodického sjednocení je rozšíření stávajících procesů správy dat technické infrastruktury ÚAP tak, aby umožňovaly současně vedení dat pro potřeby DTM. V rámci subprojektu budou realizovány činnosti nebo nástroje uvedené v následujících bodech.

- Upgrade stávajícího datového skladu technické infrastruktury

  - Doplnit jednoznačnou identifikaci dat technické infrastruktury DTM a ÚAP

  - Doplnit parametry a nastavení pro zavedení dat technické infrastruktury DTM

- Zpracovat metodiku sdílené správy a údržby dat technické infrastruktury DMVS

- Jednorázově zavést poskytnutá data technické infrastruktury do sdíleného datového skladu technické infrastruktury DMVS

- Vytvořit rozhraní pro aktualizaci dat technické infrastruktury DMVS nástroji (službami) DTM

- Spustit mapové služby technické infrastruktury pro agendy DTM a ÚAP

### Rozvoj služeb technické infrastruktury DTM

Popis a charakteristika

Součástí DTM jsou objekty technické infrastruktury, mezi které patří průběhy inženýrských sítí a zařízení na sítích (dále jen inženýrské sítě). Ve stávajícím řešení DTM DMVS PK jsou inženýrské sítě do DTM poskytovány partnery dvojím způsobem, a to formou webových mapových služeb nebo formou vektorových digitálních dat. Digitální data jsou zapracovávána do datového skladu ÚAP, ze kterého jsou následně využívána v DTM. Inženýrské sítě jsou dále do DTM DMVS PK předávány formou zakázek DTM, kde jsou součástí geodetických měření dokumentací skutečného provedení staveb (tato data inženýrských sítí se do DTM nezapracovávají). V rámci rozvoje služeb technické infrastruktury DTM proto bude zaveden nový proces zakázky DTM, ve kterém bude prováděno zapracovávání geodeticky pořizovaných inženýrských sítí do datového skladu DTM.

Cíle

- Spustit služby správy a vedení zakázek DTM inženýrských sítí pro partnery projektu (zejména obce a malé správce technické infrastruktury)

- Spustit služby zapracovávání dat inženýrských sítí zakázek DTM do datového skladu DTM

- Fyzicky ukládat a spravovat data inženýrských sítí v technologickém centru kraje

- Vytvořit datový sklad inženýrských sítí pro potřeby veřejné správy

- Zavést jednotný způsob pořizování dat inženýrských sítí v rámci zakázek DTM PK

- Zavést nový výměnný formát XML (dále jen NVF XML) do nových služeb technické infrastruktury DTM

Předmět

Předmětem subprojektu je zavedení nových služeb do informačního systému DTM DMVS PK, které souvisejí se správou a údržbou inženýrských sítí. V rámci nových služeb budou do DTM DMVS PK doplněny nástroje, metodiky a workflow, které budou určeny pro partnery projektu (obce, města, malé správce sítí). Partneři budou služby využívat pro správu dat inženýrských sítí, které jsou v jejich vlastnictví, nebo které mají význam pro správní a rozhodovací procesy samosprávy. V rámci subprojektu budou realizovány činnosti nebo nástroje uvedené v následujících bodech.

- Zpracování souborů datového balíčku pro výdej/příjem dat inženýrských sítí formou zakázky DTM (datový model, kreslící klíč, knihovny buněk …)

- Doplnit výdej/příjem dat inženýrských sítí formou zakázky DTM do Modulu ZAKÁZKA

- Nástroj pro export dat inženýrských sítí do zakázky DTM ve formátech NVF XML a DGN

- Nástroj pro zpracování dat inženýrských sítí zakázky DTM z formátů NVF XML a DGN

- Nástroj pro kontrolu dat inženýrských sítí zakázky DTM

- Rozšíření stávající webové služby pro kontrolu zakázek DTM o kontrolu dat inženýrských sítí

- Nástroj pro aktualizaci datového skladu inženýrských sítí DTM z dat zakázky DTM

- Aktualizace Provozní dokumentace DTM DMVS PK o nové služby inženýrských sítí (nová verze směrnice, metodiky, postupy)

### Rozšíření datového fondu Digitální technické mapy

Popis a charakteristika

Účelová mapa povrchové situace, tj. mapa velkého měřítka, zobrazující skutečný (měřený) stav území. V roce 2014 byl realizován projekt “Dosažení plynulé návaznosti a souvislého zobrazení konsolidovaných mapových dat“, kterým bylo pořízeno novým mapování 15 000 ha území kraje (mapování probíhalo na části území 40 největších měst v kraji). Plocha intravilánů v Plzeňském kraji je cca 38 000 ha. Z toho bude v rámci probíhajících projektů Plzeňského kraje nebo Správy informačních technologií města Plzně zmapováno celkem 18 000 ha (Plzeňský kraj mapuje 15 000 ha, Správa informačních technologií města Plzně mapuje 3 000 ha ve městě Plzeň).

Vzhledem k potenciálu tohoto projektu a využitelnosti těchto nejpřesnějších dat, které mohou být o území k dispozici, je nanejvýš vhodné systematicky pokračovat v rozvoji ÚMPS a navázat na výše uvedené projekty mapování dalších lokalit a to jak rozvojových ploch, tak stávající zástavby.

Cíle

- Pořídit kvalitní, podrobnou a velmi přesnou účelovou mapu povrchové situace ve všech intravilánech v Plzeňském kraji.

- Doplnit stávající data ÚMPS

- Podpořit spolupráci s obcemi v projektu DTM PK

- Vytvořit mapu skutečného využití území

Předmět

Mapovány budou vybrané prvky ÚMPS (standardní množina prvků dle předchozích projektů na doplňování ÚMPS)

Mapované prvky

- Vybrané prvky „jádra“ v rozsahu zastavěných a zastavitelných ploch

- Místní komunikace v rozsahu zastavěných a zastavitelných ploch

- Budovy v celém rozsahu kraje

Vzhledem k velikosti Plzeňského kraje a z rozsahu prováděných prací lze uvažovat o realizaci mapování v různých variantách – rozsahu mapování.

### Ortofotomapa Plzeňského kraje vysokého rozlišení

V případě realizace rozsáhlejší varianty mapování u subprojektu Rozšíření datového fondu Digitální technické mapy je vhodně realizovat i tento subprojekt tj. budou využity LMS z provedeného snímkování.

Popis a charakteristika

Ortofotomapa patří mezi základní referenční mapovou vrstvu, která je běžně využívána v Portálu digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje (ÚKM, DTM, ÚAP apod.) a v ostatních projektech kraje. Pro každodenní potřeby a činnosti veřejné správy nachází velké uplatnění ortofotomapa vysokého rozlišení s max. velikostí pixelu 7.5 cm na zemském povrchu pořízená mimo vegetační období. Vysoké rozlišení ortofotomapy zajistí velkou míru jejího využití nejen v Portálu digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje, ale i v dalších geografických aplikacích a informačních systémech kraje.

V rámci řešení bude dále provedena publikace ortofotomapy v mapových službách DMVS Plzeňského kraje, včetně přípravy mapové cache služeb, aktualizace metadat a ověření aktualizovaných dat v aplikacích Geoportálu Plzeňského kraje.

Cíle

- Z LMS vytvořit ortofotomapu vysokého rozlišení

- Doplnit datovou základnu Plzeňského kraje

- Poskytnout základní referenční podklad vyjadřující skutečný stav území partnerům

- Zachytit skutečný stav území v krátkém časovém okně

### Služby inventarizace adresa a staveb RÚIAN

Popis a charakteristika

Správu adresních míst (dále jen adres) a stavebních objektů (dále jen staveb) Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (dále jen RÚIAN) provádějí obce na základě znalosti území a z podkladů zjištěných při místním šetření. Kvalita vedených údajů v RÚIAN tak závisí na dostupných podkladech, na základě kterých mohou obce provádět jejich aktualizaci. Jedním ze zdrojů pro aktualizaci adres a staveb RÚIAN jsou objekty staveb vedené v objektové mapě povrchové situace (dále jen OMPS) DTM, které jsou vytvářeny na základě aktuálních geodetických měření. Podklady k aktualizaci údajů RÚIAN budou obce získávat pomocí nových nástrojů určených pro kontrolu adres a staveb RÚIAN, které budou porovnávat data OMPS s daty vedenými v RÚIAN. Výstupy z kontrol adres a staveb RÚIAN tak budou obcím sloužit k inventarizaci údajů evidovaných v RÚIAN a následně k jejich aktualizaci.

Cíle

- Spustit služby pro vzájemnou kontrolu adres a staveb RÚIAN

- Spustit služby pro kontrolu adres a staveb RÚIAN nad OMPS

- Generovat výstupy z kontrol pro aktualizaci adres a staveb RÚIAN

- Navrhnout metodiku (workflow) aktualizace adres a staveb RÚIAN na základě generovaných výstupů z kontrol

Předmět

Předmětem subprojektu je zavedení nových služeb do informačního systému DTM DMVS PK, které budou sloužit pro inventarizaci adres a staveb RÚIAN. Služby budou v DTM DMVS PK implementovány formou nových nástrojů, které budou sloužit pro kontrolu údajů, vazeb a generování výstupních statistik z kontrol. Výstupní statistiky budou využívány ze strany obcí k aktualizaci evidovaných údajů adres a staveb v RÚIAN. Součástí řešení bude zpracování metodiky pro aktualizaci adres a staveb RÚIAN na základě generovaných výstupů z kontrol. V rámci subprojektu budou realizovány činnosti nebo nástroje uvedené v následujících bodech.

- Návrh a implementace datového skladu pro evidenci výstupů z kontrol

- Nástroje pro kontrolu údajů a vazeb mezi adresami a stavbami RÚIAN

- Nástroje pro kontrolu definičních bodů adres RÚIAN nad daty OMPS

- Nástroje pro kontrolu definičních bodů staveb RÚIAN nad daty OMPS

- Nástroje pro generování výstupních datových struktur z kontrol pro potřeby hromadné aktualizace adres a staveb v RÚIAN

- Doplnění služeb inventarizace adres a staveb RÚIAN do Provozní dokumentace DTM DMVS PK

### Rozvoj služeb výdeje dat DTM

Popis a charakteristika

Nové požadavky na poskytování dat pro projekční a koncepční činnosti vyžadují rozšíření stávajícího způsobu výdeje dat z DTM DMVS PK. Na základě rozšíření výdejních služeb bude umožněno ověřeným projektantům on-line způsobem žádat o výdej dat z DTM a následně připravená data stahovat. Proces podání žádosti o data, jejich přípravy a expedice bude plně automatizován a povede ke zvýšenému využívání spravovaných dat v DTM DMVS PK. Pomocí rozšířených služeb získají projektanti rychlý přístup ke garantovaným podkladům DTM, které mohou využívat pro projekční činnosti. V rámci rozšíření služeb bude dále provedena integrace exportních služeb DTM s výdejním modulem Portálu digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje (Ggeoportálu), pomocí kterého budou vydávána data partnerům DTM.

Cíle

- Zavést workflow nového výdeje dat pro projekční činnosti

- Spustit služby pro výdej dat DTM ověřeným projektantům

- Integrovat exportní služby DTM s výdejním modulem geoportálu

Předmět

Předmětem subprojektu je rozvoj stávajících služeb výdeje dat z DTM DMVS PK. Rozvoj bude realizováno doplněním nového workflow výdeje dat pro projekční činnosti, které bude implementováno do evidence zakázek DTM Modulu ZAKÁZKA. V rámci implementace nového workflow budou nasazeny nové exportní služby pro automatizované generování výdejních balíčků. Exportní služby budou dále integrovány s výdejním modulem geoportálu, který bude sloužit pro vydávání dat partnerům projektu DTM. V rámci subprojektu budou realizovány činnosti nebo nástroje uvedené v následujících bodech.

- Implementovat workflow výdeje dat pro projekční činnosti do evidence zakázek DTM

- Exportní služby pro automatizované generování výdejních balíčků pro projekční činnosti

- Integrovat exportní služby DTM s výdejním modulem geoportálu

- Aktualizovat popis výdejních služeb v Provozní dokumentaci DTM DMVS PK

Vazba na ostatní projekty

- Zavedení nového výměnného formátu XML do služeb DTM

  - Souvisí s nástrojem pro export dat do NVF XML

- Rozvoj služeb technické infrastruktury DTM

  - Souvisí s nástrojem pro export dat inženýrských sítí pro projekční činnosti

### Závazná směrnice pro pořizování ÚPD v jednotné digitální podobě

Popis a charakteristika

V současné době má Plzeňský kraj k dispozici Metodiku jednotného zpracování územních plánů v prostředí GIS a CAD. Obce jsou formou dotací z Programu obnovy venkova finančně motivovány ke zpracování digitální části ÚPD dle této (případně jiné) metodiky. Takto zpracované ÚPD jsou ručně a bez kontroly zapracovány do ÚAP a to příslušným úřadem územního plánování na obci s rozšířenou působnosti. Návratnost dat je tak velmi malá a chybovost dat naopak veliká.

Cíle

Implementace závazné směrnice pro pořizování ÚPD v digitální jednotné formě dle jednotného datového modelu.

Předmět

Pořízení sady kontrolních a importních nástrojů jak pro zpracování ÚPD, tak zejména pro kontrolu odevzdávání jeho digitálního vyhotovení – tj. digitálních dat.

Tento projekt bude v době udržitelnosti velice dlouhodobý, neboť obce se do něj budou zapojovat postupně dle toho, jak budou zpracovávat či aktualizovat své ÚPD.

- Implementovat nástroje pro kontrolu a zapracování dat a to i formou webové služby

- Organizační a dotační politikou zajistit implementaci této směrnice v obcích PK

- Zajistiti konzistentní tvorbu ÚPD obcí na území celého kraje

- Využít potenciálu digitálních ÚPD pro aktualizaci ÚAP a ÚPD (včetně ZÚR)

## Cíle projektu

Specifikace hlavních cílů projektového řešení, příslušných měřitelných ukazatelů a omezení:

Cíle jsou specifikovány u jednotlivých subprojektů a měřitelným ukazatelem je vznik nové funkcionality informačního systému a rozšíření nebo vznik datové sady.

## Organizační zajištění projektu

Projekt DMVS PK má svůj stávající řídící výbor. Tento řídící výbor by převzal i gesci nad projektem DMVS PK 2016+.

Realizaci samotného projektu by měl na starost jeden projektový tým složený ze zástupců odborů:

- Odbor fondů a programů EU (1)

- Odbor informatiky (5)

- Odbor regionálního rozvoje (1)

Přípravu projektové žádosti a její následnou administraci by zajišťoval Odbor fondů a programů v úzké spolupráci s Odborem informatiky. Studie proveditelnosti by byla řešena externě (případně další odborné a rozsáhlejší náležitosti projektové žádosti).

## Rámcový harmonogram a milníky projektu

| Etapy řešení | Termín zahájení | Termín ukončení |
| --- | --- | --- |
| Předprojektová: |  |  |
| Příprava projektové žádosti | 9/2016 | 11/2016 |
| Projektová: |  |  |
| Zpracování projektové dokumentace – technické specifikace pro výběrová řízení | 12/2016 | 4/2017 |
| Výběrová řízení | 4/2017 | 7/2017 |
| Implementace a testování | 7/2017 | 3/2018 |
| Zkušební provoz | 4/2018 | 7/2018 |
| Ostrý provoz | 7/2018 | 7/2023 |
| Poprojektová: |  |  |
| Udržitelnost projektu | 7/2018 | 7/2023 |

## Předpokládaný rozpočet projektu a návrh možného způsobu financování

Komentář k nákladům: zejména u subprojektu „Rozšíření datového fondu Digitální technické mapy“ lze podle zvoleného rozsahu mapování odhadnout náklady poměrně ve velkém rozptylu 7 až 18 mil Kč. V níže uvedených částkách je zahrnut maximální rozsah realizace projektu, který se může snížit, pokud se kraj v průběhu přípravy realizace projektové žádosti z objektivních faktů rozhodne realizovat projekt v menším rozsahu, tak aby se mimo jiné pohyboval v jiné „kategorii“ projektů a nebyl tak povinen dokládat a plnit některé náležitosti daného operačního programu. Jedná se zejména o stanovisko Odboru hlavního architekta Ministerstva vnitra, jehož zpracování může být komplikované a může mít následně vliv na další rozvoj IT PK.

Celkové náklady projektu: 36 300 000 Kč včetně DPH

Způsobilé výdaje: 36 300 000 Kč včetně DPH

Nezpůsobilé výdaje: 0 Kč včetně DPH

Dotace (90 % způsobilých výdajů): 32 670 000Kč včetně DPH

Vlastní zdroje žadatele: 3 630 000 Kč včetně DPH

Zdroje financování

Předprojektová fáze: Rozpočet PK Odboru Informatiky – individuální projekty

Projektová: 06 Integrovaný regionální operační program + Rozpočet PK

Poprojektová: Rozpočet PK Odboru Informatiky – individuální projekty

| Fáze/etapy řešení | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018 | Rok 2019 | Rok 2020 | Rok 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Předprojektová: |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Projektová: |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Poprojektová: |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Celkem: |  |  |  |  |  |  |

# Posouzení projektu

## Strategický soulad

Projekt DMVS PK 2016+ je v souladu se schválenou Strategií rozvoje Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje, kterou schválila dne 23. 3. 2015 Rada Plzeňského kraje svým usnesením.

Dále je v souladu se Strategií rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 a jejím Akčním plánu, z kterého vychází.

## Analýza dopadů na organizaci

Přínosy: Implementace nových funkcionalit DMVS PK a rozšíření tím jejích služeb, zejména směrem k obcím a široké veřejnosti.

Závazky: Zajištění udržitelnosti projektu a jeho rozšíření do území.

## Finanční analýza přínosů a nákladů

V této fázi projektové přípravy nelze přesně a zodpovědně vyčíslit přínosy realizace projektu. To bude možné učinit a po vypracování studie proveditelnosti. Nyní lze uvést demonstrativní výčet očekávaných přínosů v obecné rovině spočívající zejména ve zvýšení kvalitativní úrovně poskytovaných služeb:

- zkvalitnění rozhodovacích procesů v území

- zlevnění předprojektové a projektové přípravy stavebních akcí

- zlevnění přípravy podkladů pro pasportní úlohy (majetkové, dopravní, atd.)

- zlevnění správy dat na obcích

## Analýza alternativních možností

Popis vlivů nulové varianty

Pokud by projekt nebyl vůbec realizován, tak by nedošlo k využití potenciálu rozvoje stávajícího jedinečného projektu v rámci ČR a k uspokojení poptávky z řad jeho uživatelů na navrhované nové funkcionality a rozšíření datového fondu.

Popis alternativních možností

Projekt lze realizovat postupně jako dílčí jednotlivé projekty (subprojekty) případně nějaké nerealizovat vůbec nebo v jiném rozsahu (funkcionalit nebo územním rozsahu).

Zdůvodnění výběru zvolené alternativy

Ucelený komplexní projekt má větší šanci pro získání spolufinancování z fondů EU. Dílčí realizace subprojektů by znamenala delší dobu realizace a roztříštění lidských a finančních zdrojů na jejich přípravu (jednotlivé veřejné zakázky) a následnou realizaci. Velkým rizikem může být i nerealizování nějaké důležité části a tím zamezení nebo omezení realizace jiných subprojektů (provázanost subprojektů).

Efektivnější se tak jeví připravit jeden velký projekt a zajistit tak komplexní rozvoj projektu DMVS PK.