DODATEK č. 1

k č. SPA–2019-800-000237/1

ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby: Oprava kanalizace ML, Lunapark - Chopinova

uzavřené dne 16. 09. 2019 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

SMLUVNÍ STRANY:

CHEVAK Cheb, a.s.

Sídlo: Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČO 49787977, DIČ CZ49787977
Bankovní spojení: KB  Cheb , č.účtu 14102331/0100

Společnost zapsána 1. 1. 1994 u Krajského soudu v Plzni, Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 367

Zástupce při jednání ve věcech technických:

Zástupce při jednání ve věcech provozních:

(dále jen „Objednatel“)

a

TRASKO BVT, s.r.o.,

se sídlem Na Nouzce 487/8, PSČ 682 01 Vyškov,

zastoupen Ing. Štěpánem Leitnerem, jednatelem společnosti

IČ 06020666, DIČ CZ06020666,

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., 279146532/0300

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložce 99562

Zástupce při jednání ve věcech technických:

Zástupce při jednání ve věcech provozních:

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, každá samostatně pak dále jen „Smluvní strana“)

UZAVŘELY TENTO DODATEK K

SMLOUVĚ O DÍLO:

- Úvodní ustanovení

Smluvní strany se na základě změny termínu ukončení dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. SPA-2019-800-000237

- Změny smlouvy

Smlouva o dílo č. smlouvy SPA-2019-800-000237 se dohodou smluvních stran s účinností ke dni podpisu tohoto dodatku mění takto:

- článek 3. Čas plnění odstavec b) článku. 3.1. se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

3.1., odst. b) ukončení prací, včetně přejímky a vyklizení staveniště: nejdéle do 30. 04. 2020.

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPA-2019-800-000237 neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena.

  - Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

## Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a všech případných dodatků dle povinností vyplývající ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bere na vědomí, že společnost CHEVAK Cheb, a. s. je povinným subjektem dle ustanovení § 2, odst. 1, písmeno n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že společnost CHEVAK Cheb, a. s. je oprávněna bez dalšího zveřejnit obsah celé této smlouvy/dodatku, a to jak prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., tak jiným způsobem v případě, že hodnota přesahuje 50 000,- Kč bez DPH.

## Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.

- Přílohy:

-Bez-

V Chebu, dne 							Ve Vyškově, dne

Za Objednatele:							Za Zhotovitele:

…………………………………                                      		..………………………………

Ing, Štěpán Leitner

jednatel společnosti

…………………………………