Číslo smlouvy: MAS-82b/16/16

# Dodatek č.1

### ke smlouvě o dílo č. 07653/SOPK/16 ze dne 3.10.2016 (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany

  - Objednatel

Česká republika - 	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxx, Číslo účtu:	xxxxxxxxxxx

IČO: 			629 335 91

DIČ: 			neplátce DPH

Telefon:	283 069 144

(dále jen „objednatel”)

a

  - Zhotovitel

LT EkoLesServis s.r.o.

Sídlo: Příkazy 66, 783 33 Příkazy, okr. Olomouc

Zastoupený: Ing. Liborem Tandlerem, jednatel společnosti

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO:	28647289

DIČ:	CZ28647289

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Městským/Krajským soudem v Ostravě soudem oddíl C, vložka 45103

Telefon:603826724

E-mail:libtan@volny.cz

(dále jen „zhotovitel”)

  - Vzhledem k tomu, že je potřeba provést geologický průzkum včetně měření únosnosti podloží (statická zatěžovací zkouška) na vybraných místech, na které bude nově trasa cesta přesunuta, a to v období, kdy pro to budou vhodné meteorologické podmínky (suché období), zároveň i s ohledem na výskyt zvláště chráněných druhů

se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).

  - Čl. V Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

„5.3 Provedení díla (tj. dokončení díla, předání a převzetí díla): nejpozději do 31.10.2017 (v termínu 3.10.–30.11.2016 a 1.8.-31.10.2017)“.

  - Příloha č. 4 – „Časový harmonogram průběhu prací“ Smlouvy se nahrazuje dokumentem tvořícím přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

  - Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

  - Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

  - Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

  - Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Časový harmonogram prací

V Praze dne 5.12.2016							V Příkazech dne 5.12.2016

| Objednatel |  | Zhotovitel |
| --- | --- | --- |
| RNDr. František Pelc |  | Ing. Libor Tandler |
| ředitel AOPK ČR |  | jednatel |

# Text boxes

Kaplanova 1931/1

148 00 Praha 11 – Chodov

tel: 283 069 242

fax: 283 069 241

ID DS: dkkdkdj
aopkcr@nature.cz