Číslo smlouvy příkazce: SPA-2020-800-000039	 Číslo smlouvy příkazníka: 2020/1 - 347

# PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

# dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva“)

Název zakázky:	Autorský dozor na stavbu „Odkanalizování obce Střížov u Chebu“

Příkazce:

Název:	CHEVAK Cheb, a.s.

se sídlem:	Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČ: 	497 87 977

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

číslo účtu:	14102331/0100

telefon:  	+420 354 414 200/ +420 354 414 216

e-mail:  	chevak@chevak.cz

(dále jen „příkazce“ nebo „zadavatel“)

a

Příkazník:

Název:	PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.

se sídlem	V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem

IČ:	250 23 829

DIČ:	CZ25023829

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12676

zástupce ve věcech smluvních

zástupce ve věcech technických

bankovní spojení	ČSOB, a.s., Ústí nad Labem

číslo účtu	182 817 168/0300

telefon:	 475 201 580

e-mail:  	provod@provod.cz

(dále jen „příkazník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

PŘÍKAZNÍ SMLOUVU

## PROHLÁŠENÍ A ÚČEL SMLOUVY

  - Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto příkazní smlouvu.

  - Příkazník prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení předmětu této smlouvy a že disponuje veškerými kvalifikačními předpoklady, tak aby mohl plnit předmět smlouvy v souladu s platnou legislativou.

  - Účelem této smlouvy je úprava poměrů mezi příkazcem a příkazníkem.

## PODKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY

Tato smlouva je uzavřena na základě rozhodnutí zadavatele - na zajištění Autorského dozoru projektanta, které budou poskytovány v rámci realizace stavby „Odkanalizování obce Střížov u Chebu“.

## Předmět smlouvy

  - Předmětem této smlouvy je zajištění Autorského dozoru projektanta po dobu realizace stavby a to v níže uvedeném rozsahu:

    - Zajištění výkonu občasného autorského dozoru po dobu realizace výše uvedené stavby. Výkon autorského dozoru zahrnuje tyto činnosti:

      - poskytování vysvětlení potřebných k vypracování projektu pro provádění stavby a dodavatelské dokumentace,

      - vyhodnocování souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace úprav trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení staveniště podle projektu,

      - účast při předání staveniště,

      - účast na vybraných kontrolních dnech,

      - kontrola dodržování projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby,

      - vznášení závazných připomínek, v případě nesouladu mezi probíhající stavební činností a činností vedoucí ke správnému cíli dle projektové dokumentace,

      - posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektu z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,

      - vyjadřování se k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti dokumentaci,

      - sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,

      - spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce,

      - spolupráce s odpovědným geodetem projektanta,

      - účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení,

      - účast na kolaudačním řízení.

Příkazník bude vykonávat autorský dozor jako pravidelný a občasný, tj. je povinen provádět kontroly zhotovování stavby průběžně. Předpokládá se, že kontrolu bude provádět 2x v kalendářním měsíci.

Cena této služby je stanovena na předpokládanou dobu výstavby 24 měsíců.

## Práva a povinnosti příkazníka při plnění smlouvy

Příkazník plní příkaz poctivě a pečlivě podle svých schopností v zájmu příkazce, dle platných ustanovení zákona.

Příkazník je povinen uskutečňovat činnosti, které jsou předmětem této Smlouvy, podle pokynů příkazce a v souladu s jeho zájmy. Příkazník neodpovídá za vady v dokončené a příkazci odevzdané práci, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím podkladů, informací a věcí, předaných mu ke zpracování příkazcem.

Příkazník se zavazuje, že bude průběžně informovat příkazce o všech skutečnostech a postupech, které zjistí při zařizování záležitostí a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce.

Příkazník je oprávněn, poté co o této skutečnosti informuje příkazce, uskutečňovat smluvní plnění prostřednictvím třetích osob (např. jinou kvalifikovanou právnickou nebo fyzickou osobou). K těmto činnostem je příkazce oprávněn udělit třetím osobám plnou moc k uskutečňování právních úkonů jménem příkazníka.

Příkazník je povinen předat příkazci bez zbytečného odkladu, na základě výzvy příkazce, věci, které za něho převzal při začátku a během plnění příkazní smlouvy.

Zjistí-li příkazník při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění činnosti a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně příkazci, se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek. Nedohodnou-li se strany na odstranění překážek, popř. změně Smlouvy, ve lhůtě 7 dnů, je příkazník oprávněn vypovědět Smlouvu ve smyslu ustanovení § 2440 občanského zákoníku. Příkazníkovi náleží v tomto případě část odměny za dosud účelně a nezbytně vynaložené výdaje a dosavadní jeho činnosti.

Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, které jsou obsaženy v projektových, technických a realizačních podkladech, nebo o jiných skutečnostech, se kterými přijde při plnění této Smlouvy do styku. Tyto údaje jsou považovány za předmět obchodního tajemství příkazce ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012  Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník).

Příkazník není zodpovědný za plnění indikátorů stanovených poskytovatelem dotace.

Příkazník poskytuje záruku za činnosti specifikované v odstavcích 3.1.1 této Smlouvy v délce 12 měsíců od předání ukončeného díla.

Příkazník prohlašuje, že má ke dni podpisu této Smlouvy uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s poskytováním plnění dle předmětu této smlouvy.

## PrÁva a povinnosti Příkazce

Příkazce je povinen předat včas příkazníkovi úplné, pravdivé a přehledné informace, jež jsou nezbytně nutné k věcnému plnění Smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit příkazník v rámci své činnosti. Příkazce je povinen řádně a včas (v písemně dohodnutém termínu) předat příkazníkovi veškerý listinný materiál potřebný k řádnému plnění Smlouvy.

Příkazce je povinen vytvořit řádné podmínky pro činnost příkazníka a poskytovat mu během plnění předmětu Smlouvy nezbytnou další součinnost.

Příkazce je povinen příkazníkovi za činnost provedenou v souladu s touto Smlouvou vyplatit odměnu ve výši uvedené v článku 6. této Smlouvy.

Příkazce je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nezíská účelovou dotaci na financování stavby nebo v případě, že nebude schopen spolufinancovat stavbu na základě své ekonomické situace. V tom případě uhradí příkazníkovi pouze ty činnosti, které příkazník prokazatelně realizoval.

## ODMĚNA a Fakturace

6.1	Za plnění, specifikované v odstavci 3.1.1 této Smlouvy, náleží příkazníkovi odměna ve výši:

Celkem cena bez DPH							110 000,00 Kč

DPH 21%								   23 100,00 Kč

Celkem cena včetně DPH 						 133 100,00 Kč

Cena je vypočtena dle předpokládaných nákladů:

850,- Kč bez DPH / hod (předpokládaný počet hodin účasti na kontrolním dni 3 hodiny)

7,- Kč /km (počítán dojezd z našeho střediska v Chebu na stavbu do Střížova tj. 8 km)

300,- Kč / hod (čas strávený na cestě - počítána půlhodina tj. 150,- Kč)

2 756,- Kč za účast na jednom kontrolním dni

Celková doba realizace stavby se předpokládá na max. 24 měsíců – při dohledu 2x měsíčně po dobu 20 měsíců vychází celková cena plnění 110 240,- Kč.

  - DPH bude účtována ve výši dle příslušných právních předpisů platných v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.

  - Odměna příkazníka neobsahuje cenu za speciální znalecké posudky, které si vyžádá příkazce nebo příslušný poskytovatel dotace. Náklady na tyto speciální znalecké posudky hradí v plném rozsahu příkazce na základě dokladů předložených příkazníkem.

Odměna příkazníka je splatná na základě daňových dokladů vystavovaných příkazníkem 1x za čtvrtletí. Daňové doklady – faktury budou vystaveny vždy nejpozději do 14. dne každého měsíce následujícího po měsíci čtvrtletí, během něhož bylo plnění uskutečněno. V případě poskytnutí dotace bude na každém daňovém dokladu uvedeno registrační číslo projektu.

  - K daňovému dokladu - faktuře musí být přiložen příkazníkem vypracovaný zápis provedených činností AD. Činnosti autorského dozoru budou fakturovány poměrnou částí na základě předaného zápisu o činnosti AD. Pokud příkazce neučiní písemně reklamaci vyúčtování nejpozději do 14 dnů od doručení vyúčtování, má se zato, že proti účtovanému rozsahu činností a výši účtované úplaty nemá námitky.

  - Smluvní strany sjednávají, že bez ohledu na skutečný rozsah činnosti příkazníka nesmí odměna účtovaná dle bodu 6.4 této smlouvy přesáhnout maximální výši odměny uvedenou v odstavci 6.1. v souvislosti s předpokládanou dobou výstavby dle odst. 3.1.1.

  - Příkazník je povinen v daňových dokladech - fakturách uvádět soupis provedených činností samostatně pro uznatelné a samostatně pro neuznatelné náklady. Požadavky na rozdělení nákladů na uznatelné a neuznatelné sdělí příkazce příkazníkovi před zahájením plnění.

  - Příkazník je dále povinen v daňových dokladech - fakturách u každé fakturované položky uvést: 	a) fakturovanou částku,

b) celkovou částku uvedenou v odstavci 6.1.

c) částku již vyfakturovanou od zahájení plnění.

  - Splatnost daňových dokladů – faktur činí 30 kalendářních dní po jejich obdržení příkazcem. Závazek úhrady daňového dokladu (faktury), je splněn v termínu, kdy je příslušná částka připsána na účet příkazníka.

  - Faktura musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

  - V případě, že se příkazník stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v  platném znění, je povinen o tom neprodleně písemně informovat příkazce. Bude-li příkazník ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce, bude část ceny za dílo odpovídající dani z přidané hodnoty uhrazena přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. O tuto částku bude ponížena celková cena a příkazník obdrží cenu za dílo bez DPH. V případě, že se příkazník stane nespolehlivým plátcem ve smyslu tohoto odstavce, má příkazce současně právo od této smlouvy odstoupit.

6.11   Objednatel tímto (dle ustanovení § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty) uděluje souhlas s elektronickým zasíláním daňových dokladů (faktur) na adresu chevak@chevak.cz

## Platnost  a  Ukončení  smlouvy

7.1	Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci, přičemž platí datum posledního podpisu.

  - Tento smluvní vztah může být ukončen před naplněním (splněním) předmětu smlouvy pouze v těchto případech:

- oboustrannou písemnou dohodou ke dni uvedenému v této dohodě;

- písemnou výpovědí příkazce, který může smlouvu vypovědět pouze v případě zaviněného úmyslného porušení povinností příkazníkem závažným způsobem, a to s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena příkazníkovi;

- písemnou výpovědí příkazníka, který může smlouvu vypovědět s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena příkazci.

  - Závazek příkazníka uskutečňovat sjednané záležitosti a závazek příkazce hradit příkazníkovi sjednané odměny zaniká ke dni skončení této smlouvy vzájemnou dohodou nebo k poslednímu dni výpovědní lhůty. Došlo-li již k provedení dílčích činností, dle bodu 3.1. této Smlouvy a příkazníkovi dosud nevznikl nárok účtovat celou odměnu za tuto činnost dle příslušeného ustanovení této smlouvy, popř. její část, náleží příkazníkovi poměrná část smluvené odměny odpovídající rozsahu již vykonané činnosti.

## TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

8.1	Termín zahájení plnění – předání staveniště se předpokládá v červenci 2020.

Realizace stavební části díla se předpokládá v délce 24 měsíců – v této lhůtě bude stavba ukončena a příkazci budou předány kompletní podklady ke kolaudaci stavby.

  - Skutečný termín zahájení závisí zejména na průběhu administrace žádosti o dotaci a termíny dokončení pak zejména na době plnění stavebních prací; termíny příkazce upřesní po výběru zhotovitele stavebních prací písemným oznámením příkazníkovi.

  - Místo plnění: obec Střížov u Chebu.

## SAnkce

9.1	V případě prodlení příkazníka s termínem provedení činnosti dle této Smlouvy, je příkazce oprávněn požadovat a příkazník povinen zaplatit smluvní pokutu z prodlení ve výši 500,- Kč za každý takový případ a za každý i započatý den prodlení.

  - V případě, že příkazník závažným způsobem poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5% z již příkazcem uhrazené odměny dle této Smlouvy.

  - V případě prodlení příkazce s úhradou daňových dokladů – faktur dle odst.  6.8 této Smlouvy je příkazník oprávněn požadovat a příkazce povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

## Závěrečná ustanovení

10.1	Pokud by bylo nebo se stalo některé nebo více ustanovení této Smlouvy neúčinným nebo neplatným, zůstávají tím ostatní ustanovení této Smlouvy nedotčena. Namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení se použije ustanovení, které by jinak bylo sjednáno pro dosažení zamýšleného účelu.

  - Příkazník není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu příkazce svá práva a závazky vyplývající z této Smlouvy na třetí subjekt.

  - Tato Smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

  - Závazky vyplývající z této Smlouvy jsou v plném rozsahu závazné i pro případné právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně svých identifikačních a ostatních údajů, majících vliv na naplnění této Smlouvy.

  - Tato smlouva je vyhotovena v českém jazyce ve dvou vyhotoveních, z nichž příkazce i příkazník obdrží jedno vyhotovení. Každý stejnopis této Smlouvy má platnost originálu. Tuto Smlouvu lze měnit jen písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

  - Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

10.7.  Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a všech případných dodatků dle povinností vyplývající ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bere na vědomí, že společnost CHEVAK Cheb, a. s. je povinným subjektem dle ustanovení § 2, odst. 1, písmeno n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že společnost CHEVAK Cheb, a. s. je oprávněna bez dalšího zveřejnit obsah celé této smlouvy/dodatku, a to jak prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., tak jiným způsobem v případě, že hodnota přesahuje 50 000,- Kč bez DPH

V Chebu, dne………………………...				V Ústí nad Labem, dne ………

____________________________				_______________________________

za příkazce							za příkazníka