Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

a to ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29. 8. 2019 mezi

I.

Smluvní strany

1.   		Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace

Sídlo:	Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava, Slezská Ostrava

Zastoupena:	Ing. Petrem Čolasem, ředitelem

IČ:	00373249

DIČ:	CZ00373249

Bankovní spojení:     Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava

Číslo účtu: 	2339761/0100

Evidence dle Zřizovací listiny ze dne 22.5.2014, usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21.5.14

dále jen „objednatel“

2.    Firma: 	             VAMOZ - servis, a.s.

Sídlo: 	              28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Zastoupen:		 xxx, předsedou představenstva

IČ:		              25848461

DIČ:		 CZ699004237

Zapsaná ve VR: vedená u  KS v Ostravě, Oddíl B, vložka 2256

dále jen „zhotovitel“

dále též společně „smluvní strany“

II.

Základní ustanovení

- Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 29. 8. 2019 smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1, jejímž předmětem je realizace díla „Zázemí pro velké vodní želvy“ (dále jen „smlouva“).

- Smluvní stran se tímto dohodly na této změně smlouvy:

III.

Změny smlouvy

- Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla, a to dle rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku (změnový list č. 2), dle něhož strany sjednaly vícepráce a méněpráce, jak jsou specifikovány v rozpočtu.

- Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu pro provedení díla dle čl. V odst. 1 smlouvy, který se mění následovně:

Termín pro provedení díla, tj. pro jeho dokončení a protokolární předání díla je do 30. 6. 2020.

IV.

Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny, zejména se nemění cena díla.

- Tento dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

- Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

- Objednatel upozorňuje zhotovitele na svou zákonnou povinnost zveřejňovat veškeré smlouvy a objednávky (včetně rámcových) v registru smluv, kdy hodnota plnění nebo předpokládaná hodnota plnění přesáhne či může přesáhnout 50.000,-Kč bez DPH. Zhotovitel s tímto zveřejněním souhlasí.

- Příloha dodatku: rozpočet (změnový list č. 2)

V Ostravě dne 						                      V Ostravě dne

………………………….                                                                   ………………………………..

objednatel                                                                                                zhotovitel

Ing. Petr Čolas, ředitel                                                          xx, předseda představenstva