Příloha č. 2

SMLOUVA O DÍLO

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník § 2586-2630 a v rozsahu vyhlášky 
č 231/2012 Sb.

uzavřená mezi:

- Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o.

J. Haška 1588/4, 370 04 České Budějovice

IČ: 25154427

dále jen „objednavatel“

a

- VKB Stavby s. r. o.

Buk 51, 383 01 Prachatice

IČ: 02192012

dále jen „zhotovitel“

objednavatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

Čl. I.

Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje zhotovit podle této smlouvy pro objednavatele stavbu:

„Stavební úpravy stávajícího manipulačního skladu“

- Předmětem plnění je rekonstrukce stávajícího oploceného pracoviště manipulačního skladu, provedení bezprašných asfaltobetonových komunikací a zpevnění ostatní skladovacích ploch pomocí mechanicky zpevněného kameniva. V rámci oprav zpevněných ploch bude vybudován přístřešek pro umístění mobilní štípací stolice palivového dřeva o půdorysných rozměrech 18 x 10,5 m. Dále dojde k výměně stávajícího plechového oplocení za dřevěné oplocení na původních ocelových sloupkách a výměna otevíracích vrat za vrata posuvná s el. pohonem podél ulice Na Sádkách, výměna stávajícího plechového oplocení za oplocení z prefabrikovaných žel.bet. pohledových prvků z důvodu požárně bezpečnostního řešení podél pozemku č. 1617, 1620/1. V rámci oprav zpevněných ploch bude provedena přípojka el. energie včetně rozvodů, zabezpečení stávajících 2 kusů šachet kanalizace pojížděnými poklopy, prodloužení kanalizačního potrubí, vyčištění a zabezpečení stávající studny, která bude vybavena čerpacím zařízením pro případné umístění buňky sloužící jako soc. zázemí pro 2 zaměstnance.

- Všechny odchylky od předmětu díla daného projektovou dokumentací mohou být prováděny zhotovitelem pouze tehdy, budou-li písemně předem odsouhlaseny objednavatelem. Jestliže zhotovitel provede práce a jiná plnění nad rámec této smlouvy, nemá nárok na jejich proplacení.

Čl. II.

Doba plnění díla

Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v následujících termínech.

- Předání a převzetí staveniště: 5.12.2016

- Zahájení stavebních prací:8.12.2016

- Dokončení stavebních prací:24.3.2017

- Předá a převzetí stavby:31.3.2017

- Počátek běhu záruční doby:31.3.2017

- Příslušná dokumentace k předmětu plnění je předána v termínu 30 kalendářních dnů před zahájením stavebních prací. Zhotovitel má právo před zahájením stavebních prací upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady či nedostatky.

- Staveniště je předáno zápisem o převzetí podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran. Při předání staveniště bude přítomen autorský a technický dozor projektant pan Ing. Jan Špaček.

- Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednavatel převezme dokončené dílo, jestliže nebude mít dílo při převzetí vady a nedodělky. Při převzetí díla bude přítomen autorský a technický dozor projektant pan Ing. Jan Špaček.

- Dílo je převzato zápisem o převzetí podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran. V případě, že objednavatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska či soupis případných vad a nedodělků a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

- Zhotovitel je povinen do 14 dnů ode dne předání a převzetí díla vyklidit staveniště.                   Za vyklizené se pokládá staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu podle projektové dokumentace. O vyklizení staveniště se sepíše zápis.

- Objednavatel se stává vlastníkem díla postupně v průběhu jeho provádění.

Čl. III.

Cena díla

- Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí:

Cena bez DPH		3 846 583,- Kč

DPH	21%			   807 782,- Kč

Cena včetně DPH		4 654 365,- Kč

- Součástí smlouvy o dílo je položkový rozpočet v příloze č. 1. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

- Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace.

- Takto dohodnutou cenu lze ve všech případech měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran.

Čl. IV.

Platební podmínky

- Smluvní strany se dohodly, že dílo bude přejímáno po částech, tak vznikne právo na zaplacení ceny za každou část při jejím provedení.

- Jednotlivé částky budou hrazeny daňovým dokladem – fakturou se splatností 30 dnů od data vystavení zhotovitelem.

- Faktura bude vystavena zhotovitelem jedenkrát měsíčně na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací, konečná faktura bude obsahovat fakturovanou částku, která bude odpovídat ceně díla do částky, sjednané v Čl. III. této smlouvy.

- Fakturované částky musí odpovídat skutečně provedenému objemu prací, odsouhlasenému autorským a technickým dozorem projektantem panem Ing. Janem Špačkem. Souhrn provedených prací bude tvořit přílohu každé faktury.

- Faktura musí obsahovat identifikační údaje objednavatele a zhotovitele, specifikaci díla a termín splatnosti faktury.

Čl. V.

Záruka díla

- Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, touto smlouvou a technickými normami vztahujícími se na jednotlivé části díla, a to po dobu 24 měsíců od data převzetí dokončeného díla objednavatelem bez vad a nedodělků.

- Vady díla bude objednavatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese sídla zhotovitele. Zhotovitel odstraní bezplatně reklamovanou vadu v dohodnutém termínu.  O dobu odstranění vady se prodlužuje záruční doba.

- Případné neodstranitelné vady, které budou bránit řádnému užívání díla, nahradí zhotovitel objednavateli novým, bezvadným plněním.

- Neodstraní-li zhotovitel vady včas, má objednavatel právo na úhradu nákladů na odstranění vad v případě, kdy si objednavatel reklamované vady opraví nebo odstraní sám nebo použije k jejich odstranění třetí osobu.

Čl. VI.

Sankce

- V případě, že zhotovitel bude v prodlení s termínem dokončení díla dle této smlouvy, uhradí objednavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.

- V případě, že objednavatel bude v prodlení s termínem zaplacení oprávněně vystavených faktur, zaplatí zhotoviteli úrok v prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

- V případě, že zhotovitel bude v prodlení s termínem odstranění vady v záruční době, uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.

- V případě, že zhotovitel bude v prodlení s termínem vyklizení staveniště, uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinností, které se smluvní pokuta týká.

Čl. VII.

Práva a povinnosti

- Před zahájením díla objednavatel předá zhotoviteli kompletní projektovou dokumentaci prováděného díla. Objednavatel je zodpovědný za správnost a úplnost příslušné dokumentace.

- Zhotovitel je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.

- Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami.

- Zhotovitel má povinnost vést stavební deník a to v rozsahu daném příslušným právním předpisem (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů).

- Autorský a technický dozor projektanta bude zajišťovat pan Ing. Jan Špaček. Zhotovitel zajistí podmínky pro výkon funkce autorského a technického dozoru projektanta.

- Kontrolu provedených prací bude zajišťovat autorský a technický dozor projektanta, pan Ing. Jan Špaček, po předchozí domluvě se zhotovitelem.

Čl. VIII.

Platnost smlouvy

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran.

- Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran nebo písemných odstoupením kterékoli ze smluvních stran ze zákonných důvodů.

Čl. IX.

Závěrečná ustanovení

- Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce.

- Změny a doplnění této smlouvy je možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

- Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

- Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Českých Budějovicích dne 9.1.2017

………………………………………            	           …………………………………

Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o.		        VKB stavby s. r. o.

„objednavatel“					   „zhotovitel“