# č.j. KÚ-0346/2020-300-02000-1

DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo ze dne 13.12.2019

Objednatel: 	ČR - KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO JIHOČESKÝ KRAJ

za kterou jedná Ing. Jiří Vrána, ředitel

Lidická tř. 124/11

370 86 České Budějovice

IČO: 00213691

DIČ: neplátce DPH

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 14028231/0710

a

Zhotovitel:       MOUČKA PS s.r.o.

se sídlem: K pérovně 1610, 102 00 Praha 10 - Hostivař

IČO: 260 61 171

DIČ: CZ26061171

Bankovní spojení: Waldviertler Sparkasse von 1842

Číslo účtu: 4000025097/7940

Zastoupený: Ing. Petrem Moučkou, jednatelem

# společně také jen jako „smluvní strany“

## 1. Předmět dodatku smlouvy

1.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na prodloužení termínu dokončení díla o 4 kalendářní týdny a to z  důvodu realizace víceprací, které si vyžádaly okolnosti v průběhu stavby.

Článek II. bude nahrazen v celém rozsahu takto:

## II. Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo na své nebezpečí v následujících termínech:

- termín zahájení prací: nejdříve po podpisu smlouvy a nabytí účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv (termín zahájení nutno oznámit objednateli v předstihu minimálně 3 pracovní dny)

- termín dokončení: do 28. 3. 2020

## 2. Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní články Smlouvy zůstávají beze změny.

2.2. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním

v registru smluv.

2.3. Tento Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

Objednatel: 						Zhotovitel:

V Českých Budějovicích dne 3.2.2020		V Jindřichově Hradci dne 4.2.2020

…………………………….. 				………………………………….

Ing. Jiří Vrána                                                                                           Ing. Petr Moučka

ředitel KÚ pro Jihočeský kraj                                                                                        jednatel