**Prováděcí smlouva č. 3**

**vývoj Systému ADIS v oblastech daňového portálu a integračního daňového rozhraní**

č. smlouvy Objednatele: 20/7700/0054

uzavřená na základě Rámcové dohody „ADIS – Zajišťování vývoje Systému ADIS, podpora provozu, pozáruční servis, služba ADIS Hot-line, konzultační služby a technická podpora“ uzavřené dne 21. 11. 2019 (Číslo Smlouvy Objednatele: 19/7700/0336), uveřejněné v Registru smluv pod ID 10091232 (<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10853828>),

mezi následujícími smluvními stranami:

**Česká republika** – **Generální finanční ředitelství**

Se sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1

Zastoupená: ……………….., generální ředitelkou

IČO: 72080043

DIČ: CZ72080043

Bankovní spojení: ……………….., č. účtu ………………..

(dále jen „**Objednatel**“)

**a**

**O2 IT Services s.r.o.**

Se sídlem: Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha 4

Zastoupená: ……………….., na základě plné moci ze dne 13. 8. 2019

IČO: 02819678

DIČ: CZ02819678

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223556

Bankovní spojení: ……………….., č. účtu ………………..

Kontaktní osoba ve věcech smluvních pro věcná jednání v rámci této Prováděcí smlouvy: ……………….., Key Account Manager

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně jako „**Smluvní strany**“, každý samostatně jako „**Smluvní strana**“)

# Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 11. 2019 Rámcovou dohodu „ADIS – Zajišťování vývoje Systému ADIS, podpora provozu, pozáruční servis, služba ADIS Hot-line, konzultační služby a technická podpora“ číslo smlouvy Objednatele 19/7700/0336 (dále jako „**Smlouva**“).
2. V souladu se Smlouvou Zhotovitel uzavřel 1. 11. 2019 se společností IBM Česká republika, spol. s r.o., se sídlem V Parku 2294/4, 148 00 Praha 4 – Chodov, IČO: 14890992 (dále jen „**IBM**“) Rámcovou smlouvu o poskytování expertních služeb podpory a vývoje Aplikace ADIS (dále jako „**Rámcová smlouva**“).
3. Tato Prováděcí smlouva je uzavřena na základě akceptované nabídky Zhotovitele „Nabídka v rámci Prováděcí smlouvy č. 3 – Vývoj Systému ADIS v oblastech daňového portálu a integračního daňového rozhraní“ ze dne 31. 1. 2020, která tvoří přílohu č. 2 této Prováděcí smlouvy.
4. Důvodem uzavření této Prováděcí smlouvy je zajištění vývoje aplikace ADIS s cílem rozvoje a modernizace daňového portálu včetně zapracování legislativních změn, dále pak realizaci Integrovaného Daňového rozhraní pro modernizaci služeb Systému ADIS tak, jak je blíže uvedeno v čl. 1.1 této Prováděcí smlouvy. Za účelem dodržení postupu stanoveného Smlouvou se plnění dle této Prováděcí smlouvy sestává ze dvou fází, a to příprava Analytických zadání pro jednotlivé úlohy či skupiny úloh a realizace samotných úloh či skupin úloh.
5. V souladu s článkem 3. Smlouvy a s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „**Občanský zákoník**“) uzavírají Smluvní strany tuto prováděcí smlouvu č. 3 (dále jako „**Prováděcí smlouva**“).

Článek 1

# Účel a předmět Prováděcí smlouvy

* 1. Účelem uzavření této Prováděcí smlouvy je:
		1. Úprava, rozšíření, modernizace daňového portálu (dále jen „DPR“):
		+ vytvořit pro uživatele portálu nový vzhled a grafiku, vč. nového UX designu;
		+ vytvořit nové funkcionality DPR, která umožní zjednodušenou komunikaci uživatelů s FS na způsob elektronického bankovnictví;
		+ implementovat nové funkcionality a současně vhodnou formou integrovat část stávajících funkcionalit včetně zvýšení uživatelského komfortu (např. předvyplňování údajů),
		+ prezentovat vybrané funkce DPR na Portálu občana.
		1. Realizace Integrovaného Daňového rozhraní (dále jen „IDR“), které umožní:
		+ budoucí transparentní rozvoj Systému ADIS včetně centralizace logických celků,
		+ sjednocování business procesů Systému ADIS,
		+ tvorbu rozhraní pro modernizaci Systému ADIS,
		+ standardizace přístupu externích systémů přes datovou sběrnici,
		+ nastavení monitoringu datových toků a kvality služeb,
		+ integraci nových moderních technologií

(dále jen „Služby“).

* 1. Na základě této Prováděcí smlouvy se Zhotovitel zavazuje zajistit Objednateli za podmínek stanovených dále touto Prováděcí smlouvou a Smlouvou vývoj Aplikace ADIS dle Přílohy č. 4 Smlouvy (Plnění B), a to v rozsahu úloh definovaných v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy (dále jen „Dílčí plnění“) řádně a včas a Objednatel se zavazuje za poskytování Služeb hradit Zhotoviteli cenu sjednanou v čl. 4 této Prováděcí smlouvy.
	2. Smluvní strany se dohodly na specifikaci funkcionalit v oblastech DPR a IDR dle následujícího rozsahu s detailním popisem uvedeným v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy.
		1. Přihlašování k DPR následujícími prostředky:
			+ přihlašovací údaje NIA,
			+ přihlašovací údaje ISDS (pomoci identifikace z datové schránky),
			+ přihlašovací údaje vydané FS,
		2. zachování stávajících funkcí současné daňové informační schránky pro uživatele po dobu 12 měsíců,
		3. umožnit odeslání podání (např. daňového přiznání) z daňové informační schránky bez nutnosti toto podání dále aprobovat např. elektronickým podpisem,
		4. umožnit předvyplňování daňových přiznání vybranými údaji,
		5. umožnit přidělení speciálních automatizovaných pověření pro právo přístupu do daňové informační schránky i odlišné osobě od daňového subjektu,
		6. možnost nahlížení na údaje ze spisu, a to včetně jeho obsahu,
		7. přístup k informacím z osobního daňového účtu poplatníka,
		8. zpřístupnění ostatních informací o daňovém subjektu z datových zdrojů ADIS (přehledné a názorné poskytnutí vybraných informací),
		9. interaktivní zobrazení platebních informací,
		10. zasílání vybraných notifikací,
		11. umožní personifikovaný a dynamický osobní daňový kalendář,
		12. realizace IDR v rozsahu pro podporu externích integrací ADIS a služeb DPR.
	3. Součástí Plnění B, resp. jednotlivých skupin úloh, dle této Prováděcí smlouvy je příprava Analytických zadání pro jednotlivé úlohy či skupiny úloh. Smluvní strany se dohodly, že Analytická zadání pro dílčí úlohy, resp. skupiny úloh dle této Prováděcí smlouvy budou nad rámec náležitostí uvedených v čl. 1.5.2 Smlouvy doplněna o podrobné vymezení předpokládané pracnosti jednotlivých dílčích úloh, resp. dané skupiny úloh, přičemž tato pracnost bude uvedena v jednotkách člověkodnů samostatně pro pracovníky Zhotovitele a pro pracovníky IBM.
	4. Detailní rozpis dílčích úloh včetně harmonogramu plnění a cenový rozpad včetně platebních podmínek a konkrétních fakturačních termínů, a to vč. stanovení pracnosti každé skupiny úloh je uveden v Příloze č. 1 Prováděcí smlouvy. Pracnost dodávek, resp. cena uvedená v Příloze 1 této Prováděcí smlouvy je pro obě smluvní strany závazná, ledaže dojde u konkrétních skupin úloh k revizi této pracnosti postupem dle následujícího článku.

**Článek 2**

**Podmínky a předpoklady realizace**

* 1. Smluvní strany jsou povinny poskytnout pro řádné plnění Služeb dle této Prováděcí smlouvy a Smlouvy součinnost, která je specifikována ve Smlouvě a v přílohách Smlouvy, popřípadě která je dále specifikována v této Prováděcí smlouvě.
	2. Objednatel se zavazuje zajistit, aby na straně Objednatele nedocházelo k prodlevám v rámci součinnosti (neposkytnutí informací dostatečně včas, nesplnění podmínek nebo součinnosti nutné pro řádné plnění Zhotovitele), které by znamenaly vícenáklady nebo škody na straně Zhotovitele; v případě, že takové vícenáklady či škody na straně Zhotovitele z důvodů na straně Objednatele vzniknou, zavazuje se je Objednatel Zhotoviteli uhradit. Za prodlevu z důvodu překážek na straně Objednatele se považuje i to, když Objednatel nezajistí součinnost v rozsahu, jak ji předpokládá Smlouva nebo tato Prováděcí smlouva.
	3. Podmínkou poskytování Služeb dle této Prováděcí smlouvy je účinnost Prováděcí smlouvy č. 1 uzavřené mezi Smluvními stranami dne 20. 12. 2019.
	4. Smluvní strany prohlašují, že Analytické zadání zpracované na základě této Prováděcí smlouvy podléhá schválení postupem dle čl. 4.5 *SAZ Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu* Přílohy č. 1 Smlouvy. Kromě zpracování vlastního Analytického zadání, musí být realizace a pracnost všech dílčích úloh na základě této Prováděcí smlouvy nejdříve potvrzena schválením Analytického zadání.
	5. Nedojde-li ke schválení Analytického zadání z důvodu nesouhlasu Objednatele s navrženou pracností jednotlivých dílčích úloh, zavazují se Smluvní strany jednat o korigovaném Analytickém zadání, a to procesem obdobným jako stanoví čl. 4.6 *4.4a RAZ Rozpracování implementačních detailů AZ* až čl. 4.8 *4.4.c KSAZ Korekce analytických zadání* Přílohy č. 1 Smlouvy. Protože obě Smluvní strany deklarují, že je třeba splnit termíny dodávek dle této Prováděcí Smlouvy, budou implementační práce na dané skupině úloh pokračovat dle platného harmonogramu dle Přílohy 1 této Prováděcí smlouvy. V rámci procesu vypořádání nesouhlasu Objednatele s navrženou pracností je garant oprávněn upřesnit požadavky Objednatele na stanovenou pracnost dané úlohy. Tyto požadavky jsou následně předány Zhotoviteli a schváleny procesem dle čl. 4.5 *SAZ Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu* Přílohy č. 1 Smlouvy. Pokud výsledkem bude dohoda o pracnosti, která se liší od původní pracnosti dle Přílohy 1 této Prováděcí smlouvy, zavazují se obě Smluvní strany formou změnového řízení tuto změnu potvrdit a upravit tím ceny dotčených fakturačních termínů v Příloze 1 tak, aby odpovídaly pracnosti dohodnuté v daném AZ. Pracnost samotných Analytických zadání ve výši 30% původní pracnosti příslušné skupiny úloh dle Přílohy 1 této Prováděcí smlouvy zůstává nedotčena, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.
	6. Schválené Analytické zadání, resp. schválené části Analytického zadání, je předáno k realizaci vývojovým týmům a jeho další změna je možná pouze v rámci změnového řízení.
	7. V případě, že se smluvní strany neshodnou postupem dle bodu 2.5 této Prováděcí smlouvy na pracnosti vývojových prací některé skupiny úloh, a nedojde tedy ke schválení daného Analytického zadání, má Objednatel právo požadovat, aby daná skupina úloh anebo její část nebyly realizovány. Obě Smluvní strany se zavazují, že v tomto případě zahájí Změnové řízení dle Smlouvy. Zhotovitel současné pozastaví práce na části plnění, která se nemá realizovat, až do uzavření změnového řízení, to však pouze v případě, že to nemá vliv na jiné části dodávky, nebo pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. V případě, že by Objednatel požadoval pozastavení realizace části plnění, která je nezbytná k dosažení účelu této Prováděcí smlouvy, je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele v rámci přípravy Změnového řízení upozornit a tento svůj závěr zdůvodnit. V případě, že bude Objednatel přesto trvat na nerealizaci dané části plnění, neodpovídá Zhotovitel za případné tím přímo způsobené nedosažení účelu této Prováděcí smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že nebude bezdůvodně bránit uzavření takového Změnového řízení.
	8. Pokud v rámci Změnového řízení nedojde ke schválení Analytického zadání do 30 dnů ode dne jeho zahájení, přičemž představy Objednatele a Zhotovitele v pracnosti dílčí úlohy, resp. skupiny úloh se budou odlišovat, Objednatel má právo ustavit soudního znalce z oboru IT, který zpracuje znalecký posudek, ve kterém stanoví pracnost v místě a čase obvyklou dané dílčí úlohy, či skupiny úloh. V případě, že Zhotovitel Objednateli do 7 dnů od doručení znaleckého posudku písemně oznámí, že s jeho závěry nesouhlasí, má možnost do 30 dnů od tohoto oznámení nechat zpracovat a předložit Objednateli oponentní znalecký posudek zpracovaný rovněž soudním znalcem z oboru IT nebo odmítnout plnění dané úlohy, resp. skupiny úloh, přičemž se uplatní principy dle bodu 2.7 této Prováděcí smlouvy týkající se pozastavení a následků nerealizace dané úlohy, resp. skupiny úloh. V případě, že Zhotovitel využije možnosti zpracování oponentního znaleckého posudku a závěry obou posudků ohledně pracnosti v místě a čase obvyklé se budou odlišovat, bude jako pracnost dané dílčí úlohy, či skupiny úloh, dle této Prováděcí smlouvy pro obě smluvní strany závazně platit aritmetický průměr z obou znaleckých posudků. Neoznámí‑li Zhotovitel písemně Objednateli do 7 dnů od doručení znaleckého posudku, že s jeho závěry nesouhlasí, nebo nepředloží‑li ve stanovené lhůtě oponentní znalecký posudek, bude jako pracnost dané dílčí úlohy, či skupiny úloh, dle této Prováděcí smlouvy pro obě smluvní strany závazně platit pracnost uvedená ve znaleckém posudku předloženém Objednatelem. V takovém případě se Smluvní strany zavazují v odpovídajícím rozsahu upravit ceny dotčených fakturačních termínů v Příloze 1 tak, aby odpovídaly takto stanovené pracnosti. Pracnost samotných Analytických zadání ve výši 30% původní pracnosti příslušné skupiny úloh dle Přílohy 1 zůstává nedotčena, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.
	9. Do uzavření Změnového řízení platí pro dané dílčí plnění původní rozsah prací, pracnosti a harmonogramy dle Přílohy 1 této Prováděcí smlouvy, vč. již schválených změn.
	10. Požadavky Objednatele spočívající v odmítnutí realizace některé úlohy však nesmí ohrozit dosažení účelu této Prováděcí smlouvy.

**Článek 3**

**Harmonogram a místo poskytování Služeb**

* 1. Harmonogram poskytování Služeb je uveden v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy.
	2. Místem poskytování Služeb jsou Česká republika - Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 a další místa, která svým charakterem umožňují plnění poskytovaných Služeb.

**Článek 4**

**Cena Služeb**

* 1. Ceny za poskytování Služeb, resp. Dílčího plnění (dále jako „**Cena**“) jsou sjednány v Příloze č. 4 Smlouvy a blíže upřesněny v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy; celková cena za Služby dle této Prováděcí smlouvy činí 248 492 380,- Kč bez DPH, tzn. 300 675 780,- Kč vč. DPH. Smluvní strany si dohodly možnost úpravy této ceny v souladu s podmínkami článku 2 výše.
	2. Všechny ceny jsou uváděné bez DPH. K ceně poskytování Služeb, resp. Dílčího plnění bude vždy připočtena DPH v zákonné výši.
	3. Zhotovitel je oprávněn navýšit Ceny uvedené Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy po dobu trvání této Prováděcí smlouvy o procento odpovídající míře inflace podle oficiálních údajů Českého statistického úřadu. Míra inflace bude pro účely této Prováděcí smlouvy vyjádřena přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen (položka „Indexy cen informačních a komunikačních služeb“), který vyjadřuje procentuální změnu průměrné cenové hladiny za poslední kalendářní rok oproti průměru za předchozí kalendářní rok. K navýšení může dojít pouze jednou ročně k 1. dubnu příslušného kalendářního roku, za předpokladu, že IBM využije ustanovení dle odst. 5.3 Rámcové smlouvy, a to pouze o výši tohoto navýšení. Poprvé může k navýšení dojít k 1. dubnu 2020, a to o míru inflace za období roku 2019.
	4. Další podmínky vztahující se k platbě Ceny dle této Prováděcí smlouvy jsou stanoveny ve Smlouvě.

**Článek 5**

**Platební podmínky a akceptace**

* 1. Cena za Služby bude hrazena na základě příslušných Protokolů o provedení prací a rozdělena do samostatných fakturačních celků za každé Dílčí plnění nebo jeho ucelené části (kroky/milníky uvedené v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy) dle fakturačních termínů uvedených v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy s tím, že Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad – fakturu včetně vyúčtování DPH (dále také jen „**faktura**“) za každý příslušný fakturační termín daného Dílčího plnění nebo jeho ucelené části (kroky/milníky uvedené v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy) dle Přílohy 1 této Prováděcí smlouvy.
	2. Podkladem pro vystavení faktury bude vždy předávací protokol potvrzený oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Akceptace Dílčího plnění nebo jeho ucelené části (kroky/milníky uvedené v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy) a potvrzení protokolů probíhá v souladu s článkem 6. Smlouvy (Akceptace Dílčího plnění nebo jeho ucelené části). Kopie příslušného protokolu bude přílohou každé faktury. Využil-li Zhotovitel k provedení fakturovaného Dílčího plnění expertních služeb IBM na základě Rámcové smlouvy, bude přílohou faktury také faktura vystavená Zhotoviteli za tyto expertní služby ze strany IBM, včetně příslušného výkazu práce nebo protokolu, které byly podkladem takové faktury.
	3. Platební podmínky jsou sjednány v čl. 5. Smlouvy.
	4. Bude-li Zhotovitel v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění veden v rejstříku nespolehlivých plátců DPH, anebo nastane-li některá z jiných skutečností rozhodných pro ručení Objednatele, je Objednatel oprávněn zaplatit Zhotoviteli pouze dohodnutou cenu bez DPH a DPH odvést příslušnému správci daně dle platných právních předpisů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O provedené úhradě DPH správci daně bude Objednatel Zhotovitele informovat kopií oznámení pro správce daně dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bez zbytečného odkladu.

**Článek 6**

**Koordinační skupina ADIS a pověřené osoby**

* 1. Členy koordinační skupiny ADIS pro účely této Prováděcí smlouvy za Objednatele jsou:
* ředitel projektu ADIS ………………..,

je současně zástupcem Objednatele pověřeným pro věcná jednání v rámci této Prováděcí smlouvy,

* hlavní garant aplikace ADIS ………………..,
* vedoucí oddělení provozu daňových informačních systémů ………………..,
* vedoucí oddělení vývoje daňových informačních systémů ………………..,
* solution architect ………………...
	1. Členy koordinační skupiny ADIS pro účely této Prováděcí smlouvy za Zhotovitele jsou:
* ředitel projektu ADIS ………………..,

je současně zástupcem Zhotovitele pověřeným pro věcná jednání v rámci této Prováděcí smlouvy,

* obchodní manažer Zhotovitele ………………..,
* projektový manažer ………………..,
* zástupce dodavatele IBM ………………..,
* vedoucí analytického týmu Zhotovitele ………………..
	1. Koordinační skupina ADIS řeší řídící činnosti při součinnosti Smluvních stran a IBM v rámci plnění této Prováděcí smlouvy. Koordinační skupina rozhoduje na základě dohody zástupců obou Smluvních stran, přičemž každá ze Smluvních stran budou mít po dvou hlasech.
	2. Ostatní ujednání o činnosti Koordinační skupiny se řídí dle článku 7. Smlouvy (Koordinační skupina ADIS a změnové řízení).

**Článek 7**

**Specifikace postupu předávání vytvořených Materiálů**

7.1 Pokud není dohodnuto jinak, předává IBM dodávky/plnění/výstupy Služeb, resp. Dílčího plnění přímo Objednateli vždy za účasti Zhotovitele. Smluvní strany tímto potvrzují, že předání Materiálů Objednateli přímo ze strany IBM se považuje za rovnocenné a může proběhnout za stejných podmínek jako předání Materiálů Objednateli Zhotovitelem.

7.2 Programové vybavení se předává dle dohody Smluvních stran:

1. buď v jednom exempláři na elektronickém nosiči dat (CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RAM nebo magnetická páska, nebo jiné médium dle vzájemné dohody Zhotovitele a IBM),
2. nebo zasláním elektronických souborů IBM na elektronickou adresu, kterou určí Objednatel.

7.3 Předání výstupů Služeb, resp. Dílčího plnění verifikuje IBM, Zhotovitel a Objednatel.

**Článek 8**

**Vymezení součinnosti smluvních stran**

* 1. Smluvní strany se zavazují poskytovat si vzájemnou součinnost za účelem řádného a včasného poskytnutí Služeb dle Prováděcí smlouvy a k dosažení účelu Prováděcí smlouvy.
	2. Objednatel poskytne Zhotoviteli a IBM testovací databáze příslušných úrovní aplikace, tj. testovací databázi v aktuální struktuře finančního úřadu, resp. testovací databázi v aktuální struktuře Objednatele a to v pravidelných měsíčních termínech, případně dle dohody. Objednatel zajistí aplikační a systémové prostředí pro poskytnutí Služeb dle Přílohy 3 Smlouvy. Smluvní strany se zavazují poskytovat si vzájemnou součinnost za účelem řádného a včasného poskytnutí Služeb dle Prováděcí smlouvy a k dosažení účelu Prováděcí smlouvy.
	3. Objednatel zajistí, aby nedocházelo k prodlevám z důvodu překážek či zpoždění na své straně či u 3. stran (jiná než poddodavatelé Zhotovitele), (neposkytnutí informací dostatečně včas, nesplnění podmínek nebo součinnosti nutné pro řádné plnění Služeb Zhotovitelem), které by znamenaly vícenáklady nebo škody na straně Zhotovitele. Za prodlevu z důvodu překážek na straně Objednatele se považuje i to, když Objednatel nezajistí součinnost případných 3. stran (jiná než poddodavatelé Zhotovitele), na které by Zhotovitel byl závislý při poskytování Služeb dle této Prováděcí smlouvy, které Zhotovitel garantuje Smlouvou nebo touto Prováděcí smlouvou.
	4. Smluvní strany zajistí účast svých zástupců v koordinační skupině ADIS a dalších pracovních skupinách.

**Článek** **9**

**Záruky a odpovědnost za vady**

9.1 Záruka a odpovědnost za vady je upravena v čl. 11. Smlouvy.

**Článek 10**

**Nahlašování a řešení poruch, kategorizace poruch, lhůty pro opravy**

10.1 Nahlašování a řešení poruch, kategorizace poruch a lhůty pro opravy poruch se řídí Smlouvou, zejména přílohou 5 Smlouvy.

**Článek 11**

**Ostatní ujednání**

* 1. Ujednání neupravené v této Prováděcí smlouvě se řídí Smlouvou, ledaže Prováděcí smlouva výslovně stanoví jinak.
	2. Případná neplatnost některého ustanovení této Prováděcí smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení Prováděcí smlouvy. V případě, že by se jakékoliv ustanovení této Prováděcí smlouvy stalo neplatným nebo nevymahatelným, Smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
	3. Zpracování osobních údajů, ke kterému bude při plnění této Prováděcí smlouvy docházet, se řídí Dohodou o zpracování osobních údajů uzavřenou mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

**Článek 12**

**Závěrečná ujednání**

* 1. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhou ze Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím Registru smluv. Tato Prováděcí smlouva se uzavírá na dobu určitou do řádného poskytnutí Služeb.
	2. Tato Prováděcí smlouva nahrazuje veškerá předchozí ujednání a dohody s výjimkou Smlouvy týkající se nebo související s předmětem této Prováděcí smlouvy učiněné před uzavřením Prováděcí smlouvy. Plnění předmětu této Prováděcí smlouvy v době od platnosti Prováděcí smlouvy do její účinnosti se považuje za plnění podle této Prováděcí smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto Prováděcí smlouvou.
	3. Práva a povinnosti Smluvních stran touto Prováděcí smlouvou výslovně neupravené se řídí Smlouvou, a českým právním řádem, v tomto pořadí. Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádnými ustanoveními zákona, a to ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.
	4. Tato Prováděcí smlouva může být změněna nebo doplněna pouze písemně, a to v případě změn číslovanými dodatky po dohodě obou Smluvních stran, které musí být podepsány oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
	5. Prováděcí smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálů, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží dva (2) stejnopisy.
	6. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání a že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
	7. Přílohou této Prováděcí smlouvy je:

 Příloha č. 1 - Rozsah služeb, cenové podmínky a harmonogram

 Příloha č. 2 - Nabídka Zhotovitele ze dne 31. 1. 2020

 Příloha č. 3 - Plná moc pro ………………..ze dne 13. 8. 2019

Za Zhotovitele:

V Praze dne 31. 1. 2020

...............................................................

**O2 IT Services s.r.o.**

……………….., Key Account Manager

Za Objednatele:

V Praze dne 31. 1. 2020

...............................................................

**Česká republika – Generální finanční ředitelství**

……………….., generální ředitelka