**Příloha 1**

**k Prováděcí smlouvě č. 3**

**Rozsah Služeb, Ceny a časový harmonogram**

Tato Příloha specifikuje rozsah konkrétních služeb zajišťování vývoje Aplikace ADIS dle čl. 1 „Účel a předmět Prováděcí smlouvy“, jejich Ceny a časový harmonogram plnění.

1. Časový harmonogram
	1. Kroky fakturačních termínů

Definice jednotlivých kroků (zejména SAZ, PTP a CNV) daného distribučního termínu jsou uvedeny v Rámcové smlouvě, Příloha A, čl. 4 (*Vývojový cyklus Aplikace ADIS – hlavní verze*). Pro přehlednost jsou též uvedeny v následující tabulce:

| **Krok** | **Popis kroku distribučního termínu** |
| --- | --- |
| SAZ | Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu |
| PTP | Podpis závěrečného protokolu o testování |
| CNV | Celoplošné nasazení verze |

* 1. ………………..
	2. ………………..
1. Definice dílčích aplikací a jejich ceny

V následujících tabulkách je uveden seznam dílčích aplikací (dílčích plnění) pro jednotlivé aplikační okruhy předmětu plnění této Prováděcí smlouvy, s uvedením dílčích distribučních termínů, cen a pracností. Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Číslování dílčích aplikací je až 3úrovňové:

* první dvojčíslí značí **aplikační oblast**: 01.xx, 02.xx, 01.xx.yy, 02.xx.yy, ... Např. 02.00 je aplikační oblast DAD Obecná správa daní,
* druhé nenulové dvojčíslí značí **skupinu úloh** v dané aplikační oblasti, tj. dílčí plnění, které má přiřazen společný distribuční termín, celkovou cenu a celkovou pracnost,
* třetí dvojčíslí pak značí **dílčí úlohu** dané skupiny úloh.

Pro jednotlivé skupiny úloh je uvedena dohodnutá pracnost služeb „Úpravy ADIS dle specifikace“ v člověkodnech (MD = Manday), kterou dále v tomto článku označujeme „***P***“.

Z této pracnosti ***P*** je spočítána cena každé skupiny úloh se započtením služeb „Řízení vývoje ADIS – poměrná část dle rozsahu úprav ADIS“ dle článku 2.2(*Cena a platební podmínky*) Přílohy D Rámcové smlouvy následujícím způsobem:

 cena skupiny úloh v Kč bez DPH = ***P*** \* 12700 + ***P*** \* 0,1 \* 16450

Cena za položku „Dokumentace“ v níže uvedených tabulkách představuje aktualizaci následujících materiálů:

* uživatelská příručka ADIS,
* distribuční listy jednotlivých verzí ADIS,
* datové modely databází ADIS.

Veškeré materiály dokumentace ADIS jsou předávány v nematerializované podobě jako soubory, reference na tyto soubory v aplikaci SŘA a reference na fyzické servery SŘA, na kterých jsou tyto informace uložené, pokud nebude dohodnuto jinak.

* 1. ………………..
	2. ………………..
1. Cena
	1. ………………..
	2. ………………..
	3. ………………..