Amtest-TM s.r.o.

Svatováclavská 408, 686 01 Uherské Hradiště, Česká Republika

IČ: 26266890, DIČ: CZ26266890

Tel.: +420 572 572 028 Fax: +420 572 544 216

E-mail: supp@amtest-tm.com, Web: www.amtest-tm.com

Dodatek ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy Objednatele: 17/2019

Číslo smlouvy Zhotovitele: ZAK19227

Smluvní strany, tzn. Objednatel i Zhotovitel tímto dodatkem dle vzájemné dohody upravují znění

bodu č. 5 TERMÍN PLNĚNÍ Smlouvy o dílo, a to větu:

- Smluvní strany sjednaly datum ukončení plnění do 10 týdnů od podpisu Smlouvy.

Nové znění této části bude:

- Smluvní strany sjednaly datum ukončení plnění do 25 týdnů od podpisu Smlouvy.

Důvodem změny je zjištění, že oprava cesiových atomových hodin Symmetricom 5071A vedle

výměny trubice potřebuje i opravu jiné části přístroje, což vyžaduje delší dobu plnění.

O navýšení ceny opravy dle bodu 6. CENA a PLATEBNÍ PODMÍNKY bude po odsouhlasení smluvními

stranami sjednán nový dodatek.

Datum: 6.12.2019

Objednatel: 							Zhotovitel:

VÚGTK:							 Jiří Kroča, Amtest-TM s.r.o.