DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO uzavřené dne 30.9.2016

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále též jen „smlouva“)

## I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: město Jičín

Sídlo: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

Zastoupené starostou města JUDr. Janem Malým

Bankovní spojení: Komerční banka			č. účtu: 524541/0100

IČO: 	00271632					DIČ: CZ00271632

Tel: 	+420 493 545 100				Fax: 493 545 222

E-mail:	posta@mujicin.cz				ID datové schránky: ztmbqug

Kontaktní osoby objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je:

XXXXXXXXXXXXXX

architekt města Jičín

+420 493 545 160

XXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:		 Prostor 008 s.r.o.

Sídlo: 		Štefánikova 6/57, 150 00 Praha 5 Smíchov

Zapsaná v 	společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 147 182

Jednající:	ing. arch. Martin Rössler, jednatel společnosti

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX				č. účtu: XXXXXXXXXXX

IČO: 		285 14 785				DIČ:  	CZ 285 14 785

Tel:		XXXXXXXXXXX

E-mail:		XXXXXXXXXXX

Kontaktní osoby objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je: ing. arch. Martin Rössler.

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě schváleného rozpočtu města Jičín pro rok 2017, kdy byla do rozpočtu zařazena položka Jezuitská kolej - PD - stavební úpravy a změny užívání, se mění článek V. smlouvy o dílo takto:

V. TERMÍNY A MÍSTA PLNĚNÍ

- Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo neprodleně po podpisu této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat dílo v tomto termínu:

#### I. etapa		do 90 dní od podpisu smlouvy

II. etapa	do 150 dní od podpisu dodatku č. 1 smlouvy

III. etapa	v průběhu realizace stavby

Objednatel zašle vítěznému dodavateli písemnou výzvu, ve kterém bude pokyn k zahájení III. etapy této veřejné zakázky.

Zahájení III. etapy je podmíněno zajištěním financování ze strany města Jičína. S ohledem na to si objednavatel vyhrazuje právo upřesnit termín zahájení plnění III. etapy. K tomuto upřesnění dojde formou dodatku ke smlouvě o dílo. Pokud tento dodatek ke smlouvě o dílo nebude uzavřen nejpozději do 30. 6. 2019, III. etapa nebude realizována a smlouva o dílo co se týče III. etapy pozbude platnosti.

- Nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě, zhotovitel se zavazuje předat předmět díla (dle předcházejícího odstavce tohoto článku smlouvy), včetně všech příloh v sídle objednatele uvedeném v záhlaví této smlouvy.

V Jičíně dne ………………… 2017	V Praze dne ………………… 2017

______________________________	___________________________________

město Jičín	Prostor 008 s.r.o.

JUDr. Jan Malý, starosta města	ing. arch. Martin Rössler