DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a poskytování služeb autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce a zateplení střechy Podskalská 19 a zateplení střechy Na Poříčním právu 1“ č. SML/2019/00201

Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem: 	Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2

zastoupen: 	Mgr. Ladislavem Šimánkem, ředitelem odboru vnitřní správy

IČO: 		00551023

bank. spojení: 	ČNB, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

č. účtu:		2229001/0710

(dále jen „Objednatel“)

a

ARI atelier, s.r.o.

se sídlem: 		Nad Šárkou 28/750, 160 00 Praha 6

IČO: 			28951531

DIČ: 			CZ28951531

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 85403

bankovní spojení: 	Česká spořitelna a.s.

č. účtu:			2187743339/0800

ID datové schránky:	zs3jy6q

zastoupena: 		Ing. arch. Ivanem Kunovským, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně rovněž jen „smluvní strany“, samostatně „smluvní strana“)

Uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) a analogicky v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tento Dodatek č. 1 (dále také jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a poskytování služeb autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce a zateplení střechy Podskalská 19 a zateplení střechy Na Poříčním právu 1“, č. SML/2019/00201uzavřené mezi smluvními stranami dle 23. 4. 2019 (dále jen „Smlouva“).

# Článek 1

Předmět Dodatku

- Předmětem tohoto Dodatku je dohoda smluvních stran o změně rozsahu předmětu Díla, přičemž v souvislosti s tím se smluvní strany dále dohodly na úpravě ceny Díla a současně na změně termínu pro zhotovení Díla, jak je podrobně uvedeno v tomto Dodatku.

- Kde se v tomto Dodatku používá pojem Dílo, má tento pojem význam, v jakém je používán ve Smlouvě.

# Článek 2

# Změna Smlouvy

- Smluvní strany se dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo dle Smlouvy se rozšiřuje o dodatečné práce či služby spočívající v plnění dle odst. 2.1 Smlouvy. Potřeba těchto dodatečných prací a služeb vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat, a to zejména z důvodu vyjádření Národního památkového ústavu, který umožnil změnu stávajícího podkroví, díky které vzniknou nové kancelářské prostory.

- Smluvní strany se dohodly na zvýšení odměny za poskytování plnění uvedené v odst. 6.1 Smlouvy, a to o částku ve výši 297 000,- Kč  bez DPH, DPH ve výši 21% činí 62 370,- Kč. Celková odměna za poskytování plnění po zohlednění změn rozsahu předmětu díla dle tohoto Dodatku činí 1 487 000,- Kč bez DPH, tj. 1 799 270,- Kč vč. DPH.

- Smluvní strany se současně dohodly, že termín plnění stanovený pro předání části Díla - Etapy č. 1 dle článku 5 odst. 5.1 Smlouvy na 8 měsíců od účinnosti Smlouvy se mění tak, že Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli plnění Etapy č. 1 nejpozději do 31. 3. 2020.

# Článek 3

# Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.

- Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Plnění předmětu Smlouvy v rozsahu tohoto Dodatku v době od platnosti Dodatku do jeho účinnosti se považuje za plnění podle Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí Smlouvou.

- Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tří (3) vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 – Soupis rozšiřujících projekčních prací

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

| Za Zhotovitele: | Za Objednatele: |
| --- | --- |
| V __________dne __________ | V Praze dne ___________ |
| ______________________________ Ing. arch Ivan Kunovský jednatel ARI atelier, s.r.o. | ______________________________ Mgr. Ladislav Šimánek ředitel odboru vnitřní správy Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí |