Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele SML/0102/2019/MH, č. zhotovitele 10-18720

ze dne 17.4.2019 na realizaci stavby:

„Nové kabelové rozvody Unčovice“

##### ČL.I. Smluvní strany

- Objednatel:	Město Litovel

Se sídlem:	nám. Přemysla Otakara 778, PSČ 784 01 Litovel

Zastoupená:	p. Viktorem Kohoutem, starostou

IČ: 	00299138

DIČ:	CZ00299138

Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Litovel

Číslo účtu:	3620811/0100

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

2.       Zhotovitel:	SIGNALBAU a.s.

Se sídlem:	Moštěnská 60/4a, 752 02 Přerov III – Lověšice

Zastoupená:	Miroslavem Jurmanem, ředitelem společnosti a předsedou představenstva

IČ:		25840819

DIČ:		CZ25840819

Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Přerov

Číslo účtu:	24004-831/0100

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2166

na straně druhé (dále jen zhotovitel)

Čl. II.  Předmět dodatku

Z důvodu změny rozsahu předmětu díla se smluvní strany vzájemně dohodly na změně a doplnění níže uvedených článků smlouvy o dílo:

# V čl. II.  PŘEDMĚT SMLOUVY se doplňuje nový bod 2.4., který zní:

## 2.4.	Předmět díla se mění o vícepráce a méněpráce v rozsahu přílohy č.1 Dodatku č.1.

# V čl. III.  TERMÍN ZHOTOVENÍ DÍLA se mění bod 3.2., který po provedené změně zní:

## 3.2.	Dílo bude dokončeno nejpozději dne 30.4.2020. Dílo se považuje za dokončené po dokončení veškerých i nedokončených prací a odstranění veškerých vad a nedostatků a nedokončených prací uvedených v předávacím protokolu. V tomto termínu nejsou zohledněny případné změny požadované objednatelem před dokončením díla. V případě změn díla dle žádosti objednatele se výše uvedený termín prodlužuje, a to o dobu, která bude stanovena příslušným dodatkem k této smlouvě.

# V čl. IV.  CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY se mění bod 4.1., který po provedené změně zní:

## 4.1. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla jako nejvýše přípustnou ve výši:

Původní cena za dílo	4.173.642,- Kč

Dodatek č.1 – vícepráce Rozhlas	405.471,- Kč

Dodatek č.1 – méněpráce Rozhlas	- 124.475,- Kč

Dodatek č.1 – vícepráce Veřejné osvětlení	248 531,- Kč

Dodatek č.1 – méněpráce Veřejné osvětlení	-   55.211,- Kč

Nová cena díla celkem bez DPH	4.647.958,- Kč

## K takto stanovené ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy („cena za dílo“). Cenou za dílo se rozumí cena za dílo včetně všech jeho součástí a příslušenství, dále včetně veškerých nákladů zhotovitele souvisejících s provedením díla a plněním povinností vyplývajících z této smlouvy, není-li smluvními stranami pro jednotlivý konkrétní případ stanoveno předem písemně jinak.

##### Čl.III. Ostatní ujednání

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn. Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel a objednatel obdrží po dvou vyhotoveních. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Nedílnou součástí dodatku č.1 je příloha č.1 –  cenová nabídka víceprací, méněprací.

V Litovli dne:							V Přerově dne:

Za objednatele:						Za zhotovitele:

……………………......…...					…………………………..

Viktor Kohout	Ing. Petr Trochta

starosta	obchodní ředitel