SMLOUVA O ZŘÍZENÍ PRÁVA STAVBY, O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ, O BUDOUCÍ SMLOUVĚ DAROVACÍ A O VÝPŮJČCE

uzavřená podle ustanovení § 1240 a násl., § 1785 a násl. a § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Město Dobruška

IČO: 00274879
DIČ: CZ00274879
se sídlem nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška
zastoupené Ing. Petrem Lžíčařem, starostou 

číslo účtu 1721571/0100, vedený u Komerční banky, a.s.

(dále jen „vlastník“)

a
Stavební bytové družstvo v Dobrušce

IČO: 00045250
DIČ: CZ00045250

se sídlem Kostelní 396, 518 01 Dobruška
zastoupené Karlem Jouklem, předsedou představenstva, a Jindřichem Horáčkem, členem představenstva
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Dr, vložka XXVI 142
(dále jen „stavebník“)
(společně též „smluvní strany“)

Článek I. 
Preambule

1.1. Vlastník a stavebník v zájmu uspokojování potřeb občanů, především pak uspokojování potřeby bydlení, společně projevují vůli vybudovat na území města Dobruška v ulici Mírová celkem 4 bytové domy určené pro družstevní bydlení na pozemcích vlastníka včetně související veřejné dopravní a technické infrastruktury (dále též jen „projekt“). Realizace projektu je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací města Dobruška.

1.2. Náklady na realizaci tohoto projektu ponese stavebník. Projekt bude realizován na pozemcích vlastníka, který s jeho realizací stavebníkem souhlasí, a zčásti na pozemcích ve vlastnictví České republiky ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.    Umístění projektu na těchto pozemcích je řešeno Smlouvou č. UZSVM/HRK/857/2019-HRKM o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě ze dne 15. 4. 2019 uzavřenou mezi vlastníkem a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“). Vlastník zajistí v potřebném rozsahu postoupení oprávnění vlastníka z této smlouvy k realizaci projektu na těchto pozemcích na stavebníka, resp. souhlas ÚZSVM s realizací projektu na příslušných pozemcích stavebníkem.  
1.3. Cílem smluvních stran je realizace projektu, a to ve vzájemné součinnosti ve prospěch smluvních stran a občanů města Dobruška. Za tímto účelem uzavírají smluvní strany tuto smlouvu o zřízení práva stavby k částem pozemků vlastníka vymezených v této smlouvě, smlouvu o smlouvě budoucí kupní k těmto částem pozemků na jejich prodej po dokončení projektu a dále smlouvu o smlouvě budoucí darovací, jejímž předmětem bude bezúplatný převod veřejné dopravní a technické infrastruktury vybudované stavebníkem na vlastníka. Smluvní strany rovněž uzavírají smlouvu o výpůjčce, kteroužto vlastník umožní stavebníkovi vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury na svých pozemcích.
1.4. Vlastník již pro projekt zajistil dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí blíže specifikovanou dále v této smlouvě a požádal svým jménem příslušný stavební úřad o vydání územního rozhodnutí pro projekt. Po vydání a nabytí právní moci tohoto územního rozhodnutí převezme další přípravu a realizaci projektu stavebník. Smluvní strany proto současně s touto smlouvou uzavírají samostatnou smlouvu na úplatný převod dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a postoupení licence k této dokumentaci vlastníkem stavebníkovi.
ČÁST PRVNÍ: Smlouva o zřízení práva stavby

Článek II. 
Úvodní ustanovení

2.1. Vlastník prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemků 
a) parc. č. 2150/82 o výměře 1.760 m2, druh pozemku: ostatní plocha, 
b) parc. č. 2150/48 o výměře 4.952 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 

c) parc. č. 2150/1 o výměře 13.933 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 

          to vše zapsané na LV č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou, pro k. ú. a obec Dobruška, z nichž budou na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku pro právo stavby a zpřesnění hranic pozemku č. 2004-226/2019, potvrzeného Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou dne 13. 09. 2019, č. j. PGP-1207/2019-607, jenž tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást této smlouvy, odděleny mj. pozemky parc. č. 2150/84 o výměře 1.910 m2, parc. č. 2150/85 o výměře 912 m2, parc. č. 2150/86 o výměře 641 m2, parc. č. 2150/87 o výměře 330 m2 a parc. č. 2150/88 o výměře 406 m2 (tyto oddělené pozemky dále též jen „oddělené pozemky“).
2.2. Vlastník výslovně prohlašuje, že oddělené pozemky netrpí žádnými právními vadami, které by nebyly zřejmé z  katastru nemovitostí nebo se kterými by nebyl stavebník před uzavřením této smlouvy seznámen a že jeho vlastnické právo k odděleným pozemkům trvá i v den podpisu této smlouvy. 
2.3. Stavebník prohlašuje, že je mu znám jak fyzický stav oddělených pozemků, a to včetně veškerých stávajících inženýrských sítí ve vlastnictví vlastníka či třetích osob vedených přes oddělené pozemky (tak jak jsou zakresleny v dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí uvedené v čl. III. odst. 3.2. písm. a) této smlouvy) a do pozemků zasahujícího ochranného pásma teplovodu ve vlastnictví společnosti Centrální zdroj tepla Dobruška a.s., a s nimi souvisejícího faktického i právního zatížení včetně v katastru nemovitostí nezapsaných tzv. zákonných věcných břemen, tak právní stav dle výpisu z katastru nemovitostí pořízeného dne 2.10.2019, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Stavebník dále výslovně prohlašuje, že je mu znám obsah závazků vyplývajících ze smlouvy mezi vlastníkem a ÚZSVM ze dne 15. 4. 2019 specifikované v odst. 1.2. čl. I. této smlouvy a ze smlouvy mezi vlastníkem a ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 2. 5. 2019 specifikované v  čl. X. odst. 10.8. této smlouvy, které má v jejich kopiích ke dni uzavření této smlouvy k dispozici. 
Článek III. 
Předmět smlouvy
3.1. Vlastník zřizuje stavebníkovi bezúplatně k tíži oddělených pozemků uvedených v čl. II. odst. 2.1. této smlouvy právo stavby, tj. právo mít na povrchu či pod povrchem oddělených pozemků stavbu blíže specifikovanou v odst. 3.2. tohoto článku smlouvy, a stavebník toto právo přijímá.
3.2.  Stavbou se rozumí stavba 4 bytových domů včetně vedlejších staveb a zařízení tvořících technické příslušenství bytových domů a včetně sadových úprav oddělených pozemků 
a) dle vlastníkem zajištěné a stavebníkovi převedené dokumentace pro vydání územního rozhodnutí s názvem NOVOSTAVBA VILADOMŮ, DOBRUŠKA-MÍROVÁ vypracované společností GEBAS atelier architects s.r.o., IČ 28849442, číslo zakázky: G-2017-01-005, datum 29. 5. 2018, aktualizace 2019 (dále jen „DUR“), 
či 
b) dle případné jiné stavebníkem zajištěné dokumentace pro vydání či změnu územního rozhodnutí, v níž budou dodrženy, nebude-li vlastníkem písemně odsouhlaseno jinak, tyto parametry stavby: 
- bude dodrženo umístění bytových domů navržené v DUR specifikované shora pod písm. a); 

- maximální zastavěná plocha jedním bytovým domem bude činit max. 417 m2;
- maximální počet nadzemních podlaží bytových domů:  4 

- vnější podoba bytových domů musí být předem odsouhlasena městským architektem vlastníka;

- vedlejší stavby a zařízení a sadové úpravy budou navrženy v obdobném rozsahu a provedení jako jsou navrženy v DUR specifikované shora po písm. a).  
Článek IV. 
Doba trvání práva stavby a bezúplatnost
4.1. Právo stavby zřízené touto smlouvou vzniká zápisem do katastru nemovitostí na základě pravomocného rozhodnutí katastrálního úřadu o jeho povolení ke dni, kdy bude návrh na vklad doručen příslušnému katastrálním úřadu. Právo stavby se sjednává na dobu určitou, a to 5 let ode dne jeho vzniku.
4.2. Dobu trvání práva stavby lze prodloužit písemnou dohodou smluvních stran, a to se souhlasem osob, pro které budou na oddělených pozemcích zapsána zatížení v pořadí za právem stavby.

4.3. Vlastník se zavazuje k přiměřenému prodloužení doby trvání práva stavby v těchto případech: 

a) dojde-li na jeho straně k prodlení s poskytnutím sjednané součinnosti stavebníkovi k realizaci stavby;
b) pokud je zjevné, že stavba či veřejná dopravní a technická infrastruktura uvedená v ČÁSTI TŘETÍ této smlouvy nebude stavebníkem provedena ve lhůtě uvedené v čl. V. odst. 5.6. této smlouvy a že z tohoto důvodu nedojde k uzavření kupní smlouvy dle ČÁSTI DRUHÉ tak, aby se stavebník stal vlastníkem pozemků před sjednaným dnem zániku práva stavby, ale zároveň je zřejmé, že případné odstranění stavby po zániku práva stavby by bylo zjevně neekonomické a nepřiměřené, zejména měla-li by být odstraňována téměř dokončená stavba, na jejímž dokončení a uvedení do užívání stavebník aktivně pracuje, nebo pokud by prodlení s dokončením stavby ve lhůtě dle čl. V. odst. 5.6. této smlouvy nebylo možné spravedlivě přičítat k tíži stavebníka. 
4.4. Prodloužení doby trvání práva stavby dle odst. 4.3. je možné pouze před jeho zánikem a stavebník je povinen o něj vlastníka požádat s dostatečným předstihem s uvedením důvodů.  
4.5. Zřekne-li se stavebník na základě písemné dohody s vlastníkem práva stavby, je vlastník oddělených pozemků oprávněn převést na základě listin prokazujících tuto skutečnost právo stavby na dobu, která ještě neuplynula, na sebe nebo na jinou osobu.

4.6. Smluvní strany se dohodly, že se právo stavby k odděleným pozemkům zřizuje bezúplatně.
Práva a povinnosti smluvních stran
4.7. Stavebník je oprávněn v rámci práva stavby na oddělených pozemcích provést pouze stavbu odpovídající její specifikaci v čl. III. této smlouvy. 
4.8. Stavebník je povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými a právními předpisy. 
4.9. Stavebník se zavazuje předložit případnou jím zajištěnou dokumentaci pro vydání/změnu  územního rozhodnutí pro stavbu ve smyslu čl. III. odst. 3.2. písm. b) této smlouvy před podáním žádosti o vydání/změnu územního rozhodnutí vlastníkovi k odsouhlasení za účelem ověření dodržení sjednaných parametrů stavby. Stavebník se dále zavazuje před podáním žádosti o vydání stavebního povolení pro stavbu seznámit vlastníka s projektovou dokumentací pro vydání stavebního povolení za účelem ověření dodržení sjednaných parametrů stavby. Bez souhlasu vlastníka s předloženou dokumentací není stavebník oprávněn žádost o vydání/změnu územního rozhodnutí a žádost o vydání stavebního povolení podat. Vlastník není oprávněn souhlas odmítnout, pokud v předložené dokumentaci navržená stavba splňuje požadavky na stavbu dle čl. III. odst. 3.2. této smlouvy. Vlastník se zavazuje udělit souhlas či sdělit případné připomínky k jakékoliv stavebníkem předložené dokumentaci stavby stavebníkovi nejpozději do 30 dnů po jejím předložení stavebníkem. 
4.10. Co do staveb, zařízení a věcí zřízených na základě práva stavby na pozemcích vlastníka má stavebník stejná práva jako vlastník. Pokud se jedná o jiné užívání pozemků zatížených právem stavby, má stavebník stejná práva jako poživatel.
4.11. Vlastník se zavazuje předat stavebníkovi oddělené pozemky nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy obdrží vyrozumění katastrálního úřadu o vkladu práva stavby do katastru nemovitostí. 
4.12. Stavebník se zavazuje provést na oddělených pozemcích stavbu nejpozději do 54 měsíců  ode dne vzniku práva stavby. Za okamžik provedení stavby se pro účely této smlouvy považuje den, v němž bude po dokončení stavby možné v souladu s platnými právními předpisy zahájit užívání stavby. Okamžikem provedení stavby není den zahájení případného předčasného užívání stavby.  
4.13. Vlastník se zavazuje k přiměřenému prodloužení doby pro provedení stavby ve stejných případech, jaké jsou sjednány v odst. 4.3. čl. IV. této smlouvy pro prodloužení doby trvání práva stavby.  

4.14. Vlastník si vyhrazuje souhlas ke zcizení práva stavby a souhlas k zatížení práva stavby. Zatížit nebo zcizit právo stavby není stavebník oprávněn, ledaže mu vlastník k tomu udělí výslovný souhlas v písemné formě. Vlastník se zavazuje bez závažného důvodu neodmítnout udělení souhlasu se zřízením zástavního práva k právu stavby zřízeného ve prospěch zástavního věřitele, který bude bankou ve smyslu zákona o bankách, poskytující úvěr (úvěrujícím) stavebníku na realizaci stavby či projektu dle této smlouvy. Souhlas se vlastník zavazuje udělit či odmítnout nejpozději do 30 dnů od obdržení žádosti stavebníka o jeho udělení. Výhrada souhlasu vlastníka se zatížením práva stavby bude v souladu s ust. § 1252 odst. 2 občanského zákoníku zapsána do katastru nemovitostí. 
4.15. Stavebník je povinen ode dne jejich převzetí od vlastníka udržovat oddělené pozemky a stavbu v dobrém stavu, zejména v bezpečném stavu neohrožujícím okolí, a provádět údržbu oddělených pozemků včetně sečení trávy a jejich úklidu. Stavebník je povinen při užívání předmětu výpůjčky dodržovat veškeré hygienické, protipožární a bezpečnostní předpisy a užívat je jako řádný hospodář. Stavebník je při užívání oddělených pozemků rovněž povinen dbát práv ostatních osob a nezatěžovat je v míře nepřiměřené místním poměrům imisemi. V míře, která bude vyžadována ČR-Ministerstvem obrany jakožto oprávněným ze služebnosti cesty a stezky váznoucí na některých oddělených pozemcích stavebník umožní tomuto oprávněnému a jeho dodavatelům přístup přes oddělené pozemky k stavbě oplocení na panujícím pozemku parc. č. 2165/1 v k.ú. Dobruška. 
4.16. Stavebník je povinen poskytnout vlastníku na jeho žádost veškerou dokumentaci ke stavbě, včetně smluvních závazků s jeho dodavateli, a současně jej informovat o průběhu realizace stavby, a to minimálně jednou měsíčně. 
4.17. Stavebník je povinen stavbu pojistit proti živelným pohromám a havarijním situacím.

4.18. Vlastník je povinen strpět provádění stavby na oddělených pozemcích a zavazuje se poskytovat stavebníku sjednanou součinnost k provedení stavby včetně udělení souhlasu ve smyslu § 184a stavebního zákona pro vydání stavebního povolení pro stavbu splňující podmínky dle této smlouvy. 
4.19. Stavebník je povinen v rámci realizace stavby provést na svůj náklad veškeré přeložky stávajících inženýrských sítí umístěných na oddělených pozemcích tak, jak jsou navrženy v DUR, respektive zajistit jejich provedení jejich vlastníky, a zrušit stávající vedení inženýrských sítí, u nichž je tak navrženo v DUR a tato zrušená vedení zároveň z oddělených pozemků odstranit. Stavebník je zároveň povinen smluvně převzít práva a povinnosti vlastníka vyplývající ze smlouvy č. Z_S14:12_8120068459 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie ze dne 2. 5. 2019, uzavřené mezi vlastníkem a společností ČEZ Distribuce, a.s., vyjma závazku vlastníka ke zřízení věcného břemene pro umístění přeloženého vedení.    

Zánik práva stavby, vypořádání po zániku práva stavby 
4.20. Právo stavby zanikne 

a) uplynutím doby, na níž je sjednáno;
b) dohodou smluvních stran dle odst. 6.2. této smlouvy;  

c) nabytím vlastnického práva k odděleným pozemkům, k nimž je právo stavby zřízeno, stavebníkem na základě kupní smlouvy uzavřené na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle ČÁSTI DRUHÉ této smlouvy. 

4.21. Pro případ, že stavebník nezahájí stavbu ani do 36 měsíců ode dne vzniku práva stavby, sjednávají si smluvní strany vzájemný závazek k uzavření dohody o zániku práva stavby. Tuto dohodu jsou, nedohodnou-li se smluvní strany následně jinak, povinny uzavřít nejpozději do 3 měsíců po marném uplynutí shora uvedené lhůty pro zahájení stavby. Stavebník je v takovém případě povinen zajistit, že bude možné právo stavby z katastru nemovitostí s ohledem na ustanovení § 1249 občanského zákoníku vymazat.

4.22. Zanikne-li právo stavby dříve než stavebník nabyde vlastnické právo k odděleným pozemkům na základě kupní smlouvy uzavřené v souladu s ČÁSTÍ DRUHOU této smlouvy, je stavebník povinen na vlastní náklady uvést bez zbytečného odkladu oddělené pozemky do původního stavu, zejména z nich odstranit veškeré i rozestavěné stavby (za něž stavebníkovi nepřísluší žádná náhrada) a vyklidit z oddělených pozemků veškeré movité věci, nebude-li dohodnuto jinak. Neučiní-li tak ani na výzvu vlastníka v přiměřené lhůtě stanovené vlastníkem, je vlastník oprávněn pozemky vyklidit a uvést do původního stavu na náklady stavebníka. Tyto náklady je stavebník povinen vlastníkovi nahradit nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu budou vlastníkem písemně vyúčtovány.
4.23. K odstranění stavby a vyklizení pozemků dle odst. 6.3. není stavebník povinen pouze v  případě, že se stavebník nestal vlastníkem oddělených pozemků před zánikem práva stavby z důvodu prodlení vlastníka s uzavřením kupní smlouvy dle ČÁSTI DRUHÉ této smlouvy či z důvodu porušení povinnosti vlastníka k prodloužení doby trvání práva stavby dle čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy, či v případě, že se smluvní strany dohodly na uzavření kupní smlouvy na převod oddělených pozemků i po zániku práva stavby. V těchto případech nemá stavebník nárok na náhradu za stavbu, která se po zániku práva stavby stala součástí pozemku, trvá však jeho nárok na uzavření kupní smlouvy dle ČÁSTI DRUHÉ této smlouvy s kupní cenou sjednanou v této smlouvě. Smluvní strany se současně zavazují činit vše pro to, aby k situaci popsané v tomto odstavci nedošlo, popř. aby v jejím důsledku nedocházelo ke škodám či průtahům při převodu oddělených pozemků, a poskytovat si k tomu veškerou nutnou součinnost.

Vklad do katastru nemovitostí

4.24. Smluvní strany berou na vědomí, že právo stavby vzniká až zápisem do katastru nemovitostí, s právními účinky ke dni podání návrhu na vklad katastrálnímu úřadu. Návrh na vklad práva stavby do katastru nemovitostí bude smluvními stranami podepsán a podán bezodkladně po nabytí účinnosti této smlouvy. 
4.25. Náklady spojené s vkladem práva stavby do katastru nemovitostí hradí stavebník. Náklady na vypracování geometrického plánu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, nese rovněž stavebník – za tím účelem stavebník uhradí vlastníkovi částku výši 18.123 Kč vč. DPH již zaplacenou vlastníkem za vypracování geometrického plánu, a to na základě faktury vystavené vlastníkem po nabytí účinnosti této smlouvy. Splatnost faktury bude činit minimálně 14 dnů ode dne jejího doručení stavebníkovi.     
4.26. Smluvní strany této smlouvy se zavazují vzájemně si poskytnout veškerou nutnou součinnost vyžadovanou k provedení vkladu práva stavby podle této smlouvy do katastru nemovitostí. Tato povinnost platí i pro výmaz práva stavby z katastru nemovitostí.

4.27. Strany vyvinou veškeré úsilí ke splnění účelu této smlouvy a zavazují se, pokud to bude nutné podle výzvy nebo rozhodnutí katastrálního úřadu, doplnit nebo změnit tuto smlouvu nebo uzavřít novou smlouvu, která naplní účel této smlouvy, do 3 měsíců ode dne, kdy se o obsahu výzvy nebo rozhodnutí katastrálního úřadu dozvěděly. Toto ustanovení se vztahuje přiměřeně na návrh na vklad do katastru nemovitostí a jeho přílohy, přičemž lhůta pro tuto úpravu činí 7 pracovních dnů.
4.28. Do doby provedení vkladu práva stavby podle této smlouvy jsou obě strany svými projevy vůle vázány a zavazují se bez souhlasu druhé strany nepřevést oddělené pozemky uvedené v čl. II. odst. 2.1. na třetí osobu, ani je jakkoliv nezatížit nebo nesjednávat práva k nim pro třetí osobu, vyjma zřízení případných věcných břemen pro vlastníky vedení přeložených na oddělené pozemky. 
4.29. Smluvní strany této smlouvy navrhují, aby Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou, provedl podle této smlouvy vklad práva stavby k odděleným pozemkům, které jsou uvedeny v čl. II. odst. 2.1., ve prospěch stavebníka, a to včetně výhrady vlastníka ve smyslu § 1252 odst. 2 občanského zákoníku. 
ČÁST DRUHÁ: Smlouva o smlouvě budoucí kupní

Smlouva o smlouvě budoucí kupní

4.30. Smluvní strany se zavazují k uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem bude úplatný převod oddělených pozemků uvedených v čl. II. odst. 2.1. této smlouvy do vlastnictví stavebníka, a to za splnění všech následujících podmínek:
a) stavebník provede stavbu vyhovující právu stavby ve lhůtě uvedené v čl. V. odst. 5.6. této smlouvy, případně prodloužené dle čl. V. odst. 5.7. této smlouvy. Okamžik provedení stavby je definován v odst. 5.6. čl. V. této smlouvy; a
b) ve lhůtě stanovené pro provedení stavby bude řádně a v plném rozsahu provedena veškerá veřejná dopravní a technická infrastruktura dle ČÁSTI TŘETÍ této smlouvy a bude k ní, a to v rozsahu uvedeném v odst. 10.10. čl. X. této smlouvy, stavebníkem sjednána záruka za jakost v rozsahu uvedeném v odst. 10.10. čl. X. této smlouvy. 
4.31. Splnění podmínek pro uzavření kupní smlouvy dle odst. 8.1. je stavebník povinen vlastníkovi prokázat nejpozději do 21 dnů po splnění poslední z nich. Pokud tak neučiní, je vlastník oprávněn od této smlouvy o smlouvě budoucí kupní odstoupit. 
4.32. Budou-li splněny všechny v odst. 8.1. tohoto článku smlouvy uvedené podmínky k uzavření kupní smlouvy, zavazují se vlastník i stavebník uzavřít kupní smlouvu nejpozději do 3 měsíců od splnění poslední z nich. Návrh kupní smlouvy zhotoví na své náklady vlastník.
4.33. Smluvní strany jsou oprávněny, nikoliv však povinny, uzavřít kupní smlouvu i v případě, že podmínky dle odst. 8.1. této smlouvy nebudou zcela či zčásti splněny. 

4.34. Kupní cena oddělených pozemků je na základě znaleckého posudku č. 4632/084/2019 o obvyklé ceně nemovité věci vypracovaného Ing. Liborem Hemelíkem, soudním znalcem, se sídlem Jiřího z Poděbrad 477, Borohrádek, stanovena ve výši 450,- Kč/m2, tj. celkem 1.889.550 Kč (slovy: Jeden milion osm set osmdesát devět tisíc pět set padesát korun českých). 
4.35. K uvedené kupní ceně bude připočtena DPH, bude-li převod této dani v době uzavření kupní smlouvy podléhat.
4.36. Další podmínky kupní smlouvy budou stanoveny alespoň takto:  
· kupní cena bude splatná do 30 dnů od nabytí účinnosti kupní smlouvy,

· návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bude podán až po úplném zaplacení kupní ceny;  

· bude sjednán závazek stavebníka zajistit, aby nejméně po dobu 20 let od kolaudace sloužily bytové domy nájemnímu družstevnímu bydlení, který bude zajištěn smluvní pokutou ve výši 25.000 Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každý rok, v němž nebude tato povinnost dodržena.  
ČÁST TŘETÍ: Smlouva o výpůjčce, smlouva o smlouvě budoucí darovací 
Úvodní ustanovení
4.37. Vlastník prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemků 

a) parc. č. 2150/82 o výměře 1.760 m2, druh pozemku: ostatní plocha, 

b) parc. č. 2150/48 o výměře 4.952 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 

c) parc. č. 2150/1 o výměře 13.933 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 

          u nichž na základě jejich rozdělení v souladu s čl. II. odst. 2.1. této smlouvy dojde ke změně jejich výměry, a to tak, že pozemek parc. č. 2150/1 bude o výměře 12.867 m2, pozemek parc. č. 2150/48 o výměře 2.129 m2 a pozemek parc. č. 2150/82 o výměře 1.118 m2,
          a dále vlastníkem pozemků
d) parc. č. 2150/45 o výměře 1.626 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
e) parc. č. 2150/46 o výměře 1.005 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,

f) parc. č. 2150/47 o výměře 806 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,

g) parc. č. 2150/69 o výměře 10 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,

h) parc. č. 2150/71 o výměře 306 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,

i) parc. č. 2150/72 o výměře 271 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,

j) parc. č. 159/2 o výměře 494 m2, druh pozemku: zahrada,

           to vše zapsané na LV č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou, pro k. ú. a obec Dobruška. 

4.38. Vlastník s účinností ode dne uvedeného v odst. 11.1, resp. 11.2. čl. XI. této smlouvy jako den počátku výpůjčky přenechává 
· pozemky uvedené v odst. 9.1. pod písm. a) – b), a to v jejich nové výměře po rozdělení pozemků dle odst. 2.1. Čl. II. této smlouvy,  
· pozemky uvedené v odst. 9.1. pod písm. g) – i), 
· části pozemků uvedených v odst. 9.1. pod písm. c), d) - f) a j),  

vše zakresleno v zákresu, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, (dále jen „předmět výpůjčky“) 

stavebníkovi k dočasnému bezplatnému užití, a to za účelem umístění veřejné dopravní a technické infrastruktury (dále jen „VDTI“) související se stavbou uvedenou v ČÁSTI PRVNÍ této smlouvy za podmínek uvedených v této smlouvě.
4.39. Vlastník se zavazuje na předmětu výpůjčky vybudovat, respektive zajistit vybudování, VDTI blíže specifikované v DUR, a to: 
a) infrastrukturu, která bude po dokončení převedena do vlastnictví vlastníka: 
           nový vodovodní řad, nový kanalizační řad, v rámci přeložky vybudované nové vedení datového kabelu, novou místní komunikaci vč. dešťové kanalizace, parkovacích stání a chodníku, veřejné osvětlení, nový chodník u stávající místní komunikace Mírová (u její části tvořící příjezdovou cestu ke krytému bazénu)   
         (tyto části infrastruktury společně dále jen jako „VDTI A“)     
          b) infrastrukturu, která po dokončení zůstane ve vlastnictví třetích osob: 
           přeložku vedení vn, přeložku vedení nn, nové vedení nn, přeložku teplovodu, nové vedení kabelové televize (tyto části infrastruktury dále společně jen jako „VDTI B“).  
4.40. Stavebník se zároveň zavazuje provést na náklady vlastníka tyto úpravy části předmětu výpůjčky (dále jen „úpravy předmětu výpůjčky“):   
· úpravu části stávající místní komunikace Mírová vyznačené v zákresu v příloze č. 4 této smlouvy spočívající ve vybudování parkovacích míst v souladu s DUR a jejími případnými vlastníkem předem odsouhlasenými odchylkami;
· (pouze bude-li to vlastníkem požadováno) opravu vozovky na části místní komunikace Mírová, vyznačené v zákresu v příloze č. 4 této smlouvy, v rozsahu požadovaném vlastníkem včetně nového dopravního značení. 
Článek V. 
Práva a povinnosti stran

5.1. Stavebník se zavazuje užívat předmět výpůjčky v souladu se sjednaným účelem.

5.2. Stavebník se zavazuje provést VDTI, resp. zajistit její provedení, a sjednané úpravy části předmětu výpůjčky nejpozději ve lhůtě stanovené v čl. V. odst. 5.6. této smlouvy pro provedení stavby, případně prodloužené dle odst. 5.7. čl. V. této smlouvy. Tím není dotčena povinnost stavebníka dle odst. 10.7. tohoto článku smlouvy. 
5.3. Okamžikem provedení VDTI se rozumí den, kdy bude v souladu s právními předpisy možné po jejím dokončení zahájit užívání poslední části budované VDTI.
5.4. Stavebník je oprávněn přenechat předmět výpůjčky jiné osobě pouze s předchozím písemným souhlasem vlastníka. Tím není dotčeno právo dočasného užívání pozemků dodavateli stavebníka a dále případnými zhotoviteli VDTI B.
5.5. Stavebník je povinen vybudovat, resp. zajistit vybudování VDTI a provést úpravy předmětu výpůjčky v souladu s DUR specifikovanou v čl. III. odst. 3.2. písm. a) této smlouvy a s případnými vlastníkem předem odsouhlasenými odchylkami v provedení VDTI a úprav předmětu výpůjčky, v souladu s dalšími závaznými parametry, které budou jednostranně stanoveny vlastníkem v průběhu přípravy dalších stupňů dokumentace pro vybudování VDTI  a pro provedení úprav předmětu výpůjčky, v souladu s platným územním rozhodnutím a platnými stavebními povoleními a v souladu s platnými technickými a právními předpisy.  

5.6. Stavebník je povinen předložit vlastníkovi předem k odsouhlasení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení pro jednotlivé části VDTI A a pro úpravy předmětu výpůjčky. V případě, že pro některé z částí VDTI A či pro úpravy předmětu výpůjčky nebude tato dokumentace zpracovávána, je stavebník povinen předložit vlastníkovi předem k odsouhlasení za účelem ověření sjednaných parametrů VDTI A jejich prováděcí dokumentace. Bez souhlasu vlastníka s předloženou dokumentací není stavebník oprávněn žádost o vydání příslušného stavebního povolení podat. Vlastník není oprávněn souhlas odmítnout, pokud v předložené dokumentaci navržená stavba splňuje požadavky dle odst. 10.5. tohoto článku smlouvy. Vlastník se zavazuje udělit souhlas či sdělit případné připomínky k jakékoliv stavebníkem předložené dokumentaci stavebníkovi nejpozději do 30 dnů po jejím předložení stavebníkem. 

5.7. Při umisťování částí VDTI na pozemky ve správě ÚZSVM v souladu s DUR je stavebník  povinen řídit se podmínkami uvedenými ve smlouvě mezi vlastníkem a ÚZSVM specifikovanými v odst. 1.2. čl. I. této smlouvy. Zejména je povinen provést umístění příslušných sítí na těchto pozemcích tak, aby vlastník mohl uzavřít s ÚZSVM příslušnou smlouvu o zřízení služebnosti ve lhůtě stanovené pro její uzavření ve shora uvedené smlouvě či případně jiné následně dohodnuté době pro její uzavření. Stavebník se zároveň zavazuje vlastním nákladem zajistit a včas vlastníkovi předat geometrické plány pro účely zřízení služebnosti dle shora uvedené smlouvy.     
5.8. S ohledem na touto smlouvou stavebníkem převzatý závazek k zajištění vybudování VDTI B je stavebník povinen smluvně převzít práva a povinnosti vlastníka vyplývající ze smlouvy č. Z_S14:12_8120068459 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie ze dne 2. 5. 2019, uzavřené mezi vlastníkem a společností ČEZ Distribuce, a.s., vyjma povinnosti vlastníka ke zřízení věcného břemene pro nové vedení vn.  
5.9. Vlastník se zavazuje ke zřízení věcných břemen na uložení VDTI B na pozemcích vlastníka za obvyklých podmínek.   
5.10. Stavebník je povinen sjednat s dodavateli jednotlivých částí VDTI A záruku za jakost těchto částí VDTI A v délce trvání alespoň 60 měsíců s rozsahem práv ze záruky stanoveném analogicky dle § 2166 - 2175 občanského zákoníku. Sjednaná doba pro případné odstranění vad bude činit maximálně 30 dnů, umožní-li to klimatické podmínky. Zároveň bude sjednána doba zahájení odstraňování havarijního stavu u těchto částí VDTI A: vodovod, splašková kanalizace, a to v délce maximálně 12 hodin od nahlášení havárie, a doba pro odstranění havarijního stavu v délce maximálně 48 hodin od nahlášení havárie. Stavebníkem sjednané záruční podmínky musí umožňovat postoupení veškerých práv ze záruky, a to včetně budoucích práv, na vlastníka jakožto nabyvatele VDTI A. Tato práva je stavebník povinen v plném rozsahu bezúplatně postoupit vlastníkovi při uzavření darovací smlouvy dle čl. XII. této smlouvy. V obdobném rozsahu je stavebník povinen se svými dodavateli sjednat a následně vlastníkovi postoupit záruku za jakost na jím realizované úpravy předmětu výpůjčky s tím, že doba záruky u těchto prací bude činit minimálně 36 měsíců.  

10.11. Při užívání předmětu výpůjčky je stavebník povinen zajistit, aby byly dodrženy podmínky omezení provozu na části místní komunikace Mírová vedoucí ke krytému bazénu a další podmínky týkající se provádění výstavby VDTI na předmětu výpůjčky a provádění úprav předmětu výpůjčky (přípustná denní doba provádění prací, přístupové cesty na staveniště, oddělení a zabezpečení staveniště), které budou stanoveny vlastníkem v obvyklém rozsahu po uzavření této smlouvy.   
10.12. Stavebník je povinen při užívání předmětu výpůjčky dodržovat veškeré hygienické, protipožární a bezpečnostní předpisy a užívat je jako řádný hospodář. Po dobu výpůjčky je stavebník povinen zajišťovat řádnou údržbu předmětu výpůjčky včetně jeho úklidu a sečení trávy.  

10.13. Stavebník je povinen, v rozsahu, v němž to bude vyžadovat ČR - Ministerstvo obrany jakožto oprávněný ze služebností stezky a cesty váznoucích na částech předmětu výpůjčky, umožnit v době trvání výpůjčky oprávněnému a jeho dodavatelům přístup k oplocení na panujícím pozemku parc. č. 2165/1 v k.ú. Dobruška.
10.14. Stavebník je povinen umožnit zástupcům vlastníka po celou dobu jejího provádění průběžně kontrolovat výstavbu VDTI A, přičemž pravidelné kontrolní dny budou stanoveny dohodou smluvních stran při zahájení výstavby VDTI A, s četností min. 1x za 14 dnů. Stavebník zajistí na těchto kontrolních dnech účast stavbyvedoucího zhotovitele/ů VDTI A a dostupnost stavebního deníku. Stavebník se zavazuje zohlednit oprávněné a přiměřené připomínky vznesené zástupcem vlastníka, které budou v souladu s touto smlouvou a právními předpisy. Z kontrolních dnů bude pořizován zápis. Stavebník se dále zavazuje přizvat zástupce vlastníka ke všem právními předpisy, technickými normami a projektovými dokumentacemi předepsaným zkouškám prováděným na VDTI A v průběhu její výstavby, a to vždy nejméně 3 pracovní dny předem. Pokud tak neučiní, je povinen na výzvu zástupce vlastníka příslušnou zkoušku na svůj náklad zopakovat. Stavebník se dále zavazuje přizvat zástupce vlastníka ke kontrole všech prací na VDTI A, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Pokud tak neučiní, je stavebník povinen zajistit na svůj náklad dodatečné odkrytí umožňující vlastníkovi dodatečnou kontrolu zakrývaných prací. Stejná práva a povinnosti mají smluvní strany i při provádění úprav předmětu výpůjčky stavebníkem. 
10.15. Nevyplývá-li z této smlouvy jinak, stavebník uvede předmět výpůjčky ke dni jeho vrácení vlastníkovi do původního stavu. Bližší podmínky uvedení do původního stavu budou stanoveny vlastníkem při předání předmětu výpůjčky stavebníkovi, který je povinen tyto požadavky respektovat. Ke dni vrácení částí předmětu výpůjčky uvedených v odst. 11.2. čl. XI. této smlouvy musí být zkolaudovány (bude-li jejich kolaudace dle platných obecně závazných právních předpisů třeba k zahájení jejich užívání) na nich provedené stavební úpravy předmětu výpůjčky. Doklad o kolaudaci stavebník předá vlastníkovi při vrácení příslušných částí předmětu výpůjčky.    
10.16. Vlastník se zavazuje uhradit stavebníkovi stavebníkem skutečně vynaložené náklady na provedení v odst. 9.4. čl. IX. této smlouvy sjednaných úprav předmětu výpůjčky, maximálně však do výše 120% cen těchto prací bez DPH stanovených rozpočtem projektanta zpracovaným dle aktuálního ceníku URS Praha a.s., který bude stavebníkem vlastníkovi předložen před zahájením výběru dodavatele těchto prací. K těmto částkám bez DPH bude stavebníkem připočtena DPH v platné zákonné sazbě. Příslušné náklady vlastník stavebníkovi uhradí na základě jejich písemného vyúčtování daňovým dokladem vystaveným stavebníkem po úplném dokončení a (bude-li jejich kolaudace dle platných obecně závazných právních předpisů k zahájení jejich užívání třeba) i kolaudaci úprav předmětu výpůjčky a po vrácení částí předmětu výpůjčky, na nichž byly tyto úpravy provedeny, zpět vlastníkovi. Splatnost daňového dokladu bude činit minimálně 30 dnů ode dne jeho doručení vlastníkovi. Přílohou daňového dokladu bude položkový soupis provedených prací, dodávek a služeb. 
Doba trvání výpůjčky

5.11. Vlastník přenechává stavebníku předmět výpůjčky, vyjma jeho částí uvedených v odst. 11.2., na dobu určitou, a to ode dne oznámeného stavebníkem vlastníkovi nejméně 14 dnů předem jako den zahájení výstavby VDTI do dne dokončení výstavby či do dne zániku práva stavby zřízeného dle ČÁSTI PRVNÍ této smlouvy, přičemž rozhodující je den, který nastane dříve.  
5.12. Pozemky parc. č. 2150/69, 2150/71 a 2150/72 a příslušné části pozemků parc. č. 2150/45, 2150/46 a 2150/1 vlastník stavebníkovi přenechává do výpůjčky pouze na dobu nezbytně nutnou k realizaci prací na těchto pozemcích, a to ode dne, který bude stavebníkem vlastníkovi nejméně 14 dnů předem oznámen jako den zahájení prací na těchto pozemcích, do dne dokončení prací na těchto pozemcích a jejich kolaudace (bude-li dle platných obecně závazných právních předpisů třeba pro zahájení jejich užívání) či do dne zániku práva stavby zřízeného dle ČÁSTI PRVNÍ této smlouvy, přičemž rozhodující je den, který nastane dříve. 
5.13. Stavebník se zavazuje zajistit kolaudaci úprav předmětu výpůjčky (bude-li dle platných obecně závazných právních předpisů třeba pro zahájení jejich užívání) bezodkladně po jejich dokončení.  

5.14. Stavebník se zavazuje vrátit předmět výpůjčky zpět vlastníku nejpozději do pěti dnů od skončení doby výpůjčky. 
Smlouva o smlouvě budoucí darovací  
12.1. Smluvní strany se zavazují k uzavření darovací smlouvy, jejímž předmětem bude bezúplatný převod VDTI A provedené a umístěné na pozemcích vlastníka na náklady stavebníka podle této smlouvy, do vlastnictví vlastníka, a to za splnění všech následujících podmínek:

a) veškerá VDTI bude provedena ve lhůtě uvedené v čl. X. odst. 10.2. této smlouvy; 
b) VDTI A bude odpovídat DUR a případným předem vlastníkem odsouhlaseným odchylkám od DUR a dalším závazným parametrům VDTI A jednostranně stanoveným v souladu s touto smlouvou vlastníkem a bude provedena v souladu s platnými právními a technickými předpisy a nebude mít žádné vady;
c) stavebníkem byla sjednána záruka za jakost ve smyslu čl. X. odst. 10.10. této smlouvy a byly jím zajištěny veškeré zkoušky a dokumenty k VDTI A požadované vlastníkem;
d) stavebníkem byla ve lhůtě stanovené v odst. 5.6., resp. prodloužené dle 5.7. čl. V. této smlouvy provedena stavba dle ČÁSTI PRVNÍ této smlouvy.     
5.15. Budou-li splněny všechny uvedené podmínky k uzavření darovací smlouvy, zavazují se vlastník i stavebník tuto smlouvu uzavřít ve stejné době, v jaké jsou dle odst. 8.3. čl. VIII. této smlouvy povinni uzavřít kupní smlouvu na převod oddělených pozemků. Návrh darovací smlouvy zhotoví na své náklady vlastník.

5.16. Nebude-li splněna některá z podmínek dle odst. 12.1. písm. a) – c) pouze u některé části VDTI A, vyhrazuje si vlastník právo převzít darovací smlouvou dle odst. 12.1. pouze ty části VDTI A, které jsou provedeny v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě, právo nepřevzít žádnou část VDTI, stejně jako právo převzít i tu část VDTI A, u níž shora uvedené podmínky naplněny nebyly. 
5.17. V případě, že nebude splněna podmínka uvedená v odst. 12.1. písm. d) této smlouvy, má vlastník právo požadovat po stavebníkovi uzavření darovací smlouvy ohledně kterékoliv vlastníkem určené části VDTI A. V takovém případě je stavebník povinen uzavřít s vlastníkem darovací smlouvu ohledně vlastníkem určených částí VDTI A, a to do 60 dnů od doručení výzvy vlastníka. Výzvu je vlastník oprávněn učinit nejpozději do 60 dnů ode dne uplynutí doby pro provedení stavby. 
5.18. V případě, že nebude splněna podmínka uvedená v odst. 12.1. písm. d) této smlouvy, ale smluvními stranami bude přesto uzavřena kupní smlouva dle ČÁSTI DRUHÉ této smlouvy, zavazují se smluvní strany uzavřít darovací smlouvu ohledně těch částí VDTI A, které splňují podmínky dle odst. 12.1. písm. a) – c), a to do 60 dnů od doručení výzvy vlastníka. Výzvu je vlastník oprávněn učinit nejpozději do 60 dnů ode dne uplynutí doby pro provedení stavby. 

5.19. Ty části VDTI A, které nebudou v souladu s předchozími ujednáními tohoto článku stavebníkem bezúplatně převedeny do vlastnictví vlastníka, je stavebník povinen svým nákladem z předmětu výpůjčky odstranit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Neučiní-li tak stavebník ani na výzvu vlastníka v přiměřené lhůtě stanovené vlastníkem, je vlastník oprávněn tyto části VDTI A odstranit na náklady stavebníka. Tyto náklady je stavebník povinen vlastníkovi nahradit nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu budou vlastníkem písemně vyúčtovány.

5.20. V darovací smlouvě budou 
· vyčísleny pořizovací hodnoty jednotlivých převáděných částí VDTI A,
· postoupena práva ze záruky za jakost VDTI A ve smyslu odst. 10.10. čl. X. této smlouvy, 

· bude sjednáno protokolární předání VDTI A a dokladů k předávané VDTI A minimálně v tomto rozsahu:  
a) Chodníky, zpevněné plochy, parkoviště, komunikace 
· fotodokumentace

· kopie stavebního deníku 

· geodetické zaměření stavby

· kolaudační souhlas

· prohlášení o  vlastnostech použitých materiálů a výrobků

· prohlášení, že stavba byla provedena dle projektové dokumentace a v souladu s technologickými předpisy danými výrobci 

· protokoly o kontrole hutnění – statické zátěžové zkoušky pro pozemní komunikace

· kompletní dokladová část předaná  stavebnímu úřad ke kolaudaci

b) Veřejné osvětlení
· geodetické zaměření skutečného provedení

· prohlášení o vlastnostech použitých materiálů a výrobků
· revize veřejného osvětlení

· kolaudační souhlas

· dokladová část předaná stavebnímu úřad ke kolaudaci

c) Vodovodní řad
· protokoly o kontrole zhutnění zemin v místech vedení vodovodního řadu pod komunikací popř. parkovištěm 

· geodetické zaměření skutečného provedení 

· funkční zkouška hydrantu 

· krácený rozbor vody

· protokol o proplachu a dezinfekci potrubí

· kolaudační souhlas

· prohlášení o vlastnostech na dodané výrobky
d) Kanalizační stoky 

· protokoly o kontrole zhutnění zemin v místech vedení kanalizační stoky  pod parkovištěm 

· geodetické zaměření skutečného provedení 

· protokol o zkoušce těsnosti 

· kolaudační souhlas

· prohlášení o vlastnostech použitých materiálů a výrobků.

Porušení smluvních povinností

13.1. V případě, že stavebník nebude užívat předmět výpůjčky v souladu s touto smlouvou, je vlastník oprávněn požadovat vrácení předmětu výpůjčky ještě před uplynutím doby výpůjčky uvedeným v čl. XI. této smlouvy. V takovém případě je vlastník oprávněn odstoupit od svého budoucího závazku k uzavření darovací smlouvy podle čl. XII. této smlouvy. 
ČÁST ČTVRTÁ: Ustanovení společná a závěrečná

Článek VI. 
Společná a závěrečná ustanovení

6.1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí vydaného ve prospěch vlastníka, jímž bude rozhodnuto o umístění projektu (stavby bytových domů, související VDTI) uvedeného v této smlouvě, vyjma v ní obsažené smlouvy o výpůjčce, která nabývá účinnosti až dnem počátku výpůjčky uvedeným v Článku XI. této smlouvy.  Nenabude-li tato smlouva, vyjma smlouvy o výpůjčce, účinnosti ani do 24 měsíců ode dne jejího podpisu poslední smluvní stranou, pozbývá platnosti.  
6.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva ke své účinnosti vyžaduje předchozí uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů a s tímto uveřejněním souhlasí.

6.3. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem. 
6.4. Záměr města zřídit právo stavby, uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní a přenechat pozemky k dočasnému užívání za účelem umístění VDTI byl zveřejněn na Úřední desce Městského úřadu Dobruška od 26. 8. 2019 do 11. 9. 2019. Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Dobrušky dne 4.11.2019, usnesením č. ZM 05/07/2019, s nímž je tato smlouva v souladu.
6.5. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek smlouvy a podepsány oběma smluvními stranami.

6.6. Pokud se některé ustanovení této smlouvy následně ukáže být neplatné nebo neúčinné, nemá to vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení této smlouvy, ani na platnost a účinnost této smlouvy jako takové. V takovém případě se smluvní strany zavazují nahradit toto neplatné nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným a účinným, které bude v maximální možné míře odpovídat úmyslu smluvních stran.

6.7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdrží každá ze smluvních stran; jeden stejnopis je určen jako podklad pro vklad práva stavby do katastru nemovitostí.

6.8. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

Vlastník: 





Stavebník: 

V Dobrušce dne 7.2. 2020
……………………………………………………………………..
Ing . Petr Lžíčař, starosta 
V Dobrušce dne 7.2. 2020
………………………………………………………………….....
Karel Joukl, předseda představenstva  

V Dobrušce dne ………………………………………….

………………………………………………………………….....
Jindřich Horáček, člen představenstva 
Přílohy: 
1. geometrický plán č. 2004-226/2019


2. výpis z katastru nemovitostí



3. zákres předmětu výpůjčky 



4. zákres stavebníkem upravované části místní komunikace Mírová
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