dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 12. 7. 2019

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Sídlo:				Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

Zapsaná:			v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

oddíl Pr, vložka 1342

Zastoupená:		            Ing. Martinem Lehkým, ředitelem

IČO:				60460580

DIČ:				CZ60460580

ID datové schránky: 		dugmkm6

Bankovní spojení: 		xxx

Číslo účtu:			xxx

Oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:	xxx, tel. xxx, fax: xxx

- ve věcech technických:	xxx, tel. xxx, e-mail: xxx

(dále jen „objednatel“)

EMV s.r.o.

Sídlo:				Vlnitá 890/70, 147 00 Praha 4

Místo podnikání:		Libušská 190/100, 142 01 Praha 4

Zapsaný/á:			v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,

oddíl C, vložka 15418

Zastoupený/á:		            xxx, jednatelem

IČO:				48038792

DIČ: 				CZ48038792

ID datové schránky:		9m2354s

Bankovní spojení:		xxx

Číslo účtu:			xxx

Oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:	xxx, tel. xxx,

e-mail: xxx

- ve věcech technických:	xxx, tel. xxx, e-mail: xxx

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XIII. Závěrečná ustanovení odst. 4., na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „Výměna dveří včetně zárubní a výměna dlažby na chodbách ve VUZ Strakonice“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 12. 7. 2019. Tímto dodatkem č. 1 se ruší stávající znění čl. IV. smlouvy a nahrazuje se novým zněním:

- Článek IV. Cena díla:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD:	1 250 000,00 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 1:	56 379,19 Kč

Cena dle SoD a dodatku č. 1:	1 306 379,19 Kč

slovy: „jedenmiliontřistašesttisíctřistasedmdesátdevět korun českých, devatenáct haléřů.“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- Smlouva o dílo se doplňuje o:

Přílohu č. 3: Oznámení změny č. 1, změnový list č. 1

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze dne                      	   V Praze dne

Za objednatele:	Za zhotovitele:

______________________________________	         _____________________________

Armádní Servisní, příspěvková organizace	EMV s.r.o.

Ing. Martin Lehký	xxx

ředitel	jednatel