# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „***občanský zákoník***“)

98/3224/2016

# Smluvní strany

1.1Objednatel: **Základní škola Bohumila Hrabala, Praha 8, Zenklova 52**

 se sídlem: Zenklova 52/ čp. 26, 180 00 Praha 8 - Libeň

 zastoupen: Mgr. Irenou Trojanovou, Ph.D., ředitelkou

 IČ: 63113961

 (dále jen „***objednatel***“)

1.2Zhotovitel:  **SM – PROJEKT spol. s r.o.**

 se sídlem: Blatenská 2306/109, 430 03 Chomutov

 zastoupen: Ing. Milan Steňko - jednatel

 IČ: 254 94 741

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C vložka

 20984

 (dále jen „*zhotovitel*“)

(společně dále „*smluvní strany*“)

# Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a činnosti, jak je specifikováno v této smlouvě, řádně, včas, ve vzorné kvalitě a dle pokynů objednatele včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele za řádně a včas provedené dílo zhotoviteli zaplatit cenu díla, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést za podmínek v této smlouvě stanovených následující dílo: „**PD - Modernizace zařízení a vybavení tříd v Základní škole Bohumila Hrabala, Praha 8, Zenklova 52**“ (dále jen „***dílo***“).

# Specifikace předmětu díla

3.1 Předmětem díla konkrétně je:

* + 1. Fáze 1: Zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele předmětné stavby včetně výkazu výměr (dále jen „***Projektová dokumentace***“), zpracovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (tzv. slepý rozpočet). Položka soupisu prací bude obsahovat popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací nebo dodávek měrnou jednotku a počet měrných jednotek. Výkaz výměr je uveden u každé položky soupisu a musí obsahovat podrobný postup výpočtu množství položky. Dále bude součástí oceněný položkový rozpočet a časový plán stavby (harmonogram postupu prací).
		2. Fáze 2: Inženýrská činnost – zajištění všech nezbytných povolení a souhlasů pro realizaci předmětné stavby, příp. dalších nutných povolení pro zahájení předmětné stavby, vypracování a podání žádosti o stavební povolení, popř. ohlášení, včetně vyřízení nabytí právní moci po jeho vydání, je-li to pro předmětnou stavbu nutné.

3.2 Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a bude odpovídat platným českým technickým normám.

3.3 Projektová dokumentace bude průběžně konzultována se zástupci objednatele a dále bude řádně projednána s dotčenými orgány státní správy (veřejnoprávními orgány) a jejich případné připomínky, či podmínky budou do Projektové dokumentace zapracovány.

3.4 Projektová dokumentace bude obsahovat zatřídění stavebního díla a stavebních prací podle kódů CZ-CC.

3.5 Projektová dokumentace včetně všech příloh bude vyhotovena v celkovém počtu 3 paré a 1x v digitální podobě na CD/DVD ve formátu EXCEL a PDF (výkaz výměr, soupis stavebních prací), PDF (veškerá dokumentace včetně výkresů) a DWG a PDF (veškeré výkresy).

# Termín dodání díla

* 1. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:
		1. Vypracování Projektové dokumentace a její protokolární předání **nejpozději do 15. 2. 2017**.
		2. Inženýrská činnost (podání žádosti o všechna nutná povolení pro zahájení předmětné stavby) **nejpozději do 15. 2. 2017**, získání všech potřebných povolení **do 15. 3. 2017**.

# Cena díla a platební podmínky

5.1Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena takto:

Cena za Fázi 1 bez DPH 263.000,- Kč

Cena za Fázi 2 bez DPH 5.000,- Kč

**Cena celkem bez DPH 268.000,- Kč**

**DPH 21 % 56.280,- Kč**

**Cena celkem vč. DPH 324.280,- Kč**

(slovy: dvě stě šedesát osm tisíc korun českých bez DPH)

v5.2Cena dle odst. 5.1 této smlouvy je stanovena mezi smluvními stranami podle zákona o cenách dohodou jako cena konečná, nepřekročitelná a nejvýše přípustná za komplexní plnění celého předmětu díla dle této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s řádným provedením díla, tj. zahrnuje veškeré činnosti, vlivy, rizika, dodávky a související výkony nutné k naplnění účelu a cíle této smlouvy.

5.3Cena dle odst. 5.1 této smlouvy může být změněna pouze v případě změny příslušných daňových předpisů v průběhu realizace předmětu plnění díla. V tomto případě bude cena dle této smlouvy upravena podle výše sazeb DPH platných ke dni vzniku zdanitelného plnění.

* 1. Objednatel neposkytuje zálohy.

5.5Sjednaná cena bude hrazena na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem nejdříve po předání a převzetí díla a odstranění všech případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

5.6 Povinnou přílohou každého daňového dokladu (faktury) je soupis provedených prací/služeb, který musí být písemně potvrzen zástupcem objednatele.

5.7Cena dle odst. 5.1 této smlouvy je splatná ve lhůtě 30 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) objednateli a bude uhrazena formou bankovního převodu na účet zhotovitele. Úhradou daňového dokladu (faktury) se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

5.8Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů a také náležitosti uvedené v  této smlouvě. V opačném případě je objednatel oprávněn daňový doklad (fakturu) zhotoviteli před jeho splatností vrátit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

5.9Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli, plynoucí z předmětu smluvního vztahu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

5.10Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo jako odpočet z ceny díla, tj. formou započtení pohledávky. Možnost zápočtu pohledávky objednatele smluvní strany v rámci této smlouvy výslovně sjednávají.

# Předání a převzetí díla

6.1 Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným provedením a protokolárním předáním zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. Dílo se považuje za řádně provedené, bylo-li provedeno včas, v požadovaném rozsahu, bez zjevných vad a nedodělků a s vlastnostmi požadovanými příslušnými právními předpisy a touto smlouvou.

6.2 Objednatel je povinen dílo převzít, pokud je dílo dokončeno bez vad (převzetí bez výhrad). Objednatel má právo odmítnout převzetí díla, pokud v době přejímky byly zjištěny vady díla anebo jeho nedodělky, o čemž smluvní strany sepíší zápis o prohlídce díla, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění, dohodnou podmínky a termín odstranění vad díla anebo jeho nedodělků a předání dokončeného díla.

6.3 Objednatel může protokolárně převzít dílo, pokud vykazuje jen drobné vady a nedodělky (převzetí s výhradou) nebránící plnému užívání díla k jeho účelu. V tom případě předávací protokol obsahuje úplný seznam vad a nedodělků díla a konkrétní termín jejich odstranění.

6.4 Po odstranění vad a nedodělků díla, pro které odmítl objednatel dílo převzít, zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole řádně dokončeného díla a k jeho převzetí. Řádně dokončené dílo je objednatel povinen převzít.

# Licence

7.1 Dílo, tj. Projektová dokumentace, je autorským dílem.

## 7.2 Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli časově neomezené výhradní právo dílo užít pro účely vyplývající z této smlouvy (dále jen „*licence*“), zejména pro zadání a realizaci investice, jejíž projektová příprava je předmětem této smlouvy.

## 7.3 Objednatel je oprávněn v případě potřeby dílo bez omezení rozmnožovat a předat jej třetím osobám za účelem dosažení cíle, ke kterému je dílo určeno.

## 7.4 Odměna za užití díla je již v celém rozsahu zahrnuta do ceny sjednané v odst. 5.1 této smlouvy.

## 7.5 Objednatel není povinen licenci využít.

# Smluvní pokuty

8.1 V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury je zhotovitel oprávněn požadovat od objednatele smluvní pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

8.2 Za nesplnění termínu předání a převzetí díla uvedeného v odst. 4.1 této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení, a to až do dne předání a převzetí díla.

8.3 V případě, že zhotovitel poruší jakoukoli povinnost uvedenou v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.

8.4 Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Smluvní pokutu zaplatí zhotovitel vedle škody, která objednateli vznikne v důsledku porušení závazku zhotovitele provést dílo řádně a včas dle této smlouvy.

# Závěrečná ustanovení a zvláštní ujednání

9.1 Zhotovitel poskytne objednateli na zhotovené dílo záruční dobu v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

9.2 Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinnosti vyplývajících z této smlouvy určuje následující kontaktní osobu:

Jméno: Ing. Milan Steňko, jednatel

 tel: 603 857 736

 e-mail: stenko@smprojekt.cz

9.3 Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje následující kontaktní osobu:

Jméno: Mgr. Irena Trojanová, Ph.D., ředitelka

 tel: +420 284 823 307

 e-mail: red@zs-bhrabala.cz

9.4 Právní vztahy vzniklé z této smlouvy se budou řídit ustanoveními občanského zákoníku.

9.5 Případné změny či doplňky této smlouvy mohou být učiněny pouze prostřednictvím písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

9.6 Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

9.7 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních stran.

9.8 Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné k právnímu jednání, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne ……………… V Chomutově dne 5.12.2016

……………………………… …………………………………

**Základní škola Bohumila Hrabala, SM – PROJEKT spol. s r.o.**

**Praha 8, Zenklova 52** Ing. Milan Steňko - jednatel

Mgr. Irena Trojanová, Ph.D., ředitelka