SMLOUVA O DÍLO, DODATEK Č. 1

na zhotovení projektové dokumentace stavby

„ Miletín – rekonstrukce kanalizace a vodovodu včetně přípojek v ul. Komenského “

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění.

Smluvní strany:

1. Objednatel:	VODOHOSPODÁŘSKÁ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST, a.s.

Na Tobolce 428, 506 45 Jičín

registrace v OR vedeném KS v Hradci Králové, sp.zn. B 1045

IČ: 60109149, DIČ: CZ60109149

zastoupený:  Ing. Pavlem Šubrem – předsedou představenstva

- ve věcech smluvních zastupuje:

Ing. Richard Smutný – ředitel společnosti

- ve věcech technických zastupuje:

pan Michal Bartoš 	tel.: 603 480 419  	e-mail: bartos@vosjicin.cz

Bankovní spojení: 	Komerční banka Jičín

Číslo účtu: 		1500 – 541 / 0100

2. Zhotovitel: 	Ing. František Kujan

Na Liškově 236, 582 66 Krucemburk

registrace v ŽR vedeném u Městského úřadu v Chotěboři

IČ: 132 09 469, DIČ: CZ5812020951

zastoupený:	 Ing. Františkem Kujanem

- ve věcech smluvních i technických zastupuje:

Ing. František Kujan           tel.: 602 449 476     e-mail: fkujan@zdirec.net

Bankovní spojení:            GE Money Bank a.s., pobočka Chotěboř

Číslo účtu:                        165015147 / 0600

Vzhledem k tomu, že v rámci projektu je nutná koordinace prací se samostatným projektem dešťové kanalizace a odvodnění, jehož garantem je Město Miletín a Královehradecký kraj, došlo po vzájemné dohodě k úpravě v bodě III. Termín plnění.

Z tohoto důvodu se upravuje bod III. Termín plnění  bod 1. SOD ze dne 19.5.2014. Tento bod se upravuje následovně:

# Termín plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

| druh prací | termín plnění |
| --- | --- |
| Dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby včetně inženýrské činnosti – I. fáze | do 30.07. 2014 |
| Dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby – II. fáze | do 15 dnů po převzetí stavebního povolení |
| Výkon autorského dozoru | dle potřeby objednatele, v závislosti na průběhu výstavby |

Ostatní části SOD nedotčené touto změnou, se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě má celkem 2 strany a je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Každý stejnopis této smlouvy má platnost originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek smlouvy je projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

V Krucemburku, dne   01.04.2019        			           V Jičíně dne, 01.04.2019

Ing. František Kujan		                       Ing. Richard Smutný – ředitel společnosti

zhotovitel					         objednatel