SMLOUVA O DÍLO, DODATEK Č. 2

na zhotovení projektové dokumentace stavby

„ Miletín – rekonstrukce kanalizace a vodovodu včetně přípojek v ul. Komenského “

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění.

Smluvní strany:

1. Objednatel:	VODOHOSPODÁŘSKÁ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST, a.s.

Na Tobolce 428, 506 45 Jičín

registrace v OR vedeném KS v Hradci Králové, sp.zn. B 1045

IČ: 60109149, DIČ: CZ60109149

zastoupený:  JUDr. Janem Malým – předsedou představenstva

- ve věcech smluvních zastupuje:

Ing. Richard Smutný – ředitel společnosti

- ve věcech technických zastupuje:

pan Michal Bartoš 	tel.: 603 480 419  	e-mail: bartos@vosjicin.cz

Bankovní spojení: 	Komerční banka Jičín

Číslo účtu: 		1500 – 541 / 0100

2. Zhotovitel: 	Ing. František Kujan

Na Liškově 236, 582 66 Krucemburk

registrace v ŽR vedeném u Městského úřadu v Chotěboři

IČ: 132 09 469, DIČ: CZ5812020951

zastoupený:	 Ing. Františkem Kujanem

- ve věcech smluvních i technických zastupuje:

Ing. František Kujan           tel.: 602 449 476     e-mail: fkujan@zdirec.net

Bankovní spojení:            GE Money Bank a.s., pobočka Chotěboř

Číslo účtu:                        165015147 / 0600

Vzhledem k tomu, že v rámci projektu je nutná koordinace prací se samostatným projektem dešťové kanalizace a odvodnění, jehož garantem je Město Miletín a Královehradecký kraj, došlo po vzájemné dohodě k úpravě v bodě III. Termín plnění.

Z tohoto důvodu se upravuje bod III. Termín plnění  bod 1. SOD ze dne 19.5.2014 a DODATKU č.1 ze dne 01.04.2019 následovně.

# Termín plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

| druh prací | termín plnění |
| --- | --- |
| Dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby včetně inženýrské činnosti – I. fáze | do 30.03.2020 |
| Dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby – II. fáze | do 15 dnů po převzetí stavebního povolení |
| Výkon autorského dozoru | dle potřeby objednatele, v závislosti na průběhu výstavby |

Ostatní ustanovení SOD nedotčené touto změnou, se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 zajistí Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.

Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti nejdříve dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona o registru smluv, v platném znění.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.2 uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu a žádná z nich nebyla ani v tísni, ani pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže podpisy oprávněných zástupců.

V Krucemburku, dne           			           V Jičíně dne,  28.06.2019

Ing. František Kujan		                       Ing. Richard Smutný – ředitel společnosti

zhotovitel					         objednatel