Mateřská škola Hlučín, Severní, příspěvková organizace

Severní 1261/19 RTSTAV- Radek Trunčík

74801, Hlučín IČ: 05857724

Tel: 605352571

mail: [severni](mailto:mshsev@volny.cz)@seznam.cz

IČO: 75027151

Vyřizuje: Mgr. Kateřina Boková – ředitelka

Č.j: MŠS6/2020

Věc: Objednávka zednických, instalaterských a malířských prací

Mateřská škola Hlučín, Severní, příspěvková organizace objednává u vaší firmy zednické a instalaterské práce v rozsahu a ceně dle nabídky z 10.01.2020.

Rekonstrukce WC a přilehlé chodbičky

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | popis |  |  |  |  |  | cena |
| 1 | Dlažba včetně přípravy | | | 17m2\*(520+150+320+195) | | | 0 |
| 2 | Dodání dlažby dle odstínu | | | 35m2\*150,- | |  | 0 |
| 3 | Soklík z dlažby 45bm\*170,- | | |  |  |  | 0 |
| 4 | Obklady a dlažba vč. Přípravy wc 10,4m2\* | | | | (520+200+95) | | 8476 |
| 5 | Instalatér wc, žebřík geberit, umyvadlo, práce a kompletace | | | | | | 21 044 |
| 6 | Bourání zdi 2 příčka | | |  |  |  | 5 200 |
| 7 | doprava a likvidace sutě | | |  |  |  | 1 200 |
| 8 | malta+ silikon+ spárovačka+lišty atd. | | | |  |  | 2650 |
| 9 | SDK příčka a zárubně, malby a nátěr | | | |  |  | 6 250 |
| 10 | Zednické práce po vodě a bourání | | | | 32hod\*220,- | | 7 040 |
| 11 | Doprava, vodaři a zedníci | | |  |  |  | 3 000 |
| 12 | Hrubýúklid |  |  |  |  |  | 700 |
| 13 | Nové omítky wc | | 19,2m2\*190,- | |  |  | 3 648 |
| 14 | Nerezové lišty 2 ks | |  |  |  |  | 484 |
| 15 | Beton a kari síť 4mm | | 0,35m5 |  |  |  | 1 480 |
| 16 | Práce betonování podlahy a dovoz | | | | 7\*220,- |  | 1 540 |
| 17 | Bourání a nivelace vstupu k wc | | | 600kč práce a 350materiál | | | 950 |
| 18 | Materiál navíc silikony a spárovačky, malby a nátěr | | | | |  | 1 090 |
| 19 | Malby, nátěry a jiné práce navíc | | | 12hod. |  |  | 3 000 |
| 20 | zámečník doprava a práce | | |  |  |  | 750 |
| 21 | dovoz obkladu a dlažby | | |  |  |  | 350 |
|  |  |  |  |  |  | cena bez DPH | 68.852,- |
|  |  |  |  |  |  | DPH | 14.458,93 |
|  |  |  |  |  |  | Cena s DPH | 83.311,- |

Termín realizace od 14.1.2020 – 07.02.2020

Za RTSTAV beru na vědomí a objednávku akceptuji

V Hlučíně dne 13.01.2020 Ve Štítině dne 13.01.2020

---------------------------------- -------------------------------

Objednatel zhotovitel