Smlouva č. 12-797-19

o dílo uzavřená dle § 2586 a následujících Občanského zákoníku.

1. Smluvní strany:

Zhotovitel:

S.V.A. spol. s r.o.

zastoupený Martinem  Škábou,  jednatelem

Pramenná 3, 148 00 Praha 4, Kunratice

IČ: 186 264 67,  DIČ: CZ186 26 467

Zapsaný v OR vedeném u MěS v Praze, odd. C, vl.: 1938

Objednatel:

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

zastoupený Mgr. Janou Hančovou ředitelkou

Hlavní 190

252 26 Třebotov

IČ: 49855328

Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí ustanoveními Občanského zákoníku.

2. Předmět díla:

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele za podmínek sjednaných touto smlouvou a stanovených platnými právními, technickými a hygienickými předpisy dílo, spočívající ve zhotovení díla „Výměna elektrokotle za plynový kotel v objektu MŠ Hlavní 190, Třebotov“ a závazek objednatele řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla.

Jedná se o instalaci nového plynového závěsného kondenzačního kotle a zásobníku na teplou vodu v technické místnosti mateřské školy.

V technické místnosti bude stávající elektrokotel odpojen a zdemontován. Na jeho místo bude osazen nový závěsný kondenzační plynový kotel Junkers. Součástí díla je nové plastové odkouření skrz střechu do venkovního prostoru. Pod kotlem bude umístěn a připojen zásobník vody o objemu 160 l.

Kotel bude připojen na stávající plynovod. Součástí díla je elektroinstalace plynového kotle, připojení odvodu kondenzátu z kotle do kanalizace a napojení boileru na stávající rozvody vody. Rozsah díla je dán nabídkovým rozpočtem ze dne 12. 12. 2019, který je přílohou smlouvy.

3. Čas plnění:

3. 1. Zahájení prací 18. 12. 2019

3. 2. Dokončení a předání díla do 31. 12. 2019

4. Cena:

4.1. Cena díla popsaného v článku 4. této smlouvy byla stanovena ve smyslu Zák. 526/90 Sb. dohodou a činí:

celkem bez DPH 					73 182,- Kč

DPH 21%						15 368,- Kč

Celková cena včetně DPH				88 550,- Kč

5. Předání a převzetí díla a platební podmínky:

5.1. Faktura bude vystavena po dokončení a předání díla na základě předávacího protokolu mezi objednatelem a zhotovitelem.

5.2 Splatnost faktury se sjednává na 14 dnů ode dne doručení objednateli. Splatností se rozumí připsání uvedené částky na účet zhotovitele.

6. Záruční podmínky:

6.1. Zhotovitel poskytuje záruční lhůtu na provedené práce po dobu 60 měsíců od předání a převzetí, na materiál a dodávky zařízení dle záručních podmínek jednotlivých výrobců.

6.2. Zhotovitel nastoupí k odstranění záruční závady do 36 hod od jejího nahlášení, pokud nedojde k dohodě o jiném termínu odstranění závady.

6.3. V případě havárií ohrožujících provoz bude zahájeno odstraňování závady neprodleně.

7. Provádění stavby:

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k dohodnutému termínu zahájení prací včetně napojovacích bodů elektro a vody. Odběr vody a elektřiny pro provádění stavby a zařízení staveniště poskytne objednatel zhotoviteli zdarma. O předání a převzetí pracoviště bude mezi smluvními stranami sepsán zápis. Objednatel poskytne zhotoviteli sociální zařízení, WC a uzamykatelný prostor pro šatnu, uložení nářadí a materiálu v objektu.

7.2. Ode dne zahájení stavby povede zhotovitel stavební deník, do kterého bude provádět zápisy o všech skutečnostech rozhodujících pro plnění smlouvy a provádění stavby. Zápisy do deníku mohou provádět jen pověření zástupci zhotovitele a objednatele. Stavební deník bude uložen po dobu konání prací na staveništi.  Povinnost vést deník končí odevzdáním a převzetím díla, resp. odstraněním nedodělků.

8. Ostatní a závěrečná ustanovení:

8.1. Jestliže by objednatel od smlouvy odstoupil z důvodů nezaviněných na straně zhotovitele, je povinen zaplatit zhotoviteli náklady, vzniklé v souvislosti s realizovanými pracemi.

8.2. Stejně se tak zavazuje zhotovitel k úhradě veškerých nákladů a škod, které by vznikly objednateli, pokud by zhotovitel od této smlouvy odstoupil.

8.3. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při provádění svých prací a činností na majetku třetích osob do výše 10 milionů Kč u Pojišťovny Kooperativa a.s.

8.4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je podepsána oprávněnými zástupci obou smluvních stran a odpovídá jejich pravé a svobodné vůli. Změny a dodatky k této smlouvě lze provádět pouze písemnou formou a musí být podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

8.5. Pokud tato smlouva neobsahuje jiná ujednání, platí pro vzájemný vztah smluvních stran příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

8.6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

V Praze dne 16. 12. 2019

Za zhotovitele:                                                              Za objednatele:

Martin Škába, jednatel                                                Mgr. Jana Hančová,  ředitelka