Smlouva o dílo

(dle § 2586 a násl. NOZ)

Miroslav Štraub, Příbram 7/76, 261 01

malíř interiérů

IČ: 16943911

ČÚ: 523233399/0800, Česká spořitelna

a

Petr Černý, Příbram 7/434, 261 01

malíř interiérů

IČ: 13303171

ČÚ: 520239349/0800, Česká spořitelna

(dále jen „zhotovitelé“)

a

Základní škola pod Svatou Horou, Příbram, Balbínova 328, 26101

zastoupená ředitelem školy: Mgr. Romanem Behúnem

IČO : 42730686

DIČ: CZ 42730686

se sídlem: Příbram, Balbínova 328, 26101

(dále jen „objednatel“)

(ve smlouvě společně dále jen jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

Provedení maleb a nátěrů v prostorách zázemí kuchyně v areálu školy v souladu s cenovou nabídkou ze dne 22. 1. 2020

(cenová nabídka tvoří nedílnou součást této smlouvy)

Jmenované strany se na základě této smlouvy zavazují plnit níže uvedené podmínky.

1. Dodavatel se zavazuje zhotovit odběrateli dále uvedené dílo podle této smlouvy, řádně, v dohodnuté době a podle platných technických norem.

Termín dodávky od 31. 01. 2020 do 09. 02. 2020.

2. Odběratel se zavazuje převzít provedené dílo a zaplatit cenu za jeho provedení.

3. Cenové ustanovení.

Cena je stanovena vzájemnou dohodou na maximální výši 69.880,- Kč.

4. Objednatel neposkytne zhotovitelům peněžní zálohu. Celkovou částku uhradí objednatel do 10 dnů po převzetí dokončených prací.

5. Dodavatelé i odběratel mohou od této smlouvy odstoupit, pokud nedodrží některá ze stran podmínky této smlouvy. Dodavatel má právo na úhradu poměrné části sjednané ceny připadající na práce již provedené. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, na kterých se obě strany dohodnou. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí ustanoveními občanského zákoníku (§ 2586 a násl.).

- 1 -

Smluvní strany uzavírají smlouvu za výše uvedených podmínek.

V Příbrami, dne: 24.01.2020

………………………………..

Mgr. Roman Behún

objednatel

…………………………………                                                                                    ……………………………………

Miroslav Štraub                                                                                                       Petr Černý

zhotovitel                                                                                                              zhotovitel

Předání pracoviště:

Dne 31. ledna 2020 bylo objednatelem předáno pracoviště k výkonu realizace předmětné zakázky. Dodavatelé byli seznámeni s podmínkami, riziky a provozem Základní školy pod Svatou Horou, Příbram, Balbínova 328, 26101

.......................................						............................................

Miroslav Štraub							Mgr. Roman Behún

zhotovitel 		 						objednatel

.......................................

Petr Černý

zhotovitel

- 2 -

# Výměra, cena a technologické postupy prací

Chodby – suterén + patro

397 m² - malby Remalem v dohodnutém odstínu vč. tmelení

plastickou sádrou s přidáním protiplísňového přípravku

Fungicid                                                                                       -   30 Kč/m² :  11.910 Kč

150 m² - oškrabání poškozených maleb                                                     -   10 Kč/m² :    1.500 Kč

150 m² - penetrace omítek po oškrabání maleb                                          -   10 Kč/m² :    1.500 Kč

Schodiště

140 m² - malby Remalem v dohodnutém odstínu vč. tmelení

plastickou sádrou s přidáním protiplísňového přípravku

Fungicid                                                                                       -   30 Kč/m² :    4.200 Kč

40 m² - oškrabání poškozených maleb                                                     -   10 Kč/m² :       400 Kč

40 m² - penetrace omítek po oškrabání maleb                                          -   10 Kč/m² :       400 Kč

35 m² - základní a vrchní nátěr kovového zábradlí synt. emailem

v odstínu 1003                                                                             - 130 Kč/m² :    4.550 Kč

Chodby: patro + suterén + schodiště – sokle

170 m² - základní nátěr soklů akrylovou barvou                                        -   40 Kč/m² :    6.800 Kč

170 m² - 2x nátěr soklů syntetickým emailem v dohodnutém

barevném odstínu                                                                        -   75 Kč/m² :  12.750 Kč

Jídelna personálu

56 m² - malby Remalem v dohodnutém odstínu vč. tmelení

plastickou sádrou s přidáním protiplísňového přípravku

Fungicid                                                                                       -   30 Kč/m² :    1.680 Kč

55 m² - izolace proteklin a skvrn akrylovou barvou Block                      -   50 Kč/m² :    2.750 Kč

Šatny a sociálky - suterén

176 m² - malby Remalem v dohodnutém odstínu vč. tmelení

plastickou sádrou s přidáním protiplísňového přípravku

Fungicid                                                                                       -   30 Kč/m² :    5.280 Kč

50 m² - oškrabání poškozených maleb                                                     -   10 Kč/m² :       500 Kč

50 m² - penetrace omítek po oškrabání maleb                                          -   10 Kč/m² :       500 Kč

Sklad kompotů + čisticích prostředků a úklidová komora

160 m² - malby Remalem v dohodnutém odstínu vč. tmelení

plastickou sádrou s přidáním protiplísňového přípravku

Fungicid                                                                                       -   30 Kč/m² :    4.800 Kč

30 m² - oškrabání poškozených maleb                                                     -   10 Kč/m² :       300 Kč

30 m² - penetrace omítek po oškrabání maleb                                          -   10 Kč/m² :       300 Kč

Sklad mouky a sypkých výrobků + Č. dveří 53

174 m² - malby Remalem v dohodnutém odstínu vč. tmelení

plastickou sádrou s přidáním protiplísňového přípravku

Fungicid                                                                                       -   30 Kč/m² :    5.220 Kč

20 m² - oškrabání poškozených maleb                                                     -   10 Kč/m² :       200 Kč

20 m² - penetrace omítek po oškrabání maleb                                          -   10 Kč/m² :       200 Kč

Přípravna masa a sklad zeleniny

118 m² - malby Remalem v dohodnutém odstínu vč. tmelení

plastickou sádrou s přidáním protiplísňového přípravku

Fungicid                                                                                       -   30 Kč/m² :    3.540 Kč

30 m² - oškrabání poškozených maleb                                                     -   10 Kč/m² :       300 Kč

30 m² - penetrace omítek po oškrabání maleb                                          -   10 Kč/m² :       300 Kč

Celkem: 69.880,- Kč