Dodatek č. 1

ke Smlouvě o provedení záchranného archeologického výzkumu

která byla uzavřena dne 23. 5. 2019 v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

# SMLUVNÍ STRANY

- Objednatel

Thermal Pasohlávky a.s.

IČO: 				27714608

se sídlem: 			Pasohlávky 1, 691 22 Pasohlávky

zastoupený: 		Ing. Martinem Itterheimem, předsedou představenstva a JUDr. Jiřím Olivou, členem představenstva

telefon:				+420

e-mail: 				office@thermalpasohlavky.cz

ID datové schránky:		kergnjx

(dále jen „Objednatel“)

a

- Zhotovitel

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

IČO: 				68081758

se sídlem:			Čechyňská 363/19, 602 00 Brno

zastoupený: 	PhDr. Lubomírem Poláčkem, CSc., ředitelem

ve věcných jednáních:	Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D., vedoucí výzkumu

bankovní spojení:		ČSOB a.s. Brno, Veveří, č.ú.

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“)

Uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo takto:

# PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se na základě provedeného jednání domluvily na prodloužení termínu k dokončení exkavačních prací do 31. 3. 2020 a předání Závěrečné zprávy o výsledcích záchranného archeologického výzkumu do 30.4. 2020, z důvodů neočekávaně velkého množství archeologických nálezů v lokalitě.

Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

Objednatel:

V Brně dne 16.12.2019

_____________________________________

Thermal Pasohlávky

Ing. Martin Itterheim

předseda představenstva

Zhotovitel:

V Brně dne 16.12.2019

_____________________________________

PhDr. Lubomír Poláček, CSc.

ředitel

_____________________________________

Thermal Pasohlávky

JUDr. Jiří Oliva

člen představenstva