Usnesení č. RM/138/1/20

z 2. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 28. 1. 2020

Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu „Stabilizace svahu za objektem kina Čas na pozemcích p.č. 2063 a 2065 v k.ú. Karlovy Vary – 1. etapa“, jejímž předmětem je předejití bezprostředně hrozící škody – uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo

Rada města Karlovy Vary

projednala předložený materiál a

schválila uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo č. 39-56701/2019 ze dne 8.7.2019 mezi Statutárním městem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, IČ: 00254657 a podnikající fyzickou osobou Ing. Jiří Štěrba, Plzeňská 1489/45, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 10050906, jehož předmětem je navýšení ceny díla na 12.395.419 Kč bez DPH a prodloužení doby plnění díla do 30.4.2020 a

pověřila vedoucího odboru majetku města Ing. Jaroslava Cíchu podpisem Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo.

.................................................

Ing. Jaroslav Cícha

vedoucí odboru majetku města