# Statutární město Karlovy Vary

a

Ing. Jiří Štěrba

________________________________________________________

DODATEK č. 3

Smlouvy o dílo č. 39-56701/2019

ze dne 8.7.2019

## K A R L O V Y   V A R Y   2 0 2 0

# Dnešního dne, měsíce a roku:

# Objednatel:

# Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 002 54 657

bankovní spojení: č. ú.: xxxxx, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary,

- zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Cíchou, vedoucím odboru majetku města

zastoupené ve věcech technických: Ing. Jiřím Milotou, technikem odboru majetku

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Ing. Jiří Štěrba

Plzeňská 1489/45, 360 01 Karlovy Vary

IČ: 10 05 09 06

DIČ: CZ699003839

bankovní spojení: č.ú.: xxxxx, vedený Komerční banky, a.s.

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- Rada města Karlovy Vary schválila uzavření tohoto dodatku č. 3 Smlouvy o dílo na svém jednání konaném dne 28.1.2020 pod bodem č. RM/138/1/20,

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

##### D O D A T K U č. 3

##### Smlouvy o dílo

(dále jen „dodatek“)

dle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany se ve smyslu článku XXI. odstavec 21.5 dohodly na změně ustanovení článku III. odstavce 3.1. a článku V odstavce 5.1 Smlouvy o dílo č. 39-56701/2019 ze dne 8.7.2019  takto:

III.	Doba plnění

3.1.	Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně předat ve lhůtě nejpozději do 30.4.2020.

V.       Cena a způsob plnění

  - Smluvní strany se dohodly na Ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši  12.395.419 Kč (slovy: dvanácttmilionůtřistadevadesátpěttisícčtyřistadevatenáct korun českých) bez DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), DPH 2.603.038 Kč (slovy: dvamilionyšestsettřitisíctřicetosm korun českých) a cena za provedení díla včetně příslušné sazby DPH činí 14.998.457 Kč (slovy: čtrnáctmilionůdevětsetdevadesátosmtisícčtyřistapadesátsedm korun českých). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených ve Smlouvě o dílo č. 39-56701/2019 ze dne 8.7.2019. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v příloze č. 2, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 39-56701/2019 ze dne 8.7.2019 zůstávají beze změny.

##### Tento dodatek nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních stran              a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru (zákon o registru smluv).

- Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

- Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek (včetně Příloh) přečetly, s jeho obsahem (včetně Příloh) souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Příloha č. 1 : 	Usnesení rady města ze dne 28.1.2020

Příloha č. 2 : 	Položková nabídka zhotovitele ze dne 21. ledna 2020

V Karlových Varech, dne 31.1.2020

________________________               	                   __________________________________

Statutární město Karlovy Vary			         Ing. Jiří Štěrba

zastoupené Ing. Jaroslavem Cíchou 	                   majitel

vedoucím odboru majetku města

Vyhotovil: Ing. Jiří Milota