SMLOUVA  O  DÍLO

číslo:  2020001

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Čl. 1.	SMLUVNÍ STRANY

  - OBJEDNATEL:				Město Litovel

Adresa :				Nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel

Zastoupený : 				Viktorem Kohoutem, starostou města

Osoby oprávněné jednat

-   ve věcech smluvních:       		Viktor Kohout, starosta

-   ve věcech technických:		Miroslav Skácel, vedoucí odboru MHaSI

IČ:					00299138

Bank. spojení:  			Komerční banka a.s., pobočka Litovel

č. účtu:  				3620-811/0100

1.2.  ZHOTOVITEL : 			VISSO s.r.o.

Adresa : 				Tovární 1059/41,  772 11  Olomouc

Zastoupený : 				Ing. Pavlem Kláskem,

jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat

-    ve věcech smluvních:      		Ing. Pavel Klásek

-    ve věcech technických:		Ing. Pavel Klásek

IČ:	25893173			Bank. spojení: ČSOB

DIČ:	CZ25893173			č. účtu:  172024682/0300

Společnost   VISSO s.r.o.  je  zapsána v obchodním  rejstříku  vedeném  u  Krajského soudu v Ostravě  v oddílu C,  vložce 24554.

Čl. 2.	PŘEDMĚT SMLOUVY

## Zhotovitel se zavazuje, že zajistí za podmínek dojednaných v této smlouvě pro objednatele projektovou dokumentaci na prodloužení a opravu chodníku v Myslechovicích podél silnice III/3732.

  - Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace na prodloužení a opravu chodníku samostatně pro společné územní a stavební řízení (DUR+DSP) a pro provedení stavby (DPS) včetně inženýrské činnosti spočívající v projednání dokumentace se správci dotčených inženýrských sítí a stavbou dotčených orgánů a organizací do podání žádosti o společné povolení stavby.

  - Projektová dokumentace bude koordinovaná se současně zpracovávanou PD na opravu a prodloužení dešťové kanalizace podél silnice III/3732, kterou zpracovává VODIS s.r.o.

  - Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme, zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dojednanou spolupráci.

ČL. 3.   ROZSAH A OBSAH  díla

## Projektová dokumentace bude zpracovaná samostatně pro společné povolení stavby a  pro provedení stavby (DUR+DSP, DPS)

## Projektová dokumentace bude řešit  novou stavbu + opravu chodníku v místní části Litovle Myslechovice podél st.silnice III/3732 v celkové délce cca 660 m. Nový úsek chodníku má délku 115 m.

## Dokumentace  pro sloučené územní a stavební řízení (DUR+DSP) bude obsahovat příslušné přílohové části nutné pro vydání společného povolení stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace v rozsahu přílohy č. 11 k vyhlášce č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.

## Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat příslušné přílohové části v rozsahu přílohy č.13 k vyhlášce č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění

## Součástí zpracované dokumentace pro provádění stavby bude soupis prací a dodávek (výkaz výměr) a položkový rozpočet

## Součástí díla je inženýrská činnost do podání žádosti o sloučení územní a stavební povolení spočívající v projednání se správci dotčených inženýrských sítí a v projednání dokumentace se stavbou dotčených orgánů a organizací. Inženýrská činnost bude ukončena podáním žádosti o sloučení územní a stavební povolení. Součástí inženýrské činnosti není majetkoprávní projednání.

## Rozsah a forma předávané dokumentace je popsaná v čl. 4.1

## V průběhu zpracování zhotovitel svolá minimálně jeden výrobní výbor

## Součástí díla není:

- Geodetické zaměření zájmového území

- Obstarání souhlasů vlastníků a uživatelů pozemků

- Stavebně geologický posudek, průzkum

- Vytýčení stávajících inž. sítí

- Zpracování PD případných přeložek inženýrských sítí

- Úhrada správních poplatků

- Podrobná pasportizace stromů a projekt náhradní výsadby

- Návrh přechodného dopravního značení

- Plán BOZP

- Úhrada digitálních mapových podkladů, vyžádaných posudků, správních poplatků, kolků a dalších ve smlouvě neuvedených činností

- Další ve smlouvě neuvedené činnosti

Čl. 4.  ZPůSOB VYPRACOVÁNÍ  díla

  - Dokumentace bude vypracována a předána v rámci dojednané ceny takto:

    - Dokumentace pro stavební povolení (DUR+DSP) ve 3 tištěných vyhotoveních a 1x na CD. Z toho 2 vyhotovení budou opatřená autorizačním razítkem.

    - Dokumentace pro provedení stavby (DPS) v 6 tištěných vyhotoveních a 1x na CD. CD bude obsahovat slepý položkový rozpočet (soupis prací a dodávek) ve formátu *.xls, vytyčovací body ve formátu *.xls, výkresy ve formátu *.pdf  a dokladovou část ve formátu *.pdf. Výkaz výměr bude pouze na CD. 2 vyhotovení budou opatřená autorizačním razítkem.

Zhotovitel v rámci DPS zpracuje a odděleně od dokumentace objednateli předá 1x tištěný položkový rozpočet včetně přehledu celkových nákladů stavby.

  - Na požádání objednatele zhotovitel dodá další vyhotovení v požadovaném počtu za úhradu.

  - Při vypracování dokumentace bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy, dojednání této smlouvy a bude se řídit podklady objednatele.

  - Pokud v průběhu zpracování dokumentace dojde k uzavření dohod, které budou mít vliv

na cenu a termín plnění, zavazuje se objednatel upravit dodatkem k této smlouvě cenu a termín plnění ve vazbě na změnu předmětu plnění.

Čl. 5.  DOBA PLNĚNÍ

  - Zhotovitel se zavazuje, že předá objednateli dílo v následujících termínech:

  - vypracování dokumentace pro zahájení IČ…………..…..do 15.7.2020

  - IČ ……………………………………………….….……do 15.9. 2020

  - DPS vč. soupisu prací …………………………………...do 15.11. 2020

  - Dodržení termínu je závislé od řádné a včasné spolupráce objednatele, dojednané v článku 6. této smlouvy.

  - Termíny uvedené v bodě 5.1 jsou závazné a jejich porušení může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle článku 5.4 této smlouvy. To neplatí, nezíská-li zhotovitel v průběhu provádění díla i přes vynaložené úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat, včas potřebná vyjádření vlastníků pozemků či jiných subjektů dotčených dílem, nebo vyjádření dotčených orgánů, tedy nezíská včas podklady potřebné pro zhotovení a dokončení jednotlivých částí díla dle bodu 5.1. V případě, že nastanou výše uvedené důvody, bude termín dokončení díla přiměřeně prodloužen.

  - Smluvní pokuta v případě nesplnění termínu činí 0,1% z ceny nedodané části díla za každý započatý den, počínaje prvním dnem následujícím po dni, ve kterém mělo být dílo řádně a včas předáno.

  - Předmět plnění podle této smlouvy je splněn předáním dokumentace. Odevzdáním dokumentace se rozumí osobní odevzdání dokumentace a podpis předávacího protokolu zástupcem objednatele.

ČL. 6.  SPOLUPRÁCE A PODKLADY OBJEDNATELE

  - Objednatel poskytne nebo zajistí zhotoviteli tyto podklady a činnosti:

    - spolupráci při provádění terénních prací (otevírání resp. zpřístupnění šachet a objektů, ….)

    - Geodetické zaměření zájmové lokality

  - Objednatel v případech přesahujících kompetenci a možnosti zhotovitele poskytne nezbytnou spolupráci pro vydání souhlasných stanovisek stavbou dotčených orgánů a organizací. Objednatel zajistí vyrovnání případných finančních nároků dotčených vlastníků a uživatelů, vzešlých z průběhu těchto řízení.

  - Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování dokumentace poskytne zhotoviteli potřebnou spolupráci, spočívající především v odevzdání doplňujících údajů, upřesnění podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto spolupráci poskytne zhotoviteli nejpozději do 7 dní od jejího vyžádání. V případě, že se bude jednat o spolupráci, kterou nemůže objednatel zajistit vlastními silami, bude lhůta stanovena dohodou.

  - Objednatel odpovídá za to, že jím předané podklady a doklady jsou bez právních vad.

ČL. 7.  CENA DOKUMENTACE,  PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Cena za zhotovení díla v rozsahu dle čl. 3 je dojednaná dohodou smluvních stran. Kalkulace ceny je provedena dle „Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností“ Unika 2019.

Kalkulace ceny je v souladu se sazebníkem pro navrhování cen projektových prací a 	inženýrských činností UNIKA 2019.

  - K výše uvedené celkové ceně bude připočtena DPH v aktuální sazbě v době fakturace.

  - Podkladem pro úhradu ceny díla budou dílčí faktury, které bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění a paragrafu 435 Občanského zákoníku, vystavená zhotovitelem po odevzdání jednotlivých částí díla dle čl. 7.1  Faktura je splatná do 21 dní po jejich obdržení.

  - V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně vystavené faktury je zhotovitel

oprávněn uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

  - V případě, že objednatel po předchozí dohodě pověří zhotovitele pořízením digitálních

mapových podkladů, vytýčení stávajících inženýrských sítí, úhradou správních poplatků

a dalších ve smlouvě neuvedených činností budou náklady na jejich pořízení připočteny

k výše uvedené ceně při fakturaci.

  - V případě, že dojde ke zrušení nebo k odstoupení od této smlouvy z důvodu  objednatele, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu díla, sníženou

o to, co zhotovitel nedokončením díla ušetřil.

Čl. 8.  ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

  - Na odevzdané dílo, které je předmětem této smlouvy, poskytuje zhotovitel záruku po dobu 24 měsíců od data předání a převzetí příslušné části díla.

  - Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých od

objednatele.

  - Pro případ vady dokumentace sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat

a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady. Možnost jiného dojednání se nevylučuje.

Zhotovitel se zavazuje případné vady dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu  ve lhůtě dohodnuté s objednatelem.

  - Případnou reklamaci vady dokumentace, zhotovené dle této smlouvy, je objednatel

povinný uplatnit bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou do rukou zhotovitele.

8.5	Zhotovitel tímto prohlašuje, že má uzavřenou s Českou pojišťovnou, a.s. smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s projekční činností. Pojistná částka činí 1 000 000 Kč.

Čl. 9.  ZMĚNA ZÁVAZKU

9.1	Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případě, jestliže se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady, rozhodující pro uzavření této smlouvy nebo vzniknou nové požadavky objednatele.

Objednatel je povinný přistoupit na změnu smlouvy i tehdy, když dojde k prodlení se splněním jeho povinnosti spolupráce, dojednané v této smlouvě.

9.2	K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně, ve lhůtě do 10-ti dnů od odeslání dodatku druhé straně.

## Čl. 10.  VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

  - Právní vztahy touto smlouvou neupravené, se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

  - Pokud by tato smlouva obsahovala ustanovení, které by bylo neplatné, budiž toto ustanovení posuzováno jako samostatné, které nemá vliv na neplatnost této smlouvy jako celku.

  - Smlouva může být měněna jen písemnou dohodou smluvních stran. Smlouva zaniká zásadně řádným splněním, dohodou, odstoupením nebo výpovědí se lhůtou 2 měsíce, která začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.

  - Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. Smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, přičemž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden výtisk.

  - Tato smlouva byla odsouhlasena Radou města Litovel dne 30. 1. 2020

***

# V Litovli dne 31.1. 2020	           			           V Olomouci ……………..

Za objednatele:							Za zhotovitele:

Viktor Kohout					            Ing. Pavel Klásek

starosta města 			                  		jednatel společnost