**Dodatek č.2 ke Smlouvě o vytvoření podrobného návrhu nového
komplexního integrovaného informačního systému**

**(dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále „občanský zákoník“))**

Smluvní strany:

**Zaměstnanecká pojišťovna Škoda**

se sídlem: Husova 302, Mladá Boleslav

zastoupená: Ing. Darina Ulmanová, MBA; ředitelka ZPŠ

lČ: 46354182

DIČ: CZ46354182

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

dále jako ZPŠ

a

Název: BDO IT a.s.

se sídlem: Olbrachtova 1980ˇ5, 140 00 Praha 4

zastoupená: Ing. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., místopředsedou představenstva

IČ: 25056646

DIČ: CZ25056646

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX

SWIFT: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IBAN: XXXXXXXXXXXXXXX

„Plátce DPH“ Ano

zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Městským osudem v Praze, oddíl B, vložka 4080

dále jako dodavatel

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 občanského zákoníku tento Dodatek Smlouvy o vytvoření podrobného návrhu nového komplexního integrovaného informačního systému (dále jen „dodatek“):

**I. Účel smlouvy**

Účelem dodatku je úprava termínu plnění smlouvy z důvodů optimalizace a kvalitního zpracování předmětu této smlouvy.

Dodatek č. 2 nahrazuje bod d) kapitoly III. smlouvy a nové znění je:

1. Připomínkování Návrhu dodavatele, jejich doplnění a upřesnění a předání bezvadného Návrhu dodavatele dodavatelem ZPŠ do 21.2.2020. Dodavatel může na základě připomínek písemně vysvětlit svůj Návrh dodavatele nebo jej přepracovat podle požadavků ZPŠ. V takovém případě nese za Návrh dodavatele odpovědnost, jako by návrh vznesl sám. Připomínky ZPŠ nebudou předkládány opakovaně. ZPŠ předloží připomínky nejpozději do 11.2.2020 od doručení Návrhu dodavatele ukončujících fázi dle předchozího písmene. ZPŠ může akceptovat části Návrhu dodavatele, v nichž dodavatel písemně vysvětlil svůj návrh (nepřepracoval jej dle požadavků ZPŠ) s výhradou pochybnosti o možnosti její realizace a implementace. Tato výhrada nebude považována za vadu Díla bránící jeho předání ve smyslu čl. V odst. 2 této smlouvy.

**II. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek je vytvořen ve dvou vyhotoveních s platností originálu, po jednom pro každou stranu.
2. Změny lze provádět jen písemnými, číslovanými dodatky, podepsanými oběma stranami.
3. Otázky neupravené tímto dodatkem se řídí občanským zákoníkem a v případných sporech z této smlouvy budou rozhodovat soudy v České republice podle českého práva.
4. V případě, že soud prohlásí tuto smlouvu nebo její část za neplatnou, zavazují se smluvní strany v tomto případě dohodou nahradit neplatnou či neúčinnou část smlouvy novým ustanovením platným / účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného / neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřely dobrovolně, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této smlouvy, a že plně odpovídá jejich vůli. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy připojuji oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Mladé Boleslavi dne 7. 2. 2020 V Praze dne 7. 2. 2020

………………………………………………………… ………………………………………………………….

Ing. Darina Ulmanová, MBA Ing. Tomáš Kubíček,

ředitelka ZPŠ místopředseda představenstva