Smlouva o dílo

č. 0169/2020

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec

zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:			00246875

DIČ:		CZ00246875

email:		meu@jh.cz

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Mrvka

ve věcech technických: Ing. Karel Hron

technický dozor objednatele (TDO): Karel Tejčka, Pavel Hryzák

koordinátor BOZP pro realizaci: Ing. Iva Nováková

Zhotovitel:		ORDYS s.r.o.

zastoupen:	             Klárou Víchovou – jednatelkou společnosti

sídlo:		Ke Mlýnu 190, 377 01 Jindřichův Hradec

IČ:			05006309

DIČ: 		xxxx

bankovní spojení:    xxxx

e-mail:		xxxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u KS soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka č.24827

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: Klára Víchová

ve věcech technických: Jaroslav Urman

ve věcech realizace a předání díla: Jiří Písař

stavbyvedoucí: Jiří Písař ČKAIT:7288

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

- Zadávací dokumentace stavby.

- Nabídka zhotovitele ze dne 20.1.2020.

- Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby Stavební úpravy objektů na pozemku p.č. 2364/17 a p.č. 2364/18, vypracovaná P-atelier s.r.o., Nádražní 249, Jindřichův Hradec IČ: 26033194 zakázka číslo J-29/16 z 08/2017.

Článek II. -  Předmět plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

- Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla Rekonstrukce objektu pro JSDHM, Jindřichův Hradec (dále jen dílo) dle projektové dokumentace stavby zpracované P-atelier s.r.o., Nádražní 249, Jindřichův Hradec IČ: 26033194 zakázka číslo J-29/16 z 08/2017, Prodloužení vodovodu a přípojka vody pro objekt p.č. 2364/17 zpracované P-atelier s.r.o., Nádražní 249, Jindřichův Hradec IČ: 26033194 zakázka číslo J-28/19 z 10/2019 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Součástí předmětu plnění je dále:

- provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,

- zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,

- zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě,

- zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,

- zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,

- zajištění geodetického zaměření stavby pro účely GIS města na nosiči dat (disketa nebo CD), a to ve formátu dgn (Micro Station), Arc/Info, shp (Arc View), dwg (AUTO CAD) včetně seznamu souřadnic polohopisného a výškopisného zaměření ve formátu txt.

- zpracování geometrického plánu

Kvalitativní podmínky:

- Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky.

- Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti.

- Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.

- Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.

- Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.

- Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.

- Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

Technické podmínky:

- Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.

- Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.

- Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.

- Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.

- Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

- Místem plnění je pozemek p. č. 2364/17, 2364/18, 2364/43, 2364/51, 2366/2, 2366/3 k. ú. Jindřichův Hradec

Článek III. - Cena díla

- Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Cena díla bez DPH			6 170 350,05Kč

DPH  21%				1 295 773,51Kč

Cena díla celkem vč. DPH		7 466 123,56Kč

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.

- Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.

- Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

- V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky

- Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.

- Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.

- Zhotovitel je povinen fakturovat plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH samostatným daňovým dokladem. Zhotovitel je v režimu přenesení daňové povinnosti povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Za správnost údajů na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění.

Článek V. - Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 2. 3. 2020

Dokončení prací: 30.10. 2020

- Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.

- Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla

- Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.

- Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.

- Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

  - Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni a zavazují se poskytnout koordinátorovi BOZP pro realizaci veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro realizaci plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně přiměřených rizik plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění.

  - Zhotovitel se zavazuje, ve smyslu čl. VI odst. 3.1. této smlouvy a v termínech dle příslušných právních předpisů, seznámit v dostatečném předstihu všechny své poddodavatele  s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnostmi s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb. (jedná se zejména o povinnost informovat koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních a technologických postupech, které byly pro danou stavbu použity – dle § 16 zákona č. 309/2006 Sb.), jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi.  O seznámení poddodavatele dle předchozí věty bude proveden zápis, který bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a odpovědným zástupcem poddodavatele. Tento zápis předá zhotovitel zástupci objednatele, a to nejpozději v den nástupu poddodavatele na staveniště.

- Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

- Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození	budovy nebo stavební konstrukce.

- Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí.

- Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího.

- Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce 	objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

- Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

- Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a koordinátorovi BOZP pro realizaci a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 4 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.

- Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku X. odst. 5 této smlouvy.

- Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem. Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady:

  - písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,

  - výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,

  - prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,

  - prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.

Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.

- Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání.

- Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

- Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:

    - základové spáry (pláně)

    - konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku

    - konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

- V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

- Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO a koordinátorovi BOZP. Koordinátor BOZP (příp. TDO) rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO a koordinátor BOZP zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě.

- Odpady - podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.

- Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky.

Článek VII. – Součinnost objednatele

- Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v souladu s podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

- Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

- Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla.

- Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

- Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Předání a převzetí díla

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

- Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

- Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

- Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

- Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

- Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.

- Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

Článek IX. – odpovědnost za vady, záruka

- Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

- Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

- Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

- Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. VIII odst. 2 a7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

- Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

- Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

  - Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.

  - Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.

  - Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.

  - Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3. tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.

  - Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy.

  - V případě, že vada nebyla odstraněna v platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.

  - Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.

- Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin.

- Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení

- V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy.

- V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

- V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH, v případě, že nesplní svou povinnost a závazek dle čl. VI odst. 3.2. této smlouvy seznámit všechny své poddodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnosti s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi, či o tomto seznámení nedoloží objednateli písemný zápis ve sjednaném termínu.

- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši odpovídající pokutě (sankci), která bude objednateli v souvislosti s realizací díla uložena oblastním inspektorátem práce za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, nebo za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění. Zhotovitel není povinen platit tuto smluvní pokutu pouze v případě, kdy doloží objednateli zápis dle článku VI. odst. 3.2 této smlouvy, ze kterého vyplývá, že zhotovitel své povinnosti vůči koordinátorovi BOZP splnil.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování BOZP a nepoužívání stanovených OOPP ve výši 1000,--Kč za každého pracovníka a každý jednotlivý případ porušení BOZP nebo nepoužívání stanovených OOPP.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků a požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín odstranění zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku v pracovních dnech stavebnímu dozoru, koordinátorovi BOZP pro realizaci, zástupci objednatele a  autorskému dozoru projektanta ve výši 1000,-- Kč za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku.

- Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XI. - Vyšší moc

- Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

- Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

- Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.

Článek XII. - Odstoupení od smlouvy

- Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:

- zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace

- zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění

- dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu.

- zhotovitel nedodržuje stanovená ujednání o dodržování BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění

- zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli

- zhotovitel postoupí, byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu

- Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.

- Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.

Článek XIII. - Ostatní ustanovení

- Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

- V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

- Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

- Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

- Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

- Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.

- Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

- Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

- Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).

Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení

- Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.

- Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

- Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran.

- Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

- K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.

- Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :

  - Položkový rozpočet.

  - Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.

  - Harmonogram prací s uvedením plánované fakturace v jednotlivých měsících (platební kalendář).

- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Tato smlouva je vypracována v čtyřech vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají  platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

- Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 1020/36R/2019 ze dne 13. 11. 2019 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 412/14R/2018 ze dne 2. 5. 2018. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 98/3R/2020 ze dne 22.1. 2020.

V Jindřichově Hradci dne 11.2.2020  		V Jindřichově Hradci dne 31.1.2020

...........................................................		        ......................................................................

za zhotovitele:						za objednatele:

Klára Víchová – jednatelka společnosti                      Ing. Stanislav Mrvka, starosta města

Příloha č. 4

Seznam poddodavatelů,

s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku:

|  |  |  | část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli | % z objemu veřejné zakázky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Název poddodavatele: | ELZY spol. s r.o. | EI silno EI slabo | 9,89 % |
|  | Sídlo/místo podnikání: | Jarošovská 433/II 377 01 Jindřich. Hradec |  |  |
|  | Tel./fax. | 777241272 |  |  |
|  | e-mail: | jusko@elzy.cz |  |  |
|  | IČ | 42408571 |  |  |
| 2. | Název poddodavatele: |  |  |  |
|  | Sídlo/místo podnikání: |  |  |  |
|  | Tel./fax. |  |  |  |
|  | e-mail: |  |  |  |
|  | IČ |  |  |  |
| 3. | Název poddodavatele: |  |  |  |
|  | Sídlo/místo podnikání: |  |  |  |
|  | Tel./fax. |  |  |  |
|  | e-mail: |  |  |  |
|  | IČ |  |  |  |
| 4. | Název poddodavatele: |  |  |  |
|  | Sídlo/místo podnikání: |  |  |  |
|  | Tel./fax. |  |  |  |
|  | e-mail: |  |  |  |
|  | IČ |  |  |  |

Dne: 20.1.2020

-------------------------------------------------------------------

Klára Víchová – jednatelka společnosti

| HARMONOGRAM PRACÍ - Rekonstrukce objektu pro JSDHM, Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zahájení : 2.3.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokončení: 30.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis prací : | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  |
|  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |  | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| SO 01 - Stavební úpravy objektů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-Zemní práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-Zakládání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-Svislé a kompletní kce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-Komunikace pozemní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6- Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8-Trubní vedení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89-Trubní vedení - ostatní konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9-Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 997-Přesun sutě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 998-Přesun hmot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 711-Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 713-Izolace tepelné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 734 - Ústřední vytápění - armatury |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 751 - Vzduchotechnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 763 - Konstrukce suché výstavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 764 - Konstrukce klempířské |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 766 - Konstrukce truhlářské |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 767 - Konstrukce zámečnické |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 771 - Podlahy z dlaždic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 775 - Podlahy skládané |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 777 - Podlahy lité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 781 - Dokončovací práce - obklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 784 - Malby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 789 - Povrchové úpravy ocel. kcí a techn. zař. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VRN3 - Zařízení staveniště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VRN4 - Inženýrská činnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 01 - Prodloužení vodovodu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 - Zemní práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 - Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 - Podkladní a vedl.kce kromě voz. a žel. svršku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 - Komunikace pozemní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 - Trubní vedení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 997 - Přesun sutě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 02 - Přípojka pro objekt p.č.2364/17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 - Zemní práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 - Zakládání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 - Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 - Podkladní a vedl.kce kromě voz. a žel. svršku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 - Trubní vedení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VRN3 - Zařízení staveniště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VRN7 - Provozní vlivy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plánovaná fakturace | 250 000 Kč |  |  |  | 680 000 Kč |  |  |  |  | 840 000 Kč |  |  |  | 850 000 Kč |  |  |  | 900 000 Kč |  |  |  |  | 900 000 Kč |  |  |  |  | 900 000 Kč |  |  |  | 850 350 Kč |  |  |  |  |
| V Jindřichově Hradci dne : 20.01.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Klára Víchová |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | jednatelka společnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | REKAPITULACE STAVBY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kód: |  |  |  |  |  |  | J-29-16-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  | Stavební úpravy objektů na pozemku p.č. 2364/17 a p.č. 2364/18 /SDH/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |  |  |  |
|  |  | Místo: |  |  |  |  |  |  | Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  | 20.1.2020 |  |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  | 00246875 |  |  |
|  |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  | 05006309 |  |  |
|  |  |  | ORDYS s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  | CZ05006309 |  |  |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  | 26033194 |  |  |
|  |  |  | P-atelier JH s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |
|  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  | 26033194 |  |  |
|  |  |  | P-atelier JH s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 616 278,64 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sazba daně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Základ daně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Výše daně |  |  |  |  |  |
|  |  | DPH |  | základní |  |  |  |  |  | 21,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 616 278,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 179 418,51 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | snížená |  |  |  |  |  | 15,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena s DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  | CZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 795 697,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | Projektant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |
|  |  | Objednavatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uchazeč |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |
|  | REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód: |  |  |  |  |  |  |  |  | J-29-16-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  | Stavební úpravy objektů na pozemku p.č. 2364/17 a p.č. 2364/18 /SDH/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  | Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  | 20.01.2020 |  |  |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  | P-atelier JH s.r.o. |  |  |  |
|  | Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  | ORDYS s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  | P-atelier JH s.r.o. |  |  |  |
|  | Kód |  |  |  |  |  | Popis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  |  |
|  | Náklady z rozpočtů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 616 278,64 |  |  |  |  |  |  | 6 795 697,15 |  |  |
|  |  | SO 01 |  |  |  |  |  | Stavební úpravy objektů na pozemku p.č. 2364/17 a p.č. 2364/18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 616 278,64 |  |  |  |  |  |  | 6 795 697,15 |  |  |

|  |  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Stavební úpravy objektů na pozemku p.č. 2364/17 a p.č. 2364/18 /SDH/ |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SO 01 - Stavební úpravy objektů na pozemku p.č. 2364/17 a p.č. 2364/18 |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |
|  |  | Místo: |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 20.01.2020 |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00246875 |
|  |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 05006309 |
|  |  |  | ORDYS s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ05006309 |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 26033194 |
|  |  |  | P-atelier JH s.r.o. |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 26033194 |
|  |  |  | P-atelier JH s.r.o. |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 5 616 278,64 |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
|  |  | DPH | základní | 5 616 278,64 |  |  | 21,00% | 1 179 418,51 |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
|  |  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 6 795 697,15 |
|  |  | Projektant |  |  | Zpracovatel |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |
|  |  | Objednavatel |  |  | Uchazeč |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |
|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Stavební úpravy objektů na pozemku p.č. 2364/17 a p.č. 2364/18 /SDH/ |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SO 01 - Stavební úpravy objektů na pozemku p.č. 2364/17 a p.č. 2364/18 |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 20.01.2020 |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  | Projektant: | P-atelier JH s.r.o. |
|  | Uchazeč: |  |  | ORDYS s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | P-atelier JH s.r.o. |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |
|  | Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  | 5 616 278,64 |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  | 2 300 916,49 |
|  |  | 1 - Zemní práce |  |  |  |  |  | 318 190,69 |
|  |  | 2 - Zakládání |  |  |  |  |  | 77 173,46 |
|  |  | 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |  | 286 734,81 |
|  |  | 4 - Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  | 8 874,18 |
|  |  | 5 - Komunikace pozemní |  |  |  |  |  | 404 444,99 |
|  |  | 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |  | 289 868,82 |
|  |  | 8 - Trubní vedení |  |  |  |  |  | 175 523,23 |
|  |  | 89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce |  |  |  |  |  | 3 455,71 |
|  |  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  | 438 895,36 |
|  |  | 997 - Přesun sutě |  |  |  |  |  | 172 159,96 |
|  |  | 998 - Přesun hmot |  |  |  |  |  | 129 050,99 |
|  |  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  | 3 228 589,99 |
|  |  | 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  |  |  | 28 599,46 |
|  |  | 713 - Izolace tepelné |  |  |  |  |  | 79 397,88 |
|  |  | 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  |  |  | 56 692,20 |
|  |  | 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  |  |  | 79 980,83 |
|  |  | 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  |  |  |  |  | 26 219,86 |
|  |  | 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  |  |  | 84 415,31 |
|  |  | 731 - Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  |  |  | 57 745,64 |
|  |  | 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  |  |  | 30 776,51 |
|  |  | 734 - Ústřední vytápění - armatury |  |  |  |  |  | 12 010,00 |
|  |  | 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  |  |  | 15 644,77 |
|  |  | 741 - Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  |  |  | 435 314,50 |
|  |  | 742 - Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  |  |  | 120 288,00 |
|  |  | 751 - Vzduchotechnika |  |  |  |  |  | 237 207,40 |
|  |  | 763 - Konstrukce suché výstavby |  |  |  |  |  | 118 224,81 |
|  |  | 764 - Konstrukce klempířské |  |  |  |  |  | 17 233,99 |
|  |  | 766 - Konstrukce truhlářské |  |  |  |  |  | 274 834,03 |
|  |  | 767 - Konstrukce zámečnické |  |  |  |  |  | 793 163,24 |
|  |  | 771 - Podlahy z dlaždic |  |  |  |  |  | 221 351,44 |
|  |  | 775 - Podlahy skládané |  |  |  |  |  | 9 691,29 |
|  |  | 777 - Podlahy lité |  |  |  |  |  | 298 607,44 |
|  |  | 781 - Dokončovací práce - obklady |  |  |  |  |  | 73 887,84 |
|  |  | 783 - Dokončovací práce - nátěry |  |  |  |  |  | 73 078,18 |
|  |  | 784 - Malby |  |  |  |  |  | 16 235,83 |
|  |  | 789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení |  |  |  |  |  | 67 989,54 |
|  |  | M - Práce a dodávky M |  |  |  |  |  | 7 272,16 |
|  |  | 21-M - Elektromontáže |  |  |  |  |  | 7 272,16 |
|  |  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  | 79 500,00 |
|  |  | VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  |  |  | 33 000,00 |
|  |  | VRN3 - Zařízení staveniště |  |  |  |  |  | 35 500,00 |
|  |  | VRN4 - Inženýrská činnost |  |  |  |  |  | 11 000,00 |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Stavební úpravy objektů na pozemku p.č. 2364/17 a p.č. 2364/18 /SDH/ |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SO 01 - Stavební úpravy objektů na pozemku p.č. 2364/17 a p.č. 2364/18 |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 20.01.2020 |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  | Projektant: | P-atelier JH s.r.o. |
|  | Uchazeč: |  |  | ORDYS s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | P-atelier JH s.r.o. |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 5 616 278,64 |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 2 300 916,49 |
|  |  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 318 190,69 |
|  | 1 | K | 113106242 | Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými cementovou maltou strojně pl přes 200 m2 | m2 | 477,800 | 48,94 | 23 383,53 |
|  |  | VV |  | 461,05+16,75 |  | 477,800 |  |  |
|  | 2 | K | 113201112 | Vytrhání stávajících obrubníků | m | 31,200 | 94,26 | 2 940,91 |
|  |  | VV |  | 1,8+27,8+1,6 |  | 31,200 |  |  |
|  | 3 | K | 122202201 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 | m3 | 103,103 | 119,53 | 12 323,90 |
|  |  | VV |  | " zámková dlažba za domem"461,05*0,1 |  | 46,105 |  |  |
|  |  | VV |  | "rampa a vjezd u brány" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 63,6*0,36 |  | 22,896 |  |  |
|  |  | VV |  | 16,75*0,36 |  | 6,030 |  |  |
|  |  | VV |  | 19,74*0,36 |  | 7,106 |  |  |
|  |  | VV |  | 0,61*(14,12+20,25) |  | 20,966 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 103,103 |  |  |
|  | 4 | K | 131301101 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | m3 | 29,732 | 307,58 | 9 144,97 |
|  |  | VV |  | "základ věže" 2,5*2,5*1,15 |  | 7,188 |  |  |
|  |  | VV |  | "podvrt 2xjáma" 2*2*2+2*2*(2-0,15)-3,14*0,65*0,65*2 |  | 12,747 |  |  |
|  |  | VV |  | "usazovací šachta" 1,3*1,5*(2,28-0,15) |  | 4,154 |  |  |
|  |  | VV |  | "revizní šachta" 1,5*2,2*(1,86-0,15) |  | 5,643 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 29,732 |  |  |
|  | 5 | K | 131301109 | Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 | m3 | 15,175 | 38,78 | 588,49 |
|  |  | VV |  | "lepivost 50%" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,5*30,350 |  | 15,175 |  |  |
|  | 6 | K | 131301201 | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | m3 | 32,400 | 679,72 | 22 022,93 |
|  |  | VV |  | "zdržovací nádrž" 3,6*6*(1,65-0,15) |  | 32,400 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 32,400 |  |  |
|  | 7 | K | 131301209 | Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 | m3 | 16,200 | 47,70 | 772,74 |
|  |  | VV |  | "lepivost 50%" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,5*32,4 |  | 16,200 |  |  |
|  | 8 | K | 132301101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | m3 | 56,007 | 1 352,81 | 75 766,83 |
|  |  | VV |  | "schodiště" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,75*0,24*2,7 |  | 0,486 |  |  |
|  |  | VV |  | (1,35-0,24)*0,75*0,3*2 |  | 0,500 |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 0,986 |  |  |
|  |  | VV |  | "vodovod vnější" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (8,88+0,5+2,5+4+1,25)*1,6*0,6 |  | 16,445 |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 16,445 |  |  |
|  |  | VV |  | "kanalizace splašková vnitřní" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,535+0,9)*0,5*18,32*0,6 |  | 7,887 |  |  |
|  |  | VV |  | 0,6*1,2*0,87+0,6*0,85*1,2+0,6*0,89*0,83+0,6*1,2*0,825+0,6*1,2*0,8+0,6*0,5*0,755 |  | 3,078 |  |  |
|  |  | VV |  | 0,4*0,6*0,745+1,1*0,6*0,715+0,4*0,6*0,695+1,2*0,6*0,62+0,8*0,6*0,545 |  | 1,526 |  |  |
|  |  | VV |  | 1*0,6*0,94 |  | 0,564 |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 13,055 |  |  |
|  |  | VV |  | "kanalizace splašková vnější" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,6*(0,86+0,72)*0,5*6,5 |  | 3,081 |  |  |
|  |  | VV |  | 0,9*0,6*0,89 |  | 0,481 |  |  |
|  |  | VV |  | 0,25*0,47*0,4 |  | 0,047 |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 3,609 |  |  |
|  |  | VV |  | "základ brány" 8,3*0,75*0,9 |  | 5,603 |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 5,603 |  |  |
|  |  | VV |  | "kanalizace deštová" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 27,6*0,6*(0,595-0,15+0,85-0,15)*0,5 |  | 9,481 |  |  |
|  |  | VV |  | 3,68*(0,85-0,15+0,89-0,15)*0,5*0,6 |  | 1,590 |  |  |
|  |  | VV |  | 3,44*(0,94-0,15+1,02-0,15)*0,5*0,6 |  | 1,713 |  |  |
|  |  | VV |  | 0,72*(1,66-0,15)*0,6 |  | 0,652 |  |  |
|  |  | VV |  | 3,05*(1,72-0,15)*0,6 |  | 2,873 |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 16,309 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 56,007 |  |  |
|  | 9 | K | 132301109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 | m3 | 30,184 | 232,15 | 7 007,22 |
|  |  | VV |  | "lepivost 50%" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,5*60,367 |  | 30,184 |  |  |
|  | 10 | K | 1417213131 | Řízené horizontální vrtání délky vrtu do 20 m hloubky do 6 m s vtažením potrubí do DN 300 mm v hornině tř 1 až 4 | m | 7,900 | 4 950,00 | 39 105,00 |
|  | 11 | M | 28611169 | trubka kanalizační PVC DN 200x5000 mm SN 8 | m | 10,000 | 525,00 | 5 250,00 |
|  | 12 | K | 162201211 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m | m3 | 2,498 | 78,53 | 196,17 |
|  |  | VV |  | "kanalizace splašková vnitřní" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,535+0,9)*0,5*18,32*0,6 |  | 7,887 |  |  |
|  |  | VV |  | 0,6*1,2*0,87+0,6*0,85*1,2+0,6*0,89*0,83+0,6*1,2*0,825+0,6*1,2*0,8+0,6*0,5*0,755 |  | 3,078 |  |  |
|  |  | VV |  | 0,4*0,6*0,745+1,1*0,6*0,715+0,4*0,6*0,695+1,2*0,6*0,62+0,8*0,6*0,545 |  | 1,526 |  |  |
|  |  | VV |  | 1*0,6*0,94 |  | 0,564 |  |  |
|  |  | VV |  | "zásypy" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -(0,9-0,45-0,17)*0,5*18,32*0,6 |  | -1,539 |  |  |
|  |  | VV |  | -(0,6*1,2*(0,87-0,62)+0,6*(0,85-0,62)*1,2+0,6*0,89*(0,83-0,62)+0,6*1,2*(0,825-0,62)+0,6*1,2*(0,8-0,62)+0,6*0,5*(0,755-0,62)) |  | -0,775 |  |  |
|  |  | VV |  | -(0,4*0,6*(0,745-0,62)+1,1*0,6*(0,715-0,62)+0,4*0,6*(0,695-0,62)) |  | -0,111 |  |  |
|  |  | VV |  | -1*0,6*(0,94-0,62) |  | -0,192 |  |  |
|  |  | VV |  | "obsyp" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -0,45*18,32*0,6 |  | -4,946 |  |  |
|  |  | VV |  | -(0,6*1,2*0,45+0,6*0,45*1,2+0,6*0,89*0,45+0,6*1,2*0,45+0,6*1,2*0,45+0,6*0,5*0,45) |  | -1,671 |  |  |
|  |  | VV |  | -(0,4*0,6*0,45+1,1*0,6*0,45+0,4*0,6*0,45+1,2*0,6*0,45+0,8*0,6*0,45) |  | -1,053 |  |  |
|  |  | VV |  | -1*0,6*0,45 |  | -0,270 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2,498 |  |  |
|  | 13 | K | 162201269 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 stavebním kolečkem ZKD 10 m | m3 | 2,498 | 100,32 | 250,60 |
|  |  | VV |  | "kanalizace splašková vnitřní" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,535+0,9)*0,5*18,32*0,6 |  | 7,887 |  |  |
|  |  | VV |  | 0,6*1,2*0,87+0,6*0,85*1,2+0,6*0,89*0,83+0,6*1,2*0,825+0,6*1,2*0,8+0,6*0,5*0,755 |  | 3,078 |  |  |
|  |  | VV |  | 0,4*0,6*0,745+1,1*0,6*0,715+0,4*0,6*0,695+1,2*0,6*0,62+0,8*0,6*0,545 |  | 1,526 |  |  |
|  |  | VV |  | 1*0,6*0,94 |  | 0,564 |  |  |
|  |  | VV |  | "zásypy" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -(0,9-0,45-0,17)*0,5*18,32*0,6 |  | -1,539 |  |  |
|  |  | VV |  | -(0,6*1,2*(0,87-0,62)+0,6*(0,85-0,62)*1,2+0,6*0,89*(0,83-0,62)+0,6*1,2*(0,825-0,62)+0,6*1,2*(0,8-0,62)+0,6*0,5*(0,755-0,62)) |  | -0,775 |  |  |
|  |  | VV |  | -(0,4*0,6*(0,745-0,62)+1,1*0,6*(0,715-0,62)+0,4*0,6*(0,695-0,62)) |  | -0,111 |  |  |
|  |  | VV |  | -1*0,6*(0,94-0,62) |  | -0,192 |  |  |
|  |  | VV |  | "obsyp" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -0,45*18,32*0,6 |  | -4,946 |  |  |
|  |  | VV |  | -(0,6*1,2*0,45+0,6*0,45*1,2+0,6*0,89*0,45+0,6*1,2*0,45+0,6*1,2*0,45+0,6*0,5*0,45) |  | -1,671 |  |  |
|  |  | VV |  | -(0,4*0,6*0,45+1,1*0,6*0,45+0,4*0,6*0,45+1,2*0,6*0,45+0,8*0,6*0,45) |  | -1,053 |  |  |
|  |  | VV |  | -1*0,6*0,45 |  | -0,270 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2,498 |  |  |
|  | 14 | K | 162601102 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 141,633 | 129,02 | 18 273,49 |
|  |  | VV |  | "výkopy" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 103,103+29,732+32,40+56,007+2,498 |  | 223,740 |  |  |
|  |  | VV |  | "základy" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -5,468-5,153 |  | -10,621 |  |  |
|  |  | VV |  | "obsypy" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -(19,735) |  | -19,735 |  |  |
|  |  | VV |  | "zásypy" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -51,751 |  | -51,751 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 141,633 |  |  |
|  | 15 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 141,633 | 152,07 | 21 538,13 |
|  | 16 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 141,633 | 13,72 | 1 943,20 |
|  | 17 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 269,103 | 150,00 | 40 365,45 |
|  |  | VV |  | 141,633 |  | 141,633 |  |  |
|  |  | VV |  | 141,633*1,9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 269,103 |  |  |
|  | 18 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 51,751 | 75,98 | 3 932,04 |
|  |  | VV |  | "podvrt 2xjáma" 2*2*2+2*2*(2-0,15)-0,45*0,6*(1,42+0,57)-0,45*0,6*0,8-3,14*0,65*0,65*2 |  | 11,993 |  |  |
|  |  | VV |  | "usazovací šachta" 1,3*1,5*(2,28-0,15)-3,14*0,65*0,65*2,13 |  | 1,328 |  |  |
|  |  | VV |  | "revizní šachta" 1,5*2,2*(1,86-0,15)-3,14*0,65*0,65*1,86 |  | 3,175 |  |  |
|  |  | VV |  | "zdržovací nádrž" 3,6*6*(1,65-0,15)-4,8*2,4*1,34 |  | 16,963 |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 33,459 |  |  |
|  |  | VV |  | "vodovod vnější" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (8,88+0,5+2,5+4+1,25)*(1,5-0,3)*0,6 |  | 12,334 |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 12,334 |  |  |
|  |  | VV |  | "kanalizace deštová" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 27,6*0,6*(0,85-0,15-0,45)*0,5 |  | 2,070 |  |  |
|  |  | VV |  | 3,68*(0,85-0,15-0,45+0,89-0,15-0,45)*0,5*0,6 |  | 0,596 |  |  |
|  |  | VV |  | 3,44*(0,94-0,15-0,45+1,02-0,15-0,45)*0,5*0,6 |  | 0,784 |  |  |
|  |  | VV |  | 0,72*(1,66-0,15-0,45)*0,6 |  | 0,458 |  |  |
|  |  | VV |  | 3,05*(1,72-0,15-0,45)*0,6 |  | 2,050 |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 5,958 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 51,751 |  |  |
|  | 19 | K | 174101102 | Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním | m3 | 2,617 | 261,30 | 683,82 |
|  |  | VV |  | "kanalizace splašková vnitřní" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,9-0,45-0,17)*0,5*18,32*0,6 |  | 1,539 |  |  |
|  |  | VV |  | 0,6*1,2*(0,87-0,62)+0,6*(0,85-0,62)*1,2+0,6*0,89*(0,83-0,62)+0,6*1,2*(0,825-0,62)+0,6*1,2*(0,8-0,62)+0,6*0,5*(0,755-0,62) |  | 0,775 |  |  |
|  |  | VV |  | 0,4*0,6*(0,745-0,62)+1,1*0,6*(0,715-0,62)+0,4*0,6*(0,695-0,62) |  | 0,111 |  |  |
|  |  | VV |  | 1*0,6*(0,94-0,62) |  | 0,192 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2,617 |  |  |
|  | 20 | K | 174201103-1 | Zásyp sypaninou bez zhutnění pod schodiště | m3 | 0,801 | 35,55 | 28,48 |
|  |  | VV |  | "zásyp pod schodiště" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,7-0,14*2)*(0,625*0,355*0,5+0,62*0,355) |  | 0,801 |  |  |
|  | 21 | M | 58331200 | štěrkopísek netříděný zásypový | t | 1,442 | 164,80 | 237,64 |
|  |  | VV |  | "zásyp pod schodiště" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,7-0,14*2)*(0,625*0,355*0,5+0,62*0,355) |  | 0,801 |  |  |
|  |  | VV |  | 0,801*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1,442 |  |  |
|  | 22 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m | m3 | 19,735 | 321,66 | 6 347,96 |
|  |  | VV |  | "vodovod vnější" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (8,88+0,5+2,5+4+1,25)*0,3*0,6 |  | 3,083 |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 3,083 |  |  |
|  |  | VV |  | "kanalizace splašková vnitřní" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,45*18,32*0,6 |  | 4,946 |  |  |
|  |  | VV |  | 0,6*1,2*0,45+0,6*0,45*1,2+0,6*0,89*0,45+0,6*1,2*0,45+0,6*1,2*0,45+0,6*0,5*0,45 |  | 1,671 |  |  |
|  |  | VV |  | 0,4*0,6*0,45+1,1*0,6*0,45+0,4*0,6*0,45+1,2*0,6*0,45+0,8*0,6*0,45 |  | 1,053 |  |  |
|  |  | VV |  | 1*0,6*0,45 |  | 0,270 |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 7,940 |  |  |
|  |  | VV |  | "kanalizace splašková vnější" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,6*0,45*6,5 |  | 1,755 |  |  |
|  |  | VV |  | 0,9*0,6*0,45 |  | 0,243 |  |  |
|  |  | VV |  | 0,25*0,47*0,4 |  | 0,047 |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 2,045 |  |  |
|  |  | VV |  | "kanalizace deštová" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 27,6*0,6*(0,45)*0,5 |  | 3,726 |  |  |
|  |  | VV |  | 3,68*(0,45)*0,6 |  | 0,994 |  |  |
|  |  | VV |  | 3,44*(0,45)*0,6 |  | 0,929 |  |  |
|  |  | VV |  | 0,72*(0,45)*0,6 |  | 0,194 |  |  |
|  |  | VV |  | 3,05*(0,45)*0,6 |  | 0,824 |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 6,667 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 19,735 |  |  |
|  | 23 | M | 58337303 | štěrkopísek frakce 0/8 | t | 39,470 | 208,00 | 8 209,76 |
|  |  | VV |  | 19,735*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 39,470 |  |  |
|  | 24 | K | 181101141 | Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 20 m zeminy tř 4 | m3 | 67,975 | 263,00 | 17 877,43 |
|  |  | VV |  | " zámková dlažba za domem" (4,8*(22,91-5,08)+19,35*4,2+31,8*7)*0,09 |  | 35,051 |  |  |
|  |  | VV |  | "rampa a vjezd u brány" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,5*(0,68+1,97)*0,26 |  | 1,723 |  |  |
|  |  | VV |  | 0,49*1,4 |  | 0,686 |  |  |
|  |  | VV |  | 12,62*(7,9+1,4)*0,26 |  | 30,515 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 67,975 |  |  |
|  |  | D | 2 | Zakládání |  |  |  | 77 173,46 |
|  | 25 | K | 271532212 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm tl. 174 mm | m3 | 3,089 | 1 111,06 | 3 432,06 |
|  |  | VV |  | 0,175*18,32*0,6 |  | 1,924 |  |  |
|  |  | VV |  | 0,6*1,2*0,175+0,6*0,175*1,2+0,6*0,89*0,175+0,6*1,2*0,175+0,6*1,2*0,175+0,6*0,5*0,175 |  | 0,650 |  |  |
|  |  | VV |  | 0,4*0,6*0,175+1,1*0,6*0,175+0,4*0,6*0,175+1,2*0,6*0,175+0,8*0,6*0,175 |  | 0,410 |  |  |
|  |  | VV |  | 1*0,6*0,175 |  | 0,105 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 3,089 |  |  |
|  | 26 | K | 273313611 | Základové desky z betonu tř. C 16/20 | m3 | 5,828 | 2 100,59 | 12 242,24 |
|  |  | VV |  | "podkladní deska" 2,1*18,5*0,15 |  | 5,828 |  |  |
|  | 27 | K | 2733136111 | Základové desky z betonu tř. C 16/20 - podkladní beton patky stožáru | m3 | 0,313 | 2 100,59 | 657,48 |
|  |  | VV |  | 2,5*2,5*0,05 |  | 0,313 |  |  |
|  | 28 | K | 2733137111 | Podbetonování patního kolena hydrantu | m3 | 0,100 | 2 205,60 | 220,56 |
|  | 29 | K | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari 8x8/100x100 | t | 0,373 | 25 769,88 | 9 612,17 |
|  |  | VV |  | "podkladní deska" 2,1*18,5*0,008*1,2 |  | 0,373 |  |  |
|  | 30 | K | 274313711 | Základové pásy z betonu tř. C 20/25 XC2 | m3 | 6,589 | 2 205,63 | 14 532,90 |
|  |  | VV |  | "základ brány" 8,3*0,75*0,9 |  | 5,603 |  |  |
|  |  | VV |  | "schodiště" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,75*0,24*2,7 |  | 0,486 |  |  |
|  |  | VV |  | (1,35-0,24)*0,75*0,3*2 |  | 0,500 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 6,589 |  |  |
|  | 31 | K | 275313611 | Základové patky z betonu tř. C 20/25 XC2 | m3 | 9,063 | 2 100,59 | 19 037,65 |
|  |  | VV |  | "základ věže" 2,5*2,5*1,45 |  | 9,063 |  |  |
|  | 32 | K | 275351121 | Zřízení bednění základových patek | m2 | 3,400 | 235,20 | 799,68 |
|  |  | VV |  | 2,5*4*0,34 |  | 3,400 |  |  |
|  | 33 | K | 275351122 | Odstranění bednění základových patek | m2 | 3,400 | 50,40 | 171,36 |
|  |  | VV |  | 2,5*4*0,34 |  | 3,400 |  |  |
|  | 34 | K | 275361821 | Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 0,507 | 32 480,00 | 16 467,36 |
|  |  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 286 734,81 |
|  | 35 | K | 311231116 | Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MC 10 | m3 | 3,175 | 3 745,23 | 11 891,11 |
|  |  | VV |  | "dozdívka plotu" 0,37*2*(2,1+2,19) |  | 3,175 |  |  |
|  | 36 | K | 311272131 | Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm | m2 | 3,500 | 1 212,12 | 4 242,42 |
|  |  | VV |  | 1*3,5 |  | 3,500 |  |  |
|  | 37 | K | 311272311 | Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 375 mm | m2 | 3,330 | 1 738,28 | 5 788,47 |
|  |  | VV |  | "dozdívky otvorů v obvodových zdech" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,4*1,5+0,6*0,3+0,8*1,5+0,25*1,35*2+0,45*1,5 |  | 3,330 |  |  |
|  | 38 | K | 3173116111 | Podbetonování parapetů do spádu z betonu prostého tř. C 16/20 /stávající okna/ | m3 | 0,092 | 2 900,00 | 266,80 |
|  |  | VV |  | "stávající okna" (0,6*2+12*1,5)*0,03*0,16 |  | 0,092 |  |  |
|  | 39 | K | 3173511011 | Zřízení bednění v do 4 m pro dobetonování parapetů | m2 | 1,920 | 705,00 | 1 353,60 |
|  |  | VV |  | "stávající okna" (0,6*2+12*1,5)*0,1 |  | 1,920 |  |  |
|  | 40 | K | 3173511021 | Odstranění bednění v do 4 m pro dobetonování parapetů | m2 | 1,920 | 212,00 | 407,04 |
|  |  | VV |  | (0,6*2+12*1,5)*0,1 |  | 1,920 |  |  |
|  | 41 | K | 317941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 | t | 0,211 | 9 023,41 | 1 903,94 |
|  |  | VV |  | "L nosníky nad otvory" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2*1,5+2*1,8)*0,0122 |  | 0,081 |  |  |
|  |  | VV |  | 1,3*2*0,0122 |  | 0,032 |  |  |
|  |  | VV |  | 1,2*3*0,0122 |  | 0,044 |  |  |
|  |  | VV |  | 1,1*4*0,0122 |  | 0,054 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 0,211 |  |  |
|  | 42 | M | 130104400 | úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 100 x 100 x 8 mm | t | 0,211 | 24 400,00 | 5 148,40 |
|  |  | VV |  | "L nosníky nad otvory" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2*1,5+2*1,8)*0,0122 |  | 0,081 |  |  |
|  |  | VV |  | 1,3*2*0,0122 |  | 0,032 |  |  |
|  |  | VV |  | 1,2*3*0,0122 |  | 0,044 |  |  |
|  |  | VV |  | 1,1*4*0,0122 |  | 0,054 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 0,211 |  |  |
|  | 43 | K | 317941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 | t | 0,030 | 8 284,08 | 248,52 |
|  |  | VV |  | 1,4*0,02138 |  | 0,030 |  |  |
|  | 44 | M | 13010446 | úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 140x140x10mm | t | 0,030 | 26 600,00 | 798,00 |
|  | 45 | K | 339921132 | Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m | m | 5,370 | 745,00 | 4 000,65 |
|  | 46 | M | 59228412 | palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x600mm | kus | 30,000 | 199,00 | 5 970,00 |
|  | 47 | K | 342151111 | Montáž opláštění stěn ocelových kcí ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 6 m vč. příslušenství | m2 | 56,092 | 403,79 | 22 649,39 |
|  |  | VV |  | "výměna opláštění na garáži" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (4,3+3,55)*0,5*2,35+2,25*(2+1,46)*0,5 |  | 13,116 |  |  |
|  |  | VV |  | (5,02+5,24)*0,5*0,67+(5,23+3,6)*0,5*5,27 |  | 26,704 |  |  |
|  |  | VV |  | 3,6*4,52 |  | 16,272 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 56,092 |  |  |
|  | 48 | M | 595310550 | Fasádní sendvičový panel EW 15 DP1 vč. příslušenství | m2 | 56,092 | 3 050,00 | 171 080,60 |
|  | 49 | K | 342272205 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 50 mm | m2 | 4,881 | 440,18 | 2 148,52 |
|  |  | VV |  | "obezdívky stoupačky v kuchyni" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (3,4+3,44)*0,5*0,6+3,4*0,15 |  | 2,562 |  |  |
|  |  | VV |  | (3,33+3,29)*0,5*0,6+3,33*0,1 |  | 2,319 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 4,881 |  |  |
|  | 50 | K | 342272225 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm | m2 | 54,418 | 636,31 | 34 626,72 |
|  |  | VV |  | 1,8*1,8*2 |  | 6,480 |  |  |
|  |  | VV |  | 3,215*(1,52+2,34)-0,8*2,02 |  | 10,794 |  |  |
|  |  | VV |  | 2,1*(3,29+3,44)*0,5*7-2,02*1*1-0,8*2,02*3-0,9*2,02*3 |  | 37,144 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 54,418 |  |  |
|  | 51 | K | 342272245 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm | m2 | 4,200 | 872,30 | 3 663,66 |
|  |  | VV |  | "dozdívky dveří" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,99*2,1*+1*2,02 |  | 4,200 |  |  |
|  | 52 | K | 342291111 | Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm | m | 22,195 | 53,28 | 1 182,55 |
|  |  | VV |  | "pod střechou" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,105*7+1,52+2,34+2*1,8 |  | 22,195 |  |  |
|  | 53 | K | 342291112 | Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm | m | 1,990 | 79,92 | 159,04 |
|  |  | VV |  | "dozdívky dveří" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,99+1 |  | 1,990 |  |  |
|  | 54 | K | 342291121 | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami | m | 64,410 | 104,72 | 6 745,02 |
|  |  | VV |  | "příčky ke stávajícím stěnám" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,29*8+3,44*8+3,37+1,8*4 |  | 64,410 |  |  |
|  | 55 | K | 342291143 | Ukotvení příček expanzní cementovou maltou tl příčky přes 100 mm | m | 16,968 | 145,00 | 2 460,36 |
|  |  | VV |  | "dozdívky dveří" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2*2,1*+2*2,02 |  | 16,968 |  |  |
|  |  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 8 874,18 |
|  | 56 | K | 430321515 | Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 XC2 | m3 | 0,787 | 3 388,43 | 2 666,69 |
|  |  | VV |  | "schodiště" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,7*(0,289+0,557)*0,5*0,152 |  | 0,174 |  |  |
|  |  | VV |  | 2,7*(0,251+0,551)*0,5*0,167*2 |  | 0,362 |  |  |
|  |  | VV |  | 2,7*(0,826+0,595)*0,5*0,131 |  | 0,251 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 0,787 |  |  |
|  | 57 | K | 430362021 | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari | t | 0,040 | 32 205,77 | 1 288,23 |
|  |  | VV |  | (0,75+0,8)*2,7*0,008*1,2 |  | 0,040 |  |  |
|  | 58 | K | 431351121 | Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | 2,539 | 618,07 | 1 569,28 |
|  |  | VV |  | 0,15*(0,57)*2 |  | 0,171 |  |  |
|  |  | VV |  | 0,275*1,36*2 |  | 0,748 |  |  |
|  |  | VV |  | 0,2*2,7*3 |  | 1,620 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2,539 |  |  |
|  | 59 | K | 431351122 | Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | 2,539 | 108,87 | 276,42 |
|  | 60 | K | 436234216 | Boční zídky schodů z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10 | m3 | 0,653 | 4 706,83 | 3 073,56 |
|  |  | VV |  | "boky schodiště" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,5*0,625*0,35+0,62*0,35)*2 |  | 0,653 |  |  |
|  |  | D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 404 444,99 |
|  | 61 | K | 564531111 | Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny/štěrkopísek 0-8/ tl 100 mm | m2 | 132,947 | 124,00 | 16 485,43 |
|  |  | VV |  | "rampa a vjezd u brány" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,7*(0,68+1,97)*0,5 |  | 3,578 |  |  |
|  |  | VV |  | 0,49*1,36 |  | 0,666 |  |  |
|  |  | VV |  | 12,7*(8+1,35)*0,5 |  | 59,373 |  |  |
|  |  | VV |  | "U OBJEKTŮ" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 30,27+19,74 |  | 50,010 |  |  |
|  |  | VV |  | "nájezdová rampa haly B" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 19,32 |  | 19,320 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 132,947 |  |  |
|  | 62 | K | 564730011 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm | m2 | 132,947 | 124,00 | 16 485,43 |
|  |  | VV |  | "rampa a vjezd u brány" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,7*(0,68+1,97)*0,5 |  | 3,578 |  |  |
|  |  | VV |  | 0,49*1,36 |  | 0,666 |  |  |
|  |  | VV |  | 12,7*(8+1,35)*0,5 |  | 59,373 |  |  |
|  |  | VV |  | "U OBJEKTŮ" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 30,27+19,74 |  | 50,010 |  |  |
|  |  | VV |  | "nájezdová rampa haly B" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 19,32 |  | 19,320 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 132,947 |  |  |
|  | 63 | K | 564730111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm | m2 | 132,947 | 124,00 | 16 485,43 |
|  |  | VV |  | "rampa a vjezd u brány" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,7*(0,68+1,97)*0,5 |  | 3,578 |  |  |
|  |  | VV |  | 0,49*1,36 |  | 0,666 |  |  |
|  |  | VV |  | 12,7*(8+1,35)*0,5 |  | 59,373 |  |  |
|  |  | VV |  | "U OBJEKTŮ" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 30,27+19,74 |  | 50,010 |  |  |
|  |  | VV |  | "nájezdová rampa haly B" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 19,32 |  | 19,320 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 132,947 |  |  |
|  | 64 | K | 564750011 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 150 mm | m2 | 392,789 | 180,00 | 70 702,02 |
|  |  | VV |  | " zámková dlažba za domem" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (4,8*(22,91-5,08)+19,35*4,3+32*7) |  | 392,789 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 392,789 |  |  |
|  | 65 | K | 564761111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm | m2 | 132,947 | 240,00 | 31 907,28 |
|  |  | VV |  | "rampa a vjezd u brány" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,7*(0,68+1,97)*0,5 |  | 3,578 |  |  |
|  |  | VV |  | 0,49*1,36 |  | 0,666 |  |  |
|  |  | VV |  | 12,7*(8+1,35)*0,5 |  | 59,373 |  |  |
|  |  | VV |  | "U OBJEKTŮ" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 30,27+19,74 |  | 50,010 |  |  |
|  |  | VV |  | "nájezdová rampa haly B" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 19,32 |  | 19,320 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 132,947 |  |  |
|  | 66 | K | 596211133 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm pl přes 300 m2 | m2 | 392,789 | 215,00 | 84 449,64 |
|  |  | VV |  | " zámková dlažba za domem" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (4,8*(22,91-5,08)+19,35*4,3+32*7) |  | 392,789 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 392,789 |  |  |
|  | 67 | M | 59245015 | dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní | m2 | 432,068 | 219,00 | 94 622,89 |
|  |  | VV |  | 392,789*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 432,068 |  |  |
|  | 68 | K | 596212231 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm pl do 100 m2 | m2 | 132,947 | 225,00 | 29 913,08 |
|  |  | VV |  | "rampa a vjezd u brány" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,7*(0,68+1,97)*0,5 |  | 3,578 |  |  |
|  |  | VV |  | 0,49*1,36 |  | 0,666 |  |  |
|  |  | VV |  | 12,7*(8+1,35)*0,5 |  | 59,373 |  |  |
|  |  | VV |  | "U OBJEKTŮ" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 30,27+19,74 |  | 50,010 |  |  |
|  |  | VV |  | "nájezdová rampa haly B" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 19,32 |  | 19,320 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 132,947 |  |  |
|  | 69 | M | 59245013 | dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní | m2 | 159,536 | 272,00 | 43 393,79 |
|  |  | VV |  | 132,947*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 159,536 |  |  |
|  |  | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 289 868,82 |
|  | 70 | K | 612131102 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovitě ručně | m2 | 96,724 | 35,00 | 3 385,34 |
|  |  | VV |  | "soc. zázemí" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3*(1,1+1,52+1,89+2,19+2,34+0,8+2,16+5+0,9+5,05+0,1+0,56+0,94+1,56+2,14+2,19+1,89+1,52) |  | 101,550 |  |  |
|  |  | VV |  | -0,6*0,6*2-0,6*0,6-0,6*0,6-1,5*1,8+1,5*0,6-1,5*1,8 |  | -5,940 |  |  |
|  |  | VV |  | -1*2,02*2+0,28*(2,1*4+1,2*2)+0,15*(1,5*2+1,8*4+0,6*3*2+0,2*2) |  | 1,114 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 96,724 |  |  |
|  | 71 | K | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 97,304 | 25,00 | 2 432,60 |
|  |  | VV |  | "porobetonové příčky" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,8*1,8*2+1*2,1*2+1*2,02*2 |  | 14,720 |  |  |
|  |  | VV |  | 3*(2,1*11+2*3+1,52*2+2,34*2)-0,8*2,02*8-0,9*2,02*6-1*2,02*2 |  | 82,584 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 97,304 |  |  |
|  | 72 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | 15,000 | 362,92 | 5 443,80 |
|  |  | VV |  | 100*0,15 |  | 15,000 |  |  |
|  | 73 | K | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 97,304 | 165,00 | 16 055,16 |
|  |  | VV |  | "porobetonové příčky" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,8*1,8*2+1*2,1*2+1*2,02*2 |  | 14,720 |  |  |
|  |  | VV |  | 3*(2,1*11+2*3+1,52*2+2,34*2)-0,8*2,02*8-0,9*2,02*6-1*2,02*2 |  | 82,584 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 97,304 |  |  |
|  | 74 | K | 612142012 | Potažení vnitřních stěn rabicovým pletivem | m2 | 96,724 | 94,00 | 9 092,06 |
|  |  | VV |  | "soc. zázemí stav. stěny" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3*(1,1+1,52+1,89+2,19+2,34+0,8+2,16+5+0,9+5,05+0,1+0,56+0,94+1,56+2,14+2,19+1,89+1,52) |  | 101,550 |  |  |
|  |  | VV |  | -0,6*0,6*2-0,6*0,6-0,6*0,6-1,5*1,8+1,5*0,6-1,5*1,8 |  | -5,940 |  |  |
|  |  | VV |  | -1*2,02*2+0,28*(2,1*4+1,2*2)+0,15*(1,5*2+1,8*4+0,6*3*2+0,2*2) |  | 1,114 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 96,724 |  |  |
|  | 75 | K | 612311111 | Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 96,724 | 181,48 | 17 553,47 |
|  |  | VV |  | "soc. zázemí stav. stěny" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3*(1,1+1,52+1,89+2,19+2,34+0,8+2,16+5+0,9+5,05+0,1+0,56+0,94+1,56+2,14+2,19+1,89+1,52) |  | 101,550 |  |  |
|  |  | VV |  | -0,6*0,6*2-0,6*0,6-0,6*0,6-1,5*1,8+1,5*0,6-1,5*1,8 |  | -5,940 |  |  |
|  |  | VV |  | -1*2,02*2+0,28*(2,1*4+1,2*2)+0,15*(1,5*2+1,8*4+0,6*3*2+0,2*2) |  | 1,114 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 96,724 |  |  |
|  | 76 | K | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 119,853 | 118,82 | 14 240,93 |
|  |  | VV |  | 97,304+96,724-74,175 |  | 119,853 |  |  |
|  | 77 | K | 612315121 | Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm | m2 | 15,000 | 866,45 | 12 996,75 |
|  |  | VV |  | 100*0,15 |  | 15,000 |  |  |
|  | 78 | K | 612315423 | Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50% | m2 | 333,870 | 286,17 | 95 543,58 |
|  |  | VV |  | "vnitřní do výšky podhledů 2,9 m" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "104" 2,9*(2,84+0,53+4,39+4,37+4,89+0,375*2+0,7+4,67+4,37)+1,5*0,8-1,5*1,8*(2+2+2) |  | 64,779 |  |  |
|  |  | VV |  | "103" 2,9*(1,68+4,585+3,22+4+1,54+0,585)-0,9*2,02-1,5*1,8 |  | 40,751 |  |  |
|  |  | VV |  | "105" 2,9*(0,34+0,57+2,84+3,22+4,77+0,6+0,8+1,18+0,585+1,44)+1,5*0,8-0,9*2,02-2*2,02 |  | 42,743 |  |  |
|  |  | VV |  | "113" 1*0,88+2,9*(1+2,7+0,45+0,45+0,85+0,85+0,7)+1*0,88+1,8*1,1 |  | 24,040 |  |  |
|  |  | VV |  | "101" 2,9*(1,65+0,525+0,525+1,65+2,7)-1,55*2,02 |  | 17,314 |  |  |
|  |  | VV |  | "102" 2,9*(0,525+5,6+2,7+5,6+0,525)-1*2,02*3 |  | 37,295 |  |  |
|  |  | VV |  | "112" 2,9*(4,585+0,3+0,3+0,3+0,6+0,6+4,765+7,76+4,765+0,375*2+0,6+0,94+2,55+7,76)+1,5*0,88-1,5*1,8*3-1*2,02*3 |  | 93,228 |  |  |
|  |  | VV |  | "201" 2*3,1*2+1,5*0,88 |  | 13,720 |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 333,870 |  |  |
|  | 79 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 100,000 | 150,29 | 15 029,00 |
|  |  | VV |  | 100 |  | 100,000 |  |  |
|  | 80 | K | 622131121 | Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně | m2 | 4,920 | 43,70 | 215,00 |
|  |  | VV |  | (0,6*4*2+2,4*2+1)*0,15 |  | 1,590 |  |  |
|  |  | VV |  | 0,4*1,5+0,3*0,6+0,8*1,5+1,35*0,25*2+1,5*0,45 |  | 3,330 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 4,920 |  |  |
|  | 81 | K | 622142001 | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 4,920 | 196,59 | 967,22 |
|  |  | VV |  | (0,6*4*2+2,4*2+1)*0,15 |  | 1,590 |  |  |
|  |  | VV |  | 0,4*1,5+0,3*0,6+0,8*1,5+1,35*0,25*2+1,5*0,45 |  | 3,330 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 4,920 |  |  |
|  | 82 | K | 622143003 | Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou | m | 23,000 | 14,00 | 322,00 |
|  |  | VV |  | "vnější" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,4*2+1+0,6*4*2 |  | 10,600 |  |  |
|  |  | VV |  | "vnitřní" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3*2+2,4*2+1+0,6 |  | 12,400 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 23,000 |  |  |
|  | 83 | M | 59051486 | lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou | m | 24,150 | 19,60 | 473,34 |
|  |  | VV |  | 23*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 24,150 |  |  |
|  | 84 | K | 622143004 | Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem | m | 18,800 | 14,00 | 263,20 |
|  |  | VV |  | "vnější" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,4*2+1+0,6*3*2 |  | 9,400 |  |  |
|  |  | VV |  | "vnitřní |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,6*3*2+2,4*2+1 |  | 9,400 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 18,800 |  |  |
|  | 85 | M | 59051476 | profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9mm/2,4m | m | 19,740 | 25,00 | 493,50 |
|  |  | VV |  | 18,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 19,740 |  |  |
|  | 86 | K | 622211011 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 80 mm | m2 | 3,330 | 529,11 | 1 761,94 |
|  |  | VV |  | 0,4*1,5+0,3*0,6+0,8*1,5+1,35*0,25*2+1,5*0,45 |  | 3,330 |  |  |
|  | 87 | M | 28375933 | deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 50mm | m2 | 3,397 | 62,10 | 210,95 |
|  |  | VV |  | 3,33*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3,397 |  |  |
|  | 88 | K | 622212001 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm | m | 10,600 | 156,20 | 1 655,72 |
|  |  | VV |  | "nová okna a dveře" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,6*4*2+2,4*2+1 |  | 10,600 |  |  |
|  | 89 | M | 28375930 | deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 20mm | m2 | 1,749 | 24,90 | 43,55 |
|  |  | VV |  | "nová okna a dveře" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,6*4*2+2,4*2+1)*0,15 |  | 1,590 |  |  |
|  |  | VV |  | 1,59*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1,749 |  |  |
|  | 90 | K | 622253131 | Montáž kontaktního zateplení desek z minerální vlny upevněním do roštu z ocel. profilů vnějších stěn do ocelového podkladu zateplení ostění gar. vrat | m2 | 9,834 | 810,00 | 7 965,54 |
|  |  | VV |  | 0,22*(3,7*4+4,05*2+3,7*2+3,6*4) |  | 9,834 |  |  |
|  | 91 | M | 63148161 | deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,033-0,035 tl 100mm | m2 | 10,326 | 144,00 | 1 486,94 |
|  |  | VV |  | 9,834*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 10,326 |  |  |
|  | 92 | K | 622335201 | Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn v rozsahu do 10% | m2 | 196,792 | 98,41 | 19 366,30 |
|  |  | VV |  | "vnější" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,38*19,3-1,5*1,8*6-2*1,45 |  | 46,134 |  |  |
|  |  | VV |  | 2,875*1,45+3,1*1,45 |  | 8,664 |  |  |
|  |  | VV |  | 3,38*19,3-1,5*1,8*2-1*2,4-0,6*0,6*4 |  | 55,994 |  |  |
|  |  | VV |  | 51,92-1,5*1,8*4+51,92-7,04 |  | 86,000 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 196,792 |  |  |
|  | 93 | K | 622381011 | Tenkovrstvá minerální soklová /marmolit/ zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 22,774 | 560,00 | 12 753,44 |
|  |  | VV |  | "sokl" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,06+0,62*2+3,72+3,46+0,1*8,8+2,55*0,41+0,41*1,45+0,12*1,45+5,6 |  | 22,774 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 22,774 |  |  |
|  | 94 | K | 622521031 | Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 4,920 | 350,00 | 1 722,00 |
|  |  | VV |  | (0,6*4*2+2,4*2+1)*0,15 |  | 1,590 |  |  |
|  |  | VV |  | 0,4*1,5+0,3*0,6+0,8*1,5+1,35*0,25*2+1,5*0,45 |  | 3,330 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 4,920 |  |  |
|  | 95 | K | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou | m2 | 219,566 | 10,00 | 2 195,66 |
|  |  | VV |  | "sokl" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,06+0,62*2+3,72+3,46+0,1*8,8+2,55*0,41+0,41*1,45+0,12*1,45+5,6 |  | 22,774 |  |  |
|  |  | VV |  | "vnější" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,38*19,3-1,5*1,8*6-2*1,45 |  | 46,134 |  |  |
|  |  | VV |  | 2,875*1,45+3,1*1,45 |  | 8,664 |  |  |
|  |  | VV |  | 3,38*19,3-1,5*1,8*2-1*2,4-0,6*0,6*4 |  | 55,994 |  |  |
|  |  | VV |  | 51,92-1,5*1,8*4+51,92-7,04 |  | 86,000 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 219,566 |  |  |
|  | 96 | K | 629995201 | Očištění vnějších ploch otryskáním sušeným křemičitým pískem | m2 | 219,566 | 50,00 | 10 978,30 |
|  |  | VV |  | "sokl" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,06+0,62*2+3,72+3,46+0,1*8,8+2,55*0,41+0,41*1,45+0,12*1,45+5,6 |  | 22,774 |  |  |
|  |  | VV |  | "vnější" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,38*19,3-1,5*1,8*6-2*1,45 |  | 46,134 |  |  |
|  |  | VV |  | 2,875*1,45+3,1*1,45 |  | 8,664 |  |  |
|  |  | VV |  | 3,38*19,3-1,5*1,8*2-1*2,4-0,6*0,6*4 |  | 55,994 |  |  |
|  |  | VV |  | 51,92-1,5*1,8*4+51,92-7,04 |  | 86,000 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 219,566 |  |  |
|  | 97 | K | 631311115 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 3,049 | 3 667,87 | 11 183,34 |
|  |  | VV |  | (2,68+2,34+11,83+5,32+5,14+10,8)*0,08 |  | 3,049 |  |  |
|  | 98 | K | 632451022 | Cementový ochranný potěr tl 30 mm | m2 | 38,850 | 192,20 | 7 466,97 |
|  |  | VV |  | 18,5*2,1 |  | 38,850 |  |  |
|  | 99 | K | 642942611 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu | kus | 9,000 | 356,68 | 3 210,12 |
|  | 100 | M | 55331348 | zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 100 levá/pravá 700 | kus | 4,000 | 931,00 | 3 724,00 |
|  | 101 | M | 55331350 | zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 100 levá/pravá 800 | kus | 3,000 | 951,00 | 2 853,00 |
|  | 102 | M | 55331352 | zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 100 levá/pravá 900 | kus | 1,000 | 968,00 | 968,00 |
|  | 103 | M | 55331386 | zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 150 levá/pravá 900 | kus | 1,000 | 1 230,00 | 1 230,00 |
|  | 104 | K | 642945111 | Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | kus | 1,000 | 3 496,10 | 3 496,10 |
|  | 105 | M | 553313521 | zárubeň ocelová protipožární pro běžné zdění a porobeton 100 levá/pravá 900 | kus | 1,000 | 1 090,00 | 1 090,00 |
|  |  | D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 175 523,23 |
|  | 106 | K | 871181141 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 50 x 4,6 mm | m | 13,500 | 71,12 | 960,12 |
|  |  | VV |  | 1,5+3,5+8,5 |  | 13,500 |  |  |
|  | 107 | M | 286135970 | potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 50x4,6. L=12m | m | 13,500 | 48,30 | 652,05 |
|  | 108 | K | 871241141 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x 8,2 mm | m | 6,300 | 114,75 | 722,93 |
|  |  | VV |  | 1+2,3+3 |  | 6,300 |  |  |
|  | 109 | M | 28613600 | potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 90x8,2 dl 12m | m | 6,300 | 150,00 | 945,00 |
|  | 110 | K | 877181101 | Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 50 | kus | 8,000 | 260,00 | 2 080,00 |
|  | 111 | M | 286149330 | elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 50 | kus | 2,000 | 410,00 | 820,00 |
|  | 112 | M | 28653060 | elektrokoleno 90° PE 100 D 90mm | kus | 2,000 | 833,00 | 1 666,00 |
|  | 113 | M | 286159710 | elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 50 | kus | 1,000 | 183,00 | 183,00 |
|  | 114 | M | 28614977 | elektroredukce PE 100 PN 16 D 90-63mm | kus | 1,000 | 270,00 | 270,00 |
|  | 115 | M | 28614976 | elektroredukce PE 100 PN 16 D 63-50mm | kus | 1,000 | 270,00 | 270,00 |
|  | 116 | M | 28614960 | elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN 16 D 90mm | kus | 1,000 | 1 181,00 | 1 181,00 |
|  | 117 | K | 877241 | Montáž opatního kolena DN80 na vodovodním potrubí z PE trub d 90 | kus | 1,000 | 1 200,00 | 1 200,00 |
|  | 118 | M | .5045080090 | KOLENO PATNÍ 80/90 pro připojení PE potrubí | kus | 1,000 | 2 292,00 | 2 292,00 |
|  | 119 | K | 891247211 | Montáž hydrantů nadzemních DN 80 | kus | 1,000 | 641,42 | 641,42 |
|  | 120 | M | 42273681 | hydrant nadzemní DN 80 tvárná litina dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1250mm | kus | 1,000 | 20 450,00 | 20 450,00 |
|  | 121 | K | 894221116 | Šachty kanalizační revizní /regulační/ z bet se zvýš nároky C 25/30 na stokách kruhových DN 1000 dno beton tř. C 25/30 | soubor | 1,000 | 33 770,00 | 33 770,00 |
|  |  | VV |  | "VÍKO BETONOVÉ S ODVĚTRÁNÍM D400" 1ks |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "VYROVNÁVACÍ PRSTENEC 625/40/120" 1ks |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "VYROVNÁVACÍ PRSTENEC 625/100/120" 1ks |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "PŘECHODOVÁ DESKA PRO DNO DN1000" 1ks |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "SKRUŽ 1000/250/120/" 1ks |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "ŠACHTOVÉ DNO 1000/1000 BEZ KYNETY" 1ks |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "PŘEPÁŽKA BEZPEČNOSTNÍHO PŘELIVU S KAPACITNÍM OTVOREM CHRÁNĚNÝM ČELSLICOVÝM KOŠEM" 1 ks |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |
|  | 122 | K | 894221316 | Šachty kanalizační, usazovací atyp. z bet se zvýš nároky C 25/30 na stokách kruhových DN 1000 s kalovou jímkou | soubor | 1,000 | 38 247,00 | 38 247,00 |
|  |  | VV |  | "VÍKO BETONOVÉ S ODVĚTRÁNÍM D400" 1ks |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "VYROVNÁVACÍ PRSTENEC 625/60/120" 1ks |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "VYROVNÁVACÍ PRSTENEC 625/100/120" 2ks |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "PŘECHODOVÁ DESKA PRO DNO DN1000" 1ks |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "SKRUŽ 1000/500/120/ S NÁTOKEM" 1ks |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "ŠACHTOVÉ DNO 1000/1000 BEZ KYNETY ATYP NÁTOK" 1ks |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |
|  | 123 | K | 8948126 | Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 200 - napojení dešťové kanalizace do stávající šachty | kus | 1,000 | 1 397,00 | 1 397,00 |
|  | 124 | K | 895941111 | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců - demontáž a zpětná montáž s prodloužením připojení /max. 1metr/ | kus | 1,000 | 2 320,00 | 2 320,00 |
|  | 125 | K | 895972222 | Zasakovací box z PP s revizí pro retenci s regulací odtoku dvouřadová galerie - 4x2 ks boxů 1,2x2,4x0,52m | soubor | 1,000 | 62 000,00 | 62 000,00 |
|  |  | D | 89 | Trubní vedení - ostatní konstrukce |  |  |  | 3 455,71 |
|  | 126 | K | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 19,800 | 30,93 | 612,41 |
|  |  | VV |  | 13,5+6,3 |  | 19,800 |  |  |
|  | 127 | K | 892372111 | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou | kus | 2,000 | 932,00 | 1 864,00 |
|  | 128 | K | 899721112 | Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí | m | 19,800 | 25,00 | 495,00 |
|  |  | VV |  | 13,5+6,3 |  | 19,800 |  |  |
|  | 129 | K | 899721119 | Revize/proměření signalizačního vodiče na potrubí PVC | kpl | 1,000 | 415,00 | 415,00 |
|  | 130 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm | m | 19,800 | 3,50 | 69,30 |
|  |  | VV |  | 19,8 |  | 19,800 |  |  |
|  |  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 438 895,36 |
|  | 131 | K | 919726122 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 | m2 | 144,043 | 30,00 | 4 321,29 |
|  |  | VV |  | "zdržovací nádrž" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4,8*2,4*2+4,8*1,34*2+2,4*1,34*2 |  | 42,336 |  |  |
|  |  | VV |  | "v domě" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 18,5*2,1*2 |  | 77,700 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 120,036 |  |  |
|  |  | VV |  | 120,036*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 144,043 |  |  |
|  | 132 | K | 919735114 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm | m | 9,160 | 153,00 | 1 401,48 |
|  |  | VV |  | "brána" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,33+0,365+4+0,365+2,1 |  | 9,160 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 9,160 |  |  |
|  | 133 | K | 919735124 | Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm | m | 24,840 | 204,00 | 5 067,36 |
|  |  | VV |  | 2,5+1,97+11,45+0,49+1,52+1,54+5,37 |  | 24,840 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 24,840 |  |  |
|  | 134 | K | 941111111 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 87,750 | 40,00 | 3 510,00 |
|  |  | VV |  | 19,5*4,5 |  | 87,750 |  |  |
|  | 135 | K | 941111211 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití | m2 | ####### | 1,20 | 8 424,00 |
|  |  | VV |  | 87,75*20*4 |  | 7 020,000 |  |  |
|  | 136 | K | 941111811 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 87,750 | 33,11 | 2 905,40 |
|  | 137 | K | 946111112 | Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m | kus | 2,000 | 1 540,12 | 3 080,24 |
|  | 138 | K | 946111211 | Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m za první a ZKD den použití | kus | 80,000 | 202,00 | 16 160,00 |
|  |  | VV |  | 2*20*2 |  | 80,000 |  |  |
|  | 139 | K | 946111812 | Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m | kus | 2,000 | 871,07 | 1 742,14 |
|  | 140 | K | 949121111 | Montáž lešení lehkého kozového dílcového v do 1,2 m | sada | 8,000 | 158,88 | 1 271,04 |
|  | 141 | K | 949121211 | Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému v do 1,2 m za první a ZKD den použití | sada | 640,000 | 11,82 | 7 564,80 |
|  |  | VV |  | 20*8*4 |  | 640,000 |  |  |
|  | 142 | K | 949121811 | Demontáž lešení lehkého kozového dílcového v do 1,2 m | sada | 8,000 | 107,25 | 858,00 |
|  | 143 | K | 949211111 | Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m | m2 | 17,550 | 36,41 | 639,00 |
|  | 144 | K | 949211211 | Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky pro trubková lešení za první a ZKD den použití | m2 | ####### | 0,81 | 1 137,24 |
|  | 145 | K | 949221111 | Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro dílcová lešení v do 10 m | m2 | 24,960 | 27,06 | 675,42 |
|  |  | VV |  | 8*1,2*2+3,2*0,9*2 |  | 24,960 |  |  |
|  | 146 | K | 949221211 | Příplatek k lešeňové podlaze pro dílcová lešení za první a ZKD den použití | m2 | ####### | 1,36 | 2 088,96 |
|  |  | VV |  | 19,2*20*4 |  | 1 536,000 |  |  |
|  | 147 | K | 952901114 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m | m2 | 522,000 | 80,00 | 41 760,00 |
|  |  | VV |  | 522 |  | 522,000 |  |  |
|  | 148 | K | 9539432121 | Osazování skříně hasicího přístroj | kus | 5,000 | 440,00 | 2 200,00 |
|  | 149 | M | 449321141 | přístroj hasicí ruční práškový 183B | kus | 3,000 | 890,00 | 2 670,00 |
|  | 150 | M | 449321142 | přístroj hasicí ruční práškový 34A | kus | 2,000 | 890,00 | 1 780,00 |
|  | 151 | K | 961055111 | Bourání základů ze ŽB | m3 | 3,885 | 3 000,00 | 11 655,00 |
|  |  | VV |  | "podkladní beton soc. zázemí" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 18,5*2,1*0,1 |  | 3,885 |  |  |
|  | 152 | K | 962031132 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm | m2 | 40,952 | 73,53 | 3 011,20 |
|  |  | VV |  | 3,7*3,995-1,5*2,1 |  | 11,632 |  |  |
|  |  | VV |  | (3,29+3,44)*0,5*2,1*3-0,7*2,02*4 |  | 15,544 |  |  |
|  |  | VV |  | 3,36*(1,5+2)-0,7*2,02 |  | 10,346 |  |  |
|  |  | VV |  | 3,33*1,03 |  | 3,430 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 40,952 |  |  |
|  | 153 | K | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm | m2 | 7,673 | 88,01 | 675,30 |
|  |  | VV |  | 1*2,02 |  | 2,020 |  |  |
|  |  | VV |  | (3,29+3,44)*0,5*2,1-0,7*2,02 |  | 5,653 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 7,673 |  |  |
|  | 154 | K | 962032230 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 | m3 | 0,450 | 973,50 | 438,08 |
|  |  | VV |  | 1*0,375*1,2 |  | 0,450 |  |  |
|  | 155 | K | 962032240 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1m3 | m3 | 0,691 | 1 095,35 | 756,89 |
|  |  | VV |  | "podezdívka schodiště" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,36*0,375*(3,32+0,9+0,9) |  | 0,691 |  |  |
|  | 156 | K | 962052210 | Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 | m3 | 0,865 | 5 973,83 | 5 167,36 |
|  |  | VV |  | "betonové prahy ve vjezdových vratech" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,45*0,23*4,18*2 |  | 0,865 |  |  |
|  | 157 | K | 963051113 | Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm | m3 | 0,412 | 2 241,42 | 923,47 |
|  |  | VV |  | 2,7*1,525*0,1 |  | 0,412 |  |  |
|  | 158 | K | 963053936 | Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických samonosných | m2 | 0,845 | 789,56 | 667,18 |
|  |  | VV |  | 0,65*1,3 |  | 0,845 |  |  |
|  | 159 | K | 964072221 | Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 4 m hmotnosti do 20 kg/m | t | 0,032 | 5 409,96 | 173,12 |
|  |  | VV |  | 1,8*0,0179 |  | 0,032 |  |  |
|  | 160 | K | 965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 | m3 | 3,885 | 1 748,18 | 6 791,68 |
|  |  | VV |  | 18,5*2,1*0,1 |  | 3,885 |  |  |
|  | 161 | K | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 83,470 | 49,83 | 4 159,31 |
|  |  | VV |  | 4,22+15,37+18,27+8,20+1,97+5,25+6,47+7,29+16,43 |  | 83,470 |  |  |
|  | 162 | K | 966072111 | Demontáž opláštění stěn ocelových kcí ze sendvičových panelů budov v do 6 m | m2 | 86,003 | 200,00 | 17 200,60 |
|  |  | VV |  | "výměna opláštění na garáži" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (4,3+3,55)*0,5*2,35+2,25*(2+1,46)*0,5 |  | 13,116 |  |  |
|  |  | VV |  | (5,02+5,24)*0,5*0,67+(5,23+3,6)*0,5*5,27 |  | 26,704 |  |  |
|  |  | VV |  | 3,6*4,52 |  | 16,272 |  |  |
|  |  | VV |  | "Demontáž v místě otvorů" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,9*3*2+3,86*3,175*2 |  | 29,911 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 86,003 |  |  |
|  | 163 | K | 968062356 | Vybourání dřevěných rámů oken včetně křídel pl do 4 m2 | m2 | 8,640 | 149,87 | 1 294,88 |
|  |  | VV |  | (1,5*1,8)*2+(1,8*1,8) |  | 8,640 |  |  |
|  | 164 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 10,302 | 279,77 | 2 882,19 |
|  |  | VV |  | 0,90*2,02 |  | 1,818 |  |  |
|  |  | VV |  | 0,70*2,02*6 |  | 8,484 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 10,302 |  |  |
|  | 165 | K | 968072456 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 | m2 | 5,151 | 213,92 | 1 101,90 |
|  |  | VV |  | 1,55*2,02 |  | 3,131 |  |  |
|  |  | VV |  | 1,0*2,02 |  | 2,020 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 5,151 |  |  |
|  | 166 | K | 968072559 | Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2 | m2 | 28,926 | 103,39 | 2 990,66 |
|  |  | VV |  | (4,04*3,58)*2 |  | 28,926 |  |  |
|  | 167 | K | 969011121 | Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52 | m | 25,000 | 39,63 | 990,75 |
|  | 168 | K | 969021121 | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 | m | 25,000 | 146,89 | 3 672,25 |
|  | 169 | K | 971033231 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | kus | 21,000 | 47,67 | 1 001,07 |
|  |  | VV |  | 7+5+9 |  | 21,000 |  |  |
|  | 170 | K | 971033251 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm | kus | 4,000 | 182,94 | 731,76 |
|  |  | VV |  | 1+3 |  | 4,000 |  |  |
|  | 171 | K | 971033351 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm | kus | 1,000 | 252,06 | 252,06 |
|  | 172 | K | 973031151 | Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2 - ubourání parapetů vnějších u stávajících oken á výšky 50 mm | m3 | 0,154 | 3 651,59 | 562,34 |
|  |  | VV |  | "stávající okna" (0,6*2+12*1,5)*0,05*0,16 |  | 0,154 |  |  |
|  | 173 | K | 973031324 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm | kus | 10,000 | 161,49 | 1 614,90 |
|  | 174 | K | 974032144 | Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 70 mm š do 150 mm | m | 33,100 | 87,89 | 2 909,16 |
|  |  | VV |  | 3+1+2,5*5+1,8*2+0,8+2+0,6+1,6+1+7*1 |  | 33,100 |  |  |
|  | 175 | K | 977312113 | Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm - dilatace v podlaze stávající haly | m | 92,000 | 220,33 | 20 270,36 |
|  | 176 | K | 978013191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 124,247 | 77,47 | 9 625,42 |
|  |  | VV |  | "prostor soc. zázemí" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,29*(1,5+1+1,91+2,81+3,08+7,66)-1,5*1,8*4-0,6*0,6*2+0,2*(0,6*3*2+1,5*4+1,8*8) |  | 52,368 |  |  |
|  |  | VV |  | (3,29+3,44)*0,5*2,1*2 |  | 14,133 |  |  |
|  |  | VV |  | 3,44*(1,5+1+4,81+3,08+7,66)-1,8*1,8-1*2,02*2+0,28*(2,02*2+1,2)*2 |  | 57,746 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 124,247 |  |  |
|  | 177 | K | 979094441 | Očištění vybouraných silničních dílců s původním spárováním z kameniva těženého | m2 | 477,800 | 25,00 | 11 945,00 |
|  | 178 | K | 98001 | Protipožární nátěr na EI 15 na veškeré ocelové prvky zajišťující stabilitu konstrukce haly /odhad/ | m2 | 702,484 | 295,00 | 207 232,78 |
|  |  | VV |  | "nosný rám" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,34*4*(5,47+3,85)*2*8 |  | 202,803 |  |  |
|  |  | VV |  | "krajní rámy" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,05*3*2+0,18*2+0,05*2)*(2+0,6*2)*(3,99+3,99+5,3+4,1+4,1)*2 |  | 104,479 |  |  |
|  |  | VV |  | "vaznice" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,085+0,04*3+0,05+0,06*2+0,04+0,06)*8*4,3*7 |  | 114,380 |  |  |
|  |  | VV |  | (0,14*2+0,06*2*2)*4,3*7 |  | 15,652 |  |  |
|  |  | VV |  | "Příčníky" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,04*4+0,06*2)*2*4,3*3*((7*2)-2) |  | 86,688 |  |  |
|  |  | VV |  | "nové prvky" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 114,62 |  | 114,620 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 638,622 |  |  |
|  |  | VV |  | 638,622*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 702,484 |  |  |
|  | 179 | K | 985331213 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru | m | 4,800 | 1 671,40 | 8 022,72 |
|  |  | VV |  | 4*2*2*0,3 |  | 4,800 |  |  |
|  | 180 | M | 13021013 | tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 12mm | t | 0,044 | 20 900,00 | 919,60 |
|  |  | VV |  | 5*0,00888 |  | 0,044 |  |  |
|  |  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 172 159,96 |
|  | 181 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 279,917 | 236,70 | 66 256,35 |
|  | 182 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km /5x | t | ####### | 10,34 | 14 471,71 |
|  |  | VV |  | 279,917*5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1 399,585 |  |  |
|  | 183 | K | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 | t | 70,897 | 500,00 | 35 448,50 |
|  |  | VV |  | 273,962-203,065 |  | 70,897 |  |  |
|  | 184 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 279,917 | 200,00 | 55 983,40 |
|  |  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 129 050,99 |
|  | 185 | K | 998011004 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m | t | 301,521 | 428,00 | 129 050,99 |
|  |  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 3 228 589,99 |
|  |  | D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 28 599,46 |
|  | 186 | K | 711141 | Napojení hydroizolační folie na stávající izolaci poplastovanými profily a zatření hydrostěrkou | m | 41,200 | 138,00 | 5 685,60 |
|  |  | VV |  | 2*18,5+2,1*2 |  | 41,200 |  |  |
|  | 187 | K | 711471051 | Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC | m2 | 61,890 | 142,08 | 8 793,33 |
|  |  | VV |  | 4,8*2,4*2 |  | 23,040 |  |  |
|  |  | VV |  | 18,5*2,1 |  | 38,850 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 61,890 |  |  |
|  | 188 | M | 28322005 | fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 2mm | m2 | 71,174 | 105,00 | 7 473,27 |
|  |  | VV |  | 61,89*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 71,174 |  |  |
|  | 189 | K | 711472051 | Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC | m2 | 19,296 | 178,08 | 3 436,23 |
|  |  | VV |  | 4,8*1,34*2 |  | 12,864 |  |  |
|  |  | VV |  | 2,4*1,34*2 |  | 6,432 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 19,296 |  |  |
|  | 190 | M | 28322005 | fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 2mm | m2 | 22,190 | 105,00 | 2 329,95 |
|  |  | VV |  | 19,296*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 22,190 |  |  |
|  | 191 | K | 998711201 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | % | 288,880 | 3,05 | 881,08 |
|  |  | D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 79 397,88 |
|  | 192 | K | 713111128 | Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně s mechanickým kotvením desek vč. následného vysátí povrchu před provedením podhledu | m2 | 220,280 | 60,00 | 13 216,80 |
|  |  | VV |  | 4,22+15,12+13,86+44,53+18,27+2,68+2,34+11,83+5,32+5,14+10,8+78,88+7,29 |  | 220,280 |  |  |
|  | 193 | M | 631523731 | Zateplení stropu minerální vatou - desky s kolmým vláknem Isover TOP V tl. 100 mm λD = 0,040 (W·m-1·K-1 | m2 | 224,686 | 290,00 | 65 158,94 |
|  |  | VV |  | 220,28*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 224,686 |  |  |
|  | 194 | K | 713120821 | Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm | m2 | 38,850 | 13,44 | 522,14 |
|  |  | VV |  | 18,5*2,1 |  | 38,850 |  |  |
|  | 195 | K | 7131913211 | Montáž izolace tepelné střech plochých - izolace prostupu odvětrání PUR pěnou | kus | 1,000 | 500,00 | 500,00 |
|  |  | D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 56 692,20 |
|  | 196 | K | 721110802 | Demontáž potrubí kameninové do DN 100 | m | 40,000 | 94,11 | 3 764,40 |
|  | 197 | K | 72117 | Napojení splaškové kanalizace na stávající revizní šachtu u objektu | kus | 1,000 | 1 050,00 | 1 050,00 |
|  | 198 | K | 721173401 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 110 | m | 47,000 | 312,00 | 14 664,00 |
|  | 199 | K | 7211734011 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 dešťové | m | 37,000 | 451,00 | 16 687,00 |
|  | 200 | K | 721173402 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125 | m | 9,000 | 345,00 | 3 105,00 |
|  | 201 | K | 7211734021 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 dešťové | m | 1,500 | 345,00 | 517,50 |
|  | 202 | K | 721173403 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 160 | m | 3,000 | 458,00 | 1 374,00 |
|  | 203 | K | 7211734031 | Potrubí kanalizační z PVC SN 8 svodné DN 160 dešťové | m | 2,700 | 458,00 | 1 236,60 |
|  | 204 | K | 7211734041 | Potrubí kanalizační z PVC SN 8 svodné DN 200 dešťové | m | 4,300 | 682,00 | 2 932,60 |
|  |  | VV |  | 14,3-10 |  | 4,300 |  |  |
|  | 205 | K | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 | m | 2,000 | 342,00 | 684,00 |
|  | 206 | K | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 | m | 4,000 | 380,00 | 1 520,00 |
|  | 207 | K | 721174045 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100 | m | 2,000 | 558,09 | 1 116,18 |
|  | 208 | K | 721174062 | Potrubí kanalizační z PP větrací systém HT DN 75 | m | 4,000 | 233,01 | 932,04 |
|  | 209 | K | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 4,000 | 69,63 | 278,52 |
|  |  | VV |  | 4 |  | 4,000 |  |  |
|  | 210 | K | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 5,000 | 77,17 | 385,85 |
|  | 211 | K | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 | kus | 4,000 | 114,86 | 459,44 |
|  | 212 | K | 721211401 | Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 | kus | 1,000 | 161,00 | 161,00 |
|  | 213 | K | 721211911 | Montáž vpustí podlahových DN 40/50 | kus | 1,000 | 150,00 | 150,00 |
|  | 214 | K | 721242115 | Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110 | kus | 3,000 | 538,00 | 1 614,00 |
|  | 215 | K | 721273152 | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75 | kus | 1,000 | 331,00 | 331,00 |
|  | 216 | K | 721290123 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300 | m | 126,500 | 21,50 | 2 719,75 |
|  |  | VV |  | 126,5 |  | 126,500 |  |  |
|  | 217 | K | 721290821 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 6 m | t | 1,000 | 774,00 | 774,00 |
|  |  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |
|  | 218 | K | 998721101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | t | 0,228 | 604,00 | 137,71 |
|  | 219 | K | 998721181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,228 | 428,11 | 97,61 |
|  |  | D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 79 980,83 |
|  | 220 | K | 722130234 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32 | m | 25,000 | 494,44 | 12 361,00 |
|  |  | VV |  | 6+4,6+0,7+0,8+7+1+2,1+0,8+2 |  | 25,000 |  |  |
|  | 221 | K | 722130235 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40 | m | 10,000 | 573,87 | 5 738,70 |
|  |  | VV |  | 5+2+3 |  | 10,000 |  |  |
|  | 222 | K | 7221302351 | Připojení stávajících hydrantů na nový rozvod pož. vodovodu | kus | 2,000 | 574,00 | 1 148,00 |
|  | 223 | K | 722170801 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 | m | 100,000 | 18,40 | 1 840,00 |
|  | 224 | K | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm | m | 64,810 | 295,91 | 19 177,93 |
|  |  | VV |  | 43+0,3+6,11+0,6+0,77+6,97+0,84+2,22+2+2 |  | 64,810 |  |  |
|  | 225 | K | 722174023 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm | m | 27,000 | 359,40 | 9 703,80 |
|  |  | VV |  | 27 |  | 27,000 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 27,000 |  |  |
|  | 226 | K | 722174024 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm | m | 7,500 | 429,47 | 3 221,03 |
|  | 227 | K | 722179192 | Příplatek k rozvodu vody z plastů za potrubí do D 32 mm do 15 svarů | soubor | 3,000 | 221,75 | 665,25 |
|  | 228 | K | 722181114 | Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40 mm | m | 32,000 | 52,53 | 1 680,96 |
|  | 229 | K | 722181212 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm | m | 34,500 | 32,00 | 1 104,00 |
|  | 230 | K | 722181221 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm | m | 64,900 | 29,00 | 1 882,10 |
|  |  | VV |  | 43+21,9 |  | 64,900 |  |  |
|  | 231 | K | 722182011 | Podpůrný žlab pro potrubí D 20 | m | 16,600 | 30,73 | 510,12 |
|  |  | VV |  | 2*2+2,8*2+7 |  | 16,600 |  |  |
|  | 232 | K | 722182012 | Podpůrný žlab pro potrubí D 25 | m | 13,000 | 32,60 | 423,80 |
|  |  | VV |  | 6,5*2 |  | 13,000 |  |  |
|  | 233 | K | 722182013 | Podpůrný žlab pro potrubí D 32 | m | 4,500 | 36,67 | 165,02 |
|  |  | VV |  | 4,5 |  | 4,500 |  |  |
|  | 234 | K | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 | kus | 27,000 | 188,48 | 5 088,96 |
|  | 235 | K | 722220152 | Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 | kus | 25,000 | 143,41 | 3 585,25 |
|  | 236 | K | 722220161 | Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 | soubor | 2,000 | 290,00 | 580,00 |
|  | 237 | K | 7222202 | Přechodka PE D 50 x G 6/4 | kus | 1,000 | 700,00 | 700,00 |
|  |  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |
|  | 238 | K | 722220234 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4 s kovovým vnitřním závitem | kus | 1,000 | 505,00 | 505,00 |
|  | 239 | K | 722220241 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem a převlečnou maticí | kus | 2,000 | 187,78 | 375,56 |
|  | 240 | K | 722220861 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4 | kus | 1,000 | 21,94 | 21,94 |
|  | 241 | K | 722230114 | Ventil přímý G 5/4 s odvodněním a dvěma závity | kus | 1,000 | 1 073,00 | 1 073,00 |
|  | 242 | K | 722240101 | Ventily plastové PPR přímé DN 20 | kus | 3,000 | 319,48 | 958,44 |
|  |  | VV |  | 3 |  | 3,000 |  |  |
|  | 243 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 134,310 | 25,00 | 3 357,75 |
|  |  | VV |  | 112,5+0,3+6,11+0,6+0,77+6,97+0,84+2,22+2+2 |  | 134,310 |  |  |
|  | 244 | K | 7222902261 | Revize požárního vodovodu | m | 35,000 | 25,00 | 875,00 |
|  | 245 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 134,310 | 22,00 | 2 954,82 |
|  |  | VV |  | 134,31 |  | 134,310 |  |  |
|  | 246 | K | 998722101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | t | 0,298 | 542,00 | 161,52 |
|  | 247 | K | 998722181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,298 | 409,00 | 121,88 |
|  |  | D | 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  |  |  | 26 219,86 |
|  | 248 | K | 723150303 | Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 28x2,6 mm | m | 40,000 | 462,00 | 18 480,00 |
|  |  | VV |  | 7 |  | 7,000 |  |  |
|  |  | VV |  | 33 |  | 33,000 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 40,000 |  |  |
|  | 249 | K | 723150365 | Chránička D 38x2,6 mm | m | 1,000 | 154,00 | 154,00 |
|  | 250 | K | 723150801 | Demontáž potrubí ocelové hladké svařované do D 32 | m | 51,000 | 74,00 | 3 774,00 |
|  | 251 | K | 723190 | Napojení na stávající rozvod plynu, zaslepení stávající odbočky | kus | 1,000 | 707,00 | 707,00 |
|  | 252 | K | 723190203 | Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 20 | soubor | 1,000 | 765,00 | 765,00 |
|  | 253 | K | 723190252 | Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 20 | kus | 1,000 | 345,00 | 345,00 |
|  | 254 | K | 72323 | Revize plynovodu | kus | 1,000 | 189,00 | 189,00 |
|  | 255 | K | 723230103 | Kulový uzávěr přímý PN 5 G 3/4 FF s protipožární armaturou a 2x vnitřním závitem | kus | 1,000 | 1 562,00 | 1 562,00 |
|  | 256 | K | 723290821 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m | t | 0,100 | 1 420,00 | 142,00 |
|  |  | VV |  | 0,1 |  | 0,100 |  |  |
|  | 257 | K | 998723101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m | t | 0,107 | 543,00 | 58,10 |
|  | 258 | K | 998723181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,107 | 409,00 | 43,76 |
|  |  | D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 84 415,31 |
|  | 259 | K | 725110811 | Demontáž klozetů splachovací s nádrží | soubor | 1,000 | 189,00 | 189,00 |
|  | 260 | K | 725111231 | Splachovač nádržkový keramický s armaturou boční napouštění | soubor | 3,000 | 515,00 | 1 545,00 |
|  | 261 | K | 725112002 | Klozet keramický standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad svislý | soubor | 3,000 | 3 935,00 | 11 805,00 |
|  | 262 | K | 725121523 | Pisoárový záchodek automatický pro bateriové napájení | soubor | 2,000 | 8 888,00 | 17 776,00 |
|  | 263 | K | 725130811 | Demontáž pisoárových stání s nádrží jednodílných | soubor | 1,000 | 263,23 | 263,23 |
|  | 264 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1,000 | 128,08 | 128,08 |
|  | 265 | K | 725211615 | Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby | soubor | 1,000 | 2 296,00 | 2 296,00 |
|  | 266 | K | 725211617 | Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby | soubor | 1,000 | 2 397,00 | 2 397,00 |
|  | 267 | K | 725240811 | Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur | soubor | 1,000 | 245,19 | 245,19 |
|  | 268 | K | 725240812 | Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur | soubor | 1,000 | 135,51 | 135,51 |
|  | 269 | K | 725244312 | Zástěna sprchová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné jednodílné do niky na vaničku šířky 1000 mm | soubor | 1,000 | 8 121,35 | 8 121,35 |
|  | 270 | K | 725291511 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml | soubor | 3,000 | 453,00 | 1 359,00 |
|  | 271 | K | 725291621 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů | soubor | 3,000 | 825,00 | 2 475,00 |
|  | 272 | K | 725291631 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků | soubor | 3,000 | 750,00 | 2 250,00 |
|  | 273 | K | 725291643 | Sada na čištění WC | soubor | 3,000 | 825,00 | 2 475,00 |
|  | 274 | K | 725291644 | Odpadkový koš 12l nerez | soubor | 3,000 | 520,00 | 1 560,00 |
|  | 275 | K | 725291645 | Mýdlenka drátěná | soubor | 1,000 | 600,00 | 600,00 |
|  | 276 | K | 725291646 | Nástěnný čtyřháček chrom | soubor | 1,000 | 528,00 | 528,00 |
|  | 277 | K | 725310823 | Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur | soubor | 1,000 | 164,52 | 164,52 |
|  | 278 | K | 725311121 | Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou | soubor | 1,000 | 4 011,00 | 4 011,00 |
|  | 279 | K | 725311131 | Dřez dvojitý nerezový se zápachovou uzávěrkou nástavný 900x600 mm | soubor | 2,000 | 3 140,00 | 6 280,00 |
|  | 280 | K | 725331111 | Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm | soubor | 1,000 | 4 190,00 | 4 190,00 |
|  | 281 | K | 725590811 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 6 m | t | 0,250 | 1 296,80 | 324,20 |
|  |  | VV |  | 0,25 |  | 0,250 |  |  |
|  | 282 | K | 725810811 | Demontáž ventilů výtokových nástěnných | kus | 5,000 | 40,33 | 201,65 |
|  | 283 | K | 725813111 | Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 | soubor | 18,000 | 217,91 | 3 922,38 |
|  | 284 | K | 725813112 | Ventil rohový pračkový G 3/4 | kus | 2,000 | 239,00 | 478,00 |
|  | 285 | K | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 | soubor | 1,000 | 76,78 | 76,78 |
|  | 286 | K | 725820802 | Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru | soubor | 2,000 | 78,55 | 157,10 |
|  | 287 | K | 725821312 | Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm | soubor | 1,000 | 985,00 | 985,00 |
|  | 288 | K | 725821325 | Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 240 mm | soubor | 2,000 | 673,00 | 1 346,00 |
|  | 289 | K | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | soubor | 4,000 | 672,00 | 2 688,00 |
|  | 290 | K | 725841311 | Baterie sprchové nástěnné pákové | soubor | 1,000 | 1 365,00 | 1 365,00 |
|  | 291 | K | 725860811 | Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých | kus | 3,000 | 13,44 | 40,32 |
|  | 292 | K | 725861101 | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32 | kus | 4,000 | 195,00 | 780,00 |
|  | 293 | K | 7258613 | Zápachová uzávěrka pro pračku DN 40 podomítková | kus | 1,000 | 143,00 | 143,00 |
|  | 294 | K | 725862103 | Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 | kus | 1,000 | 197,00 | 197,00 |
|  | 295 | K | 725862113 | Zápachová uzávěrka pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50 | kus | 1,000 | 143,00 | 143,00 |
|  | 296 | K | 7258692181 | D+M zápachových uzávěrek U-sifonů pro odvod kondenzátu | kus | 3,000 | 155,00 | 465,00 |
|  | 297 | K | 998725101 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m | t | 0,283 | 649,61 | 183,84 |
|  | 298 | K | 998725181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,283 | 442,26 | 125,16 |
|  |  | D | 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 57 745,64 |
|  | 299 | K | 731200825 | Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon do 40 kW | kus | 2,000 | 1 099,02 | 2 198,04 |
|  | 300 | K | 731244206 | Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 6,6-28,0 kW s průtokovým ohřevem | soubor | 1,000 | 47 530,00 | 47 530,00 |
|  | 301 | K | 7312442061 | Zhotovení odkapu kondenzátu z kotle | kus | 1,000 | 525,00 | 525,00 |
|  | 302 | K | 731341 | Automatické dopouštění systému ÚT | kus | 1,000 | 1 686,00 | 1 686,00 |
|  | 303 | K | 731341140 | Hadice napouštěcí pryžové D 20/28 | m | 2,000 | 23,00 | 46,00 |
|  | 304 | K | 731810312 | Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel vodorovný 80/125 mm přes vnější stěnu | soubor | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
|  | 305 | K | 731810342 | Prodloužení soustředného potrubí pro kondenzační kotel průměru 80/125 mm | m | 1,000 | 957,11 | 957,11 |
|  | 306 | K | 7318104 | Revize spalinové cesty | kus | 1,000 | 1 600,00 | 1 600,00 |
|  | 307 | K | 731890801 | Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 6 m | t | 0,100 | 3 950,00 | 395,00 |
|  | 308 | K | 998731101 | Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m | t | 0,071 | 3 663,00 | 260,07 |
|  | 309 | K | 998731181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,071 | 682,00 | 48,42 |
|  |  | D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 30 776,51 |
|  | 310 | K | 733120815 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38 | m | 45,000 | 40,20 | 1 809,00 |
|  | 311 | K | 733121150 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 22x2,6 | m | 33,000 | 265,00 | 8 745,00 |
|  | 312 | K | 733121151 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 25x2,6 | m | 15,000 | 287,00 | 4 305,00 |
|  | 313 | K | 733121152 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 28x2,6 | m | 24,000 | 323,00 | 7 752,00 |
|  | 314 | K | 733190217 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké do D 51x2,6 | m | 72,000 | 10,18 | 732,96 |
|  |  | VV |  | 33+15+24 |  | 72,000 |  |  |
|  | 315 | K | 733190801 | Odřezání objímky dvojité do DN 50 | kus | 30,000 | 2,67 | 80,10 |
|  | 316 | K | 733191112 | Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 20 do DN 32 | kus | 12,000 | 247,27 | 2 967,24 |
|  | 317 | K | 7331919 | Napojení na stávající potrubí UT | kus | 8,000 | 360,00 | 2 880,00 |
|  |  | VV |  | 4*2 |  | 8,000 |  |  |
|  | 318 | K | 733191924 | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 20 | kus | 4,000 | 270,00 | 1 080,00 |
|  | 319 | K | 733890801 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,114 | 1 260,62 | 143,71 |
|  | 320 | K | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 0,155 | 1 260,62 | 195,40 |
|  | 321 | K | 998733181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,155 | 555,48 | 86,10 |
|  |  | D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 12 010,00 |
|  | 322 | K | 734163422 | Filtr DN 20 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s čistícím víkem | soubor | 1,000 | 220,00 | 220,00 |
|  | 323 | K | 734209114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | kus | 4,000 | 145,00 | 580,00 |
|  | 324 | M | 48466559 | armatura uzavírací kulový kohout se zajištěním 3/4" | kus | 4,000 | 346,00 | 1 384,00 |
|  | 325 | K | 734222802 | Ventil závitový termostatický rohový G 1/2 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný | kus | 2,000 | 486,00 | 972,00 |
|  | 326 | K | 734222812 | Ventil závitový termostatický přímý G 1/2 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný | kus | 3,000 | 486,00 | 1 458,00 |
|  | 327 | K | 7342614021 | Armatura připojovací rohová G 1/2 PN 10 do 110°C radiátorů | kus | 5,000 | 220,00 | 1 100,00 |
|  | 328 | K | 734441 | Ekvitermní regulátor kotle s čidlem venkovní teploty | kus | 1,000 | 6 296,00 | 6 296,00 |
|  |  | D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 15 644,77 |
|  | 329 | K | 735151272 | Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/500 mm výkon 501 W, boční připojení | kus | 2,000 | 2 057,00 | 4 114,00 |
|  |  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |
|  | 330 | K | 735151811 | Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého délka do 1500 mm | kus | 5,000 | 102,57 | 512,85 |
|  | 331 | K | 735151821 | Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 1500 mm | kus | 1,000 | 120,24 | 120,24 |
|  | 332 | K | 735159110 | Montáž demontovaných otopných těles panelových jednořadých mimo těles délky do 1500 mm vč. příslušenství | kus | 1,000 | 1 050,00 | 1 050,00 |
|  | 333 | K | 735164521 | Montáž otopného tělesa trubkového na stěny výšky tělesa 900 mm vč. příslušenství | kus | 3,000 | 715,00 | 2 145,00 |
|  | 334 | K | 7351645211 | Otopného těleso trubkové 450/900 | kus | 3,000 | 1 487,00 | 4 461,00 |
|  | 335 | K | 735291800 | Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu | kus | 12,000 | 11,91 | 142,92 |
|  | 336 | K | 735494 | Napuštění vody do systému, topná zkouška, odvzdušnění systému | kus | 1,000 | 2 800,00 | 2 800,00 |
|  | 337 | K | 735494811 | Vypuštění vody z otopných těles | m2 | 4,000 | 20,31 | 81,24 |
|  | 338 | K | 735890801 | Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,200 | 1 087,60 | 217,52 |
|  |  | D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 435 314,50 |
|  | 339 | K | 741120001 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (CY) | m | ####### | 15,00 | 31 110,00 |
|  |  | VV |  | 2074 |  | 2 074,000 |  |  |
|  | 340 | M | 34111094 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm2 | m | 170,000 | 28,00 | 4 760,00 |
|  | 341 | M | 34111090 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2 | m | 195,000 | 17,00 | 3 315,00 |
|  | 342 | M | 34111030 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 | m | 990,000 | 11,00 | 10 890,00 |
|  | 343 | M | 34111005 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 2x1,5mm2 | m | 45,000 | 9,00 | 405,00 |
|  | 344 | M | 34111036 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 | m | 644,000 | 17,00 | 10 948,00 |
|  | 345 | M | 34140842 | vodič izolovaný s Cu jádrem 4mm2 | m | 25,000 | 9,00 | 225,00 |
|  | 346 | M | 34140844 | vodič izolovaný s Cu jádrem 6mm2 | m | 5,000 | 14,00 | 70,00 |
|  | 347 | K | 741120003 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (CY) | m | 25,000 | 20,00 | 500,00 |
|  | 348 | M | 34111076 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm2 | m | 20,000 | 83,00 | 1 660,00 |
|  | 349 | M | 34140846 | vodič izolovaný s Cu jádrem 10mm2 | m | 5,000 | 22,00 | 110,00 |
|  | 350 | K | 741210005 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 200 kg | kus | 2,000 | 1 330,00 | 2 660,00 |
|  | 351 | M | 3571313101 | Okruhová rozvodnice RO 1 - zapuštěná pod omítku, s plnými dveřmi, oceloplechová, cca 72 modulů, rozměr 600x620x140, IP30 | kus | 1,000 | 2 819,00 | 2 819,00 |
|  | 352 | M | 3571313111 | Okruhová rozvodnice RO 2 - zapuštěná pod omítku, s plnými dveřmi, oceloplechová, cca 96 modulů, rozměr 600x770x140, IP30 | kus | 1,000 | 3 235,00 | 3 235,00 |
|  | 353 | M | 35713131011 | D+M pojistkový odpínač VLC10, pojistky 32A | kus | 2,000 | 395,00 | 790,00 |
|  | 354 | M | 35713131012 | D+M svodič přepětí a blesků typ 1+2/3 | kus | 2,000 | 3 248,00 | 6 496,00 |
|  | 355 | M | 35713131013 | D+M proudový chránič B16/1N/003 | kus | 2,000 | 1 484,00 | 2 968,00 |
|  | 356 | M | 35713131014 | D+M proudový chránič C16/1N/003 | kus | 1,000 | 1 780,00 | 1 780,00 |
|  | 357 | M | 35713131015 | D+M proudový chránič 25/4/0,03 | kus | 8,000 | 1 365,00 | 10 920,00 |
|  | 358 | M | 35713131016 | D+M jistič B16/3 | kus | 6,000 | 547,00 | 3 282,00 |
|  | 359 | M | 35713131017 | D+M jistič B16/1 | kus | 18,000 | 224,00 | 4 032,00 |
|  | 360 | M | 35713131018 | D+M jistič B10/1 | kus | 19,000 | 240,00 | 4 560,00 |
|  | 361 | M | 357131310110 | D+M jistič B10/3 | kus | 3,000 | 570,00 | 1 710,00 |
|  | 362 | M | 357131310111 | D+M jistič B2/1 | kus | 1,000 | 344,00 | 344,00 |
|  | 363 | M | 357131310112 | D+M impulzní relé | kus | 4,000 | 609,00 | 2 436,00 |
|  | 364 | M | 35713131019 | D+M propojovací lišta 60A, 12TE | kus | 12,000 | 140,00 | 1 680,00 |
|  | 365 | K | 7413100011 | D+M vypínač jednopólový 250V/10A, IP20, řaz1, vč. krabice a příslušenství pro montáž pod omítku | kus | 8,000 | 272,00 | 2 176,00 |
|  | 366 | K | 74131000110 | D+M zásuvka 230V/16A (2P+PE) s přepěťovou ochranou, vč. krabice a příslušenství pro montáž pod omítku | kus | 5,000 | 885,00 | 4 425,00 |
|  | 367 | K | 74131000111 | D+M zásuvka 230V/16A (2P+PE), vč. krabice a příslušenství pro montáž pod omítku | kus | 48,000 | 263,00 | 12 624,00 |
|  | 368 | K | 74131000112 | D+M dvojzásuvka 230V/16A (2P+PE), vč. krabice a příslušenství pro montáž pod omítku | kus | 2,000 | 290,00 | 580,00 |
|  | 369 | K | 74131000113 | D+M sporáková přípojka | kus | 1,000 | 715,00 | 715,00 |
|  | 370 | K | 74131000114 | D+M krabice odbočná pod omítku s víčkem a bezšroubovými svorkami | kus | 20,000 | 250,00 | 5 000,00 |
|  | 371 | K | 74131000115 | D+M tlačítkový ovladač se signalizační doutnavkou 250V/10A, řaz.1/0So vč. krabice a příslušenství pro montáž pod omítku | kus | 4,000 | 323,00 | 1 292,00 |
|  | 372 | K | 74131000116 | D+M krabice HOP se svorkovnicí EPS2 + krabice 125x125 mm | kus | 2,000 | 250,00 | 500,00 |
|  | 373 | K | 74131000117 | D+M pohybový spínač PIR vč. krabice a příslušenství pro montáž na omítku, ip 44 | kus | 5,000 | 735,00 | 3 675,00 |
|  | 374 | K | 74131000118 | D+M tlačítkový ovladač se signalizační doutnavkou 250V/10A, řaz. 1/0So vč. krabice pro montáž na omítku | kus | 6,000 | 330,00 | 1 980,00 |
|  | 375 | K | 74131000119 | D+M zásuvka 230V/16A (2P+PE), IP44 pro montáž na omítku | kus | 24,000 | 209,00 | 5 016,00 |
|  | 376 | K | 7413100012 | D+M vypínač jednopólový 250V/10A, IP20, řaz1S, vč. krabice a příslušenství pro montáž pod omítku | kus | 1,000 | 274,00 | 274,00 |
|  | 377 | K | 74131000120 | D+M zásuvka 400V, 3+N+PE, IP44 pro montáž na omítku | kus | 13,000 | 269,00 | 3 497,00 |
|  | 378 | K | 74131000121 | D+M spínač trojpólový 400V, 16A pro montáž pod omítku | kus | 1,000 | 974,00 | 974,00 |
|  | 379 | K | 74131000122 | D+M instal. krabice 85x85 na omítku IP 55 vč. bezšroubových svorek | kus | 35,000 | 41,00 | 1 435,00 |
|  | 380 | K | 74131000123 | D+M drátěný kabelový žlab 55x100 mm vč. podpěr | m | 82,000 | 210,00 | 17 220,00 |
|  | 381 | K | 74131000124 | D+M tuhá elektroinstalační trubka 25 mm vč. příchytek | m | 120,000 | 50,00 | 6 000,00 |
|  | 382 | K | 74131000125 | D+M kabelová chránička 90 mm | m | 6,000 | 77,00 | 462,00 |
|  | 383 | K | 74131000126 | D+M kabelová chránička 63 mm | m | 6,000 | 60,00 | 360,00 |
|  | 384 | K | 74131000127 | D+M drobný instalační a spojovací materiál | sada | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
|  | 385 | K | 74131000128 | D+M Led televize 82" QLED 4K TV vč. nástěnného držáku | sada | 1,000 | 69 950,00 | 69 950,00 |
|  | 386 | K | 7413100013 | D+M doběhové časové relé do krabice pod tlačítko ovládání svítidel sociálního zařízení | kus | 1,000 | 702,00 | 702,00 |
|  | 387 | K | 7413100014 | D+M seriový přepínač 250V/10A, IP20, řaz.5, vč. krabice a příslušenství pro montáž pod omítku | kus | 2,000 | 311,00 | 622,00 |
|  | 388 | K | 7413100015 | D+M přepínač 250V/10A, IP20, řaz.7, vč. krabice a příslušenství pro montáž pod omítku | kus | 6,000 | 319,00 | 1 914,00 |
|  | 389 | K | 7413100016 | D+M přepínač 250V/10A, IP20, řaz.6+6, vč. krabice a příslušenství pro montáž pod omítku | kus | 2,000 | 350,00 | 700,00 |
|  | 390 | K | 7413100017 | D+M přepínač 250V/10A, IP20, 1/0, vč. krabice a příslušenství pro montáž pod omítku | kus | 7,000 | 281,00 | 1 967,00 |
|  | 391 | K | 7413100018 | D+M střídavý přepínač 250V/10A, IP20, řaz.6, vč. krabice a příslušenství pro montáž pod omítku | kus | 4,000 | 278,00 | 1 112,00 |
|  | 392 | K | 7413100019 | D+M pohybový spínač PIR vč. krabice a příslušenství pro montáž pod omítku | kus | 5,000 | 734,00 | 3 670,00 |
|  | 393 | K | 741371002 | Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem | kus | 1,000 | 250,00 | 250,00 |
|  | 394 | M | 34823736 | Zářivkové interiérové přisazené 36W, bílá mřížka | kus | 1,000 | 660,00 | 660,00 |
|  | 395 | K | 741371004 | Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem | kus | 52,000 | 250,00 | 13 000,00 |
|  | 396 | M | 348237420 | Zářivkové průmyslové 2x58W, IP65, vysoce leštěný AL reflektor | kus | 13,000 | 2 368,00 | 30 784,00 |
|  | 397 | M | 348237421 | Zářivkové průmyslové 2x58W, IP65, vysoce leštěný AL reflektor vč. nouzového zdroje | kus | 13,000 | 3 495,00 | 45 435,00 |
|  | 398 | M | 348237422 | Zářivkové interiérové přisazené 2x58W, bílá mřížka | kus | 2,000 | 1 015,00 | 2 030,00 |
|  | 399 | M | 348237410 | Zářivkové interiérové přisazené 2x36W, bílá mřížka | kus | 24,000 | 845,00 | 20 280,00 |
|  | 400 | K | 741372012 | Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné reflektorové bez čidla | kus | 6,000 | 250,00 | 1 500,00 |
|  | 401 | M | 347742000 | LED reflaktor 50(30) W, IP65 | kus | 6,000 | 856,00 | 5 136,00 |
|  | 402 | K | 741372022 | Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné | kus | 25,000 | 250,00 | 6 250,00 |
|  | 403 | M | 34774210 | LED 15W do kuchyňské linky | kus | 5,000 | 508,00 | 2 540,00 |
|  | 404 | M | 34774211 | Svítidlo LED přisazené, min. 1500lm, 3000K | kus | 14,000 | 565,00 | 7 910,00 |
|  | 405 | M | 34774212 | Svítidlo LED přisazené, min. 1500lm, 3000K, IP44 | kus | 6,000 | 555,00 | 3 330,00 |
|  | 406 | K | 741810003 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení, výchozí revize vřetně zprávy | kpl | 1,000 | 11 900,00 | 11 900,00 |
|  | 407 | K | 7418100031 | Demontáž stávající nepotřebné elektroinstalace | hod. | 12,000 | 290,00 | 3 480,00 |
|  | 408 | K | 7418100032 | Připojení a zprovoznění VZT ventilátorů | kus | 2,000 | 450,00 | 900,00 |
|  | 409 | K | 7418100033 | Připojení a zprovoznění ohřívače TUV, kotle | kus | 1,000 | 225,00 | 225,00 |
|  | 410 | K | 7418100034 | Stavební přípomoce, kapsy, řezání drážek do zdiva, začištění povrchů | hod. | 48,000 | 290,00 | 13 920,00 |
|  | 411 | K | 998741101 | Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m | t | 1,475 | 500,00 | 737,50 |
|  |  | D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 120 288,00 |
|  | 412 | K | 7422 | Montáž bezpečnostních značek | kus | 7,000 | 5,00 | 35,00 |
|  | 413 | M | 73534 | Bezpečnostní zančka | kus | 7,000 | 20,00 | 140,00 |
|  | 414 | K | 742230003 | D+M venkovní kamery 5Mpix, prodloužená záruka 5let, standard typ AXIS P1427-LE | kus | 1,000 | 4 610,00 | 4 610,00 |
|  | 415 | K | 7422300031 | D+M průchod zdivem pro připojení kamery | kus | 1,000 | 55,00 | 55,00 |
|  | 416 | K | 7422300032 | D+M kabeláž a připojení kamery do systému HZS | kus | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
|  | 417 | K | 742240005 | D+M řídící jednotka ACS-LAN provedení (volné porty pro ACS jsou z oboru SKS | kus | 1,000 | 5 500,00 | 5 500,00 |
|  | 418 | K | 7422400051 | D+M zálohovaný napájecí zdroj ACS - dle technologie, doba zálohování min. 4. hod | kus | 1,000 | 3 050,00 | 3 050,00 |
|  | 419 | K | 74224000510 | Zemní výkop pro vedení ACS k brance, vč. záhozu a přeložení betonový panelů | m | 10,000 | 250,00 | 2 500,00 |
|  | 420 | K | 74224000511 | Kabel sběrnice ACS doporučeno FTP cat. 6 LSOH | m | 75,000 | 25,00 | 1 875,00 |
|  | 421 | K | 74224000512 | Kabel čtečka ACS doporučeno FTP cat. 6 LSOH | m | 25,000 | 25,00 | 625,00 |
|  | 422 | K | 74224000513 | Kabel napájení a ovl. zámků Cyky 2x1,5 | m | 100,000 | 27,00 | 2 700,00 |
|  | 423 | K | 7422400052 | D+M čtečka karet ACS venkovní provedení | kus | 3,000 | 2 540,00 | 7 620,00 |
|  | 424 | K | 7422400053 | D+M el. zámek venkovní provedení (branka) | kus | 1,000 | 3 280,00 | 3 280,00 |
|  | 425 | K | 7422400054 | D+M elektromechanický zámek - komlet vč. kování (vchod. dveře) | kus | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  | 426 | K | 7422400055 | D+M el. zámek -montáž do vrat | kus | 1,000 | 2 140,00 | 2 140,00 |
|  | 427 | K | 7422400056 | Software přístupového systému bez PC /dodávka investora/ -licence 100 uživatelů | kus | 1,000 | 5 500,00 | 5 500,00 |
|  | 428 | K | 7422400057 | USB admin. čtečka karet | kus | 1,000 | 1 740,00 | 1 740,00 |
|  | 429 | K | 7422400058 | Trubka elektroinstalační zemní 50 mm | m | 10,000 | 62,00 | 620,00 |
|  | 430 | K | 7422400059 | Zemní výkop pro vedení ACS k brance, vč. záhozu a přeložení betonový panelů | m | 10,000 | 250,00 | 2 500,00 |
|  | 431 | K | 742330001 | D+M datový rozvaděč 12U 600x600 s příslušenstvím | kus | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 |
|  | 432 | K | 742330011 | D+M switch gigabit 24 port, PoE, 2x SFP, provedení do racku | kus | 1,000 | 9 000,00 | 9 000,00 |
|  | 433 | K | 742330021 | D+M police 19´ do rozvaděče 1U 450 mm, nosnost min. 50 kg | kus | 2,000 | 520,00 | 1 040,00 |
|  | 434 | K | 742330023 | D+M 19´ vyvazovacího panelu 1U jednostranného | kus | 1,000 | 279,00 | 279,00 |
|  | 435 | K | 742330024 | D+M patchpanel 24 portů kategorie 6, jednotný certifikovaný systém | kus | 1,000 | 1 300,00 | 1 300,00 |
|  | 436 | K | 7423300271 | D+M sada montážního materiálu | kus | 5,000 | 26,00 | 130,00 |
|  | 437 | K | 742330028 | Ukončení kabelů na patch panelu cat.6 | kus | 10,000 | 45,00 | 450,00 |
|  | 438 | K | 742330042 | D+M datová zásuvka 2xRJ45, keystone kategorie 6, jednotný certifikovaný systém, podlahová | kus | 3,000 | 1 350,00 | 4 050,00 |
|  | 439 | K | 742330043 | Ukončení kabelů na zásuvkách | kus | 6,000 | 25,00 | 150,00 |
|  | 440 | K | 742330101 | Měření datových zásuvek port RJ45 dle normy vč. vyhotovení protokolu | kus | 6,000 | 65,00 | 390,00 |
|  | 441 | K | 74233010110 | Průchod zdivem š. 30 - 90 cm | kus | 6,000 | 55,00 | 330,00 |
|  | 442 | K | 74233010111 | Utěsnění prostupu protipožárně vč. certifikátu | kus | 6,000 | 350,00 | 2 100,00 |
|  | 443 | K | 74233010112 | Připojení na silnoproudé rozvody | kus | 1,000 | 150,00 | 150,00 |
|  | 444 | K | 74233010113 | Drobný montážní materiál | kus | 3,000 | 500,00 | 1 500,00 |
|  | 445 | K | 74233010114 | Zaškolení obsluhy a správce | kus | 3,000 | 500,00 | 1 500,00 |
|  | 446 | K | 74233010116 | Zkušební provoz | hod | 4,000 | 390,00 | 1 560,00 |
|  | 447 | K | 74233010118 | Koordinace s ostatnímu systémy | kus | 2,000 | 500,00 | 1 000,00 |
|  | 448 | K | 7423301012 | D+M Patchcord cat.6, délka 2m, jednotný certifikovaný systém | kus | 10,000 | 51,00 | 510,00 |
|  | 449 | K | 74233010120 | Revize systému SKS, ACS | kus | 2,000 | 1 500,00 | 3 000,00 |
|  | 450 | K | 7423301013 | D+M datový kabel UTP kategorie 6 LSFH, jednotný certifikovaný systém | m | 85,000 | 25,00 | 2 125,00 |
|  | 451 | K | 7423301014 | D+M trubka elektroinstalační bezhalogenová, pod omítku 25 mm | m | 170,000 | 42,00 | 7 140,00 |
|  | 452 | K | 7423301015 | D+M vodič černý protahovací | m | 185,000 | 2,00 | 370,00 |
|  | 453 | K | 7423301016 | D+M krabice KU 68 pod omítku vč. sekání | kus | 4,000 | 45,00 | 180,00 |
|  | 454 | K | 7423301017 | Vysekání drážky do 36 mm | m | 55,000 | 45,00 | 2 475,00 |
|  | 455 | K | 7423301018 | Popisy Sk, štítky | kus | 6,000 | 4,00 | 24,00 |
|  | 456 | K | 7423301019 | Značení trasy vedení | m | 290,000 | 1,00 | 290,00 |
|  | 457 | K | 742420001 | D+M digitální antény pro příjem DVB-T s výložníkem na zeď | kus | 1,000 | 1 250,00 | 1 250,00 |
|  | 458 | K | 742420002 | D+M anténní zesilovač s LTE filtrem - komplet | kus | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
|  | 459 | K | 742420003 | D+M koncová účastnická zásuvka TV-R, vč. víčka | kus | 1,000 | 305,00 | 305,00 |
|  | 460 | K | 742420004 | D+M svodič bleskových proudů, první stupeň | kus | 1,000 | 1 800,00 | 1 800,00 |
|  | 461 | K | 742420005 | D+M svodič bleskových proudů, druhý stupeň | kus | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  | 462 | K | 742420006 | D+M koaxiální kabel 75 ohm | m | 50,000 | 23,00 | 1 150,00 |
|  | 463 | K | 998742101 | Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 6 m | t | 0,750 | 500,00 | 375,00 |
|  | 464 | K | 998742181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 742 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,750 | 500,00 | 375,00 |
|  |  | D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 237 207,40 |
|  | 465 | K | 7221740231 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm | m | 83,200 | 385,00 | 32 032,00 |
|  |  | VV |  | 7*4+24+9,7+21,5 |  | 83,200 |  |  |
|  | 466 | K | 7221740232 | Filtr s odkalením a nerezovou vložkou DN25 1" | ks | 7,000 | 295,00 | 2 065,00 |
|  |  | VV |  | 7 |  | 7,000 |  |  |
|  | 467 | K | 7221740233 | Rychlospojka s vnějším závitem DN19 | ks | 7,000 | 214,00 | 1 498,00 |
|  |  | VV |  | 7 |  | 7,000 |  |  |
|  | 468 | K | 751111052 | Mtž vent ax ntl podhledového D do 200 mm | kus | 1,000 | 1 800,00 | 1 800,00 |
|  | 469 | K | 7511110521 | IP44 úsporný ventilátor (660m3) | kus | 1,000 | 11 305,00 | 11 305,00 |
|  | 470 | K | 7511110522 | pružná spojka se sponou DN 150 | kus | 2,000 | 151,00 | 302,00 |
|  | 471 | K | 7511110523 | nastavitelný doběhový spínač | kus | 1,000 | 678,00 | 678,00 |
|  | 472 | K | 751111183 | Mtž vent ax ntl potrubního nevýbušného D do 400 mm | kus | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
|  | 473 | K | 7511111831 | Ventilátor axiální do kruhového potrubí zvuk. izolovaný 3.500 m3/h | kus | 1,000 | 58 780,00 | 58 780,00 |
|  | 474 | K | 7511111832 | Žaluziová klapka d 355 mm | kus | 1,000 | 8 758,00 | 8 758,00 |
|  | 475 | K | 7511111833 | Spojovací manžeta 355 | kus | 2,000 | 5 251,00 | 10 502,00 |
|  | 476 | K | 751322012 | Mtž talířového ventilu D do 200 mm | kus | 8,000 | 120,00 | 960,00 |
|  | 477 | K | 7513220121 | talířový ventil odvodní nerez DN 125 | kus | 8,000 | 516,00 | 4 128,00 |
|  | 478 | K | 751398031 | Mtž ventilační mřížky do dveří do 0,040 m2 | kus | 7,000 | 220,00 | 1 540,00 |
|  | 479 | K | 7513980311 | dveřní mřížka 445x82 | kus | 14,000 | 302,00 | 4 228,00 |
|  | 480 | K | 751398041 | Mtž protidešťové žaluzie potrubí D do 300 mm | kus | 1,000 | 820,00 | 820,00 |
|  | 481 | K | 7513980411 | designová fasádní mřížka DN200 | kus | 1,000 | 1 250,00 | 1 250,00 |
|  | 482 | K | 751398042 | Mtž protidešťové žaluzie potrubí D do 400 mm | kus | 1,000 | 350,00 | 350,00 |
|  | 483 | K | 751510042 | Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm | m | 3,000 | 547,00 | 1 641,00 |
|  | 484 | K | 7515100421 | Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm | m | 12,000 | 547,00 | 6 564,00 |
|  | 485 | K | 751510044 | Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 400 mm | m | 22,000 | 1 330,00 | 29 260,00 |
|  | 486 | K | 751514288 | Mtž odbočky jednostranné do plech potrubí bez příruby D do 200 mm | kus | 7,000 | 110,00 | 770,00 |
|  | 487 | K | 7515142881 | Odbočky jednostranná 90° 160/125 | kus | 7,000 | 326,00 | 2 282,00 |
|  | 488 | K | 751514290 | Mtž odbočky jednostranné do plech potrubí bez příruby D do 400 mm | kus | 4,000 | 110,00 | 440,00 |
|  | 489 | K | 7515143781 | Odbočka do plech potrubí kruh bez příruby D 355/160 | kus | 4,000 | 663,00 | 2 652,00 |
|  | 490 | K | 751514536 | Mtž spojky do plech potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby D do 200 mm | kus | 25,000 | 40,00 | 1 000,00 |
|  | 491 | K | 7515145361 | Spojka do plech potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby D 160 mm | kus | 17,000 | 90,00 | 1 530,00 |
|  | 492 | K | 7515145362 | Spojka do plech potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby D 125 mm | kus | 8,000 | 80,00 | 640,00 |
|  |  | VV |  | 8 |  | 8,000 |  |  |
|  | 493 | K | 751514538 | Mtž spojky do plech potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby D do 400 mm | kus | 10,000 | 40,00 | 400,00 |
|  | 494 | K | 7515145381 | Spojka do plech potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby D 355 mm | kus | 10,000 | 120,00 | 1 200,00 |
|  | 495 | K | 751537032 | Mtž potrubí ohebného neizol ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou D do 200 mm | m | 20,000 | 420,00 | 8 400,00 |
|  | 496 | K | 7515370321 | Potrubí ohebné neizolobvané ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou, zpevněné spirálovitě vinutou kostrou z ocelového drátu - DN 160 | m | 50,000 | 230,00 | 11 500,00 |
|  |  | VV |  | 50 |  | 50,000 |  |  |
|  | 497 | K | 751537112 | Mtž potrubí ohebného izol minerální vatou z Al laminátu D do 200 mm | m | 10,000 | 510,00 | 5 100,00 |
|  | 498 | K | 7515371121 | Velmi odolná, ohebná a mikrobiálně ošetřená Al hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého AL laminátu hygienická ohebná had - 127 /průměr 125/ | m | 10,000 | 420,00 | 4 200,00 |
|  | 499 | K | 751572004 | Uchycení potrubí kruhového na konstrukci z nosníků kotvenou do ocel. kce haly D do 400 mm | m | 25,000 | 190,00 | 4 750,00 |
|  | 500 | K | 751572032 | Uchycení potrubí kruhového na konstrukci z nosníků kotvenou do betonu D do 200 mm | m | 30,000 | 180,00 | 5 400,00 |
|  | 501 | K | 751691111 | Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek | kus | 7,000 | 500,00 | 3 500,00 |
|  | 502 | K | 998751101 | Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m | t | 0,428 | 5 000,00 | 2 140,00 |
|  | 503 | K | 998751181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,428 | 800,00 | 342,40 |
|  |  | D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 118 224,81 |
|  | 504 | K | 763131832 | Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění dvojité | m2 | 103,130 | 96,24 | 9 925,23 |
|  |  | VV |  | 4,22+15,37+13,84+23,75+18,27+20,39+7,29 |  | 103,130 |  |  |
|  | 505 | K | 763135101 | Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci | m2 | 209,480 | 198,00 | 41 477,04 |
|  |  | VV |  | "S1" 4,22+15,12+13,86+44,53+18,27+78,88+7,29 |  | 182,170 |  |  |
|  |  | VV |  | "S2" 2,68+2,34+11,83+5,32+5,14 |  | 27,310 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 209,480 |  |  |
|  | 506 | M | 59030582 | podhled kazetový bez děrování, viditelná hrana tl 10mm 600x600mm /S1/ | m2 | 191,279 | 267,00 | 51 071,49 |
|  |  | VV |  | "S1" 4,22+15,12+13,86+44,53+18,27+78,88+7,29 |  | 182,170 |  |  |
|  |  | VV |  | 182,17*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 191,279 |  |  |
|  | 507 | M | 59030570 | podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm /S2/ do vlhkých prostor | m2 | 28,676 | 267,00 | 7 656,49 |
|  |  | VV |  | 2,68+2,34+11,83+5,32+5,14 |  | 27,310 |  |  |
|  |  | VV |  | 27,31*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 28,676 |  |  |
|  | 508 | K | 998763200 | Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6 m | % | ####### | 7,35 | 8 094,56 |
|  |  | VV |  | 2670,56 |  | 2 670,560 |  |  |
|  |  | D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 17 233,99 |
|  | 509 | K | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti | m | 19,200 | 73,46 | 1 410,43 |
|  |  | VV |  | 2*0,6+12*1,5 |  | 19,200 |  |  |
|  | 510 | K | 764011406 | Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl. 0,55 mm rš 500 mm | m | 4,500 | 214,19 | 963,86 |
|  | 511 | K | 764216604 | Oplechování parapetů z Pz s povrchovou úpravou | m | 26,800 | 426,70 | 11 435,56 |
|  |  | VV |  | "stávající okna" 0,6*2+12*1,5 |  | 19,200 |  |  |
|  |  | VV |  | "nová okna" 0,70+0,70+3,10+3,10 |  | 7,600 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 26,800 |  |  |
|  | 512 | K | 7643114061 | Lemování plotové zdí z Pz plechu rš 500 mm | m | 4,500 | 260,00 | 1 170,00 |
|  | 513 | K | 7643164211 | Lemování ventilačních nástavců z Pz plechu průměru do 75 mm | kus | 1,000 | 860,00 | 860,00 |
|  | 514 | K | 764518422 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 100 mm - dopojení svodů do lapačů střešních splavenin | m | 3,000 | 378,68 | 1 136,04 |
|  | 515 | K | 998764201 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | % | 169,800 | 1,52 | 258,10 |
|  |  | D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 274 834,03 |
|  | 516 | K | 766622115 | Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdiva | m2 | 6,120 | 600,00 | 3 672,00 |
|  |  | VV |  | 0,6*0,6*2+2*3*0,9 |  | 6,120 |  |  |
|  | 517 | M | 61140049 | okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo 600/600 | m2 | 0,720 | 5 300,00 | 3 816,00 |
|  |  | VV |  | 2*0,6*0,6 |  | 0,720 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 0,720 |  |  |
|  | 518 | M | 61140045 | okno plastové s fixním zasklením dvojsklo 3000/900 | m2 | 5,400 | 1 750,00 | 9 450,00 |
|  |  | VV |  | 3*0,9*2 |  | 5,400 |  |  |
|  | 519 | K | 766622116 | Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 2,5 m s rámem do zdiva | m2 | 2,400 | 500,00 | 1 200,00 |
|  | 520 | M | 611400531 | dveře plastové otevíravé dvojsklo 1000/2400 | m2 | 2,400 | 7 500,00 | 18 000,00 |
|  | 521 | K | 7666221321 | Montáž plastových dveří plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva | m2 | 2,857 | 500,00 | 1 428,50 |
|  |  | VV |  | (0,9+0,55)*1,97 |  | 2,857 |  |  |
|  | 522 | M | 61144165 | dveře plastové vchodové dvoukřídlé otvíravé prosklenné 1/3 izol. dvojsklo, 900+550/1970 | kus | 1,000 | 33 500,00 | 33 500,00 |
|  | 523 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 8,000 | 300,00 | 2 400,00 |
|  | 524 | M | 611629341 | dveře vnitřní hladké plné CPL laminát dle výběru investora 1křídlé 800x1970mm (D6) | kus | 3,000 | 3 100,00 | 9 300,00 |
|  | 525 | M | 611629321 | dveře vnitřní hladké plné CPL laminát dle výběru investora 1křídlé 700x1970mm (D5) | kus | 4,000 | 3 150,00 | 12 600,00 |
|  | 526 | M | 611629601 | dveře vnitřní hladké CPL laminát dle výběru investora sklo 2/3 neprůhledné 1křídlé 800x1970mm (D11) | kus | 1,000 | 3 750,00 | 3 750,00 |
|  | 527 | K | 766660002 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 6,000 | 300,00 | 1 800,00 |
|  |  | VV |  | 1+3+1+1 |  | 6,000 |  |  |
|  | 528 | M | 611629621 | dveře vnitřní hladké CPL laminát dle výběru investora sklo neprůhledné 2/3 1křídlé 900x1970mm (D7,D9) | kus | 4,000 | 3 750,00 | 15 000,00 |
|  | 529 | M | 611629361 | dveře vnitřní hladké CPL laminát dle výběru investora plné 1křídlé 900x1970mm (D8+D10) | kus | 2,000 | 3 100,00 | 6 200,00 |
|  | 530 | K | 766660022 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně | kus | 1,000 | 1 290,77 | 1 290,77 |
|  | 531 | M | 55341169 | dveře ocelové protipožární EW 15, 30, 45 D1 rohová zárubeň 1křídlé 900x1970mm | kus | 1,000 | 10 700,00 | 10 700,00 |
|  | 532 | K | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 31,000 | 25,28 | 783,68 |
|  |  | VV |  | "vyvěšení" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 15 |  | 15,000 |  |  |
|  |  | VV |  | "zavěšení" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 16 |  | 16,000 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 31,000 |  |  |
|  | 533 | K | 766694111 | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m | kus | 2,000 | 134,78 | 269,56 |
|  | 534 | M | 61144402 | parapet plastový vnitřní komůrkový 305x20x1000mm | m | 1,200 | 514,00 | 616,80 |
|  | 535 | K | 766811115 | Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na nožičky šířky do 600 mm | kus | 10,000 | 400,00 | 4 000,00 |
|  | 536 | K | 766811116 | Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na nožičky šířky do 1200 mm | kus | 5,000 | 700,00 | 3 500,00 |
|  | 537 | K | 7668111431 | Příplatek k montáži kuchyňských skříněk za usazení vestavěných spotřebičů | kus | 3,000 | 100,00 | 300,00 |
|  | 538 | M | 141402 | myčka nádobí, 12 souprav, šířka 60 cm | kus | 1,000 | 8 500,00 | 8 500,00 |
|  |  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |
|  | 539 | M | 54112301 | Vestavná elektrická horkovzdušná trouba | kus | 1,000 | 8 400,00 | 8 400,00 |
|  | 540 | M | 541123011 | Vestavná mikrovlnná trouba | kus | 1,000 | 5 400,00 | 5 400,00 |
|  | 541 | K | 7668111441 | Příplatek k montáži kuchyňských skříněk za usazení vestavěné digestoře | kus | 1,000 | 100,00 | 100,00 |
|  | 542 | M | 55381 | Digestoř vestavná | kus | 1,000 | 2 400,00 | 2 400,00 |
|  | 543 | K | 766811151 | Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu šířky do 600 mm | kus | 7,000 | 300,00 | 2 100,00 |
|  | 544 | K | 766811152 | Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu šířky do 1200 mm | kus | 5,000 | 600,00 | 3 000,00 |
|  | 545 | M | 60721 | Kuchyňská linka dl. 5,2 m spodní, horní skříňky lamino buk, vč. pracovní desky s postformingovou hranou | m | 5,200 | 7 900,00 | 41 080,00 |
|  | 546 | M | 607211 | Kuchyňská linka dl. 2,7 m spodní, horní skříňky lamino buk, vč. pracovní desky s postformingovou hranou | m | 2,700 | 7 100,00 | 19 170,00 |
|  | 547 | M | 607212 | Kuchyňská linka dl. 2,4 m spodní, horní skříňky lamino buk, vč. pracovní desky s postformingovou hranou | m | 2,400 | 7 900,00 | 18 960,00 |
|  | 548 | K | 766811213 | Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu délky do 4000 mm | kus | 4,000 | 750,00 | 3 000,00 |
|  | 549 | K | 766811221 | Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za vyřezání otvoru | kus | 3,000 | 250,00 | 750,00 |
|  | 550 | K | 766811222 | Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení varné desky | kus | 1,000 | 100,00 | 100,00 |
|  | 551 | M | 54112302 | deska elektrická sklokeramická 4 varné zóny 590 x 505 mm | kus | 1,000 | 4 700,00 | 4 700,00 |
|  | 552 | K | 766811223 | Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení dřezu | kus | 2,000 | 100,00 | 200,00 |
|  | 553 | K | 76682 | Lednice bez mrazáku výška 185 cm, energetická třída A++, objem chladničky 370 l, hlučnost 38 dB, klimatická třída N, SN, ST a T, počet polic lednice 7, ionizátor, super chlazení, led osvětlení a displej, výška 185 cm, šířka 60 cm, hloubka 64 cm | kus | 1,000 | 10 600,00 | 10 600,00 |
|  | 554 | K | 998766101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | t | 0,975 | 797,84 | 777,89 |
|  | 555 | K | 998766201 | Přesun hmot procentní pro výplně otvorů v objektech v do 6 m | % | ####### | 0,74 | 2 018,83 |
|  |  | VV |  | 4267,100 |  | 4 267,100 |  |  |
|  |  | D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 793 163,24 |
|  | 556 | K | 767161813 | Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg | m | 4,350 | 574,00 | 2 496,90 |
|  |  | VV |  | "schodiště" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,2+2,53+0,62 |  | 4,350 |  |  |
|  | 557 | K | 767641115 | Montáž automatické posuvné brány v do 2 m š do 4 m | kus | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 |
|  | 558 | M | 55345880 | Pohon posuvné automatické brány vč. příslušenství | kus | 1,000 | 13 500,00 | 13 500,00 |
|  | 559 | M | 55345886 | příslušenství posuvné brány - dálkový ovladač | kus | 20,000 | 750,00 | 15 000,00 |
|  | 560 | K | 767651113 | Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod strop plochy do 13 m2 | kus | 2,000 | 5 000,00 | 10 000,00 |
|  | 561 | M | 553458681 | vrata průmyslová sekční vrata zateplená PUR 3,7/3,4 /D3a | kus | 1,000 | 75 000,00 | 75 000,00 |
|  | 562 | M | 5534586812 | vrata průmyslová sekční vrata zateplená PUR 3,7/3,4 /D3b | kus | 1,000 | 69 000,00 | 69 000,00 |
|  | 563 | K | 767651114 | Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod strop plochy přes 13 m2 | kus | 2,000 | 5 000,00 | 10 000,00 |
|  | 564 | M | 553458682 | vrata průmyslová sekční vrata zateplená PUR 3,89/3,4 /D3c | kus | 2,000 | 71 000,00 | 142 000,00 |
|  | 565 | K | 767832801 | Demontáž venkovních požárních žebříků se ochranným košem | m | 5,100 | 686,00 | 3 498,60 |
|  |  | VV |  | "na fasádě haly" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5,1 |  | 5,100 |  |  |
|  | 566 | K | 767995115 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg - zábradlí | kg | 66,326 | 63,00 | 4 178,54 |
|  |  | VV |  | "zábradlí" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,69+0,88+0,91*2+0,7+0,71*2)*4,323 |  | 23,820 |  |  |
|  |  | VV |  | 0,71*11*0,617 |  | 4,819 |  |  |
|  |  | VV |  | 7,54*0,2*3 |  | 4,524 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 33,163 |  |  |
|  |  | VV |  | 33,163*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 66,326 |  |  |
|  | 567 | M | 13010011 | tyč ocelová kruhová jakost 11 375 D 10mm | t | 0,010 | 23 000,00 | 230,00 |
|  |  | VV |  | 0,71*11*0,000617 |  | 0,005 |  |  |
|  |  | VV |  | 0,005*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0,010 |  |  |
|  | 568 | M | 13511112 | ocel široká jakost S235JR 160x6mm | t | 0,010 | 25 900,00 | 259,00 |
|  |  | VV |  | 0,00754*0,2*3 |  | 0,005 |  |  |
|  |  | VV |  | 0,005*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0,010 |  |  |
|  | 569 | M | 14550238 | profil ocelový čtvercový svařovaný 40x40x4mm | t | 0,048 | 28 000,00 | 1 344,00 |
|  |  | VV |  | (0,69+0,88+0,91*2+0,7+0,71*2)*0,004323 |  | 0,024 |  |  |
|  |  | VV |  | 0,024*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0,048 |  |  |
|  | 570 | K | 767995116 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg - posuvná brána | kg | 206,000 | 25,00 | 5 150,00 |
|  | 571 | M | 14550256 | profil ocelový čtvercový svařovaný 60x60x4mm | t | 0,113 | 27 000,00 | 3 051,00 |
|  |  | VV |  | (1,68*5+4*2)*0,00691 |  | 0,113 |  |  |
|  | 572 | M | 14550334 | profil ocelový obdélníkový svařovaný 60x40x4mm | t | 0,046 | 25 900,00 | 1 191,40 |
|  |  | VV |  | 2,06*4*0,0056 |  | 0,046 |  |  |
|  | 573 | M | 13814189 | plech hladký Pz jakost DX51+Z275 tl 0,8mm tabule | t | 0,047 | 29 000,00 | 1 363,00 |
|  |  | VV |  | 4*1*1,8*0,013*0,5 |  | 0,047 |  |  |
|  | 574 | K | 767995117 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg - úpravy haly | kg | ####### | 52,00 | 127 972,00 |
|  |  | VV |  | 8+65+426+1632+330 |  | 2 461,000 |  |  |
|  | 575 | M | 13010012 | tyč ocelová kruhová jakost 11 375 D 12mm | t | 0,008 | 23 100,00 | 184,80 |
|  |  | VV |  | "RD12" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,6*2+1,1*2+0,5*2)*1,2*0,001 |  | 0,008 |  |  |
|  | 576 | M | 13010414 | úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 40x40x4mm | t | 0,065 | 26 000,00 | 1 690,00 |
|  |  | VV |  | 5,6*4*0,00242*1,2 |  | 0,065 |  |  |
|  | 577 | M | 13010420 | úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm | t | 0,426 | 25 200,00 | 10 735,20 |
|  |  | VV |  | 1,05*6,15*8*1,2*0,00377 |  | 0,234 |  |  |
|  |  | VV |  | 5,31*2*4*1,2*0,00377 |  | 0,192 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 0,426 |  |  |
|  | 578 | M | 13010930 | ocel profilová UPE 120 jakost 11 375 | t | 1,632 | 27 000,00 | 44 064,00 |
|  |  | VV |  | 4,3*4*4*0,0121*1,2 |  | 0,999 |  |  |
|  |  | VV |  | (4,06*4+8,81+3,88*4+0,5*6)*1,2*0,0121 |  | 0,633 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,632 |  |  |
|  | 579 | M | 13010442 | úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 100x100x10mm | t | 0,330 | 25 000,00 | 8 250,00 |
|  |  | VV |  | 4,4*4*1,25*0,015 |  | 0,330 |  |  |
|  | 580 | K | 13021 | D+M Věž pro sušení hadic - základový díl + 8 nadzemních dílů v. 1500 mm, výtahová mechanika pro dvě strany - železo + navijáky + kladky + elektro, závaží, napojení na uzemnění, žárové zinkování konstrukce, doprava | kus | 1,000 | 205 000,00 | 205 000,00 |
|  | 581 | K | 767996704 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 500 kg | kg | 350,000 | 26,00 | 9 100,00 |
|  | 582 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 3,254 | 1 200,00 | 3 904,80 |
|  |  | D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 221 351,44 |
|  | 583 | K | 771151022 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 5 mm | m2 | 103,390 | 250,00 | 25 847,50 |
|  |  | VV |  | 4,22+15,22+13,86+44,53+18,27+7,29 |  | 103,390 |  |  |
|  | 584 | K | 771151024 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 10 mm | m2 | 78,880 | 365,00 | 28 791,20 |
|  |  | VV |  | "112" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 78,88 |  | 78,880 |  |  |
|  | 585 | K | 771473113 | Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 mm | m | 122,800 | 98,00 | 12 034,40 |
|  |  | VV |  | 122,80 |  | 122,800 |  |  |
|  | 586 | K | 771474112 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm | m | 150,210 | 98,00 | 14 720,58 |
|  |  | VV |  | "101+102" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,275+0,8+0,3+0,85+0,525+0,15+0,525+3,935+0,665+2,7+0,665+3,935+0,525+0,15+0,525+1,65+0,575 |  | 18,750 |  |  |
|  |  | VV |  | "103" 1,12+0,125+1,5+0,125+0,6+4+1,54+0,585+0,08+0,7+4,585 |  | 14,960 |  |  |
|  |  | VV |  | "104" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,035+1,495+0,125+0,75+0,125*10+1,5+0,625+0,5+1,5+0,5+1,5+0,885+0,375+0,7+0,375+0,665+1,5+0,5+1,5+0,5+4,37+2,84 |  | 29,990 |  |  |
|  |  | VV |  | "105" 0,15+1,81+1,44+0,585+0,18+0,1+0,8+0,6+0,25+3,515+0,32+1,9+2,84+0,15 |  | 14,640 |  |  |
|  |  | VV |  | "106" 0,1+0,28+0,42+0,05+0,1+1,59+0,1+0,72+0,28+0,1 |  | 3,740 |  |  |
|  |  | VV |  | "108" 2,19+0,1 |  | 2,290 |  |  |
|  |  | VV |  | "109" 1,56+1,25+0,1+1,56 |  | 4,470 |  |  |
|  |  | VV |  | "110" 0,3+0,3+0,35+1,05+1+0,3+0,2 |  | 3,500 |  |  |
|  |  | VV |  | "111" 0,1+5+0,6+0,2+0,9+0,15+0,6+5,05+1,05 |  | 13,650 |  |  |
|  |  | VV |  | "113" 0,85+2,7+2,7+2,7+0,85 |  | 9,800 |  |  |
|  |  | VV |  | "112" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,85+0,4+6,36+4,765+0,375+0,6+0,375+1,335+2,55+7,76+0,125*6+4,585+0,3+0,3+0,6+0,6+0,25+1,665 |  | 34,420 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 150,210 |  |  |
|  | 587 | M | 59761434 | dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 13,820 | 149,00 | 2 059,18 |
|  |  | VV |  | 150,21*0,08 |  | 12,017 |  |  |
|  |  | VV |  | 12,017*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 13,820 |  |  |
|  | 588 | K | 771574112 | Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2 | m2 | 220,280 | 410,00 | 90 314,80 |
|  |  | VV |  | 4,22+15,12+13,86+44,53+18,27+2,68+2,34+11,83+5,32+5,14+10,8+78,88+7,29 |  | 220,280 |  |  |
|  | 589 | M | 597614341 | dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 242,308 | 149,00 | 36 103,89 |
|  |  | VV |  | 220,28*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 242,308 |  |  |
|  | 590 | K | 998771201 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m | % | ####### | 5,47 | 11 479,89 |
|  |  | VV |  | 1469,327 |  | 1 469,327 |  |  |
|  |  | D | 775 | Podlahy skládané |  |  |  | 9 691,29 |
|  | 591 | K | 775511800 | Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými | m2 | 136,960 | 70,76 | 9 691,29 |
|  |  | VV |  | 13,94+23,75+20,39+78,88 |  | 136,960 |  |  |
|  |  | D | 777 | Podlahy lité |  |  |  | 298 607,44 |
|  | 592 | K | 777111111 | Vysátí podkladu před provedením lité podlahy | m2 | 304,030 | 5,00 | 1 520,15 |
|  | 593 | K | 777111122 | Ruční dopracování okrajů | m | 90,000 | 25,00 | 2 250,00 |
|  | 594 | K | 777111131 | Místní frézování podkladu před provedením lité podlahy | m2 | 5,000 | 90,00 | 450,00 |
|  | 595 | K | 7771111311 | Provedení zámku - zafrézování plochy v místě vrat a dveří v šířce 0,5m, tl. 4-6 mm | m | 11,500 | 60,00 | 690,00 |
|  |  | VV |  | (10+1,5) |  | 11,500 |  |  |
|  | 596 | K | 777111141 | Otryskání podkladu před provedením lité podlahy | m2 | 304,030 | 50,00 | 15 201,50 |
|  | 597 | K | 777121116 | Vyrovnávky plastmaltou - zapravení nesoudržných míst + vyrovnání prohlubní | kg | 200,000 | 120,00 | 24 000,00 |
|  | 598 | K | 777121117 | Sanace trhlin - sklovláknitá tkanina s epoxidovou pryskyřicí - technologie CT5 | m | 240,000 | 25,00 | 6 000,00 |
|  | 599 | K | 777121118 | Okování hran vrat a dveří pásovinou černé železo 50/5 mm, žárový pozink | m | 16,000 | 480,00 | 7 680,00 |
|  | 600 | K | 777131111 | Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem | m2 | 304,030 | 115,00 | 34 963,45 |
|  | 601 | K | 777511126 | Strojně hlazený epoxidový systém /plastbeton/ s křemičitými písky tl. 5-6 mm s protiskluznou úpravou, C=66 Mpa, F=25Mpa, AR=0,1, IR=15Nm, B>2,4 | m2 | 304,030 | 665,00 | 202 179,95 |
|  | 602 | K | 777911112 | Realizace soklu /svislé napojení vodorovné části na svislou plochu/ výšky 55 mm | m | 66,000 | 30,00 | 1 980,00 |
|  | 603 | K | 998777201 | Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m | % | ####### | 0,57 | 1 692,39 |
|  |  | D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 73 887,84 |
|  | 604 | K | 781111011 | Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu | m2 | 74,175 | 25,00 | 1 854,38 |
|  |  | VV |  | "stávající stěny" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,52*2-0,6*0,5+0,2*0,6*3+1*2*2+1,52*2+1,89*2+1,89*2-0,6*0,5+0,2*0,6*3 |  | 17,760 |  |  |
|  |  | VV |  | 2,19*2-0,6*0,5+0,2*0,6*3+2,34*2-0,6*0,5+0,2*0,6*3+0,94*2*2+0,8*2+0,28*2 |  | 15,100 |  |  |
|  |  | VV |  | 0,5*(1,5+1,45+2,7)+0,2*1,5 |  | 3,125 |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 35,985 |  |  |
|  |  | VV |  | "nový porobeton" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,52*2*2+(1+1)*2-0,8*2,02*2+2,1*2-0,8*2,02*2+2,1*2*2-0,9*2,02*2 |  | 12,580 |  |  |
|  |  | VV |  | 2,1*2-0,9*2,02+1*2*2+2,34*2-0,8*2,02+1,15*2+2,1*2-0,8*2,02+2,1*2+0,14*2+2,1*2+0,5*(0,6+0,6) |  | 23,610 |  |  |
|  |  | VV |  | 1*2 |  | 2,000 |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 38,190 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 74,175 |  |  |
|  | 605 | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 74,175 | 35,00 | 2 596,13 |
|  | 606 | K | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 17,777 | 345,00 | 6 133,07 |
|  |  | VV |  | (1+1+1)*2+1*(0,15*3)+1*2 |  | 8,450 |  |  |
|  |  | VV |  | 0,3*(1,34+1+0,59+0,05+1,15+2,19+1,15+1,98+0,45+1,89+1,25+1,52*4+1*2+0,3+0,1+1,15+1,25+0,94+2,1+0,94+0,81+2,38) |  | 9,327 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 17,777 |  |  |
|  | 607 | K | 781131241 | Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout | kus | 4,000 | 250,00 | 1 000,00 |
|  |  | VV |  | 2*2 |  | 4,000 |  |  |
|  | 608 | K | 781131242 | Izolace pod obklad těsnícími pásy vnější roh | kus | 2,000 | 250,00 | 500,00 |
|  |  | VV |  | 1*2 |  | 2,000 |  |  |
|  | 609 | K | 781131264 | Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou | m | 31,090 | 100,00 | 3 109,00 |
|  |  | VV |  | 1,34+1+0,59+1,2+2,19+1,15+1,98+0,45+1,89+1,25+1,52*4+1*2+0,3+0,1+1,15+1,25+0,94+2,1+0,94+0,81+2,38 |  | 31,090 |  |  |
|  | 610 | K | 781161021 | Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového | m | 40,530 | 80,00 | 3 242,40 |
|  |  | VV |  | "rohový" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,5+0,5+1+1+0,5+0,5+0,5+0,5 |  | 5,000 |  |  |
|  |  | VV |  | "ukončovací" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,5+2+2,38+0,81+0,94+2,1+0,94+1,25+1,15+1+0,2+0,2+0,2+1,54+1+1,59+1,15+1,59+0,2+1,38+1,89+0,4 |  | 24,410 |  |  |
|  |  | VV |  | 1,3+0,2+1,34+1,52*3+1*2+0,2*2+0,5+0,2+0,2+0,42 |  | 11,120 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 40,530 |  |  |
|  | 611 | M | 59054132 | profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 8x2500mm | m | 39,083 | 120,00 | 4 689,96 |
|  |  | VV |  | "ukončovací" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,5+2+2,38+0,81+0,94+2,1+0,94+1,25+1,15+1+0,2+0,2+0,2+1,54+1+1,59+1,15+1,59+0,2+1,38+1,89+0,4 |  | 24,410 |  |  |
|  |  | VV |  | 1,3+0,2+1,34+1,52*3+1*2+0,2*2+0,5+0,2+0,2+0,42 |  | 11,120 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 35,530 |  |  |
|  |  | VV |  | 35,53*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 39,083 |  |  |
|  | 612 | M | 59054132-1 | profil rohový pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 8x2500mm | m | 5,500 | 120,00 | 660,00 |
|  |  | VV |  | "rohový" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,5+0,5+1+1+0,5+0,5+0,5+0,5 |  | 5,000 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 5,000 |  |  |
|  |  | VV |  | 5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5,500 |  |  |
|  | 613 | K | 781474114 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 74,175 | 410,00 | 30 411,75 |
|  |  | VV |  | "stávající stěny" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,52*2-0,6*0,5+0,2*0,6*3+1*2*2+1,52*2+1,89*2+1,89*2-0,6*0,5+0,2*0,6*3 |  | 17,760 |  |  |
|  |  | VV |  | 2,19*2-0,6*0,5+0,2*0,6*3+2,34*2-0,6*0,5+0,2*0,6*3+0,94*2*2+0,8*2+0,28*2 |  | 15,100 |  |  |
|  |  | VV |  | 0,5*(1,5+1,45+2,7)+0,2*1,5 |  | 3,125 |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 35,985 |  |  |
|  |  | VV |  | "nový porobeton" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,52*2*2+(1+1)*2-0,8*2,02*2+2,1*2-0,8*2,02*2+2,1*2*2-0,9*2,02*2 |  | 12,580 |  |  |
|  |  | VV |  | 2,1*2-0,9*2,02+1*2*2+2,34*2-0,8*2,02+1,15*2+2,1*2-0,8*2,02+2,1*2+0,14*2+2,1*2+0,5*(0,6+0,6) |  | 23,610 |  |  |
|  |  | VV |  | 1*2 |  | 2,000 |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 38,190 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 74,175 |  |  |
|  | 614 | M | 59761040 | obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 | m2 | 81,593 | 169,00 | 13 789,22 |
|  |  | VV |  | 74,175*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 81,593 |  |  |
|  | 615 | K | 781495142 | Průnik obkladem kruhový do DN 90 | kus | 37,000 | 50,00 | 1 850,00 |
|  | 616 | K | 781495143 | Průnik obkladem kruhový přes DN 90 | kus | 4,000 | 50,00 | 200,00 |
|  | 617 | K | 998781201 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m | % | 700,350 | 5,50 | 3 851,93 |
|  |  | VV |  | 314,100 |  | 314,100 |  |  |
|  |  | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 73 078,18 |
|  | 618 | K | 783000111 | Ochrana svislých ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií | m | 101,050 | 5,00 | 505,25 |
|  | 619 | M | 58124840 | páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 40mm | m | 106,103 | 5,00 | 530,52 |
|  |  | VV |  | 1,5*2*12+1,8*12*2+1*2+2,4*2+0,6*4*4+2*2+1,45 |  | 101,050 |  |  |
|  |  | VV |  | 101,05*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 106,103 |  |  |
|  | 620 | M | 58124844 | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m | m2 | 41,097 | 4,00 | 164,39 |
|  |  | VV |  | 1,5*1,8*12+0,6*0,6*4+1*2,4+2*1,45 |  | 39,140 |  |  |
|  |  | VV |  | 39,14*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 41,097 |  |  |
|  | 621 | K | 783301313 | Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem | m2 | 15,000 | 6,00 | 90,00 |
|  |  | VV |  | 15*0,2*5 |  | 15,000 |  |  |
|  | 622 | K | 783334101 | Základní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 9,000 | 100,00 | 900,00 |
|  | 623 | K | 783337101 | Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 15,000 | 120,00 | 1 800,00 |
|  | 624 | K | 783601711 | Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm | m | 112,000 | 9,00 | 1 008,00 |
|  |  | VV |  | 72+40 |  | 112,000 |  |  |
|  | 625 | K | 783601713 | Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm | m | 112,000 | 13,00 | 1 456,00 |
|  |  | VV |  | 72+40 |  | 112,000 |  |  |
|  | 626 | K | 783615551 | Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 112,000 | 12,00 | 1 344,00 |
|  |  | VV |  | 72+40 |  | 112,000 |  |  |
|  | 627 | K | 783624555 | Základní jednonásobný silikonový nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 112,000 | 12,00 | 1 344,00 |
|  |  | VV |  | 72+40 |  | 112,000 |  |  |
|  | 628 | K | 783627613 | Krycí dvojnásobný silikonový nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 112,000 | 24,00 | 2 688,00 |
|  |  | VV |  | 40+72 |  | 112,000 |  |  |
|  | 629 | K | 783642331 | Tmelení polyuretanovým tmelem potrubí DN do 50 mm | m | 112,000 | 30,00 | 3 360,00 |
|  |  | VV |  | 40+72 |  | 112,000 |  |  |
|  | 630 | K | 783801281 | Očištění 1x nátěrem biocidním přípravkem a okartáčováním hrubých betononů nebo omítek | m2 | 196,792 | 26,00 | 5 116,59 |
|  | 631 | K | 783801505 | Omytí omítek s odmaštěním před provedením nátěru | m2 | 196,792 | 17,00 | 3 345,46 |
|  | 632 | K | 783822111 | Tmelení prasklin šířky do 5 mm na omítkách disperzním tmelem | m | 50,000 | 40,00 | 2 000,00 |
|  |  | VV |  | 50 |  | 50,000 |  |  |
|  | 633 | K | 783826676 | Hydrofobizační vrchní nátěr na silikátové, vápenné a betonové podklady transparentní | m2 | 196,762 | 30,00 | 5 902,86 |
|  | 634 | K | 783827523 | Krycí dvojnásobný silikátový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek | m2 | 196,792 | 170,00 | 33 454,64 |
|  | 635 | K | 783827529 | Příplatek k cenám dvojnásobného nátěru hrubých betonů, hrubých omítek za biocidní přísadu | m2 | 196,792 | 6,00 | 1 180,75 |
|  | 636 | K | 783833153 | Penetrační silikátový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek | m2 | 196,792 | 35,00 | 6 887,72 |
|  |  | D | 784 | Malby |  |  |  | 16 235,83 |
|  | 637 | K | 784312021. | Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 601,327 | 27,00 | 16 235,83 |
|  |  | VV |  | 514,65+86,677 |  | 601,327 |  |  |
|  |  | D | 789 | Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení |  |  |  | 67 989,54 |
|  | 638 | K | 789421232 | Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy II Zn 100 um | m2 | 114,620 | 567,00 | 64 989,54 |
|  |  | VV |  | 4,4*4*1,25*0,4 |  | 8,800 |  |  |
|  |  | VV |  | (4,3*4*4*1,2+(4,06*4+8,81+3,88+4+0,5*6))*1,2*0,46 |  | 65,406 |  |  |
|  |  | VV |  | (1,05*6,15*8*1,2+5,31*2*4*1,2)*0,2 |  | 22,594 |  |  |
|  |  | VV |  | 5,6*4*0,16 |  | 3,584 |  |  |
|  |  | VV |  | (1,6*2+1,1*2+0,5*2)*1,2*0,037699 |  | 0,290 |  |  |
|  |  | VV |  | 2,06*4*(0,06*2+0,04*2) |  | 1,648 |  |  |
|  |  | VV |  | (1,68*5+4*2)*0,06*8 |  | 7,872 |  |  |
|  |  | VV |  | 2*(0,69+0,88+0,91*2+0,7+0,71*2)*(0,04*8) |  | 3,526 |  |  |
|  |  | VV |  | 2*3*(0,16*0,2*2+(0,16+0,2)*2*0,006) |  | 0,410 |  |  |
|  |  | VV |  | 2*0,71*11*0,0314 |  | 0,490 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 114,620 |  |  |
|  | 639 | M | 15625101 | drát metalizační Zn D 3mm | kg | 60,000 | 50,00 | 3 000,00 |
|  |  | D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 7 272,16 |
|  |  | D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 7 272,16 |
|  | 640 | K | 210220020 | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě | m | 12,000 | 42,00 | 504,00 |
|  |  | VV |  | 2,5*4*1,2 |  | 12,000 |  |  |
|  | 641 | M | 35442062 | pás zemnící 30x4mm FeZn | kg | 11,400 | 49,00 | 558,60 |
|  |  | VV |  | 12*0,95 'Přepočtené koeficientem množství |  | 11,400 |  |  |
|  | 642 | K | 210220111 | Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů bez podpěr průměru do 10 mm | m | 14,000 | 93,00 | 1 302,00 |
|  | 643 | M | 35441073 | drát D 10mm FeZn | kg | 14,000 | 38,00 | 532,00 |
|  | 644 | K | 210220302 | Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby | kus | 4,000 | 122,00 | 488,00 |
|  | 645 | M | 35441895 | svorka připojovací k připojení kovových částí | kus | 2,000 | 13,30 | 26,60 |
|  | 646 | M | 35441875 | svorka křížová pro vodič D 6-10 mm | kus | 2,000 | 24,20 | 48,40 |
|  | 647 | K | 210220361 | Montáž tyčí zemnicích délky do 2 m | kus | 4,000 | 558,14 | 2 232,56 |
|  | 648 | M | 35442092 | tyč zemnící 1,5 m FeZn | kus | 4,000 | 395,00 | 1 580,00 |
|  |  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 79 500,00 |
|  |  | D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 33 000,00 |
|  | 649 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | soubor | 1,000 | 22 000,00 | 22 000,00 |
|  | 650 | K | 013294001 | Výrobní (dílenská) dokumentace věže pro sušení hadic | kus | 1,000 | 11 000,00 | 11 000,00 |
|  |  | D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 35 500,00 |
|  | 651 | K | 032503000 | Skládky na staveništi | soubor | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|  | 652 | K | 032903000 | Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště | soubor | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  | 653 | K | 034103000 | Energie pro zařízení staveniště | soubor | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  | 654 | K | 034203000 | Oplocení staveniště | m | 25,000 | 300,00 | 7 500,00 |
|  | 655 | K | 034503000 | Informační tabule na staveništi | soubor | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|  | 656 | K | 034703000 | Osvětlení staveniště | soubor | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  |  | D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 11 000,00 |
|  | 657 | K | 045203000 | Kompletační činnost | soubor | 1,000 | 4 000,00 | 4 000,00 |
|  | 658 | K | 045303000 | Koordinační činnost | soubor | 1,000 | 7 000,00 | 7 000,00 |

|  |  | REKAPITULACE STAVBY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kód: |  |  |  |  |  |  | J-28-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  | Prodloužení vodovodu a přípojka vody pro objekt p.č. 2364/17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |  |  |  |
|  |  | Místo: |  |  |  |  |  |  | Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  | 20.1.2020 |  |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  | 00246875 |  |  |
|  |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  | 05006309 |  |  |
|  |  |  | ORDYS s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  | CZ05006309 |  |  |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  | 26033194 |  |  |
|  |  |  | P-atelier JH s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |
|  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  | 26033194 |  |  |
|  |  |  | P-atelier JH s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 554 071,41 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sazba daně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Základ daně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Výše daně |  |  |  |  |  |
|  |  | DPH |  | základní |  |  |  |  |  | 21,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 554 071,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 355,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | snížená |  |  |  |  |  | 15,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena s DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  | CZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 670 426,41 |  |  |  |  |  |
|  |  | Projektant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |
|  |  | Objednavatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uchazeč |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |
|  | REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód: |  |  |  |  |  |  |  |  | J-28-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  | Prodloužení vodovodu a přípojka vody pro objekt p.č. 2364/17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  | Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  | 20.01.2020 |  |  |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  | P-atelier JH s.r.o. |  |  |  |
|  | Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  | ORDYS s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  | P-atelier JH s.r.o. |  |  |  |
|  | Kód |  |  |  |  |  | Popis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  |  |
|  | Náklady z rozpočtů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 554 071,41 |  |  |  |  |  |  | 670 426,41 |  |  |
|  |  | SO 01 |  |  |  |  |  | Prodloužení vodovodu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 404 580,36 |  |  |  |  |  |  | 489 542,24 |  |  |
|  |  | SO 02 |  |  |  |  |  | Přípojka pro objekt p.č. 2364/17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 491,05 |  |  |  |  |  |  | 155 474,17 |  |  |
|  |  | VRN |  |  |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 000,00 |  |  |  |  |  |  | 25 410,00 |  |  |

|  |  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Prodloužení vodovodu a přípojka vody pro objekt p.č. 2364/17 |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SO 01 - Prodloužení vodovodu |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |
|  |  | Místo: |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 20.01.2020 |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00246875 |
|  |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 05006309 |
|  |  |  | ORDYS s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ05006309 |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 26033194 |
|  |  |  | P-atelier JH s.r.o. |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 26033194 |
|  |  |  | P-atelier JH s.r.o. |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 404 580,36 |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
|  |  | DPH | základní | 404 580,36 |  |  | 21,00% | 84 961,88 |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
|  |  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 489 542,24 |
|  |  | Projektant |  |  | Zpracovatel |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |
|  |  | Objednavatel |  |  | Uchazeč |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |
|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Prodloužení vodovodu a přípojka vody pro objekt p.č. 2364/17 |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SO 01 - Prodloužení vodovodu |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 20.01.2020 |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  | Projektant: | P-atelier JH s.r.o. |
|  | Uchazeč: |  |  | ORDYS s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | P-atelier JH s.r.o. |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |
|  | Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  | 404 580,36 |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  | 404 580,36 |
|  |  | 1 - Zemní práce |  |  |  |  |  | 202 634,25 |
|  |  | 17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin |  |  |  |  |  | 35 535,86 |
|  |  | 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |  | 957,78 |
|  |  | 4 - Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  | 10 208,98 |
|  |  | 45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku |  |  |  |  |  | 10 208,98 |
|  |  | 5 - Komunikace pozemní |  |  |  |  |  | 35 685,76 |
|  |  | 8 - Trubní vedení |  |  |  |  |  | 115 592,68 |
|  |  | 89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce |  |  |  |  |  | 17 528,40 |
|  |  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  | 11 267,51 |
|  |  | 997 - Přesun sutě |  |  |  |  |  | 28 233,40 |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Prodloužení vodovodu a přípojka vody pro objekt p.č. 2364/17 |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SO 01 - Prodloužení vodovodu |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 20.01.2020 |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  | Projektant: | P-atelier JH s.r.o. |
|  | Uchazeč: |  |  | ORDYS s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | P-atelier JH s.r.o. |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 404 580,36 |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 404 580,36 |
|  |  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 202 634,25 |
|  | 1 | K | 111101101 | Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha | ha | 0,008 | 22 819,46 | 182,56 |
|  |  | VV |  | 1,2*(61,2+4,86)*0,0001 |  | 0,008 |  |  |
|  | 2 | K | 113107022 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překopech ručně | m2 | 2,000 | 378,52 | 757,04 |
|  | 3 | K | 113107023 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech ručně | m2 | 31,140 | 631,54 | 19 666,16 |
|  | 4 | K | 113107142 | Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně | m2 | 2,000 | 142,78 | 285,56 |
|  | 5 | K | 113107143 | Odstranění podkladu živičného tl 150 mm ručně | m2 | 31,140 | 238,27 | 7 419,73 |
|  |  | VV |  | (5,6+2,59+6,65+11,11)*1,2 |  | 31,140 |  |  |
|  | 6 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 6,800 | 46,12 | 313,62 |
|  |  | VV |  | 4*1,2+2 |  | 6,800 |  |  |
|  | 7 | K | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 11,891 | 27,68 | 329,14 |
|  |  | VV |  | 1,2*(61,2+4,86)*0,15 |  | 11,891 |  |  |
|  | 8 | K | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 138,969 | 586,00 | 81 435,83 |
|  |  | VV |  | 2*2*(2-0,25) |  | 7,000 |  |  |
|  |  | VV |  | (5,01-1)*(1,62-0,15)*1 |  | 5,895 |  |  |
|  |  | VV |  | (25,21-5,01)*(1,61-0,45+1,49-0,45)*0,5*1 |  | 22,220 |  |  |
|  |  | VV |  | (86,7-25,21)*(1,52-0,15+1,71-0,15)*0.5*1 |  | 90,083 |  |  |
|  |  | VV |  | (95,67-86,7)*(1,5-0,45+1,41-0,45)*0,5*1 |  | 9,015 |  |  |
|  |  | VV |  | (98,95-95,67)*(1,6-0,15)*1 |  | 4,756 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 138,969 |  |  |
|  | 9 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 69,485 | 53,32 | 3 704,94 |
|  |  | VV |  | "lepivost 50%" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 138,97*0,5 |  | 69,485 |  |  |
|  | 10 | K | 151101201 | Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m | m2 | 346,500 | 41,31 | 14 313,92 |
|  |  | VV |  | 1,75*99*2 |  | 346,500 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 346,500 |  |  |
|  | 11 | K | 151101211 | Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m | m2 | 346,500 | 13,48 | 4 670,82 |
|  |  | VV |  | 346,5 |  | 346,500 |  |  |
|  | 12 | K | 151101301 | Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m | m3 | 148,500 | 23,77 | 3 529,85 |
|  |  | VV |  | 99*1*1,5 |  | 148,500 |  |  |
|  | 13 | K | 151101311 | Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m | m3 | 148,500 | 5,39 | 800,42 |
|  |  | VV |  | 99*1*1,5 |  | 148,500 |  |  |
|  | 14 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 70,200 | 70,93 | 4 979,29 |
|  |  | VV |  | 138,969-9,9-30,585-28,284 |  | 70,200 |  |  |
|  | 15 | K | 162601102 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 70,200 | 129,02 | 9 057,20 |
|  |  | VV |  | 138,969-9,9-30,585-28,284 |  | 70,200 |  |  |
|  | 16 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 70,200 | 13,72 | 963,14 |
|  |  | VV |  | 138,969-9,9-30,585-28,284 |  | 70,200 |  |  |
|  | 17 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 126,360 | 80,00 | 10 108,80 |
|  |  | VV |  | 70,2*1,8 |  | 126,360 |  |  |
|  | 18 | K | 181301102 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 79,272 | 36,38 | 2 883,92 |
|  |  | VV |  | 1,2*(61,2+4,86) |  | 79,272 |  |  |
|  | 19 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 79,272 | 14,54 | 1 152,61 |
|  | 20 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 1,189 | 72,72 | 86,46 |
|  |  | VV |  | 79,272*0,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1,189 |  |  |
|  | 21 | K | 181951101 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění | m2 | 99,000 | 4,62 | 457,38 |
|  |  | VV |  | 99*1 |  | 99,000 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 99,000 |  |  |
|  |  | D | 17 | Zemní práce - konstrukce ze zemin |  |  |  | 35 535,86 |
|  | 22 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 108,384 | 75,98 | 8 235,02 |
|  |  | VV |  | "zeminou |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (5,01-1)*(1,62-0,15-0,3)*1 |  | 4,692 |  |  |
|  |  | VV |  | (86,7-25,21)*(1,52-0,15-0,3+1,71-0,15-0,3)*0,5*1 |  | 71,636 |  |  |
|  |  | VV |  | (98,95-95,67)*(1,6-0,15-0,3)*1 |  | 3,772 |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 80,100 |  |  |
|  |  | VV |  | "štěrkopískem" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2*2*(2-0,25-0,3) |  | 5,800 |  |  |
|  |  | VV |  | (25,21-5,01)*(1,61-0,45-0,3+1,49-0,45-0,3)*0,5*1 |  | 16,160 |  |  |
|  |  | VV |  | (95,67-86,7)*(1,5-0,45-0,3+1,41-0,45-0,3)*0,5*1 |  | 6,324 |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 28,284 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 108,384 |  |  |
|  | 23 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m | m3 | 30,585 | 321,66 | 9 837,97 |
|  |  | VV |  | (5,01-1)*0,3 |  | 1,203 |  |  |
|  |  | VV |  | (86,7-25,21)*0,3*1 |  | 18,447 |  |  |
|  |  | VV |  | (98,95-95,67)*0,3*1 |  | 0,984 |  |  |
|  |  | VV |  | 2*2*0,3 |  | 1,200 |  |  |
|  |  | VV |  | (25,21-5,01)*(0,3)*1 |  | 6,060 |  |  |
|  |  | VV |  | (95,67-86,7)*0,3*1 |  | 2,691 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 30,585 |  |  |
|  | 24 | M | 58331200 | štěrkopísek netříděný zásypový | t | 105,964 | 164,80 | 17 462,87 |
|  |  | VV |  | 30,585*1,8 |  | 55,053 |  |  |
|  |  | VV |  | 28,284*1,8 |  | 50,911 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 105,964 |  |  |
|  |  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 957,78 |
|  | 25 | K | 348171130 | Zpětná montáž rámového oplocení výšky přes 1,5 do 2 m | m | 9,000 | 106,42 | 957,78 |
|  |  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 10 208,98 |
|  |  | D | 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku |  |  |  | 10 208,98 |
|  | 26 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 9,900 | 1 031,21 | 10 208,98 |
|  |  | VV |  | 99*0,1 |  | 9,900 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 9,900 |  |  |
|  |  | D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 35 685,76 |
|  | 27 | K | 564251111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm | m2 | 2,000 | 186,00 | 372,00 |
|  |  | VV |  | 2*1 |  | 2,000 |  |  |
|  | 28 | K | 564751111 | Podklad z kameniva hrubého drceného ŠD vel. 0-63 mm tl 150 mm | m2 | 70,368 | 180,00 | 12 666,24 |
|  |  | VV |  | 20,2*1,2*2 |  | 48,480 |  |  |
|  |  | VV |  | (9,12)*1,2*2 |  | 21,888 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 70,368 |  |  |
|  | 29 | K | 564921511 | Podklad z R-materiálu tl 60 mm | m2 | 2,000 | 57,57 | 115,14 |
|  |  | VV |  | 2*1 |  | 2,000 |  |  |
|  | 30 | K | 565155111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m | m2 | 35,184 | 330,80 | 11 638,87 |
|  |  | VV |  | 20,2*1,2 |  | 24,240 |  |  |
|  |  | VV |  | 9,12*1,2 |  | 10,944 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 35,184 |  |  |
|  | 31 | K | 573111115 | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 5 kg/m2 | m2 | 35,184 | 35,44 | 1 246,92 |
|  |  | VV |  | (9,12+20,2)*1,2 |  | 35,184 |  |  |
|  | 32 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 35,184 | 4,49 | 157,98 |
|  |  | VV |  | (9,12+20,2)*1,2 |  | 35,184 |  |  |
|  | 33 | K | 577133111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 2,000 | 255,18 | 510,36 |
|  |  | VV |  | 2*1 |  | 2,000 |  |  |
|  | 34 | K | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 35,184 | 255,18 | 8 978,25 |
|  |  | VV |  | (9,12+20,2)*1,2 |  | 35,184 |  |  |
|  |  | D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 115 592,68 |
|  | 35 | K | 850265121 | Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 100 | kus | 1,000 | 2 861,42 | 2 861,42 |
|  | 36 | K | 857241131 | Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80 | kus | 1,000 | 432,21 | 432,21 |
|  | 37 | M | 55254047 | koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN 10/40 DN 80 | kus | 1,000 | 2 450,00 | 2 450,00 |
|  | 38 | K | 857263131 | Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100 | kus | 5,000 | 583,92 | 2 919,60 |
|  | 39 | M | 55253810 | tvarovka hrdlová s hrdlovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMB-kus DN 100/80 | kus | 1,000 | 6 970,00 | 6 970,00 |
|  | 40 | M | 55251658 | příruba litinová PN16 pro vodovodní litinové potrubí 100/118mm | kus | 2,000 | 1 510,00 | 3 020,00 |
|  | 41 | M | 552516 | příruba ISO na PVC/PE DN 80/ 90 jištěná | kus | 2,000 | 2 103,00 | 4 206,00 |
|  | 42 | K | 871241211 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm | m | 99,000 | 115,54 | 11 438,46 |
|  |  | VV |  | 99 |  | 99,000 |  |  |
|  | 43 | M | 28613600 | potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 90x8,2 dl 12m | m | 99,000 | 226,00 | 22 374,00 |
|  | 44 | K | 877241101 | Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90 | kus | 7,000 | 247,43 | 1 732,01 |
|  | 45 | M | 28615974 | elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 90mm | kus | 7,000 | 309,00 | 2 163,00 |
|  | 46 | K | 877241112 | Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 90 | kus | 2,000 | 247,43 | 494,86 |
|  | 47 | M | 28653060 | elektrokoleno 90° PE 100 D 90mm | kus | 2,000 | 794,00 | 1 588,00 |
|  | 48 | K | 877241113 | Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 90 | kus | 1,000 | 282,61 | 282,61 |
|  | 49 | M | 28614960 | elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN 16 D 90mm | kus | 1,000 | 788,00 | 788,00 |
|  | 50 | K | 877241118 | Montáž elektrozáslepek na vodovodním potrubí z PE trub d 90 | kus | 1,000 | 234,41 | 234,41 |
|  | 51 | M | 28615025 | elektrozáslepka SDR 11 PE 100 PN 16 D 90mm KIT | kus | 1,000 | 817,00 | 817,00 |
|  | 52 | K | 891241112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 | kus | 3,000 | 865,86 | 2 597,58 |
|  | 53 | M | 42221303 | šoupátko pitná voda litina s přírubami krátké PN 16 DN80 | kus | 1,000 | 5 320,00 | 5 320,00 |
|  | 54 | M | 42291067 | souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,25m | kus | 1,000 | 607,00 | 607,00 |
|  | 55 | M | 56230632 | poklop uliční plastový PA šoupatový | kus | 1,000 | 648,00 | 648,00 |
|  | 56 | K | 891247111 | Montáž hydrantů podzemních DN 80 | kus | 3,000 | 259,04 | 777,12 |
|  | 57 | M | 422735941 | HYDRANT podzemní DN 80 / 1500mm plnoprůtokový | kus | 1,000 | 21 386,00 | 21 386,00 |
|  | 58 | M | 42291452 | poklop litinový hydrantový DN 80 | kus | 1,000 | 1 780,00 | 1 780,00 |
|  | 59 | M | 56230640 | deska podkladová uličního poklopu plastového tuhých souprav | kus | 1,000 | 177,00 | 177,00 |
|  |  | D | 89 | Trubní vedení - ostatní konstrukce |  |  |  | 17 528,40 |
|  | 60 | K | 892241111 | Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 | m | 91,380 | 16,11 | 1 472,13 |
|  | 61 | K | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 91,380 | 30,93 | 2 826,38 |
|  | 62 | K | 892372111 | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou | kus | 1,000 | 6 126,78 | 6 126,78 |
|  | 63 | K | 899401112 | Osazení poklopů šoupátkových | kus | 1,000 | 407,69 | 407,69 |
|  | 64 | K | 899721112 | Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí | m | 99,000 | 50,31 | 4 980,69 |
|  |  | VV |  | 99 |  | 99,000 |  |  |
|  | 65 | K | 899721119 | Revize/proměření signalizačního vodiče na potrubí PVC | kpl | 1,000 | 500,00 | 500,00 |
|  | 66 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm | m | 99,000 | 12,27 | 1 214,73 |
|  |  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 11 267,51 |
|  | 67 | K | 913211113 | Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní šířky 3 m | kus | 7,000 | 84,91 | 594,37 |
|  | 68 | K | 916131212 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého | m | 4,800 | 182,84 | 877,63 |
|  |  | VV |  | 4*1,2 |  | 4,800 |  |  |
|  | 69 | M | 59217031 | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm | m | 4,800 | 164,00 | 787,20 |
|  | 70 | K | 916231112 | Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého | m | 2,000 | 192,45 | 384,90 |
|  |  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |
|  | 71 | M | 59217016 | obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm | m | 2,000 | 115,00 | 230,00 |
|  | 72 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 4,000 | 82,06 | 328,24 |
|  | 73 | K | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm | m | 58,360 | 125,67 | 7 334,10 |
|  |  | VV |  | (11,7+6,65+1,85+8,98)*2 |  | 58,360 |  |  |
|  | 74 | K | 966072811 | Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m, uložení pro zpětnou montáž | m | 9,000 | 81,23 | 731,07 |
|  |  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 28 233,40 |
|  | 75 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 26,039 | 599,28 | 15 604,65 |
|  | 76 | K | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 130,195 | 17,28 | 2 249,77 |
|  |  | VV |  | 26,039*5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 130,195 |  |  |
|  | 77 | K | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 26,039 | 167,64 | 4 365,18 |
|  | 78 | K | 997221815 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 | t | 19,789 | 200,00 | 3 957,80 |
|  | 79 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t | 10,280 | 200,00 | 2 056,00 |

|  |  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Prodloužení vodovodu a přípojka vody pro objekt p.č. 2364/17 |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SO 02 - Přípojka pro objekt p.č. 2364/17 |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |
|  |  | Místo: |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 20.01.2020 |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00246875 |
|  |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 05006309 |
|  |  |  | ORDYS s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ05006309 |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 26033194 |
|  |  |  | P-atelier JH s.r.o. |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 26033194 |
|  |  |  | P-atelier JH s.r.o. |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 128 491,05 |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
|  |  | DPH | základní | 128 491,05 |  |  | 21,00% | 26 983,12 |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
|  |  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 155 474,17 |
|  |  | Projektant |  |  | Zpracovatel |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |
|  |  | Objednavatel |  |  | Uchazeč |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |
|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Prodloužení vodovodu a přípojka vody pro objekt p.č. 2364/17 |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SO 02 - Přípojka pro objekt p.č. 2364/17 |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 20.01.2020 |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  | Projektant: | P-atelier JH s.r.o. |
|  | Uchazeč: |  |  | ORDYS s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | P-atelier JH s.r.o. |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |
|  | Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  | 128 491,05 |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  | 128 491,05 |
|  |  | 1 - Zemní práce |  |  |  |  |  | 23 785,51 |
|  |  | 17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin |  |  |  |  |  | 1 493,35 |
|  |  | 2 - Zakládání |  |  |  |  |  | 25 998,51 |
|  |  | 4 - Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  | 5 742,21 |
|  |  | 45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku |  |  |  |  |  | 1 205,22 |
|  |  | 8 - Trubní vedení |  |  |  |  |  | 72 710,09 |
|  |  | 89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce |  |  |  |  |  | 8 593,83 |
|  |  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  | 254,73 |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Prodloužení vodovodu a přípojka vody pro objekt p.č. 2364/17 |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SO 02 - Přípojka pro objekt p.č. 2364/17 |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 20.01.2020 |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  | Projektant: | P-atelier JH s.r.o. |
|  | Uchazeč: |  |  | ORDYS s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | P-atelier JH s.r.o. |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 128 491,05 |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 128 491,05 |
|  |  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 23 785,51 |
|  | 1 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 4,700 | 176,47 | 829,41 |
|  |  | VV |  | 1,8+1,7+1,2 |  | 4,700 |  |  |
|  | 2 | K | 131301201 | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | m3 | 20,216 | 679,72 | 13 741,22 |
|  |  | VV |  | 3,8*2,8*(2,15-0,25) |  | 20,216 |  |  |
|  | 3 | K | 131301209 | Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 | m3 | 10,108 | 47,70 | 482,15 |
|  |  | VV |  | "lepivost 50%" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,5*20,216 |  | 10,108 |  |  |
|  | 4 | K | 132301201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | m3 | 2,088 | 736,42 | 1 537,64 |
|  |  | VV |  | (1,2-0,8)*0,6*1,5 |  | 0,360 |  |  |
|  |  | VV |  | (2,2-0,4)*0,6*1,6 |  | 1,728 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2,088 |  |  |
|  | 5 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 1,044 | 53,32 | 55,67 |
|  |  | VV |  | "lepivost 50%" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,5*2,088 |  | 1,044 |  |  |
|  | 6 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 22,304 | 70,93 | 1 582,02 |
|  |  | VV |  | 20,216+2,088 |  | 22,304 |  |  |
|  | 7 | K | 162601102 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 7,763 | 129,02 | 1 001,58 |
|  |  | VV |  | 20,216+2,088-14,541 |  | 7,763 |  |  |
|  | 8 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 7,763 | 152,07 | 1 180,52 |
|  | 9 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 7,763 | 13,72 | 106,51 |
|  | 10 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 14,750 | 112,00 | 1 652,00 |
|  |  | VV |  | 7,763 |  | 7,763 |  |  |
|  |  | VV |  | 7,763*1,9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 14,750 |  |  |
|  | 11 | K | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 13,520 | 9,13 | 123,44 |
|  |  | VV |  | 2,4*1,2+2,8*3,8 |  | 13,520 |  |  |
|  |  | D | 17 | Zemní práce - konstrukce ze zemin |  |  |  | 1 493,35 |
|  | 12 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 14,541 | 75,98 | 1 104,83 |
|  |  | VV |  | "zeminou" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,8+0,4)*0,6*(1,55-0,3-0,24) |  | 1,333 |  |  |
|  |  | VV |  | 3,8*2,8*(2,15-0,25)-2,2*1,6*1,9-0,8*1*0,4 |  | 13,208 |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 14,541 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 14,541 |  |  |
|  | 13 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m | m3 | 0,612 | 321,66 | 196,86 |
|  |  | VV |  | "štěrkopísek" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,2+1,2)*0,6*0,3 |  | 0,612 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 0,612 |  |  |
|  | 14 | M | 58331200 | štěrkopísek netříděný zásypový | t | 1,163 | 164,80 | 191,66 |
|  |  | VV |  | 0,612*1,9 |  | 1,163 |  |  |
|  |  | D | 2 | Zakládání |  |  |  | 25 998,51 |
|  | 15 | K | 273321411 | Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 0,880 | 2 776,74 | 2 443,53 |
|  |  | VV |  | 2,2*1,6*0,25 |  | 0,880 |  |  |
|  | 16 | K | 273351121 | Zřízení bednění základových desek | m2 | 1,900 | 360,94 | 685,79 |
|  |  | VV |  | 0,25*(2,2*2+1,6*2) |  | 1,900 |  |  |
|  | 17 | K | 273351122 | Odstranění bednění základových desek | m2 | 1,900 | 102,94 | 195,59 |
|  |  | VV |  | 0,25*(2,2*2+1,6*2) |  | 1,900 |  |  |
|  | 18 | K | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari | t | 0,052 | 32 212,35 | 1 675,04 |
|  |  | VV |  | 2,2*1,6*1,2*0,01235 |  | 0,052 |  |  |
|  | 19 | K | 279321346 | Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 bez výztuže | m3 | 2,096 | 2 806,72 | 5 882,89 |
|  |  | VV |  | 0,2*0,1*(0,8*2+0,6*2) |  | 0,056 |  |  |
|  |  | VV |  | 0,2*(1,8*2+1,6*2)*1,5 |  | 2,040 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2,096 |  |  |
|  | 20 | K | 279351311 | Zřízení jednostranného bednění základových zdí | m2 | 15,080 | 844,32 | 12 732,35 |
|  |  | VV |  | 0,8*0,2*4 |  | 0,640 |  |  |
|  |  | VV |  | (2,2*2+1,6*2)*1,9 |  | 14,440 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 15,080 |  |  |
|  | 21 | K | 279351312 | Odstranění jednostranného bednění základových zdí | m2 | 14,440 | 165,05 | 2 383,32 |
|  |  | VV |  | (2,2*2+1,6*2)*1,9 |  | 14,440 |  |  |
|  |  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 5 742,21 |
|  | 22 | K | 411321515 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 | m3 | 0,474 | 3 000,13 | 1 422,06 |
|  |  | VV |  | 2,2*1,6*0,15-0,6*0,6*0,15 |  | 0,474 |  |  |
|  | 23 | K | 411351011 | Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce | m2 | 3,360 | 344,37 | 1 157,08 |
|  |  | VV |  | 1,8*1,6-0,6*0,6+0,35*0,6*4 |  | 3,360 |  |  |
|  | 24 | K | 411351012 | Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce | m2 | 3,360 | 103,44 | 347,56 |
|  |  | VV |  | 1,8*1,6-0,6*0,6+0,35*0,6*4 |  | 3,360 |  |  |
|  | 25 | K | 411362021 | Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari | t | 0,050 | 32 205,77 | 1 610,29 |
|  |  | VV |  | 3,4*1,2*0,01235 |  | 0,050 |  |  |
|  |  | D | 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku |  |  |  | 1 205,22 |
|  | 26 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 0,935 | 1 289,01 | 1 205,22 |
|  |  | VV |  | (3,525+5,82)*1*0,1 |  | 0,935 |  |  |
|  |  | D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 72 710,09 |
|  | 27 | K | 871241211 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm | m | 4,000 | 115,54 | 462,16 |
|  | 28 | M | 28613600 | potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 90x8,2 dl 12m | m | 4,000 | 226,00 | 904,00 |
|  | 29 | K | 8912153211 | Montáž zpětných klapek DN 50 | kus | 3,000 | 273,98 | 821,94 |
|  | 30 | M | 551280511 | klapka zpětná samočinná přírubová PN 16 T 100°C DN 50 | kus | 1,000 | 3 810,00 | 3 810,00 |
|  | 31 | M | 55253608 | přechod přírubový litinový PN 10/40 FFR-kus dl 200mm DN 80/50 | kus | 2,000 | 2 140,00 | 4 280,00 |
|  | 32 | K | 891241112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 | kus | 1,000 | 865,86 | 865,86 |
|  | 33 | M | 42221303 | šoupátko pitná voda litina s přírubami krátké PN 16 | kus | 1,000 | 5 320,00 | 5 320,00 |
|  | 34 | M | 42291067 | souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,25m | kus | 1,000 | 607,00 | 607,00 |
|  | 35 | M | 56230632 | poklop uliční plastový PA šoupatový | kus | 1,000 | 648,00 | 648,00 |
|  | 36 | K | 891241222 | Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 80 | kus | 2,000 | 706,22 | 1 412,44 |
|  | 37 | M | 42221303 | šoupátko pitná voda litina s přírubami krátké PN 16 | kus | 2,000 | 5 320,00 | 10 640,00 |
|  | 38 | M | 42210101 | kolo ruční pro DN 65-80, D 175mm | kus | 2,000 | 223,00 | 446,00 |
|  | 39 | K | 891242312 | Montáž přírubového vodoměru DN 50 v šachtě | kus | 1,000 | 1 872,17 | 1 872,17 |
|  | 40 | M | 38821717 | vodoměr sdružený WPV 228 DN 50 na studenou vodu | kus | 1,000 | 10 200,00 | 10 200,00 |
|  | 41 | M | 388217171 | Montážní kus DN 50 L200 | kus | 1,000 | 1 830,00 | 1 830,00 |
|  | 42 | M | 388217172 | Uklidňovací DN 50 L100 | kus | 1,000 | 965,00 | 965,00 |
|  | 43 | K | 8912453211 | Montáž filtru DN 50 | kus | 1,000 | 338,09 | 338,09 |
|  | 44 | M | 42266622 | filtr WP-F Dynamic DN 50 | kus | 1,000 | 4 980,00 | 4 980,00 |
|  | 45 | K | 893811214 | Osazení vodoměrné šachty hranaté pro obetonovaní 1,8x1,2*1,5 | kus | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
|  | 46 | M | 56230541 | šachta vodoměrná hranatá k obetonování 1,8/1,2/1,5 m | kus | 1,000 | 9 980,00 | 9 980,00 |
|  | 47 | M | 63126035 | poklop zátěžový kompozitní hranatý (otvor do 600mm), D400 | m2 | 0,640 | 3 490,00 | 2 233,60 |
|  |  | VV |  | 0,8*0,8 |  | 0,640 |  |  |
|  |  | D | 89 | Trubní vedení - ostatní konstrukce |  |  |  | 8 593,83 |
|  | 48 | K | 892241111 | Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 | m | 5,500 | 16,11 | 88,61 |
|  | 49 | K | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 5,500 | 30,93 | 170,12 |
|  | 50 | K | 892372111 | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou | kus | 1,000 | 6 126,78 | 6 126,78 |
|  | 51 | K | 899401112 | Osazení poklopů šoupátkových | kus | 1,000 | 407,69 | 407,69 |
|  | 52 | K | 899721112 | Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí | m | 5,000 | 50,31 | 251,55 |
|  | 53 | K | 899721119 | Revize/proměření signalizačního vodiče na potrubí PVC | kpl | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
|  | 54 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm | m | 4,000 | 12,27 | 49,08 |
|  |  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 254,73 |
|  | 55 | K | 913211113 | Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní šířky 3 m | kus | 3,000 | 84,91 | 254,73 |
|  |  | VV |  | 3 |  | 3,000 |  |  |

|  |  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Prodloužení vodovodu a přípojka vody pro objekt p.č. 2364/17 |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |
|  |  | Místo: |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 20.01.2020 |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00246875 |
|  |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 05006309 |
|  |  |  | ORDYS s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ05006309 |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 26033194 |
|  |  |  | P-atelier JH s.r.o. |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 26033194 |
|  |  |  | P-atelier JH s.r.o. |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 21 000,00 |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
|  |  | DPH | základní | 21 000,00 |  |  | 21,00% | 4 410,00 |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
|  |  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 25 410,00 |
|  |  | Projektant |  |  | Zpracovatel |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |
|  |  | Objednavatel |  |  | Uchazeč |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |
|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Prodloužení vodovodu a přípojka vody pro objekt p.č. 2364/17 |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 20.01.2020 |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  | Projektant: | P-atelier JH s.r.o. |
|  | Uchazeč: |  |  | ORDYS s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | P-atelier JH s.r.o. |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |
|  | Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  | 21 000,00 |
|  |  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  | 21 000,00 |
|  |  | VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  |  |  | 3 700,00 |
|  |  | VRN3 - Zařízení staveniště |  |  |  |  |  | 12 300,00 |
|  |  | VRN7 - Provozní vlivy |  |  |  |  |  | 5 000,00 |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Prodloužení vodovodu a přípojka vody pro objekt p.č. 2364/17 |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 20.01.2020 |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  | Projektant: | P-atelier JH s.r.o. |
|  | Uchazeč: |  |  | ORDYS s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | P-atelier JH s.r.o. |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 21 000,00 |
|  |  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 21 000,00 |
|  |  | D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 3 700,00 |
|  | 1 | K | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou - vytýčení sítí | soubor | 1,000 | 1 200,00 | 1 200,00 |
|  | 2 | K | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby - zaměření vodovodu | soubor | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
|  |  | D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 12 300,00 |
|  | 3 | K | 032503000 | Skládky na staveništi | soubor | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|  | 4 | K | 034203000 | Oplocení staveniště | m | 85,000 | 80,00 | 6 800,00 |
|  | 5 | K | 034503000 | Informační tabule na staveništi | soubor | 1,000 | 500,00 | 500,00 |
|  | 6 | K | 034703000 | Osvětlení staveniště | soubor | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  |  | D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 5 000,00 |
|  | 7 | K | 0721030011 | Projednání DIO a zajištění povolení zvláštního užíváni místní komunikace, dopravní značení | soubor | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |