S M L O U V A O D Í L O

**Ev. č. objednatele: 19-01-37 Ev. č. zhotovitele: 019276A**

podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník)

***I. SMLUVNÍ STRANY***

OBJEDNATEL: Městská část Brno - Tuřany

se sídlem: Tuřanské náměstí 1, 620 00 Tuřany

zastoupený: Radomírem Vondrou, starostou

Technický zástupce: Ing. Jitka Gallová

Telefon: 545 128 211

E-mail: podatelna.turany@brno.cz

IČ: 44992785/22

DIČ:

Plátce DPH: Ne

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 16622621/0100

ZHOTOVITEL: AQUATIS a. s.

se sídlem: Botanická 834/56, 602 00 Brno, okr. Brno - město

zastoupená: na základě pověření ze dne 15. 11. 2016 společně Ing. Pavlem Kutálkem, generálním ředitelem a Ing. Radkem Maděřičem, technickým ředitelem

Technický zástupce: Ing. Filip Klimša, Ing. Markéta Staňková

Telefon: 541 554 111 - provolba

E-mail: filip.klimsa@aquatis.cz, marketa.stankova@aquatis.cz

http: //www.aquatis.cz

IČ: 46 34 75 26

DIČ: CZ46347526

Plátce DPH: Ano

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., Radlická 333/150,

150 57 Praha 5

číslo účtu: 117729743/0300

Obchodní rejstřík: Krajský soud Brno, oddíl B, vložka 775

***II. PŘEDMĚT SMLOUVY***

A) Název akce:  **Brno, MČ Tuřany – vodovodní přípojky**

B) Zhotovitel za dále uvedených podmínek pro objednatele vypracuje projektovou dokumentaci vodovodní přípojky pro celkem 21 ks nemovitostí v lokalitě Dvorska. Jako vodovodní přípojka bude brán úsek od napojení přípojky na hlavní vodovodní řad po vodoměr. Vedení vody za vodoměrem je záležitostí vnitřního rozvodu vody.

Rozsah zpracování:

- provedení místního průzkumu (zjištění stávajícího způsobu zásobování pitnou vodou)

- zajištění průběhu ostatních inženýrských sítí v dotčené lokalitě

- zajištění dostupných podkladů (projektové dokumentace, katastrální mapa, apod.)

- zpracování technické části projektové dokumentace (technická zpráva vč. potřebných hydrotechnických výpočtů, situace, podélný profil, výpis z katastru nemovitostí, kladečský plán, přípojkový list, př. výkres vodoměrné šachty, výpis materiálu, rozpočet), vše dle Městských standardů pro vodovodní síť města Brna

- projednání a schválení technického řešení na přípojkovém oddělení provozovatele vodovodu BVK a.s.

- zajištění dokladové části (vyjádření a stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí)

- planografické práce, kompletace související s vyhotovením projektové dokumentace.

Zhotovitel předá objednateli projektovou dokumentaci ve třech tištěných pare s potvrzením oprávněné osoby ke zpracování a 1 x v digitální podobě.

***III. DOBA PLNĚNÍ***

Za podmínky splnění čl. VI. objednatelem bude plnění sjednané v čl. II. odesláno do:

- zpracování technické části 2 měsíce ode dne právoplatného uzavření této smlouvy

- projednání dokumentace 1 – 2 měsíce od dokončení technické části dokumentace

***IV. CENA***

1. Cena prací se sjednává dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb.,
o cenách v platném znění takto:

počet nemovitostí 21 ks

cena celkem bez DPH 60.743,80 Kč

21 % DPH 12.756,20 Kč

**cena celkem s DPH 73.500,- Kč**

1. V případě změny zákonných předpisů bude k ceně prací připočtena daň z přidané hodnoty
v aktuální platné výši v době uskutečnění zdanitelného plnění.
2. Cena prací bude fakturována ke dni předání díla.
3. Splatnost daňového dokladu činí 14 dní ode dne jeho odeslání, a to v případě, že je doručen do tří dnů od jeho odeslání. V opačném případě se splatnost prodlužuje o prodlení, s nímž byl daňový doklad doručen. Faktura bude obsahovat náležitosti stanovené v zák. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitostí dle § 435 občanského zákoníku
č. 89/2012 Sb. Nedílnou součástí faktury bude doklad o předání díla, datum uvedené v tomto dokladu musí odpovídat datu zdanitelného plnění, které je uvedeno na faktuře. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené ve výše uvedeném právním předpisu. V tomto případě zhotovitel vystaví opravenou fakturu s novým termínem splatnosti. Faktura bude uhrazena bezhotovostní platbou.
4. Cena vícetisků není obsažena ve sjednané ceně.

***V. PODKLADY***

---

***VI. SOUČINNOST OBJEDNATELE***

1. Objednatel se zavazuje, že se bude svým zmocněným zaměstnancem zúčastňovat výrobních výborů svolaných zhotovitelem v souvislosti s prováděním prací dle čl. II.
2. Objednatel se zavazuje, že nejpozději do 14 zhotoviteli předá:
* všechny dostupné podklady, které mohou mít vliv na zpracování dokumentace
* geodetické zaměření
* souhlasy účastníků, tj. vlastníků dotčených pozemků
* účast při projednání s dotčenými subjekty v rámci výrobních výborů (na výzvu zhotovitele)
1. Objednatel se zavazuje, že bude se zhotovitelem spolupracovat při řešení koncepčních otázek stavby.
2. Objednatel se zavazuje, že uhradí správní poplatky spojené se zajištěním územního souhlasu.

***VII. ZÁRUKY***

Zhotovitel ručí za bezvadnost provedeného díla, tzn. za to, že dílo v okamžiku předání splňuje požadavky této smlouvy a veškerých platných předpisů a technických podmínek, vztahujících se k předmětu díla. Zhotovitel však neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá v předaných podkladech nebo pokynech objednatele nebo v případě, že požadované podklady nebyly předány. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě. Zhotovitel rovněž neodpovídá za závady vzniklé po předání díla změnou výchozích podmínek (tj. právních předpisů, norem, podkladů, sortimentu výrobků, technickým pokrokem apod.).

Záruční doba díla se sjednává v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Převzal-li objednatel vadné dílo nebo byla-li vada díla zjištěna v průběhu záruční doby, má objednatel právo na dodatečné bezplatné odstranění vad. Objednatel při zjištění vady oznámí tuto vadu písemně zhotoviteli, a to ve lhůtě do 1 měsíce od jejího zjištění. Nedojde-li k jiné dohodě o termínu odstranění vady, platí lhůta 30 dnů od doručení písemné reklamace vady.

#### VIII. SMLUVNÍ POKUTY

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním prací dle čl. II. této smlouvy oproti konečnému termínu uvedenému v čl. III. této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši  0,05 % za každý den prodlení z ceny prací, maximálně však do výše 10 % ceny díla dle této smlouvy. Toto ustanovení se použije v případě, že prodlení nebylo způsobeno z důvodů na straně objednatele. Toto ustanovení se však nepoužije v případě, kdy objednatel převzal dílo bez zjevných vad a nedodělků a dodatečně v průběhu záruční doby zjistil vadu, která byla na předmětu díla v době jeho předání, v tomto případě se použijí ustanovení o záruční době.
2. V případě prodlení objednatele s placením faktury má zhotovitel právo účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však do výše 10 % ceny díla dle této smlouvy.
3. Lhůta splatnosti vyúčtované smluvní pokuty činí 14 dnů ode dne doručení faktury druhé smluvní straně.

***IX. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ***

1. V případě prodlení objednatele s plněním součinnosti dle čl. VI. má zhotovitel právo automaticky
o dobu tohoto prodlení prodloužit termín plnění díla, sjednaný v čl. III, nebudou-li podmínky dalšího postupu prací upraveny dodatkem k této smlouvě.
2. Objednatel souhlasí s tím, že práce, jež jsou předmětem plnění této smlouvy, mu mohou být dodány a tedy i vyfakturovány - i před sjednanou dobou plnění.
3. V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel práce rozpracované ke dni odstoupení fakturovat objednateli ve výši rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení od této smlouvy, a to podílem ze sjednané ceny dle čl. IV. za provedené práce uvedené v čl. II.
4. Zdanitelné plnění se uskuteční odevzdáním výsledků práce poště k přepravě, případně osobním odevzdáním výsledků práce objednateli s potvrzením o převzetí. Datum zdanitelného plnění musí odpovídat datu zdanitelného plnění, který je uveden na faktuře.

***X. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ***

1. Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Odpověď strany této smlouvy, ve smyslu § 1740 OZ, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy.
3. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoliv článku, odstavce, pododstavce nebo ustanovení této smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakýkoliv takovýto článek, odstavec, pododstavec, ustanovení by měl z jakéhokoliv důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodů rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takové části smlouvy jež pozbyla platnosti.
4. Smluvní strany se v souladu s § 1770 OZ dohodly, že tato smlouva včetně jejích příloh může být měněna pouze písemnými dodatky s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. To neplatí u údajů uvedených v čl. I. Smluvní strany. Při změně těchto údajů postačí oznámení změny dopisem doručeným do sídla druhé smluvní strany s doložením příslušných dokladů prokazujících tuto změnu (výpis z obchodního rejstříku, plná moc, odvolání plné moci apod.).
5. Tento smluvní návrh zasílá zhotovitel objednateli ve 2 vyhotoveních se žádostí o odsouhlasení
čl. I., resp. doplnění nebo opravení doplněných údajů a vrácení jednoho právoplatně potvrzeného stejnopisu smlouvy.
6. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu doručen druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný a právoplatně potvrzený smluvní stranou, která ho projevila.
7. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv. Dnem zveřejnění nabývá smlouva účinnosti. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel, zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy v plném rozsahu.
8. Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny
v příslušných údajích, uvedených v čl. I. této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní, odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti.
9. Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku dle § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona.

## Doložka

ve smyslu § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

### Tato smlouva byla schválena na základě usnesení Rady městské části Brno-Tuřany z 31/VIII. schůze konané dne 16. 12. 2019.

O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L :

V Brně dne V Brně dne

...................................... .........................…………………

 .........................…………………