Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 1915/OSR/2019

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

- I. Smluvní strany

- Objednatel:      	Statutární město Jihlava

Se sídlem: 	Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

Zastoupený:	Ing. Arch. Martinem Laštovičkou, náměstkem primátorky

IČO: 	00286010

DIČ: 	CZ 00286010

(dále též jako „Objednatel“ či „objednatel“)

- Zhotovitel:	VZD INVEST s.r.o.

Se sídlem: 	kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice

Zastoupený: 	Ing. Kateřinou Peškovou, jednatelkou

Bankovní spojení:	MONETA MONEY BANK, .a.s.

Č. účtu:	172043576/0600

IČO:	26954834

DIČ:     	CZ26954834

Sídlo provozovny: Hraničky 354/59, 625 00 Brno

(dále též jako „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

(samostatně jako „smluvní strana“, společně pak jako „smluvní strany“)

- Kontaktní osoba objednatele:         Ing. Ladislava Kružíková DiS.

Kontaktní osoba zhotovitele:   	Ing. Pavel Široký

- Tímto dodatkem č. 1 se v čl. III. termíny plnění mění v odst. 1. bod 1.1. a 1.2. takto:

- III. termíny plnění

1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:

1.1.  Zahájení prací:					            po nabytí účinnosti této smlouvy

1.2.  Lhůta dokončení projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení vč. inženýrské činnosti a podání žádosti o vydání společného územní rozhodnutí a stavebního povolení	do 65 dnů od předání vyhotoveného biologického posudku objednatelem zhotoviteli

Lhůta dokončení PD pro provedení stavby	do 30 dnů od nabytí právní moci společného stavebního rozhodnutí.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č1915/OSR/2019 se nemění a zůstávají v platnosti.

- II .  Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování stran při podpisu Smlouvy.

- Dodatek je uzavřen podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto Smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

- Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

- Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámili s textem a obsahem Dodatku, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.

- Smluvní strany vedle dalších v tomto Dodatku vyloučených ustanovení též vylučují aplikaci ustanovení § 557, § 1740 odst. 3 a § 1751 občanského zákoníku.

- Zároveň smluvní strany prohlašují, že všem termínům, použitým zkratkám, obsahu tohoto Dodatku a veškerým právům a povinnostem z ní vyplývající rozumí.

- Tento Dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Smlouvy a všech jejich budoucích dodatků. Uveřejnění této Smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava.

- Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a  účinnosti okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

- V případě vzniku sporů z tohoto Dodatku vyplývající, které smluvní strany nevyřešily vzájemnou dohodou, se smluvní strany dohodly, že místně příslušným soudem je k řešení těchto sporů soud objednatele, a to v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění.

V Jihlavě dne: 14.2.2020	              		 V  Pardubicích  dne: 6.2.2020

………………………………….	….………………………………

Ing. arch. Martin Laštovička				VZD INVEST s.r.o.

náměstek primátorky					Ing. Kateřina Pešková

jednatelka