- Smluvní strany:

název:			Město Rokycany

se sídlem:			Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany

IČO:						00259047

DIČ:						CZ00259047

bankovní spojení: 			KB Rokycany, č.ú. 225381/0100

zastoupeno: 			Václavem Kočím, starostou města

zastoupeno ve věcech technických: 		Ing. Jiří Hlad, Ing. Jan Kotora

(dále také „objednatel“)

a

název:						Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.

se sídlem: 					Dimitrova 1619, 356 01 Sokolov

IČO:  						45351325

DIČ:  						CZ45351325

bankovní spojení: 				KB Sokolov, č.ú. 15301391/0100

jednající ve věcech smluvních:		Ing. Petr Pösinger, Ph.D., jednatel

zastoupený ve věcech technických: 		Ing. Jiří Braun, Ing. Jan Novák

uzavírají tento

D O D A T E K   č. 1

Čl. I

Prohlášení

- Smluvní strany uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo SP02953 ze dne 16.08.2019  na dodávku stavby „Rekonstrukce kanalizace a výměna vodovodních přípojek v ul. Polní“. Tímto dodatkem se upravuje cena díla a doba plnění z důvodu méněprací a víceprací.

Čl. II

Předmět

- Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy tak, že čl. 3, odst. 3.1. se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

Smluvní strany sjednávají cenu díla dohodou v souladu se soupisem prací a soupisem dodatečných prací ve výši 8 928 177,71 Kč (osmmilionůdevětsetdvacetosmtisícstosedmdesátsedm korun českých sedmdesátjedna haléřů) bez DPH. Cena s DPH činí částku ve výši 10 803 095,03 Kč (desetmilionůosmsettřitisícdevadesátpět korun českých tři haléře) s tím, že výše DPH je ve výši 1 874 917,32 Kč (jedenmilionosmsetsedmdessátčtyřitisícdevětsetsedmnáct korun českých třicetdva haléřů)

- Oceněný soupis dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

- Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy tak, že čl. 4, odst. 4.1. se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

Zhotovitel se zavazuje provést práce a dílo předat objednateli nejpozději do 30.4.2020

Čl. III

3.1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

3.2.	Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

3.3.	Město Rokycany ve smyslu ustanovení § 41 zákona č.128/200 Sb. o obcích potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Rokycany veškeré zákonem stanovené podmínky ve formě schválení  (usnesení rady města č. 13 631   ze dne 05.11.2019), které jsou obligatorní pro platnost právního úkonu.

V Rokycanech dne 					V   ........................ dne

.....................................				 .....................................

Václav Kočí				            Ing. Petr Pösinger, Ph.D.

starosta Města Rokycany					 jednatel

Přílohy:	- oceněný soupis prací, dodávek a služeb