**EUROVIA es,** a.s.

Odštěpný závod oblast Čechy střed

Závod Liberec, se sídlem Londýnsk á 564, 460 O I Liberec

Obchodní oddělení, tel. 485 252 343, e-mail lenk a.hadinge rova@eurov ia.cz

**EUROVIA**

**VINC:IJ'J'**

**SMLOUVA O DÍLO**

#### evidenční číslo objednatele: PL-003-1113-18 fakturační číslo objednatele: 4239524210

**ev1**"d**en**v**cm**,

**c**v,**1s**1**o z**h **o**t

**ov1**'t **e1e:** .J *.s*.*r*.*t*.*l*.*l*.*1*.*2*.*5*.*/.,liJ*...

(dále jen **„smlouva")**

uzavřená podle§ 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších změn (dále jen

#### ,,občanský zákoník")

**Zakázka: LK Výspravy výtluků**

#### Smluvní strany

1. Objednatel:

**EUROVIA es, a.s.,** se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha I

#### Kontaktní adr esa: EUROVIA es, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec

**Fakturační adresa: EUROVIA es, a.s., Národní 138/10, Praha 1**

**MUeODE 1517 závod Liberec PO BOX 202,160 41 Praha 6**

Zastoupený na základě plné moci Ing Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec Zapsaný v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 1561 IČ: 452 74 924, DIČ: CZ45274924

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 141320112/0 I 00 Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:

Ing. Miroslav Slatinka, ředitel závodu Liberec

Ve věcech smluvních a technických oprávněn jednat (vyjma podpisu smluvních dokumentů): Ing. Václav Špetlík, provozně obchodní náměstek, tel. 731 601 130,

e-mail: vaclav.spetlik@eurovia.cz

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat :

Lukáš Kobosil, hlavní stavbyvedoucí úseku, tel. 731 601 120, e-mail: lukas.kobosil@eurovia.cz

Ing. Pavel Vach, vedoucí údržby komunikací, tel. 731 602 186, e-mail: pavel.vach@eurov ia.cz

(objednatel je plátcem DPH) dále jen **„objednatel "**

1. Zhotovitel:

**Technické služby města Liberce a.s.,** se sídlem Erbenova 376, Liberec 8 460 08 Zastoupený Ing. Petrem Šimoníkem, výkonným ředitelem , na základě plné moci

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle B, vložce 877 IČ: 250 07 017, DIČ: CZ25007017

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu 639-461 /O I 00 Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:

Ing. Petr Šimoník , výkonný ředitel , tel. 482 41O 333, e-mail: simon ik@tsml.cz Ve věcech technických oprávněn jednat:

Pavel Stanický, vedoucí střediska údržby komunikací , tel. 604 295 449, e-mail: stanicky@tsml.cz

Ve věcech pln ění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat:

Pavel Stanický, vedoucí střediska údržby komunik ací, tel. 604 295 449,

e-mail:

(zhotovitel je plátcem DPH)

dále jen **„zhotovitel"**

#### Předmět smlouvy

I. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele **opravy výtluků** jako součást zakázky

**,,LK Výspravy výtluků"** a závazek objednatele toto dílo zaplatit za podmínek této smlouvy.

1. Předmět smlouvy (dále také jen **„dílo")** je podrobně specifikován a bude proveden v souladu s:

- oceněným výkazem výměr, který je nedílnou součástí smlouvy jako příloha č. I smlouvy,

1. Místem plnění předmětu této smlouvy je: silnice I. třídy v Libereckém kraji.
2. Investorem zakázky je: Ředitelství silnic a dálnic ČR.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provést dílo dle živnostenskoprávních aj. právních předpisů.
4. V případě frézovaných výtluků bude vytěžená obalovaná směs zhotovitelem vykoupena pro následnou recyklaci za cenu stanovenou investorem zakázky. Na požádání předá objednatel zhotoviteli kopii faktury vystavené generálním dodavatelem zakázky (tj. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.) za příslušný odkup materiálu.

#### III. Cena a platební podmínky

1. Dohodnutá cena díla je stanovena na základě dohody obou smluvních stran pro dílo specifikované v článku
2. smlouvy. Celková sjednaná cena díla je sjednána podle výkazu výměr (viz příloha č. 1 smlouvy), a bude vypočtena součtem součinů pevných a nepřekročitelných jednotkových cen daných přílohou č. I této smlouvy a množstvím jednotek prací provedených zhotovitelem a odsouhlasených osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele.

Pokud zhotovitel před prováděním prací zjistí, že množství jednotek prací, které mají být provedeny je větší, než množství těchto jednotek dle výkazu výměr, je oprávněn k provedení těchto prací, až po písemném odsouhlasení jejich realizace ve stavebním deníku zástupcem objednatele. Odsouhlasení realizace zástupcem objednatele je hmotněprávní podmínkou uhrazení těchto prací.

#### Předpokládaná celková cena díla bez DPH činí 849 750,- Kč

(dále jen **„cena díla").** Daň z přidané hodnoty (dále jen **„DPH")** bude vypočtena v souladu s platnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších změn (dále jen

#### ,,ZDPH").

Objednatel prohlašuje a smluvní strany se dohodly, že při fakturaci stavebních prací a dodávek, které jsou předmětem této smlouvy, bude uplatněna přenesená daňová povinnost podle § 92e ZDPH. Zhotovitel na daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel jako plátce, pro kterého je plnění uskutečněno (dále viz přísl. ustanovení dle ZDPH).

1. V případě, že dojde v průběhu realizace díla k jednání smluvních stran o změně druhu prováděných prací, budou tyto změny zaznamenány ve stavebním deníku, odsouhlaseny objednatelem (k odsouhlasení je za kteroukoliv smluvní stranu oprávněna též osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních a technických či osoba oprávněná k převzetí prací) a budou řešeny (včetně odpovídající změny ceny) dodatkem k této smlouvě.
2. V případě, že dojde v průběhu provádění díla ke změně rozsahu prováděných prací (vícepráce či méněpráce oproti sjednanému rozsahu díla), budou tyto změny oceněny na základě individuální kalkulace, kterou zhotovitel předloží před započetím prací ke schválení objednateli. Ke změně rozsahu či ceny díla je nutný písemný dodatek k této smlouvě, resp. písemná dohoda obou smluvních stran.
3. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel bude hradit dílo postupně formou dílčího měsíčního plnění na základě soupisu provedených prací. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v daném fakturačním období. Faktura bude vystavena na základě

soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlaseného a potvrzeného zástupcem objednatele ve věcech plnění díla.

Fakturační období pro dílčí měsíční faktury se stanovuje vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, v němž bude faktura vystavena. Podklady pro vystavení dílčích měsíčních faktur, tj. soupisy provedených prací a dodávek, budou předány objednateli k odsouhlasení nejpozději první pracovní den v následujícím kalendářním měsíci. Na pozdější předání podkladů pro fakturaci nebude brán zřetel a nebudou objednatelem odsouhlaseny pro fakturaci v daném měsíci.

Konečná faktura bude vystavena do 1O-ti kalendářních dní po předání a převzetí díla, dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum ukončení řízení o předání a převzetí díla.

1. Přílohou každé faktury musí být vždy soupis provedených skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasený objednatelem, přílohou konečné faktury musí být také kopie protokolu o předání a převzetí díla s podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran (nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak) . Kromě těchto náležitostí bude na faktuře vždy uvedeno:
	* evidenční číslo smlouvy objednatele,
	* fakturační číslo objednatele (viz str. **1** této smlouvy),
	* předmět a rozsah zdanitelného plnění , včetně te1m ínu , kdy byly práce prováděny,
	* jméno, příjmení, funkce a podpis osoby, která fakturu vystavila.
2. Objednatel má právo (avšak není povinen) převzít dílo i drobnými s vadami či nedodělky, které jednotlivě ani ve svém souhrnu nebrání v užívání díla (resp. výsledku provádění díla). V takovém případě smluvní strany při převzetí díla dohodnou termín odstranění vad a nedodělků, přičemž objednatel je oprávněn uhradit zhotoviteli vyúčtovanou cenu díla ve výši 90% ceny díla bez DPH, s tím, že I 0% z ceny díla bez DPH (tzv. zádržné) bude splatné do 30 dnů od odstranění všech vad a nedodělků díla, nejdříve však v termínu splatnosti konečné faktury. Zádržné bude uhrazeno na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění zádržného doložené protokolem o odstranění vad a nedodělků odsouhlaseným a potvrzeným zástupcem objednatele ve věcech plnění díla.
3. Smluvní strany se dohodly, že zálohy na cenu díla nebudou účtovány a zhotovitel nemá právo účtovat zálohy (nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak).
4. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle příslušných ustanovení ZDPH. Splatnost faktury
je **60** dnů ode dne doručení faktury objednateli výhradně na jeho fakturační adresu nebo na níže uvedenou e-mailovou adresu pro elektronické přijímání faktur. Smluvní strany se též dohodly, že bankovní účet uvedený zhotovitelem v daňovém dokladu, na který má být cena díla hrazena, musí být bankovním účtem zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup (ve smyslu ZDPH),jinakje objednatel oprávněn postupovat dle ust. § I 09a ZDPH (zvláštní způsob zajištění daně).
5. Zhotovitel se zavazuje při zpracování faktury určené pro objednatele dodržovat minimální gramáž papíru 80g/m2 bez jakýchkoliv reklamních potisků na lícové či rubové straně, a dále nepřikládat kopii faktury, nelepit k faktuře přílohy a faktury nesešívat.

#### 10.Zhotovitel se zavazuje na fakturách uvádět tuto fakturační adresu objednatele (resp. adresu odběratele): EUROVIA CS, a.s., se sídlem Praha 1, Národní 138/10, MUCODE1517 závod Liberec, PO BOX 202,160 41 Praha 6.

**Faktury může zhotovitel zasílat klasickou poštou na výše uvedenou fakturační adresu objednatele nebo e-mailem při splnění podmínek uvedených v odstavci 111.11. této smlouvy o dílo.**

11.**Podmínky pro přijímání faktur e-mailem ve formátu PDF s elektronickým podpisem či bez podpisu:** Faktury zasílané mailem (1 e-mail = 1 faktura) mohou být pouze ve formátu pdf s maximálně jednou přílohou rovněž v pdf. Z názvů souborů musí být jednoznačně identifikovate lné , který soubor obsahuje fakturu a který přílohu. Oba soubory v mailu mohou mít dohromady maximálně 15 MB. Příloha může být spolu s fakturou v jednom souboru PDF. Akceptovaný formát faktury je pouze nekomprimované PDF.

V předmětu e-mailu nebo v textu mailu se musí vyskytnout některé ze slov: faktura, faktury, fakturace, fakturováno, fakturujeme, přefakturace, prefakturace, Invoice, facture, doklad, faktúr, rechnung, dobropis. Pokud zhotovitel nedodrží tato omezení, faktura v pdf nebude akceptována.

Strana 3 (celkem 9)

V níže uvedeném e-mailovém boxu se automaticky zpracovávají pouze faktury pdf, ostatní pošta se odstraňuje.

Jiné dokumenty (např. upomínky, zápočty, smlouvy, žádosti o uvolnění pozastávek, předávací protokoly) se musí zasílat klasickou poštou na kontaktní adresu závodu Liberec (viz str. 1 této smlouvy).

**Faktury pdf zasílejte na e-mailovou adresu:** **euroviacs.faktury@eurovia.cz.**

1. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není prováděno v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá schválenému soupisu skutečně provedených prací či protokolu o předání a převzetí díla, nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury na adresu objednatele.
2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakoukoliv pohledávku vzniklou na základě této smlouvy vůči objednateli, přičemž toto ustanovení se vztahuje i na případný faktoring.

14.Žádná smluvní strana není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany zastavit jakoukoliv pohledávku vůči druhé smluvní straně vzniklou ze smlouvy, její neplatnosti, nicotnosti, zrušení či porušení třetí osobě. Souhlas příslušné smluvní strany musí být vystaven vždy individuálně pro každý případ a musí být předem podepsán osobami oprávněnými za příslušnou smluvní stranu uzavřít smlouvu.

**IV. Termíny**

I. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Termín zahájení provádění díla (dále jen **„termín zahájení prací")** a termín předání pracoviště (viz čl. IX. odst. I. smlouvy): neprodleně po podpisu smlouvy.

Termín pro dokončení díla: do 30. I 1.2018 (dále jen **„termín provedení díla").**

**V. Záruky**

I. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla (záruka se vztahuje na celé dílo, provedené práce i použitý materiál). Záruční doba činí **38** měsíců od předání díla investorovi bez vad a nedodělků. V případě předávání díla po částech běží záruční doba od předání té které předávané části díla, avšak záruka za jakost kterékoliv části díla neskončí dříve, než uplyne záruční doba uvedená výše v této větě počítaná od předání poslední části díla.

1. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované vady nejpozději do **10** pracovních dnů od obdržení reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany písemně najiné délce lhůty pro odstranění. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamovaných vad delším **3** pracovní dny, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady objednateli uhradí zhotovitel.
2. Zhotovitel je povinen zahájit řešení reklamačních vad ve lhůtě nejpozději do **3** pracovních dnů od doručení písemné výzvy (reklamace) zhotoviteli.
3. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu - havárie, je zhotovitel povinen odstranit takové vady nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace.
4. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli potom co je zjistí, nebo potom, co je vůči němu uplatnil investor.
5. Vada se považuje za odstraněnou okamžikem podpisu písemného protokolu o odstranění vady oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Není-li výše ujednáno jinak, odpovědnost zhotovitele za vady díla a ze záruky (a práva a povinnosti s tím spojená) se obecně řídí právními předpisy, zejm. příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Strana 4 (celkem 9)

**VI. Přejímky, převzetí díla**

1. Zhotovitel je povinen připravit k přejímce dokončeného díla tyto doklady: doklady o původu a jakosti materiálů a výrobků, které jsou součástí díla (atesty, certifikáty prohlášení o shodě apod.). Smluvní strany se dohodly, že nezbytnou součástí předání dokončeného díla je i předání dokumentů zhotovitelem objednateli.

* 1. O průběhu a výsledku předání a převzetí díla vyhotoví obě smluvní strany protokol/zápis o předání a převzetí díla, ve kterém uvedou všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně sepíší případné vady a nedodělky a stanoví tem1íny pro jejich odstranění. Vyhotovení protokoluje hmotněprávní podmínkou pro předání díla.

Součástí protokolu bude také prohlášení objednatele o tom , zda dílo přejímá nebo nepřejímá. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které tak odmítá učinit.

* 1. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli tem1ín předání a převzetí díla nejpozději 3 pracovní dny před tem1ínem předání a převzetí. Objednatel uvedený tem1ín následně potvrdí či navrhne jiný (včetně odůvodněn í), případný jiný ten11ín si smluvní strany následně odsouhlasí.
	2. Dílo je dokončeno , je-li předvedena objednateli jeho způsobilost sloužit svému účelu. Smluvní strany se dohod ly , že vykazuje-li dílo při předání vady a nedodělky, které jednotlivě ani ve svém souhrnu nebrání v užívání díla (resp. výsledku provádění díla), objednatel je oprávněn (avšak není povinen) převzít dílo i s těmito vadami a nedodělky. V takovém případě budou případné vady a nedodělky smluvními stranami konkrétně specifikovány v předávacím protokolu a smluvní strany si v rámci předávacího protokolu dohodnou přiměřený termín odstranění vad a nedodělků díla.
	3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o te1mínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad či nedodělků o více jak 7 kalendářních dnů , je objednatel oprávněn pověřit jejich odstraněním jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady objednateli uhradí zhotovitel.
	4. Není-li výše uvedeno jinak, pro předání a převzetí díla se dále použijí přísl. ustanovení občanského zákoníku.

**VII. Sankce**

I. Řádné a včasné splnění tem1ínu provedení díla a dodržení platebních podmínek úhrady ceny díla se považuje za podstatnou smluvní povinnost smluvních stran.

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele se splněním povinnosti řádně a včas provést a předat dílo v dohodnutém termínu provedení díla (viz čl. IV. odst. I. smlouvy), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,25%** z ceny díla za každý započatý den prodlení.
2. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele nechat si písemně odsouhlasit subdodavatele, který bude realizovat část díla za zhotovitele (viz. čl. XI. odst. 4 této smlo uvy), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **50.000,- Kč** za každý takový případ.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinností vyplývajících z čl. III. odst. 13. a 14. této smlouvy je příslušná smluvní strana oprávněna požadovat po smluvní straně, která danou povinnost porušila, úhradu smluvní pokuty ve výši **10%** z ceny díla.
4. Smluvní strany si sjednávají pro případ prodlení objednatele s úhradou řádně vyúčtované ceny díla povinnost objednatele zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši **0,25** % z dlužné částky za každý den prodlení.
5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu za prodlení při plnění povinností dle čl. V. odst. 2., 3. této smlouvy (tj. povinností v souvislosti s vadami díla), a to ve výši **5.000,­** Kč za každou vadu a každý den prodlení.
6. Za každé jednotlivé porušení dalších povinností zhotovitele dle této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat od zhotovitele smluvní pokutu **1.000,-** Kč za každý případ.
7. Splatnost smluvních pokut je **30** kalendářních dnů od doručení faktury.
8. Smluvní strany se dohodly, že v případě smluvních pokut dle čl. VII. této smlouvy se nepoužije ustanovení

Strana 5 (celkem 9)

§ 2050 občanského zákoníku (tj. sjednáním smluvních pokut není dotčeno právo objednatele na náhradu způsobené škody).

#### VIII. Povinnosti zhotovitele

I. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede s odbornou péčí , v kvalitě odpovídající požadavkům dle této smlouvy a jejích příloh, dále dle obecně závazných předpisů a norem ČSN či jiných norem vztahujících se k dílu či jeho součástem.

1. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy dotýkají.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat příslušné platné bezpečnostní a protipožární předpisy, dále hygienické předpisy, předpisy v oblasti ochrany životního prostředí aj. právní předpisy v souvislosti s prováděním díla .
3. Zhotovitel se zavazuje udržovat průběžně pořádek na pracovišti a po skončení realizace a předání díla provést úklid pracoviště. Jestliže zhotovitel přes výzvu objednatele k úklidu , tak jak stanoví tato smlouva o dílo, úklid neprovede, má objednatel právo zajistit úklid na náklady zhotovitele.

Vybavení pracoviště zhotovitele - tj. jeho vybudování, zabezpečení, provoz a likvidace jsou součástí díla, náklady na vybavení pracoviště jsou zahrnuté v ceně díla.

Všechny plochy dotčené činností zhotovitele a eventuální škody způsobené v souvislosti s činností zhotovitele musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do původního stavu, a to na jeho náklady.

1. Zhotovitel bude průběžně odstraňovat na své náklady veškerá znečištění a poškození komunik ací, případně i dalších ploch a pozemků, ke kterým dojde jeho provozem nebo činností (např. příjezd a výjezd ze pracoviště).
2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré odpady včetně nebezpečného odpadu (ve smyslu zákona o odpadech aj. právních předpisů) související s dílem a prováděním díla zlikviduje na své náklady a odpovědnost zhotovitel, a to bez zbytečného odkladu po vzniku odpadů.
3. Zhotovitel je povinen kdykoliv umožnit objednateli a investorovi, resp. jím pověřené osobě (zejm. osobě vykonávající stavební dozor in vesto ra), kontrolu provádění díla, včetně přístupu ke stavebnímu deníku, pořizování záznamů do stavebního deníku aj. Před provedením prací, v rámci kterých má dojít k zakrytí jakýchkoliv částí prováděného d íla, je zhotovitel povinen objednatele písemně vyrozumět nejméně 3 pracovní dny předem, a to za účelem umožnění kontroly ze strany objednatele. V případě porušení povinnosti dle předešlé věty je zhotovitel povinen nahradit objednateli způsobenou škodu aj. újm y, včetně nákladů na dodatečné odkrytí příslušné části díla apod.
4. Zhotovitel je povinen prokázat původ a vlastnosti materiálů a výrobků použitých pro realizované dílo. Všechny použité materiály a výrobky musí splňovat požadované vlastnosti dle ČSN.
5. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy o dílo disponovat potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností prokazují cích potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a způsobem dle požadavku objednatele.

I O.Zhotovitel je povinen při plnění svého závazku z této smlouvy o dílo jednat v souladu s dokumentem vydaným objednatelem, který je nazván „Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí", a který tvoří součást této smlouvy o dílo (dále jen „Dokument BOZP " ). Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem Dokumentu BOZP seznámil,jeho obsahu rozumí, aje si vědom všech svých povinností, které v souvislosti se zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a ochrany životního prostředí má ze zákona či z této smlouvy o dílo. Stejně je srozuměn s důsledky, které pro něho porušení těchto povinností může mít.

I I .Umisťování jakýchkoliv reklamních poutačů zhotovitele a jeho podzhotovitelů na pracovišti je možné pouze po předchozím schválení objednatelem.

12.V případě požadavku objednatele je zhotovitel povinen účastnit se kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolním dnu účast stavbyvedoucího nebo jeho zástupce.

Strana 6 (celk em 9)

13.Případné nálezy fosilií, mincí, cenných nebo starožitných předmětů a staveb, nebo nálezy předmětů geologického nebo archeologického zájmu na pracovišti budou neprodleně oznámeny objednateli. V takovém případě je zhotovitel také povinen v nezbytném rozsahu přerušit práce a vyčkat rozhodnutí objednatele a investora o dalším postupu.

14.Zhotovitel musí být pojištěn z titulu odpovědnosti za škody způsobené svou provozní čin ností , a to v dostatečném rozsahu z hlediska předmětu plnění. Zhotovitel je povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu (nebo pojistný ce11ifikát), který osvědčuje rozsah a obsah pojištění. Takovou smlouvu je povinen udržovat po celou dobu plnění této smlouvy o dílo. Pro případ, že zhotovitel poruší povinnost po vyžádání předložit objednateli výše specifikované dokumenty, představuje každá tato skutečnost rozvazovací podmínku této smlouvy o dílo ve smyslu ustanovení § 548 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

#### IX. Spolupůsobení objednatele

I. Objednatel se zavazuje ve výše uvedené lhůtě předat zhotoviteli pracoviště ve stavu způsobilém k provedení díla.

2. Objednatel i investor vykonává občasný technický dozor k tomu pověřenými osobami a v jeho průběhu sledují zejména, zda jsou práce prováděny v souladu s touto smlouvou, závaznými právními předpisy a rozhodnutími oprávněných orgánů. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu technickému dozoru a při kontrole poskytovat nezbytnou součinnost.

Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit zjištěné nedostatky, které technický dozor zapsal do stavebního deníku, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

#### Povinnosti Smluvních stran ve vztahu k osobním údajům

* 1. Smluvní strany této smlouvy potvrzuj i, že si jsou vědomy, že s účinností od 25. května 2018 je zpracování a ochrana osobních údajů regulována nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 20 I 6/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen **„Nařízení"** nebo též **„GDPR")** a též i souvisejícími národními právními předpisy. Obě smluvní strany se při plnění této smlouvy zavazují jednat v souladu s Nařízením a souvisejícími právními předpisy.
	2. Při plnění této smlouvy a činnostech s tím souv isej ících , jako je zejména uzavření této smlouvy, komunikace zástupců smluvních stran a jejich zaměstnanců, plnění závazků a právních povinností vyplývajících ze smlouvy, může být kterákoliv ze smluvních stran příjemcem osobních údajů týkajících se druhé smluvní strany (je-li smluvní strana fyzickou osobou), nebo zástupců , zaměstnanců či reprezentantů druhé smluvní strany (je-li smluvní strana právnickou osobou) (dále jen **"osobní údaje").** Vedle postavení příjemce může být kterákoliv ze smluvních stran této smlouvy současně i správcem anebo zpracovatelem osobních údajů získaných od druhé smluví strany, stanoví-li tak Nařízení či související právní předpis.
	3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že při plnění této smlouvy může docházet i ke zpracování osobních údajů, které si vzájemně při plnění této smlouvy poskytly (zpřístupnily), či kterákoliv ze stran poskytla (zpřístupnila) druhé smluvní straně. V této spojitosti obě smluvní strany prohlašují, že k poskytnutí (zpřístupnění) osobních údajů druhé smluvní straně disponují od subjektu údajů potřebnými souhlasy či jinými právními tituly, stanoví-li tak právní předpis.
	4. Každá ze smluvních stran je povinna plnit závazky, které ji vyplývají z Nařízení a souvisících právních předpisů při nakládání s osobními údaji,jako je například plnění informační povinnosti vůči subjektu údajů. Ta ze smluvních stran, která je příjemcem osobních údajů, se zavazuje, že zajistí odpovídající úroveň ochrany osobních údajů a práv subjektu údajů dle Nařízení a souvisejících právních předpisů. Dále je přijemce osobních údajů, které mu byly v souvislosti s touto smlouvou předány (zpřístupněny), případně zpracovávat jen pro účely splnění této smlouvy, anebo pro účely oprávněných zájmů, nebo případně z jiných zákonných titulů. Ta ze smluvních stran, která je příjemce osobních údajů od druhém smluvní strany, je

Strana 7 (celkem 9)

povinna druhé smluvní straně na její písemnou žádost ve lhůtě do 30 kalendářních dní od uplatnění žádosti:

a) doložit v písemné formě způsob ochrany předaných (zpřístupněných) osobních údajů vč. uvedení technických a organizačních opatření přijatých k zabezpečení ochrany osobních údajů, b) sdělit v písemné formě, zda-li dochází ke zpracování předaných (zpřístupněných) osobních údajů a pokud ano, jakým konkrétním způsobem, c) sdělit v písemné formě jakoukoliv informaci (informace) vyplývající z ust. čl. 14 odst. 1 a odst. 2. Nařízení, d) vykonat veškeré právní povinnosti, které se váží (odpovídají) právům případně uplatněných subjektem údajů dle Nařízení a souvisejících právních předpisů a o jejich splnění vydat druhé smluvní straně písemné potvrzení.

#### Závěrečná ustanovení

* 1. Zápis o předání pracoviště se stane nedílnou součástí této smlouvy.
	2. Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
	3. Pokud není stanoveno v této smlouvě jinak, řídí se vztah obou smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
	4. Zhotovitel odpovídá za škody a jiné újmy v souvislosti s prováděním díla dle přísl. ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel použije při provádění díla či jeho části subdodavatele či jinou osobu, jen po předchozím písemném souhlasu objednatele. V takovém případě odpovídá zhotovitel vůči objednateli i vůči třetím osobám, jako by dílo prováděl zhotovitel sám (včetně odpovědnosti za vady, za škody aj.). V případě, že se v této souvislosti obrátí jakákoliv třetí osoba či orgán veřejné moci na objednatele s jakýmkoliv nárokem, sankcí, pokutou apod., zavazuje se zhotovitel tyto nároky, sankce, pokuty apod. uhradit sám (pokud bude dle právních předpisů povinen tyto uhradit objednatel, zavazuje se zhotovitel nahradit objednateli veškeré s tím spojené náklady a vynaložené částky, a to na výzvu objednatele).
	5. Odstoupení od smlouvy

Zhotovitel může od smlouvy písemně odstoupit pouze z důvodů a způsobem uvedeným v občanském zákoníku, pokud to tato smlouva nevylučuje.

Objednatel může písemně odstoupit od této smlouvy o dílo dle občanského zákoníku z důvodů jejího porušení a dále pokud:

* + 1. ve vztahu ke zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení, a to na základě dlužnického insolvenčního návrhu, návrhu osoby propojené se zhotovitelem či věřitelského návrhu, ke kterému zhotovitel jakožto dlužník přistoupil, nebo bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo jiné rozhodnutí, které má obdobné právní účinky, či zhotovitel vstoupil do likvidace. Zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli,
		2. zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu s touto smlouvou nebo používá ke splnění svých povinností závadných, případně jiných než schválených materiálů, což se hodnotí pro tento případ jako podstatné porušení jeho smluvních povinností,
		3. zhotovitel poruší své povinnosti související se zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a životního prostředí,
		4. zhotovitel poruší ustanovení čl. XI. odst. 4. této smlouvy,
		5. z důvodů, kdy dojde k zániku smlouvy s investorem zakázky, jejíž plnění, resp. částečné plnění tvoří předmět této smlouvy.

Odstoupením se tato smlouva o dílo ruší nikoliv od počátku, nýbrž ode dne doručení odstoupení od této smlouvy o dílo druhé straně. V případě odstoupení od této smlouvy o dílo jsou strany povinny provést inventarizaci provedených prací a sepsat protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od této smlouvy o dílo; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných výkonů zhotovitele ke dni odstoupení od této smlouvy o dílo. Zhotovitel do následujících 14 kalendářních dnů předloží vyúčtování dosud provedených prací objednateli ke schválení. Toto objednatelem potvrzené vyúčtování bude tvořit přílohu daňového dokladu. Odstoupením od této smlouvy nejsou dotčena práva objednatele na úhradu smluvní pokuty a na náhradu škody, pokud se zakládají na skutečnostech, které nastaly před okamžikem odstoupení, ani ujednání o způsobu řešení sporů a rozhodného práva.

Strana 8 (celkem 9)

* 1. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s JeJim obsahe,m že smlouva vychází ze

společného jednání obou smluvních stran, byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravéa svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

 7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoven ích, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatela dvě

zhotovitel.

 8. Platnost a účinnost této smlouvy nastává dnem jejího podpisu oběma smluvnímis t ranam.i

9. Nedílnou součástí této smlouvy je: příloha č. 1 - oceněný výkaz výměr příloha č. 2 - neobsazeno

příloha č. 3 - neobsazeno

příloha č.4- Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí

(Dokument BOZP)

V Liberci dne V Liberci dne

Za objednatele:

#### EUROVIA CS, a.s.

Za zhotovitele:

#### Technické služby města Liberce a.s.

 Ing. Miroslat Slatinka

řitel závodu Liberec

*a základě plné moci*

Ing Petr Šimoník výkonný ředitel

*na základ ě plné moci*