**SMLOUVA O DÍLO (PROVÁDĚCÍ SMLOUVA)**

Číslo smlouvy objednatele: 06EU-004488

Číslo smlouvy konzultanta: IND/OO I/2020

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 11 1 3002.1817

Název související veřejné zakázky: Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních komunikací

mezi

1. **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

datová schránka: xxxxxxx

zastoupeno: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná k podpisu Smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel: xxxxxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

1. **SGS-BUNG CZ-IBR\_RS většího rozsahu**

**SGS Czech Republic, s.r.o. ( vedoucí společnosti )**

se sídlem: K Hájům 1233/2, Praha 5, 155 00

IČO: 48589241

DIČ: CZ48589241

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka

18205

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel: xxxxxxxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel: xxxxxxxxxxxxxxxx

a

**BUNG CZ s.r.o. ( člen společnosti )**

se sídlem: V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10 – Strašnice

IČO: 27454576

DIČ: CZ27454576

zápis v obchodním rejstříku: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

právní forma: s.r.o.

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Blažek

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel: xxxxxxxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel: xxxxxxxxxxxxxxxx

a

**IBR Consulting, s.r.o. ( člen společnosti )**

se sídlem: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9

IČO: 25023446

DIČ: CZ25023446

zápis v obchodním rejstříku: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel: xxxxxxxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „konzultant) na straně druhé

uzavírají níže uvedené dne, měsíce a roku tuto **Smlouvu (smlouvu o dílo).**

**Článek I.**

**Předmět smlouvy**

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „plnění”), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- poskytování služeb, spočívajících v provádění výkonu správce stavby a stavebního dozoru včetně související technické pomoci ve vztahu k realizovaným stavebním objektům v zájmu ŘSD ČR u stavby „I/27 Šlovice — Přeštice, přeložka, Výkon stavebního dozoru”, a to dle této prováděcí smlouvy a jejích příloh.

Seznam SO ŘSD je uveden v příloze č. I Smlouvy.

1. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
   * technickými podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě
   * PDPS a DSP, zadávacími podmínkami zadávacího řízení na zhotovitele stavby + Vysvětleními, změnami nebo doplněními zadávací dokumentace, Smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby, pravomocnými stavebními povoleními.

3, Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na výkon stavebního dozoru pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních komunikací, č. OlUK-003390, uzavřenou dne 8.10.2019 (dále jen „Rámcová dohoda”).

**Článek II.**

**Cena za poskytované služby**

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 59.785.100 Kč DPH: 12.554.871 Kč včetně DPH: 72.339.971 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č, 2 této smlouvy.

1. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.
2. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Konzultanti jsou oprávněni zaslat objednateli fakturu v listinné nebo elektronické formě.
3. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je **Bc. Miroslav Blabol, DiS.**

**Článek III.**

**Doba a místo plnění**

l. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

předpokládaný termín provádění prací: po dobu realizace stavby (51 měsíců) specifikace případných etap: netýká se

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: budoucí trasa silnice **I/27 Šlovice — Přeštice, přeložka.**

**Článek IV.**

**Podmínky poskytování služeb**

l . Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,

2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:

1. PDPS a DSP + zadávací podmínky zadávacího řízení na zhotovitele stavby + Vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace
2. smlouva o dílo č. 06EU-004307 vč, dodatků
3. závěr zjišťovacího řízení č.j. ŽP/17562/16 ze dne 26.10.2016, právní moc 29.1 1.2016
4. stavební povolení:

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství

SP č.j. PK-DSH/11661/18 ze dne 2.8.2019; nabylo právní moci dne 31.8.2019

Městský úřad Přeštice, odbor správní a dopravní

SP č.j. PR-OSD-SED/28533/2018 ze dne 5.11.2018; nabylo právní moci dne 7.12.2018

Městský úřad Stod, odbor správní a dopravní

SP č.j. 439/19/0SD/Fi ze dne 14.I .2019; nabylo právní moci dne 3.4.2019

Oprava zřejmých nesprávností č.j. 8540/19/0SD/Fi ze dne 26.6.2019 (opravené SP) — nepodléhá právní moci

Městský úřad Přeštice, odbor výstavby a územního plánování sp č.j. PR-OVŮP-MIM/29867/2018 ze dne 20.11.2018; nabylo právní moci dne 2.1.2019

Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí

SP č.j. PR-OŽP-VOT/12093/2019 ze dne 16.7.2019; nabylo právní moci 4.10.2019

Městský úřad Stod, odbor životního prostředí

SP č.j. 322/19/0ŽP/Str ze dne 15.2.2019; nabylo právní moci dne 6.3 2019

1. předávací protokol z dosavadního výkonu TDI vč. měsíčních zpráv — netýká se.
2. pravomocné územní rozhodnutí č.j. VŮP-Mi/3842/2008 ze dne 14.4.2008, právní moc 22.5. 2008; prodloužení platnosti rozhodnutím č.j. VŮP-Mi/17071/2010 ze dne 26.7.2010, právní moc 31.8.2010; prodloužení platnosti rozhodnutím č.j. PR-OVÚP-MIM/5115/2017 ze dne

11.4.2017, právní moc 23.5.2017; změna územního rozhodnutí č.j. PR-OVÚPMIM/3293/2018 ze dne 22.2.2018, právní moc 27.32018

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.

1. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu sub-konzultanta (subdodavatele), prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky”, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta.
2. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, nejsou stanoveny.
3. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob trvale delegovaných na stavbu následující:

 Správce stavby, koordinátor BOZP, právník, asistent specialista geotechnika, asistent specialista geodet (JOZI

1. Objednatel poskytne konzultantovi na své náklady kanceláře v prostoru staveniště, a to v následujícím rozsahu:

 Stavební buňka popř. uzamykatelná místnost se základním kancelářským vybavením (stoly, židle), připojení na el. proud, internet, vytápění

1. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultantům na základě této Rámcové dohody vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 0 ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), jsou konzultanti povinni zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy budou konzultanti v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, jsou povinni na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze této Rámcové dohody.

**Článek V.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu [[1]](#footnote-1)).

la. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv,

1. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
2. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
   1. Seznam SO ŘSD ČR
   2. Podrobná specifikace ceny — oceněný soupis prací.
4. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA

KVALIFIKOVANÉM CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 19.02.2020 Datum: 03.02.2020

I/27 Šlovice — Přeštice, přeložka

Seznam SO ŘSD ČR

|  |  |
| --- | --- |
| so 000 | Vedlejší a ostatní náklady |
| so 101 | Přeložka silnice I/27 Šlovice - Přeštice |
| so 101.1 | Dopravní značení ve správě ŘSD |
| so 101 .2 | Portály dopravního značení |
| so 101 .3 | Dopravní značení na komunikacích 'in 'ch správců |
| SO 102a | Přeložka stávající silnice I/27 směr Horní Lukavice |
| SO 102b | Přeložka stávající silnice I/27 směr Přeštice |
| so 103 | MÚK 1 |
| so 104 | MÚK2 |
| so 105 | Přeložka silnice 111/18036 v km 7,7 sil. I/27 |
| so 106 | Přeložka silnice 111/1 8040 v km sil. 1127 |
| so 107 | Přeložka silnice směr Hradčany |
| so 108 | Přeložka silnice směr Horní Lukavice - sever |
| so 109 | Přeložka přístupové komunikace k ÖSPH |
| SO 109.1a | Provizorní přístup k ČSPH - zřízení |
| SO 109.1b | Provizorní přístup k ČSPH - odstranění |
| SO 111A | Přeložka silnice 111/18030 - západ |
| SO 111B | Přeložka silnice 111/18030 - východ |
| so 112 | Souběžná komunikace v km 4,7 - 5,4 sil. I/27 sever |
| so 113 | Přeložka komunikace ke skládce |
| SO 114A | Přeložka polní cest v km 8,6 sil. I/27 |
| SO 114B | Přeložka polní cesty v km 8,6 sil. I/27 - Ochrana VTL plynovodu |
| so 115 | Přeložka polní cesty v km 8,6 - 9,0 sil. I/27 |
| so 116 | Souběžná komunikace v km 6,3 - 6,4 sil. I/27 jih |
| so 117 | Lesní cesta v km 0,585 obj. 112 |
| so 118 | Přístupová komunikace v km 0,710 ob'. 112 |
| so 122 | Chodník podél MÚK 1 |
| so 199 | Prostor pro umístění mobilních vah a odstavení kamionů |
| so 201 | Most v km 41763217 |
| so 202 | Nadjezd v km 6,449499 |
| so 203 | Most v km 7,703466 |
| so 204 | Nadjezd v km 8,641314 |
| so 205 | Most v km 9,450 |
| so 206 | Nadjezd v km 9,980663 |
| so 207 | Most v km 5,468510 |
| so 209 | Most v km 7,620 |
| so 301 | Středová kanalizace v km 5,63 - 9,82 |
| so 302 | ORL v km 9,53 |
| SO 303a | Čerpací stanice a výtlak splaškových vod u ČSPHM v km 6,61 |
| SO 303b | Odvedení dešťových vod z prostoru ČSPHM v km 6,60 |
| so 304 | Odvodnění SO 199 |
| so 321 | Úprava odvodnění v km 4,8 silnice I/27 |
| so 322 | Retenční nádrž v km 4,85 |
| so 323 | Úprava drenáží v km 5,50 - 6,50 |
| so 324 | Odvedení dešťových vod v km 7,61 |

|  |  |
| --- | --- |
| so 325 | Retenční nádrž v km 9,40 |
| so 326 | Úprava drenáží v km 6,50 - 10,08 |
| so 351 | Přeložka HV v km 4,75 |
| so 352 | Přeložka vodovodu v km 6,61 |
| 402.2 | Přeložka přípojek 22kV skládka - část Marius Pedersen a.s. |
| so 403 | Přeložka vedení NN skládka |
| so 403.1 | Systém SOS, DIS - ASD-Sčítače doprav |
| so 403.2 | Systém SOS-DIS - kabelová přípojka NN |
| so 403.5 | Přeložka napájecího kabelu NN pro katodovou ochranu |
| SO 404 | Přeložka kabelu NN ro ČSPH |
| so 405 | Přeložka sděl. vedení skládka |
| so 406 | Přeložka sděl. kabelu Chlumčan - ÖSPH |
| so 408 | Přípojka NN pro ČSOV |
| so 441 | Veřejné osvětlení SO 199 |
| so 501 | Přeložka VTL plynovodů v km 4,73 - 5,23 |
| so 502 | Přeložky plynovodů v km 6,4 - Hradčany |
| so 503 | Přeložka VTL plynovodu v km 7,67 |
| so 504 | Přeložka VTL plynovodu v km 8,01-8,23 |
| so 505 | Přeložka VTL plynovodu v km 9,05-9,31 |
| SO 506A | Úpravy stanice KAO Vysoká |
| SO 506B | Úpravy stanice KAO Horní Lukavice |
| SO 506EL | Úpravy katodových ochran - část elektro |
| so 701 | Oplocení sil. I/27 |
| so 702 | Protihlukový val obec Horní Lukavice |
| SO 801a | Vegetační úpravy ŘSD |
| SO 801b | Vegetační úprav SÚS |
| so 801c | Vegetační úpravy obec Horní Lukavice |
| so 802 | Rekultivace stávající silnice |
| so 803 | Rekultivace loch dočasného záboru |
| so 804 | Biologická rekultivace |
| so 805 | Příprava ploch ZS |
| SO 901a | Objížďka ke skládce - zřízení |
| SO 901b | Objížďka ke skládce - odstraněni |
| SO 902a | Objížďka stávající silnice směr Přeštice - zřízení (u MÚK) |
| SO 902b | Objížďka stávající silnice směr Přeštice - odstranění (u MÚK) |
| so 902c | Objížďka stávající silnice směr Přeštice - zřízení (na KÚ) |
| so 903 | DIO |

**I/27 Šlovice - Přeštice, přeložka**

RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝKON STAVEBNÍHO DOZORU PRO ZAKÁZKY

VĚTŠÍHO ROZSAHU STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ, č. Ol UK-003390

žlutě - doplní účastník

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Služba - funkce | | | | | | | počet | počet dni | Počet dnů | Počet 'dnů | Týdenní | Cena |  | |
|  | měsíců | | | | | | | v měsíci | celkem | celkem | sazba | Kč |  | |
| Správce stavby | | |  | | | | |  |  |  |  |  |  | |
| Správce stavby | | | | | | |  | x |  |  |  |  |  | |
| Služba - funkce | | | | | | | počet | počet dni | Počet dnů | Počet dnů | Denní | Cena |  | |
| měsíců | | | | | | | | v měsíci | celkem | celkem | sazba | Kč |  | |
| Tým správce stavby | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |
| Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| specialisté , | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| koordinátor BOZP | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| A Celkem | | | | | | | |  |  |  | CELKE |  |  | |
|  | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| B Technická dozorčí správa : | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |
| Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| Asistent specialista | | | | geotechnika | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| Asistent specialista | | | | geodet (JOZI | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| Pomocný pracovník správce stavby | | | | | pro kontrolu jakosti | |  |  |  |  |  |  |  | |
| Asistent specialista trubní vedení | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| Asistent specialista v oboru elektro silno a slabo | | | | | | proud |  |  |  |  |  |  |  | |
| Právník | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| B Technická dozorčí správa - celkem: | | | | | | | |  |  |  | CELKE |  |  | |
|  | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| C Experti posuzující projektovou dokumentaci | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |
| Expert — mostní a inženýrské konstrukce | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| Expert- pozemní komunikace | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| Expert — produktovod | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| Expert - elektrotechnická zařízeni | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| C) Experti posuzující projektovou dokumentaci celkem: | | | | | | | |  |  |  | CELKE |  |  | |
|  | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| A) Celkem: | | | | | | | |  |  |  | CELKE |  |  | |
| B) Technická dozorčí správa - celkem: | | | | | | | |  |  |  | CELKE |  |  | |
| C) Experti posuzující projektovou dokumentace - celkem: | | | | | | | |  |  |  | CELKE |  |  | |
| Celkem | | bez DPH) : | | | | | |  |  |  |  |  |  | |
| Předpokládaná hodnota veřejné zakázky\*) | | | | | | | | 65 802 900,0 | | | | | |

Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit.

Předmětem plnění Prováděcích smluv bude (i) činnost správce stavby (nikoliv asistenta správce stavby) a týmu TDI - varianta č. 1, anebo (ii) činnost asistenta správce stavby (nikoliv správce stavby) a týmu TDI - varianta 2 Odpovědnosti a povinnosti správce stavby a jednotlivých členů týmu správce stavby pro jednotlivé pozice uvedené v rozpisu služeb (soupisu prací) jsou detailněji popsány v Příloze A a zejména v dokumentu „Popisy činností a odpovědností správce stavby a členů týmu správce stavby\* , který tvoři přílohu Přílohy A — varianta I,

Odpovědnosti a povinnosti asistenta správce stavby a jednotlivých členů týmu správce stavby pro jednotlivé pozice uvedené v rozpisu služeb (soupisu prací) jsou detailněji popsány v Příloze A a zejména v dokumentu „Popisy činnosti a odpovědností správce stavby a členů týmu správce stavbya, který tvoři přílohu Přílohy A — varianta 2.

1. Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru), Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA. [↑](#footnote-ref-1)