Dodatek č. 1 ke smlouvě o DODÁVCE, INSTALACI A IMPLEMENTACI „Upgrade LAN“

Číslo smlouvy Objednatele: [212/2019]

Číslo smlouvy Dodavatele: [eW960]

uzavřené dne 09. 12. 2019 podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
ve znění pozdějších změn, pro realizaci veřejné zakázky s názvem:

**„Upgrade LAN“**

**Národní technická knihovna**

příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

se sídlem: Technická 6/2710, 160 80 Praha 6 - Dejvice

IČ: 61387142

DIČ: CZ61387142

jednající Ing. Martinem Svobodou, ředitelem

(dále jen „Kupující“ nebo „Objednatel“)

a

**CompuNet s. r. o.**

se sídlem: Zubatého 295/5, 150 00 Praha 5

jejímž jménem jedná/zastoupená: Filipem Weberem, jednatelem

IČ: 27608514

DIČ: CZ27608514

bankovní spojení: Komerční banka a. s, č.ú. 51-1998450287/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

118594

(dále jen „Dodavatel“)

(Objednatel a Dodavatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen

„Smluvní strana“)

**I.
Preambule**

1. Účelem tohoto Dodatku č. 1 uzavřeného ve smyslu článku 11. odst. 1 výše uvedené smlouvy ze dne 09. 12. 2019 (dále jen „**Smlouva**“), přičemž Smlouva je výsledkem zadávacího řízení na zadání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Upgrade LAN“, vyhlášené v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), je prodloužení doby splnění Smlouvy uvedené v čl. 2.2 Smlouvy, a to v důsledku překážek na straně Objednatele (nemožnost dokončení instalačních prací z důvodu provozu Národní technické knihovny).
2. Tento dodatek je uzavírán v souladu s § 222 ZZVZ, neboť tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, resp. nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 3 ZZVZ.

**II.**

**Předmět dodatku**

# Smluvní strany tímto ruší původní znění čl. 2.2. Smlouvy. Nové znění čl. 2.2. Smlouvy:

*“Dodavatel je povinen kompletně dokončit realizaci předmětu této Smlouvy ve lhůtě 14 týdnů ode dne účinnosti této Smlouvy.”*

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní části Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny.
2. Tento dodatek může být měněn nebo doplňován jen v písemné formě.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek je uzavírán elektronicky.
4. Dodavatel tímto výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveřejněn na webových stránkách určených objednatelem a v registru smluv objednatelem v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažuje dodavatel za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že si tento dodatek přečetla, jeho obsahu v celém rozsahu porozuměla a že jí jsou známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, a uzavírá ji vážně a svobodně.

V Praze dne V Praze dne

*....................................……* …………………………………………………..

**Národní technická knihovna** **CompuNet s. r. o.**

Ing. Martin Svoboda, ředitel Filip Weber, jednatel