SMLOUVA O DÍLO

na zajištění inženýrských činností – projekční práce na akci

„Zajištění inženýrských činností – jednostupňová projektová dokumentace“ na „Rekonstrukci kotelny v objektu Na Vidouli 496“ objekt Hotelové školy Radlická, Radlická 591/115, Praha 5“

Číslo smlouvy zhotovitele: 1069/2020/1P-2020/X

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami::

článek I.

SMLUVNÍ STRANY

- objednatel: 	   Hotelová škola Radlická

se sídlem:    	             Radlická 591/115, 158 00 Praha 5 – Jinonice

zastoupený:  		    Ing. Milan Novotný – ředitel školy

IČ: 	          	    60446242

Bankovní spojení:  	    PPF banka a.s.

č. účtu:

(dále jen "objednatel")

a

- zhotovitel: 	             KOMTERM Čechy, s.r.o.

se sídlem: 		   Bělehradská 55/15, 140 00 Praha 4

zastoupený:  		   Ing. Richard Motl, jednatel

zapsaná v OR              Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 146821

bankovní spojení:	 Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu:

IČ:                             28510011

DIČ: 			  CZ699001893

(dále jen "zhotovitel")

takto:

článek II.

# PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je:

- Provedení profesních výkonů při přípravě zadání realizace stavby – zaměření stávajícího stavu. Provedení potřebných přípravných prací a zpracování podkladů pro vypracování projektové dokumentace.

      - Zpracování jednostupňové projektové dokumentace – v úrovni provedení potřebné pro provedení díla a výběr dodavatele stavby – (DVD) v rozsahu plánované části rekonstrukce – tj. včetně oceněného a slepého položkového rozpočtu – výkazu výměr (i v digitální podobě) – termín dle nabídek uchazečů

      - Provedení profesních výkonů při výkonu autorského dozoru v potřebném rozsahu při vlastní realizaci díla

pro zakázku: Zajištění inženýrských činností – jednostupňová projektová dokumentace“ na akci

„Rekonstrukce kotelny v objektu Na Vidouli 496“ (dále jen DÍLO) zhotovitelem ve prospěch Hotelové školy Radlická 591/115, 158 00 Praha 5 - Jinonice v rozsahu nezbytném pro úplné a kvalitní provedení DÍLA.

článek III.

ROZSAH DÍLA

      - Dle článku II. odstavce 1. této SoD zhotovitel provede profesních výkony při přípravě zadání realizace stavby – zaměření stávajícího stavu. Provedení potřebných přípravných prací a zpracování podkladů pro vypracování projektové dokumentace

      - Dle článku II. odstavce 2. této SoD zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci – v úrovni provedení potřebné pro provedení díla a výběr dodavatele stavby – (DVD) v rozsahu plánované části rekonstrukce – tj. včetně oceněného a slepého položkového rozpočtu – výkazu výměr (i v digitální podobě), dle požadavku zadavatele, která je součástí zadání.

      - Dle článku II. odstavce 3. této SoD zhotovitel provede potřebné profesní výkony v rámci výkonu autorského dozoru v potřebném rozsahu při vlastní realizaci díla.

článek IV.

ZPŮSOB PŘEDÁNÍ

Zhotovitel se zavazuje zajistit dokumentaci dle článku II. bodu 1. ve 4 vyhotoveních. Současně zhotovitel předá objednateli veškeré podklady na CD. Součástí předávacího protokolu bude také souhlasné vyjádření zadavatele s PD. Další eventuálních více-paré bude předmětem zvláštní objednávky.

článek V.

SOUČINNOST OBJEDNATELE  A  ZHOTOVITELE

      - Objednatel poskytne zhotoviteli plnou moc pro případné jednání s DOSS a stavebním úřadem v Praze 5 vydanou Hotelovou školou Radlická 591/115, Praha 5 - Jinonice

      - Po předání dokumentace objednatel předá písemný souhlas s provedením stavebních prací dle předané dokumentace.

      - Objednatel poskytne případně zhotoviteli kopii zřizovací listiny Hotelové školy Radlická 591/115, 158 00 Praha 5 - Jinonice

      - Objednatel zpřístupní objekt zhotoviteli i spolupracovníkům zhotovitele na základě dohody obou stran a na výzvu ze strany zhotovitele.

      - Výchozí podklady a materiály získané zhotovitelem od objednatele mají důvěrný charakter a smějí být použity pouze pro plnění ve smyslu této smlouvy.

      - Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.

článek VI.

DOBA PLNĚNÍ

- Dílo bude zhotoveno a předáno objednateli následně:

- Zahájení prací nejpozději do třech dnů po podpisu smlouvy.

- Dle článku II. odstavce 1. a 2 této SoD          – nejpozději do:  30. 03. 2020

- Dle článku II. odstavce 2. této SoD                – po dobu průběhu vlastní realizace

- Místem předání a převzetí se rozumí Hotelová škola Radlická 591/115, 158 00 Praha 5 - Jinonice

článek VII.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za dílo v rozsahu čl. II. této smlouvy je smluvní a je stanovena jako cena pevná nejvýše přípustná, objednavatel nestanovil žádné podmínky k možnosti jejího překročení.

Cena za celkové dílo činí:

Cena bez DPH,- Kč 	 79 800,- Kč

DPH 21%	16 758,- Kč

cena celkem včetně DPH                           96 558,- Kč

- Cena část díla bude uhrazena na konečné faktury vystavené po předání dokumentace objednavateli na základě zápisu o předání a převzetí díla, který bude součástí faktury vystavené zhotovitelem. Objednavatel potvrdí předání díla ze strany zhotovitele.

- Datem pro vystavení faktury je den předání kompletního rozsahu díla objednateli.

- Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů:

  - údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo v obchodním rejstříku (nebo ŽR) a popřípadě údaj osvědčení o registraci k DPH

  - číslo smlouvy

  - číslo a název stavby (ORG), popř. číslo a název etapy

  - předmět díla

  - číslo faktury

  - fakturovanou částku

  - datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku

  - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

- V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu a údaje uvedené v bodě 6 tohoto článku, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k odstranění vad nebo k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli

- Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur a to 14 dní od doručení objednateli. Faktury budou zasílány na adresu objednatele

článek VIII.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

- Zhotovitel zodpovídá za vady dle § 2605 občanského zákoníku, jež má dílo v době předání a za vady vzniklé po předání.

- Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobené použitím podkladů poskytnutých objednatelem, a zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

- Smluvní strany dohodly pro případ oprávněných vad díla, že zhotovitel je povinen vady díla bezplatně odstranit a to do 14-ti dnů od uplatnění oprávněné písemné reklamace objednatelem.

- Případnou reklamaci oprávněných vad díla uplatní objednatel bezodkladně po jejich zjištění písemnou formou.

článek IX.

##### SMLUVNÍ POKUTY

- Nesplní-li zhotovitel dílčí plnění předmětu smlouvy v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení jednotlivého samostatně fakturovaného dílčího plnění.

- Neodstraní-li zhotovitel vady do 14 dnů od oprávněné reklamace, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny fakturovaného plnění díla za každý den prodlení.

- Nedodrží-li objednatel lhůtu splatnosti plnění díla, je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,01% z fakturované částky a to za každý den prodlení.

- Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

článek X.

##### ZÁRUKA

      - Záruční doba na provedenou projektovou dokumentaci je 24 měsíců. Záruka začíná běžet dnem předáním díla zhotovitele objednateli.

2.    Pro záruku za dílo dále platí příslušné ustanovení občanského zákoníku.

článek XI.

### VYŠŠÍ MOC

            - Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.

            - Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelné pohromy, válečné události případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR.

            - Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit.

            - Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

článek XII.

#### ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění prokazatelné nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné oprávněné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

- Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že prokazatelně dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti smluvnímu ujednání z důvodů na straně zhotovitele, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel prokazatelně neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Prokazatelnou škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

- Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na díle po dobu delší jak jeden měsíc, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

- V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání nedokončeného díla.

- Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

- V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku v platném znění.

- V případě odstoupení od smlouvy je zadavatel povinen nahradit zhotovenou část PD v ceně odpovídající rozsahu částečného provedení díla.

článek XIII.

## ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

      - Koncepční změny vzniklé zapracováním případných podmínek stavebního řízení dle výsledků jednání s orgány státní správy a organizacemi pověřenými výkonem státní správy, které budou opomenuty v dokumentaci jednotlivých částí, půjdou k tíži zhotovitele (bez smluvních doplňků).

- Cena díla (PD) pro všechny stupně projektové přípravy stavby nezahrnuje vedlejší náklady a odměny za výkony nepříslušející zhotoviteli PD (např. geodetické zaměření, průzkumy, mapové podklady apod.)

- Cena díla zahrnuje i správní poplatky spojené s případným stavebním řízením.

- Zhotovitel může zpracovat a předat jednotlivé části díla před dohodnutým termínem.

článek XIV.

#### OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- Objednatel umožní zhotoviteli přístup na stavební pozemky a do stavebních objektů za účelem plnění předmětu smlouvy.

- Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s platnými ČSN, příp. jejich novelizacemi a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a předpisy souvisejícími. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy, dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran.

- Na dílo se v plné výši vztahují ustanovení Autorského zákona.

- Části díla se stávají vlastnictvím objednatele po uhrazení částečných faktur za jednotlivé stupně PD dle článku VI. odst. 1.

- Strany této smlouvy mají povinnost pokusit se o smírné řešení vzájemnou dohodou jakéhokoli sporu, který vyvstane v souvislosti s touto smlouvou. Spor, který nebude vyřešen dohodou během 60-ti dnů, bude předložen ke konečnému rozhodnutí Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v souladu s pravidly rozhodčího řízení uvedeného rozhodčího soudu. Rozhodčí senát se bude skládat ze 3 rozhodců jmenovaných v souladu s pravidly rozhodčího řízení uvedeného rozhodčího soudu. Výrok tohoto Rozhodčího soudu bude konečný a závazný pro obě strany a nebude možné se proti němu odvolat. Rozhodčí řízení bude vedeno v českém jazyce a bude se konat v Praze.

- V případě, že se v průběhu získání stanovisek vyskytnou zjištění, která zhotovitel nemohl, ani při vynaložení veškeré dobré vůle, předvídat, nemají tyto skutečnosti vliv na předchozí plnění ze strany objednatele ani zhotovitele.

článek XV.

#### PROVÁDĚNÍ DÍLA

      - Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím oprávněných osob určených touto smlouvou.

      - Oprávněné osoby objednatele:

ve věcech smluvních a technických: Ing. Milan Novotný – ředitel Hotelové školy Radlická 115, Praha 5                   ve věcech technických: Ing. František Postránecký - odborný poradce Hotelové školy Radlická 115, Praha 5

      - Zhotovitele při jednání s objednatelem jsou oprávněni zastupovat oprávněné osoby.

      - Oprávněné osoby zhotovitele:

ve věcech smluvních a technických: Ing. Miroslav Koudela

ve věcech technických:   Ing. Jiří Petr

článek XVI.

##### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

      - Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny jen formou písemných dodatků, které se stávají po podpisu oběma smluvními stranami nedílnou součástí této smlouvy.

      - Vztahy mezi smluvními stranami neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a obecně platnými právními předpisy.

      - Smluvní strany dohody výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Hotelová škola Radlická 591/115, 158 00 Praha 5 - Jinonice

      - Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis sestává z 5 - ti stran textu. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

V Praze dne: 19.02.2020

za objednatele:                                                                                   za zhotovitele:

…………………………………………….                                                                           ……………………………….

Ing. Milan Novotný					Ing. Richard Motl

ředitel Hotelové školy Radlická 		                                            jednatel

Příloha č. 2 k výzvě:

Krycí list nabídky

Zakázka: „Zajištění inženýrských činností – jednostupňová projektová dokumentace“ na „Rekonstrukci kotelny v objektu Na Vidouli 496“ odloučené pracoviště Hotelové školy Radlická, Radlická 591/115, Praha 5

Zadavatel: 	Hotelová škola Radlická

Radlická 591/115, 158 00 Praha 5 - Jinonice

zastoupena: ředitelem Ing. Milanem Novotným

IČ: 60446242

Uchazeč:	KOMTERM Čechy, s.r.o.

zastoupený:	Ing. Richard Motl, jednatel

IČ:		28510011

| Celková cena bez DPH | 79 800,-Kč |
| --- | --- |
| DP DPH21 % | 16 758,-Kč |
| CENA CELKEM včetně DPH | 96 558,-Kč |
| Termín realizace zadavatel preferuje dodání PD nejpozději max. do 30. 3. 2020 | 30.3.2020 |

Tímto prohlašuji, že naše společnost je vázána celým obsahem své nabídky, a to po celou dobu běhu zadávací lhůty.

Ing. Richard Motl

……………………………………………………………………………………..

Jméno, příjmení a podpis oprávněné osoby jednat jménem či za uchazeče