DODATEK č. 1 k SmlouvĚ o dílo

číslo 28

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

Domov pro seniory Hortenzie

Sídlo:				K Ubytovně 65, 250 65, Bořanovice-Pakoměřice

Zastoupený:			Mgr. Hanou Pavlíkovou, ředitelkou domova

IČO:	708 76 886

DIČ:	není plátcem DPH

Bankovní spojení: 		PPF a.s.

číslo účtu: 	2001210009/6000

na straně jedné jako „Objednatel“

a

spol. ITERA BUSINESS s.r.o.

Sídlo:	Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2

Zastoupený:	Markétou Kovaříčkovou, jednatelkou společnosti

IČO:	05137021

DIČ:	CZ05137021

Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.  číslo účtu: 4757021389/0800

Zapsaný v:	Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze

oddíl C, vložka 258833

na straně druhé jako „Zhotovitel“

smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 30.12.2019, Evidenční číslo objednatele 28 (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:

Preambule

## Z důvodu probíhajícího převodu finančních prostředků z roku 2019 do roku 2020, objednatel aktuálně nedisponuje potřebnými finančními prostředka nutnými pro realizaci díla, a nebyl by schopen dostát svým finančním závazkům plynoucích z uzavřené smlouvy o dílo. Dle předpokladu budou příslušné finanční prostředky uvolněny objednateli v dubnu 2020. Vzhledem k této skutečnosti smluvní strany uzavírají tento dodatek ke Smlouvě.

Článek I. Předmět dodatku

V souladu s § 82 odstavec (7) Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

I.1.	Odstavec 2.1. Článku II.  Doba plnění se mění následovně:

###### 2.1.	DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit jednotlivé části díla v dále uvedených, smluvními stranami 	dohodnutých, lhůtách:

2.1.1.  	zahájení provádění díla (doba zahájení stavebních prací) 	dne  1.5.2020

2.1.2.	řádné ukončení a předání  celého díla  (lhůta pro dokončení stavebních prací) – (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) včetně úplného a řádného vyklizení staveniště:

nejpozději do 60 kalendářních dnů od zahájení provádění díla

tj. do dne 30.6.2020 včetně;

2.1.3.	odstranění veškerých vad a nedodělků,

nejpozději do 15ti kalendářních dnů od termínu podle odst. 2.1.2. této smlouvy.

2.1.4.	Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto smlouvou, nebude-li možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně Objednatele.

Článek II. Závěrečná ustanovení

II.1.	Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

II.2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato aktualizovaná příloha smlouvy:

příloha číslo II  -  	HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK.

II.3.	Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.

V Bořanovicích dne 19. 02. 2020	V Praze dne 19. 02. 2020

__________________________			   	          __________________________

za Objednatele	                           za Zhotovitele

Mgr. Hana Pavlíková		          Markéta Kovaříčková                                                           ředitelka domova	      	       ……………………………….