|  | Název akce : BYTERM Rýmařov, p.a. Rekonstrukce podkrovního bytu Místo: Rýmařov, Opavská 22 Zakázkové číslo: 20-02 |
| --- | --- |

# N Á V R H   S M L O U V Y   O   D Í L O

## uzavřené ve smyslu ustanovení § 536 a následně Obchodního zákoníku

Čl. I   S m l u v n í    s t r a n y

O b j e d n a t e l   : 					Z h o t o v i t e l   :

BYTERM Rýmařov p.o.    		             	S T A S v.o.s.

Palackého 1178/11               				Žižkova    21

795 01  Rýmařov         					795 01  Rýmařov

zastoupení ve věcech smluvních  :

Bc. Ivana Sitorová    			            Ing. Boris Pavlásek

ředitelka            					ředitel společnosti

Zastoupení ve věcech technických  :

Ing. Boris Pavlásek

tel.   : XXXXXXXXX

mail : XXXXXXXXXXXXX

stavbu bude řídit: XXXXXXXX

I Č O   :

45234671						15502520

D I Č  :

-							358-15502520

Bankovní spojení  :

XXXXXXXXXXXXXX         				XXXXXXXXXXXXXXXX

se dohodly na uzavření smlouvy o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení ceny za jeho provedení.

## Čl. II   Předmět díla

- Předmětem díla je provedení „ Rekonstrukce podkrovního bytu Opavská 22 v Rýmařově “.

- Rozsah a předmět prací je specifikován  v nabídce zhotovitele včetně položkového rozpočtu, který tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo.

- Zhotovitel je povinen při plnění předmětu díla dodržovat všechny obecně závazné právní normy v souladu se stavebním zákonem a předpisy o obecných technických požadavcích na výstavbu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochraně.

- Veškeré práce nad rámec předmětu díla nebo změnu prací či dodávek, dále jen vícepráce, je možno realizovat pouze v případě, že si je objednatel vyžádal, a nebo vznikly z důvodu nových skutečností při realizaci díla a byly oceněny položkovým rozpočtem a odsouhlaseny oběma stranami. Stejný postup bude použit při pracích, které nebudou realizovány, dále jen méněpráce.  Práce provedené a neodsouhlasené předem jsou považovány za zahrnuté v původním výkazu výměr a původní ceně. Smluvní strany se dohodly, že vícepráce i méněpráce budou průběžně zapisovány do stavebního deníku, ocenění bude na samostatných přílohách a zápočty budou souhrnně zpracovány 1x za měsíc. Případné změny v ceně díla budou poté potvrzeny číslovaným dodatkem ke Smlouvě o dílo.

## Čl. III   Cena za dílo a platební podmínky

- Cena za dílo je sjednána dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách na základě cenové kalkulace zhotovitele a v souladu se směrnými cenami  RTS Brno.

- Smluvní (pevnou) cenou se rozumí úhrn cen za veškeré práce a dodávky nutné k dosažení sjednaného díla ve smyslu čl. II této smlouvy, jejichž objektové i oddílové ocenění je obsaženo v Položkovém rozpočtu stavby, který tvoří nedílnou součást této smlouvy, a činí :

Cena za dílo bez DPH  -                                                 399.761,00 Kč

DPH 15 %                                                                        59.964,00 Kč

Cena za dílo včetně DPH                                               459.726,00 Kč

- Objednatel čestně prohlašuje, že financování a poskytování dohodnutých plateb je do výše smluvní ceny zajištěno.

- Případné práce, které jsou v době uzavření smlouvy skryté nebo další práce požadované objednatelem budou řádně zdokumentovány s postupem bodu 4) čl. II této smlouvy. Výměry a technologické postupy pro tyto eventuální práce budou oceněny v cenové úrovni daného období podle Směrných cen RTS Brno.

- Režim fakturace a platební kalendář : Dílo bude účtováno měsíčně na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací (zjišťovací protokol o vykonaných stavebních pracích s přílohou položkového soupisu provedených prací). Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze položky, u kterých nedošlo k rozporu.

- Zadavatel neposkytuje zálohy.

- Splatnost faktur a konečné faktury je 30 dnů.

- Všechny faktury musí mít náležitosti daňového dokladu.

- Zhotovitel nemá nárok na úhradu vícenákladů, pokud tyto práce jsou zdržené nebo přerušené v důsledku povětrnostních vlivů nebo jiných vlivů nezapříčiněných objednatelem.

## Čl. IV   Doba plnění

- Zhotovitel provede dílo předmětu smlouvy s odbornou péčí a v náležité kvalitě v níže uvedených termínech zahájení a ukončení. Tyto termíny platí pro dílo specifikované předmětem smlouvy a cenou za dílo.

Zahájení					únor 2020

Ukončení					duben 2020

- Objednatel předá zhotoviteli staveniště, vymezení prostoru pro zařízení staveniště.

## Čl. V Předání a převzetí díla

- Průběh prací bude zhotovitelem dokumentován zápisy ve stavebním deníku, který bude objednateli a všem oprávněným osobám trvale přístupný na stavbě.

- Zhotovitel po skončení díla předá objednateli dokumentaci se zakreslením případných změn (provedení skutečného stavu), příslušné revizní zprávy, dále pak atesty, certifikáty,protokoly, apod.

- O předání díla bude vyhotoven zápis. V tomto zápisu bude zhodnocena jakost provedených prací a soupis případných vad a nedodělků. V případě, že objednatel převezme dílo s ojedinělými vadami a nedodělky, nebránícími užívání předmětu díla, dohodnou účastníci předávání a přejímání díla lhůty pro jejich odstranění zhotovitelem.  K zahájení předávacího  a přejímacího řízení vyzve zhotovitel objednatele prokazatelně min. 5 pracovních dnů předem.

Po odstranění vad a nedodělků sepíší obě strany dodatek k původnímu zápisu, ve kterém objednatel potvrdí zhotoviteli, že vady a nedodělky byly odstraněny.

- Ve smyslu obecně platných právních norem odpovídá zhotovitel za provedené práce a dodávky po dobu 60 měsíců, s výjimkou dodávek a zařízení, u kterých jsou záruční doby stanoveny jinak, ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla. Záruční lhůta a odpovědnost zhotovitele se nevztahuje na případná poškození díla živelnou pohromou, dále pak po předání díla na mechanická poškození prvků a konstrukcí, nebo nedostatečnou běžnou údržbu (příklad : nedostatečné vytápění, větrání, preventivní čištění okapů, svodů, šachtic).

## Čl. VI   Sankce, smluvní pokuty

- Pro případné porušení smluvních ujednání této smlouvy, podrobují se smluvní strany sankčním ustanovením obchodního zákoníku, Občanského zákoníku a jejich doplňujícím předpisům.

- Obě smluvní strany ve vzájemné shodě konstatují, že dojde-li v průběhu realizace díla k prodlení s plněním termínu z důvodu zásahu vyšší moci (živelná pohroma, klimatické podmínky neumožňující přes veškerá opatření dodržení technologických postupů provádění díla) upustí objednatel od vymáhání smluvních pokut na dobu úměrnou trvání zásahu vyšší moci.

- Při prodlení zhotovitele se zhotovením díla zaplatí zhotovitel smluvní pokutu 0,05 % z ceny díla, za každý den prodlení.

- Reklamované vady musí zhotovitel odstranit do 10-ti dnů od data doručení reklamace pokud se obě strany nedohodnou jinak. Vady bránící užívání a vady neodstranitelné jsou podstatným porušením smlouvy a zhotovitel takovou dodávku musí nahradit úplně novou dodávkou, uhradí náklady na nové pořízení a náklady spojené s odstraněním reklamovaných vad bránících užívání nebo neodstranitelné vady. Havárie se odstraní bezodkladně.

- Odpovědnost za škodu způsobenou činností zhotovitele nese zhotovitel v plné výši.

- Smluvní pokuta za opožděný nástup na odstranění reklamované vady činí 0,05% z nabídkové ceny dílčí časti.

- Objednatel zaplatí smluvní pokutu 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, v případě prodlení objednatele se zaplacením faktury.

## Čl. VII   Zvláštní ujednání

- Objednatel prohlašuje, že pracoviště (staveniště) je bez jakýchkoliv překážek a závad jak faktických, tak i právních, které by bránily zahájení a plynulému provádění sjednaných prací.

- Objednatel bude v úzkém spolupůsobení se zhotovitelem, a to prostřednictvím telefonu, faxu, mailu či jiným operativním způsobem. Spolupráce při zajišťování místních podmínek je samozřejmá.

- Veškeré změny v průběhu provádění díla, týkající se změn statutárních a oprávněných osob obou stran, předmětu díla, ceny díla a termínů, budou řešeny dodatkem k této SoD.

- Salvátorská klausule

V případě, že některé ustanovení smlouvy z důvodu rozporu se zákonnými předpisy České republiky je neproveditelné, tak se tato neproveditelná ustanovení nahradí jiným ustanovením, které splňuje hospodářský cíl původního ustanovení a splňuje zákonné požadavky. Ostatní dohodnutá ustanovení této smlouvy tím zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany se dohodly, že v případě sporů bude užito rozhodčí řízení dle zák. č. 216/1994 Sb., pokud nedocílí uzavření smíru.

- Na stavbě bude probíhat každý týden kontrolní den. Na termínu se smluvní strany dohodnou při předání staveniště.

- Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat 3 dny předem objednatele k prohlídce prací, které budou dalším postupem při provádění prací zakryty. Pokud objednatel, ač řádně vyzván, prohlídku neabsolvuje, má se za to, že konstrukci převzal. Pokud by objednatel požadoval dodatečné odkrytí konstrukce, uhradí náklady s tímto spojené.

- Objednatel má právo požadovat provedení kontroly zakrytých konstrukcí na náklady zhotovitele, pokud nebyl přizván k jejich kontrole výše uvedeným způsobem před zakrytím. O provedených kontrolách se vždy vyhotoví zápis do stavebního deníku.

- Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s platnými technologickými předpisy výrobců materiálů, dodržovat normy a předpisy BOZP a PO.

- V případě, že zhotovitel při realizaci díla způsobí škodu objednateli nebo třetí osobě, bude škoda vyčíslena a zhotovitelem v plné výši uhrazena.

## Čl. VIII   Závěrečná ustanovení

- Tuto smlouvu lze zrušit nebo změnit pouze dohodou obou smluvních stran vyjádřenou v písemné formě.

- Pro vztahy neupravené touto smlouvou platí ustanovení Obchodního zákoníku, Občanského zákoníku a jejich platných doplňků.

- Osoby oprávněné ve věcech smluvních jsou zmocněny ke všem úkonům souvisejících s plněním smlouvy včetně uzavírání dodatků ke smlouvě. Osoby oprávněné ve věcech technických jsou zmocněny ke všem úkonům souvisejících s plněním smlouvy vyjma uzavírání dodatků ke smlouvě.Každá z výše uvedených osob je oprávněna jednat a podepisovat samostatně.

- Smluvní strany se zavazují, že k návrhům dodatků k této smlouvě zaujmou stanovisko do 10 dnů po doručení druhé smluvní straně.

- Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem této SOD a ve všech předchozích bodech s ní bez výhrady souhlasí. Dále prohlašují, že uzavření SOD není pod nátlakem, nebo za zvláště nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran.

- Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech výtiscích. Každá smluvní strana obdrží dva exempláře.

………………………………………….                         .………………………………………..

objednatel   :              						zhotovitel   :

v Rýmařově dne     18.02.2020                	             V Rýmařově dne  18.02. 2020