D O D A T E K č. 1

smlouvy o dílo ze dne 6. 09. 2019

- Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace

se sídlem: 			Poděbradská 1247/2, 360 01 Karlovy Vary

IČO: 				00669709

DIČ: 				není

bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

zastoupený: 			Mgr. Hanou Švejstilovou, ředitelkou školy

registrace ve veřejném rejstříku (u registrovaných): Rejstřík škol a školských zařízení, MŠMT

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

BAU-STAV a.s.

sídlo: 				Loketská 344/12, Dvory, 360 06 Karlovy Vary

IČO:                  		147 05 877

DIČ: 				CZ 14705877

bankovní spojení:              	Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

zastoupený:                       	Ing. Petrem Novákem, předsedou představenstva

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl B  vložka 1448.

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(každý samostatně též jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“)

v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ve smyslu ustanovení čl. XVII. odst. 17.11 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto

DODATKU č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY

„Trvalé zajištění části objektu Zahradní 719/21“

(dále jen „dodatek č. 1“)

- Smluvní strany uzavřely dne 6. 9. 2019 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Trvalé zajištění části objektu Zahradní 719/21“ (dále jen „smlouva o dílo“). Ke smlouvě o dílo uzavírají smluvní strany dodatek č. 1 z důvodů nutných úprav a upřesnění objemu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby.  Některé požadavky mírně rozšiřují předmět díla, jiné jej zužují, ale jejich provedení je plně v souladu s technologickými postupy prací a projektovou dokumentací.

- Dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody smluvních stran ve specifikaci změnových listů č. 1 – 6 (příloha č. 1).

Podkladem pro změnu ceny za provedení díla jsou změnové listy č. 1-6, ze kterých vyplývá:

| ZL č. | Popis změny | Rozšíření Kč bez DPH | Zúžení Kč bez DPH | ZL (vícepráce (+) / méněpráce (-) Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Úprava rozvodů ÚT v 1. PP. | 105 909,00 | - 106 776,00 | - 867,00 |
| 2. | Sanace dřevomorky | 51 026,00 | 0 | 51 026,00 |
| 3. | Spojení I profilů | 45 260,00 | 0 | 45 260,00 |
| 4. | Silnoproud a slaboproud | 16 950,00 | - 20 946,00 | - 3 996,00 |
| 5. | Oprava stávajících zárubní | 26 939,00 | 0 | 26 939,00 |
| 6. | Neprováděné práce - různé | 0 | - 120 523,00 | - 120 523,00 |
|  | Celkem | 246 084,00 | - 248 245,00 | - 2 161,00 |

Celkem cena schválených prací za nově požadované práce je 246 084,00,- Kč bez DPH. Odpočty za neprovedené práce vyvolané změnami při realizaci stavby jsou celkem v hodnotě - 248 245,00  Kč bez DPH.

- Smluvní strany se dohodly na změně článku V. Cena a způsob její úhrady. Nový článek V. Cena a způsob její úhrady odst. 5.1 se mění a zní takto:

V.  Cena a způsob její úhrady

5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně maximální, za provedení díla ve výši:

Cena bez DPH 		5 978 393, 00,- Kč

(slovy: Pětmilionůdevětsessedmdesátosmtisíctřistadevadesáttři korun českých)

DPH 			1 255 462,53,- Kč

(slovy:  jedenmiliondvěstěpadesátpěttisícčtyřistašedesátdva korun českých, padesáttři)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Cena včetně DPH 	7 233 855,53,- Kč

(slovy: sedmmilionůdvěstětřicettřitisícosmsetpadesátpět korun českých, padesáttři)

(dále jen „cena“ nebo „cena za provedení díla“)

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka ptqc29h. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv smlouvu v jím požadovaném rozsahu.

- Nedílnou součástí dodatku je příloha:

Příloha č. 1 : 	Změnové listy č. 1- 6

Karlovy Vary dne 18. 2. 2020

_________________________			       ______________________________

objednatel						             zhotovitel