Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřely

na straně jedné: 	Město Svitavy

IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444

se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy

zastoupené starostou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

bankovní účet číslo: 	xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: 	ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.

IČO: 474 50 347, DIČ: CZ47450347

se sídlem Jižní 870/2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2365

zastoupena xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jednatelem

bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxx

- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 8.1.2020 Smlouvu o dílo ohledně zhotovení a vypracování změny projektové dokumentace na stavbu „Stavební úpravy a přístavba krytého bazénu, Svitavy“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 16.1.2020.

B.

Mezi stranami proběhlo jednání o upřesnění některých částí zpracovávané dokumentace a z toho důvodu se strany dohodly na prodloužení termínů v článku II. Smlouvy o dílo.

Strany se současně zavazují, že budou jednat o případném rozšíření předmětu plnění, pokud se v průběhu zpracování změny projektové dokumentace ukáže takové rozšíření jako nutné.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že stávající znění článku II. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„II.

Termín plnění

- Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v těchto termínech:

- předání studie: do 1 týdne od účinnosti této smlouvy;

- předání projektové dokumentace pro výběr zhotovitele: do 63 dnů od účinnosti této smlouvy;

- předání projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením: do 91 dnů od účinnosti této smlouvy.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

#### Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

#### Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 24.2.2020

#### Ve Svitavách dne 24.2.2020

#### Za objednatele:	Za zhotovitele:

…………….……….…………….………	………….………….……….……………

Xxxxxxxx xxxxxxxxx 	xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

starosta města Svitavy  	jednatel

ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.