DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo SODM-31/2019 ze dne 3. 6. 2019

Název díla: Oprava výtahu na kolektoru C1 – jáma J20

Číslo smlouvy Objednatele: SODM-31/2019

Číslo smlouvy Zhotovitele: NA20180950

Projekt číslo: 600019

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

- Hlavní město Praha

se sídlem:			Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1

IČO:			00064581

DIČ:			CZ00064581

bankovní spojení:		PPF banka a.s., Praha 1

číslo účtu:		059029-0005157998/6000

zastoupené na základě mandátní smlouvy č. MAN/23/08/003874/2007 ze dne 15. března 2007 společností:

Kolektory Praha, a.s.

se sídlem:			Pešlova 341, 190 00 Praha 9 – Vysočany

IČO: 			26714124

DIČ: 			CZ26714124

zastoupeny:		Ing. Petrem Švecem, předsedou představenstva

Mgr. Janem Vidímem, místopředsedou představenstva

zapsány v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7813

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických včetně oprávnění k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby (dále jen „Technický zástup Objednatele“):	Martin Frejlach

(dále jen „Objednatel“)

- BREMA, spol. s r.o.

Zastoupený:		Ing. Jaroslav Hyhlík, výkonný ředitel a

Luděk Šavrda, obchodní ředitel, na základě plné moci.

Se sídlem:			č.p. 127, 251 01 Modletice

IČO:			44264321

DIČ:			CZ44264321

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 5484

Bankovní spojení:		Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu:	1011063968/5500

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Milan Daru, vedoucí odd. Výtahové systémy a Servis, tel.: +420 733 674 428, email: daru@brema.cz; Karel Baklík, email: baklik@brema.cz

Osoba oprávněná za vedení stavby: Milan Daru, vedoucí odd. Výtahové systémy a Servis, tel.: +420 733 674 428, email: daru@brema.cz

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: Milan Daru, vedoucí odd. Výtahové systémy a Servis, tel.: +420 733 674 428, email: daru@brema.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

- Prodloužení termínu plnění

  - Smluvní strany se současně tímto dodatkem č. 1 dohodly na prodloužení termínu realizace Díla. Prodloužení termínu je odůvodněno změněnou organizace výstavby, která vyvolala zvýšenou časovou náročnost realizace díla.

  - Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve lhůtě nejpozději do 20. 3. 2020 a nejpozději poslední den lhůty řádně a úplně dokončené Dílo předat Objednateli.

  - Smluvní strany se dohodly v souvislosti s výše uvedeným prodloužením termínu realizace Díla a důvody vedoucími k tomuto prodloužení na aktualizaci časového harmonogramu stavby, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v souladu s tímto aktualizovaným časovým harmonogramem.

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

  - Následující přílohy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1:

- Příloha č. 1 – Aktualizovaný časový harmonogram

  - Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoRS“). Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel a o uveřejnění bude Zhotovitele informovat do 2 pracovních dnů od uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv prostřednictvím zprávy na e-mail: berma@brema.cz. Za informaci Zhotovitele se považuje i doručení zprávy na e-mail Zhotovitele generované registrem smluv.

  - Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.

Modletice dne dle elektronického podpisu		Praha dne dle elektronického podpisu

BREMA, spol. s r.o.					HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Ing. Jaroslav Hyhlík					v zastoupení

výkonný ředitel					Kolektory Praha, a.s.

(podepsáno elektronicky)				Petr Švec

předseda představenstva

(podepsáno elektronicky)

BREMA, spol. s r.o.					HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Luděk Šavrda						v zastoupení

obchodní ředitel					Kolektory Praha, a.s.

na základě plné moci					Mgr. Jan Vidím

(podepsáno elektronicky)				místopředseda představenstva

(podepsáno elektronicky)