Číslo smlouvy objednatele: …………..

Číslo smlouvy zhotovitele:   ……………….

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO na zhotovení stavby na akci „Domov pro seniory Lukov u Zlína – řešení dvorního parteru“ uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

- SMLUVNÍ STRANY:

  - Objednatel	:	Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace

Sídlo	:	Hradská 82, 763 17 Lukov

Zástupce	:	Ing. Michaela Procházková, ředitelka

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních	:	Ing. Michaela Procházková, ředitelka

b) ve věcech technických	:	Ing. Viktor Dynka

IČO	:	708 50 941

Bankovní ústav	:	Komerční banka a.s.

Číslo účtu	:	27-1924600297/0100

Tel.	:	577 911 494

E-mail	:

IS DS                                                    :    bpvkiut

  - Zhotovitel	:	PROVING s.r.o.

Sídlo	:	Poštovní 480, 768 24 Hulín

Statutární orgán	:	Ing. Zbyněk Schaffer, jednatel

Zapsán v obchodním rejstříku	:	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 39813

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních	:	Ing. Zbyněk Schaffer

b) ve věcech technických	:	Jiří Schaffer

IČO	:	26244888

DIČ	:	CZ 26244888

Bankovní ústav	:	RaiffeisenBank, a.s.

Číslo účtu	:	262448808/5500

Tel. 	:

E-mail	:

IS DS                                                    :    t87vgpq

- PREAMBULE

  - Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 20. 8. 2019 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby na akci „Domov pro seniory Lukov u Zlína – řešení dvorního parteru“ (dále jen „Smlouva“). K této Smlouvě uzavřely dne 24. 10. 2019 Dodatek č. 1.

  - Důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 2 je změna termínu plnění zhotovitele dle čl. 3.3. Smlouvy, s ohledem na skutečnost, že v orgánech zřizovatele objednatele bude schválen dodatek investičního záměru řešící navýšení celkových nákladů akce z důvodu nutnosti realizace dodatečných stavebních prací nezbytných k dokončení díla a stávající termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla je dle Dodatku č. 1 stanoven do 27. 2. 2020. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy tak, jak je uvedeno v článku 3 tohoto Dodatku č. 2.

- PŘEDMĚT DODATKU

Z důvodů uvedených v čl. 2, bod 2.2. tohoto Dodatku č. 2, se článek 3 odst. 3.3 Smlouvy mění a po změně zní takto:

  - Předpokládaný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla: do   205 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy, což je do    18.3.2020.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

# Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

# Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti a nemění se. V případě, že by nebylo jednoznačné, které ustanovení smlouvy o dílo se použije, případně by byla některá ustanovení duplicitní, či v kontradikci, použije se při výkladu to ustanovení smlouvy o dílo a takový výklad, který nejlépe vystihne cíl a smysl změny sledované tímto Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo.

  - Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle Dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

  - Tento Dodatek č. 2 Smlouvy se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží  3 vyhotovení.

V  Lukově  dne	25.2.2020	                                                             V Hulíně   dne  24.2.2020

Objednatel:	          Zhotovitel:

……………………………………….	              	                    ………………………………………

Ing. Michaela Procházková, ředitelka                                                   Ing. Zbyněk Schaffer, jednatel

Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace	                     PROVING s.r.o.