Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č.  1091-10/33/2017
ze dne 28.11.2017
Uzavřené dle ustanovení § 2586 a dalších právních ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník v platném znění a v souladu s ustanovením § 52 písm. a) ve spojení s ustanovením § 53 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jejímž předmětem je:
„Úklidy sadového okruhu 2018 – 2020“
Smluvní strany:

Objednatel:         Statutární město Plzeň

                            náměstí Republiky 1 
                            306 32 Plzeň

                            IČ: 00075370

                            DIČ: CZ00075370

                            zastoupené

                            SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací

                            Klatovská tř. 10 a 12

                            301 00 Plzeň

                            IČ: 40526551

                            DIČ: CZ40526551

                            zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni

                            oddíl Pr, vložka 692

                            statutární orgán: Ing. Milan Sterly

Zhotovitel:          ELIOD servis, s.r.o.
                           330 08 Zruč-Senec
                           IČ: 25225243
                           DIČ: CZ25225243
                           jednatel: Ing. Jiří Vlasák

Článek I.

Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění rozsah území, na němž jsou úklidové práce prováděny. Důvodem je nově získaný pozemek do údržby SVSMP. 
Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné ve změnovém listu č. 1 – vícepráce a jeho příloze. 
Z uvedených důvodů se mění celková cena za dílo, uvedená v příloze č. 1 smlouvy o dílo – cenová nabídka následovně:

Kalkulace víceprací:
původně sjednaná cena díla:

Celková cena předmětu díla bez DPH:

         



3.827.304,00,- Kč 
DPH (sazba 21%):
                                                



   803.733,84,- Kč 
Celková cena předmětu díla včetně DPH:
         


         
4.631.037,84,- Kč
Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „vícepráce“ (viz Změnový list č. 1)

Cena bez DPH:                                                            



267.864,00,- Kč
DPH (sazba 21%):







  56.251,44,- Kč

Cena vč. DPH:




      



324.115,44,- Kč
Nová cena předmětu díla: 

Celková cena předmětu díla bez DPH:

         



4.095.168,00 Kč
DPH (sazba 21%):
                                                



   859.985,28 Kč
Celková cena předmětu díla včetně DPH:
         



4.955.153,28 Kč
Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí 4.955.153,28 Kč (čtyřimilionydevětsetpadesátpěttisícstopadesáttřikorunčeskýchdvacetosmhaléřů).
II.

Závěrečná ustanovení dodatku

1. Tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz odst.2 tohoto článku). 
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.

3. Tento dodatek č.2 má dvě strany a je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1091-10/33/2017 se nemění.

V Plzni dne 

…………………………………….




…………………………………..

     za objednatele




             za zhotovitele
   Ing. Milan Sterly




          
Ing. Jiří Vlasák
           ředitel





              
 Správy veřejného statku


                
                města Plzně,

           příspěvkové organizace

Přílohy:

Změnový list č. 1 (vícepráce)
2

