Dodatek č. 1

ke smlouvě č. 2017010003 o poskytnutí podpory

z prostředků IFN prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky

Smluvní strany

Státní fond životního prostředí České republiky

se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

korespondenční adresa: 	Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

IČO: 00020729

zastoupený Ing. Petrem V a l d m a n e m, ředitelem SFŽP ČR

(dále jen „Fond“)

a

město Skuteč

korespondenční adresa/se sídlem: Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč

IČO: 00270903

zastoupené Pavlem  B e z d ě k e m, starostou

(dále jen „příjemce podpory“)

se dohodly na této změně a doplnění smlouvy č. 2017010003 o poskytnutí podpory z prostředků IFN prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky ze dne 30. 10. 2019 (dále jen „Smlouva“):

1.

Termín dosažení účelu podpory uvedený v článku III, bod 1), písm. a) se mění na 31. 3. 2020.

2.

Termín ukončení realizace projektu uvedený v článku III, bod 3) se prodlužuje do 31. 3. 2020.

3.

Termín předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce uvedený v článku III, bod 4) se prodlužuje          do 30.  9. 2020.

4.

Ostatní ustanovení  Smlouvy se nemění.

5.

Příjemce podpory souhlasí se zveřejněním celého textu Smlouvy, včetně tohoto dodatku, v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv                a o registru smluv (zákon o registru smluv).

6.

Tento dodatek byl vyhotoven a podepsán ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom exempláři.

V

dne:								             V Praze dne:

………………………………………….					             ……………………………………

zástupce příjemce podpory					             zástupce Fondu